|  | HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ügyintéző: Kránitz Patrícia Telefon: 83/500-833 E-mail: kranitz.patricia@hevizph.hu Ügyszám: HIV/ - /2020 | Tárgy: Feltételes közbeszerzési eljárás kibocsátása GINOP-7.1.9–17-2018-00015 kódszámú „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt keretében „Hévíz Schulhof fejlesztése” GINOP címmel. |

JEGYZŐKÖNYV

| Tárgy: | Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2020.(III.03.) Kt. határozatával jóváhagyott közbeszerzési és beszerzési szabályzat szerinti kivitelezési feladatok ellátása a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 kódszámú „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt keretében Hévíz Schulhof fejlesztése” GINOP megnevezésű kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési értékhatár szerinti beszerzés előkészítése, felelősségi rend és forgatókönyv |
| --- | --- |
| Kelt: | 2020. augusztus 17. |
| Jelen vannak: | - Dr. Horváth Katalin jogász - Olt István városfejlesztési osztályvezető - Szintén László közgazdasági osztályvezető - Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző |
| Ajánlatkérő: | Önkormányzat |
| Kezdeményező | Polgármester |
| Bírálóbizottság | 1. Dr. Horváth Katalin jogász 2. Olt István városfejlesztési osztályvezető 3. Szintén László közgazdasági osztályvezető 4. Bokor Gergő közbeszerzési tanácsadó |
| Döntési jogkör gyakorlója: | Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete |
| Előkészítés | Tervezett felújítások és fejlesztések bemutatása Hévízgyógyfürdő park és Dr. Schulhof Vilmos sétány: Meglévő szökőkút felújítása A tervezett felújítás során teljesen új vízgépészet, új megvilágítás készül, viszont megfelelő tisztítás és javítás után megőriznénk a szökőkút mészkő anyagú káváját. Zenepavilon A zenepavilon létesítésével a korabeli hangulatot idézve, méltó helye lehet kisebb zenekarok vagy más előadók fellépéseinek. A tervezett építmény egy magas műszaki színvonalú, klasszikus stílusjegyeket hordozó szabad térlefedés. Csodálatos halszaporítás c. festmény elhelyezése, bemutatása A város tulajdonában lévő, illetve a Festetics-hagyaték részét képező festmény restaulását követően a Hévízi-tó közelében mutatnánk be. A körülbelül 2 méter magas, 1,2 méter széles festményt az időjárástól védett helyen, de egy kis nyitott épületben helyezzük el, mellyel létrehozunk egy szakrális helyet. Térkőbe helyezett ugróiskola Ennek az egész Európában ismert játéknak számos formája kialakult, elsős írásos emléke az 1500-as évekből származik. A burkolatok járófelületébe illesztett elemeknek köszönhetően a játék bármely évszakban játszható, szórakoztató időtöltés. Ülőpadok A meglévő, rossz állapotú padokat helyére új, a mai kor igényeit kielégítő padokat helyezünk el. Az összesen 80 darab ülőalkalmatosságot két csoportra osztjuk. Egyrészt beépítésre kerülnének a város többi pontján megtalálható, egyéb városrészfejlesztésekhez is kapcsolódó padok. Másrészt a kiemelten frekventált területekre (pl. Tófürdő bejárata előtti tér) egyedi gyártású természetes-, vagy műkő anyagú padokat helyezünk el. Ezek formavilágukban illeszkednek a többi utcabútorhoz, de megerősítik a kitüntetett helyszínek egyediségét. Pergola rekonstrukciója A területen található egy rossz állapotú fából készült pergola, amelynek állaga legfeljebb tűrhető, de inkább bontásra szorul. A jelenlegi fűrészelt fából készült szerkezet elbontása után egy rétegelt-ragasztott vörösfenyő szerkezetű pergolát építünk. Környezetébe illeszkedő növények felfuttatásával egy kellemes, árnyékos, szabadtéri pihenőhelyet hozunk létre. Szárnyas kerub szobrok alapzatának helyreállítása A Festetics család által állíttatott szobrok eredetileg is a fürdő bejáratát őrizték. Jelenleg a bejárat két oldalán, egymásnak oldalt fordítva, a földre vannak elhelyezve. Méltó talapzatra kiemelve, egymásnak szemközt fordítva „őrizhessék” eredeti hivatásuknak megfelelően a tó bejáratát. Egyéb utcabútor (szemetes) A sétány és a hozzá tartozó park rehabilitációja után az egységes arculat megteremtése érdekében, azonos megjelenésű utcabútoraival (például hulladékgyűjtőkkel) fog kapcsolódni a város többi területéhez, más fejlesztéseihez. Csapadékvíz-elvezetés Indokolt a zártrendszerű csapadékcsatorna bővítése és korszerűsítése is, a víznyelő rácsok szintbehelyezése, egyes helyeken esztétikusabb víznyelők beépítése. Térvilágítás A sétány és a hozzá tartozó park megvilágítási hálózatát fel kell újítani, illetve a rendszer egyes elemeit cserélni szükséges. A térvilágítási hálózat rekonstrukciója alkalmat nyújt a meglévő lámpaoszlopok cseréjére. Öntözőrendszer, kertépítés A zöldfelületek öntözése jelenlegi öntözőrendszerrel megoldott, amely teljes átépítésre szorul. A tervezett kertépítési munkák főleg a sétányépítés utáni helyreállító munkákat (például: humuszolás, gyepesítés) foglalják magukba. Ezen kívül néhány növény kivágása és tájba illő növénnyel való pótlása indokolt. Sétányok, járdák és fürdő előtti tér burkolása A projekt keretében megvalósuló egyik legjelentősebb rekonstrukciós elem a sétány, valamint a park útjainak burkolatcseréje. Ennek során a meglévő aszfaltburkolatok és szegélyek elbontásra kerülnek. A térburkolás anyagának megválasztásakor figyelembe vettük a kapcsolódó területek meglévő és/vagy tervezett térburkolatait. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXXVII törvény alapján közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, mert a beszerzés becsült alapján a beszerzés közbeszerzés köteles. A beszerzés során a Nemzeti eljárásrend Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás |
| Becsült érték | a nettó értéke előzetes felmérés (tervezői költségvetés) alapján 452 804 410 Ft |
| Piackutatás | Nem releváns a nyílt nemzeti rezsimben lefolytatandó közbeszerzési eljárás miatt. |
| Fedezet | A díj kifizetésére fedezetet a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt költségvetése biztosítja. , azzal, hogy a fedezet - tekintettel a támogatási szerződés módosításra – feltételesen áll rendelkezésre. A feltételesen rendelkezésre álló fedezet mértéke: 452 804 410,-Ft. A fedezet mértéke a bontáskor közlendő, a feltételes rendelkezésre-állás megjegyzés bontási jegyzőkönyvben rögzítése mellett. |
| Fizetési feltételek | Vállalkozó jogosult a jelen szerződés 2.2. pontjának megfelelően előlegszámlát benyújtani. Megrendelő köteles a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. §. (1) bekezdése alapján az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül megfizetni. Vállalkozó legfeljebb 3 db (három darab) részszámlát és egy végszámlát állíthatja ki, a következők szerint: - részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, ekkora összegről, - részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a szerződéses érték további 25 %-át kitevő összegről, - részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 70 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a szerződéses érték további 20 %-át kitevő összegről, - végszámla: a műszaki tartalom, illetve a szerződéses érték 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását követően, a szerződéses érték fennmaradó, részszámla alapján még ki nem egyenlített összegéről. A számla ellenértékének kifizetése a vonatkozó jogszabályok szerinti fizetési határidő betartása mellett átutalással történik. |
| Beszerzési stratégia | Az eljárás fajtája miatt nem releváns. |
| Ajánlati felhívás | A vállalkozói szerzdéstervezet alapján a munka elvégzésének teljesítési határideje: vállalkozói szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül (megrendelő előteljesítést elfogad) Az ajánlattételi határidő: Ajánlattételi felhívás megküldésétől számított 20 nap. |
| Ajánlati dokumentáció | Ajánlattételi felhívás készül EKR rendszeren keresztül, mely az előterjesztés része. |

Az eljárás felelősségi rendje:

|  | Eljárási cselekmények | Felelős személy/szervezet |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció összeállítása a munkacsoport előkészítése alapján | 1. Dr. Horváth Katalin jogász 2. Olt István városfejlesztési osztályvezető 3. Szintén László közgazdasági osztályvezető 4. Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző 5. Bokor Gergő közbeszerzési tanácsadó |
| 2. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, ajánlati biztosíték kikötése | Képviselő-testület |
| 3. | Ajánlat(tétel)i felhívás hirdetmény feladása/megküldése ajánlattevőknek, valamint a dokumentáció rendelkezésre bocsátása | Képviselő-testületi döntést követő 8 napon belül |
| 4. | Kiegészítő tájékoztatás/helyszíni konzultáció | nem |
| . |  |  |
| 5. | Ajánlatok bírálata, hiánypótlás, tisztázó kérdés, információk kérése az ajánlattevőktől | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás alapján |
| 6. | Kizárás, érvénytelenné nyilvánítás | Bírálóbizottság |
| 7. | Tárgyalás | nem releváns |
| 8. | Ajánlatok elbírálása, döntés-előkészítő javaslat készítése, döntéshozó elé terjesztése | Bírálóbizottság tagjai |
| 9. | Az eljárást lezáró döntés meghozatala | Képviselő-testület |
| 10. | Szerződéskötés | Dr. Horváth Katalin jogász, aláírás Papp Gábor polgármester |
| 11. | Szerződés teljesítése | Vállalkozói szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően |

Jelen levők a fentiek szerint egyhangúlag elfogadják a külső tanácsadó által előkészített felelősségi rendet és forgatókönyvet, valamint az ajánlati felhívást.

k. m. f.

| …………………….. | ………………………… |  | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| Bokor Gergő közbeszerzési tanácsadó | Olt István városfejlesztési osztályvezető |  | Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző |
| Jóváhagyom: |  |  |  |
| …………………….. |  | ………………………. |  |
| Szintén László Közgazdasági Osztályvezető a pénzügyi feltételekre vonatkozóan |  | Dr. Horváth Katalin jogász a szerződéses és jogi feltételekre vonatkozóan |  |
| …………………….. |  |  |  |
| Papp Gábor polgármester |  |  |  |

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………., mint az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személy Hévíz Város Önkormányzat (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) ajánlatkérő által

a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 kódszámú „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt keretében „Hévíz Schulhof fejlesztése” GINOP

beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 25. §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Egyúttal kijelentem, hogy a tárgybani közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a Kbt. 44. §-ában és a Ptk. 2:47.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm.

Amennyiben a nyilatkozatom szerinti bármilyen körülmény, összeférhetetlenségi ok személyemmel kapcsolatban az eljárás ideje alatt merül fel, arról az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy kizáró körülmény, összeférhetetlenségi ok esetén az eljárásban a továbbiakban nem vehetek részt.

Amennyiben tudomásomra jut, hogy a Bírálóbizottság bármely más tagjával kapcsolatban kizáró ok áll fenn, üzleti vagy egyéb titoksértés, továbbá a bizalmas információ nem megfelelő kezelése, illetve azok lehetősége felmerül, erről az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatni vagyok köteles.

Hévíz, 2020.

…………………………………………….

aláírás