HIV/ 280-     /2020.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött

egyrészről:	Hévíz Város Önkormányzat

székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

bankszámlaszám: 11749039-15432429

adószám: 15734374-2-20

elérhetőség: 83/500-812, e-mail: kabinet@hevizph.hu

képviseletében Papp Gábor polgármester

mint megbízó (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről:	Borsi Builder Kft

székhely: 8314. Vonyarcvashegy Hóvirág u. 2/2.

adószám: 26643300-2-20

cégjegyzék szám: 20 09 076401

bankszámla szám: 11749039-25205989

telefon: 30-298-3514 e-mail: borsi.attila@gmail.com

képviseletében: Borsi Attila ügyvezető

mint megbízott (a továbbiakban: Vállalkozó)

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

- Előzmények

  - 2019. október 17. napján az érintett felek Vállakozási szerződést kötöttek a Hévíz, „Szabó Lőrinc utca északi részének vízi- közművesítése” - tárgyú építési munkák kivitelezésére, ahol a Tászler László tervező által készített, és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kibocsátott, 36800/4041-10/2019.ált. számú vízjogi létesítési engedély és a beszerzési eljárás lefolytatása után, 2019. október végén elkezdődött a kivitelezés

  - A kivitelezési szerződés 2019 október 28-án módosításra került, ahol az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142 § (1) b. pontja alapján, nettó vállalási árral 22.681.038, -Ft-ban lett rögzítve a kivitelezés egyösszegű költsége.

  - A kivitelezés befejező szakasza előtt, műszaki szükségességből felszínre került pótmunka miatt, meg kell oldani a Szabó Lőrinc utca és a dr. Babocsay utca közötti szűk sikátoron, az utcák közötti csapadékvíz elvezetést. Ezért a szerződés 3.1. valamint 4.pontjának módosítása szükséges.

3. A szerződés összege

3.1 A Hévízen, 2019. október 17. napján kelt és 2019 október 28-án módosított kivitelezési szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1 Az 1. pontban megjelölt munka vállalkozási díja, átalányáron:

Vállalási ár összesen nettó 33.274.120,- Forint.

Azaz: harminchárommillió-ketőszázhetvennégyezer- egyszázhúsz 00/100 forint.

- Szerződés teljesítési határidői

Teljesítési határidő: a rendkívüli járványhelyzet megszűnését követő 60. napon

Megrendelő előteljesítést elfogad!

Az önkormányzat által megrendelt tárgyi munka: „Hévíz Szabó Lőrinc utca északi részének vízi közművesítése”

A módosított vállalkozási díjból vállalkozó jogosult további 2 db rész-számla benyújtására.

A soron következő 2.sz. rész-számla az eddig elvégzett és a műszaki ellenőr által leigazolt munkák nettó költségét tartalmazza, majd a pótmunkák szerinti anyagok leszállítását követően, a műszaki ellenőr leigazolásával, a 3.sz. rész-számla nettó 4.500.000, -Ft lehet.

A 2019. október 17-én kelt szerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

- Jogviták rendezése

  - A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megfelelő rendelkezései, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

  - A vitás ügyekben a perértéktől függően a teljesítés helye szerinti bíróság az illetékes.

A jelen szerződés magyar nyelven, 5 egymással formailag és tartalmilag mindenben megegyező példányban készült, amelyet a felek – az alulírott helyen és időben – elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták és helybenhagyóan aláírták.

Hévíz 2020. április…….

…………………………                                            ……………………………….

Borsi Attila                                                                 Papp Gábor

Ügyvezető                                                               Polgármester

Borsi Builder Kft .                                             Hévíz Város Önkormányzat

Vállalkozó                                                                 Megrendelő

Szerződés átvizsgálás és ellenjegyzés:

Iktatószám:  HIV/ 7009 - …. / 2019

Összes példányszám: 5 , ez a ….. számú példány.

Ügyintéző (Feladat-felelős):

1. Feladat-felelős részéről rendben:

……………………………          Dátum: ………………………

aláírás

2. Jogi ellenjegyzés:

……………………………          Dátum: ………………………

aláírás

3. Pénzügyi-kötelezettségvállalási ellenjegyzés:

…………………………….         Dátum: ………………………

aláírás