ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. április 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	Tájékoztató a hulladékudvar tervezésének állásáról

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Babics Tamás beruházási és környezetvédelmi ügyintéző

Megtárgyalta:    	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás

Tisztelt Képviselő-testület!

A hulladékgazdálkodás terén az elmúlt évben az ott kialakult tarthatatlan állapotok miatt megszűntetésre kerültek a szelektív gyűjtőszigetek. Általános tapasztalat, hogy megszűntetésükkel a szigetek környezete rendeződött, a lakosság a szigetek helyett bevezetett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerét elfogadta.

Továbbra is jelentős az igény a kommunális hulladékgyűjtés során nem elszállítható hulladékfrakciók rendezett körülmények közti összegyűjtésére. Jelenleg erre csak az évi egyszeri tavaszi lomtalanítás során kerülhet sor. Ezt felismerve Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2018. (II. 23.) határozatában elrendelte egy létesítendő hulladékudvar megvalósításának megvizsgálását. Az előzetes területvizsgálatok alapján a Képviselő-testület a hulladékudvar helyszínéül a GAMESZ Zrínyi utcai telephelyét (hrsz: 011) jelölte ki, egyúttal felkérte a Zalaispa Nonprofit Zrt-t, hogy a helyszín hulladékudvar létesítésére vonatkozó alkalmasságát vizsgálja meg.

A helyi építési szabályzat szerint nincs a hulladékudvar elhelyezésének akadálya:

A tervező cég a hulladékudvar telepítési vázlatát elkészítette, az engedélyes és kiviteli terveket pedig a jövőben fogja elkészíteni.

A tervezett létesítmény egy kerítéssel körülzárt konténertér lesz, kiszolgáló épülettel, saját csurgalákvíz gyűjtő rendszerrel, ahová rendezett körülmények között lehet majd a különböző külön konténerekben gyűjtött hulladélnemeket leadni. A telep működését ott alkalmazott munkaerő fogja végezni.

A Zalispa Nonprofit Zrt. vezetésével történt egyeztetésen elhangzott, hogy az engedélyezési eljárás követően kerül majd sor a kivitelező beszerzésére, mivel a Zrt működési területén több hulladékudvar megépítésére fog sor kerülni, a teljes beruházás befejezése 2020. év végére prognosztizálható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés a 37/2018. (II. 23.) határozatban rögzítettek óta történt fejleményeket, előre lepéseket mutatja be. Kérem a Képviselőtestületet, hogy tájékoztatótt fogadja el.

A döntés egyszerű többséget igényel.

2.

Határozati Javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaispa Nonprofit Zrt. beruházásában megvalósuló hévízi hulladékgyűjtő udvar tervezésének állásáról szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja.

3

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Babics Tamás | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |