7. sz. melléklet

**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**

**1. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

**Támogatásban részesített projekt megvalósítására**

**A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN**

**1. Preambulum**

A **Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken** Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program** **Fenntartható települési közlekedésfejlesztés** tárgyú felhívására **TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a **2017. május 4-én** kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató **2017. június 7–én** támogatási szerződést kötött a Konzorciummal.

~~A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:~~

A Projekt megvalósítására **2017. június 2-án** kötött konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) a Konzorcium tagjai az alábbiak szerint módosítják:

A projekt címe: **Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz, Cserszegtomaj és Hahót településeken**

**2. Szerződő felek**

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

|  |  |
| --- | --- |
| **Szervezet neve**: | **Zala Megyei Önkormányzat** |
| Postacím: | 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10. |
| Székhely: | 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10. |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 734301 |
| Adószám: | 15734305-2-20 |
| Aláírásra jogosult képviselője: | Dr. Pál Attila Ferenc, elnök |
| Számlavezető pénzintézet neve: | Magyar Államkincstár |
| Számlaszám: | 10049006-00320566-00000000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Szervezet neve**: | **Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség**  **Közhasznú Nonprofit Kft.** |
| Postacím: | 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10. |
| Székhely: | 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10. |
| Azonosító szám (törzsszám/ cégjegyzékszám): | Cg. 20-09-069704 |
| Adószám: | 22253323-2-20 |
| Aláírásra jogosult képviselője: | Bali József, ügyvezető igazgató |
| Számlavezető pénzintézet neve: | CIB Bank Zrt. |
| Számlaszám: | 10700110-43482706-51100005 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Szervezet neve**: | **Keszthely Város Önkormányzata** |
| Postacím: | 8360 Keszthely, Pf.: 6. |
| Székhely: | 8360 Keszthely, Fő tér 1. |
| Azonosító szám (törzsszám/ cégjegyzékszám): | 734466 |
| Adószám: | 15734460-2-20 |
| Aláírásra jogosult képviselője: | Ruzsics Ferenc, polgármester |
| Számlavezető pénzintézet neve: | OTP Bank Nyrt. |
| Számlaszám: | 11749039-15432711-10240001 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Szervezet neve**: | **Hévíz Város Önkormányzata** |
| Postacím: | 8381 Hévíz, Pf.: 106. |
| Székhely: | 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 734378 |
| Adószám: | 15734374-2-20 |
| Aláírásra jogosult képviselője: | Papp Gábor, polgármester  Szintén László, közgazdasági osztályvezető |
| Számlavezető pénzintézet neve: | OTP Bank Nyrt. |
| Számlaszám: | 11749039-15432429-10360006 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Szervezet neve**: | **Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata** |
| Postacím: | 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. |
| Székhely: | 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 734411 |
| Adószám: | 15734415-2-20 |
| Aláírásra jogosult képviselője: | Bartha Gábor polgármester |
| Számlavezető pénzintézet neve: | OTP Bank Nyrt. |
| Számlaszám: | 11749039-15432467-00000000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Szervezet neve**: | **Hahót Község Önkormányzata** |
| Postacím: | 8771 Hahót, Deák Ferenc u. 63. |
| Székhely: | 8771 Hahót, Deák Ferenc u. 63. |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 432184 |
| Adószám: | 15432182-2-20 |
| Aláírásra jogosult képviselője: | Szabó Zsolt, polgármester |
| Számlavezető pénzintézet neve: | OTP Bank Nyrt. |
| Számlaszám: | 11749015-15432182-00000000 |

A Konzorcium Tagjai maguk közül a **2016. március 30–án** kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a **Zala Megyei Önkormányzat** Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

**3. A Tagok jogai és kötelezettségei**

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendőek.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető*.*

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tag neve | Tevékenység | A tevékenységre jutó elszámolható költség összege  Ft | A tevékenységre jutó támogatás összege  Ft |
| 1. | Zala Megyei Önkormányzat | Projekt előkészítés: átnézeti helyszínrajzok és nyomvonaltervek, kerékpárforgalmi hálózati tervek, engedélyezési és kiviteli tervek,  építési engedélyeztetés lebonyolítása, KENYI adatszolgáltatás a jogerős építési engedélyeket követően | 16.106.430,- | 16.106.430,- |
| 2. | Zala Megyei Önkormányzat | Közbeszerzési eljárások lebonyolítása a Zala Megyei Önkormányzat projekttevékenységeihez kapcsolódóan | 110.000,- | 110.000,- |
| 3. | Zala Megyei Önkormányzat | Műszaki ellenőrzés és a vonatkozó közúti biztonsági audit elvégzése az engedélyezési és kiviteli tervekhez kapcsolódóan | 3.258.405,- | 3.258.405,- |
| 4. | Zala Megyei Önkormányzat | Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása | 500.000,- | 500.000,- |
| ***Zala Megyei Önkormányzat összesen*** | | | ***19.974.835,-*** | ***19.974.835,-*** |
| 5. | Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. | Projektmenedzsment | 8.146.014,- | 8.146.014,- |
| ***Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. összesen*** | | | ***8.146.014,-*** | ***8.146.014,-*** |
| 6. | Keszthely Város Önkormányzata | Projekt előkészítés: közreműködés az építési engedélyezési eljárás lebonyolításában | 21.400,- | 21.400,- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tag neve | Tevékenység | A tevékenységre jutó elszámolható költség összege  Ft | A tevékenységre jutó támogatás összege  Ft |
| 7. | Keszthely Város Önkormányzata | Közbeszerzési eljárás lebonyolítása a terület-előkészítési és építési tevékenységekre vonatkozóan | 1.454.034,- | 1.454.034,- |
| 8. | Keszthely Város Önkormányzata | Ingatlan vásárlások és/vagy kisajátítási eljárások lebonyolítása | 3.009.672,- | 3.009.672,- |
| 9. | Keszthely Város Önkormányzata | Kivitelezés - terület-előkészítési tevékenység | 3.009.672,- | 3.009.672,- |
| 10. | Keszthely Város Önkormányzata | Kivitelezés – építési tevékenység | 126.396.630,- | 126.396.630,- |
| 11. | Keszthely Város Önkormányzata | Forgalomba helyezési eljárás lebonyolítása, KENYI adatszolgáltatás a műszaki átadást-átvételt követően, közúti biztonsági audit elvégeztetése a közforgalom számára történő megnyitás előtt | 9.620,- | 9.620,- |
| 12. | Keszthely Város Önkormányzata | Szemléletformáló tevékenység (kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok/ rendezvények/ bebiciklizés) szakmai tartalmának kidolgozása és a tevékenység megvalósítása | 1.504.836,- | 1.504.836,- |
| 13. | Keszthely Város Önkormányzata | Tartalék | 1.504.836,- | 1.504.836,- |
| ***Keszthely Város Önkormányzata összesen*** | | | ***136.910.700,-*** | ***136.910.700,-*** |
| 14. | Hévíz Város Önkormányzata | Projekt előkészítés: közreműködés az építési engedélyezési eljárás lebonyolításában | 60.200,- | 60.200,- |
| 15. | Hévíz Város Önkormányzata | Közbeszerzési eljárás lebonyolítása a terület-előkészítési és építési tevékenységekre vonatkozóan | ~~853.194,-~~  0,- | ~~853.194,-~~  0,- |
| 16. | Hévíz Város Önkormányzata | Ingatlan vásárlások és/vagy kisajátítási eljárások lebonyolítása | ~~1.766.006,-~~  0,- | ~~1.766.006,-~~  0,- |
| 17. | Hévíz Város Önkormányzata | Kivitelezés - terület-előkészítési tevékenység | ~~1.766.006,-~~  0,- | ~~1.766.006,-~~  0,- |
| 18. | Hévíz Város Önkormányzata | Kivitelezés – építési tevékenység | ~~74.699.768,-~~  0,- | ~~74.699.768,-~~  0,- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tag neve | Tevékenység | A tevékenységre jutó elszámolható költség összege  Ft | A tevékenységre jutó támogatás összege  Ft |
| 19. | Hévíz Város Önkormányzata | Forgalomba helyezési eljárás lebonyolítása, KENYI adatszolgáltatás a műszaki átadást-átvételt követően, közúti biztonsági audit elvégeztetése a közforgalom számára történő megnyitás előtt | ~~41.100,-~~  0,- | ~~41.100,-~~  0,- |
| 20. | Hévíz Város Önkormányzata | Szemléletformáló tevékenység (kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok/ rendezvények/ bebiciklizés) szakmai tartalmának kidolgozása és a tevékenység megvalósítása | 883.003,- | 883.003,- |
| 21. | Hévíz Város Önkormányzata | Tartalék | ~~883.003,-~~  0,- | ~~883.003,-~~  0,- |
| ***Hévíz Város Önkormányzata összesen*** | | | ***~~80.952.280,-~~***  ***943.203,-*** | ***~~80.952.280,-~~***  ***943.203,-*** |
| 22. | Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | Projekt előkészítés: közreműködés az építési engedélyezési eljárás lebonyolításában | 0,- | 0,- |
| 23. | Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | Közbeszerzési eljárás lebonyolítása a terület-előkészítési és építési tevékenységekre vonatkozóan | 853.194,- | 853.194,- |
| 24. | Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | Ingatlan vásárlások és/vagy kisajátítási eljárások lebonyolítása | 1.766.006,- | 1.766.006,- |
| 25. | Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | Kivitelezés - terület-előkészítési tevékenység | 1.766.006,- | 1.766.006,- |
| 26. | Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | Kivitelezés – építési tevékenység | 74.699.768,- | 74.699.768,- |
| 27. | Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | Forgalomba helyezési eljárás lebonyolítása, KENYI adatszolgáltatás a műszaki átadást-átvételt követően, közúti biztonsági audit elvégeztetése a közforgalom számára történő megnyitás előtt | 41.100,- | 41.100,- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tag neve | Tevékenység | A tevékenységre jutó elszámolható költség összege  Ft | A tevékenységre jutó támogatás összege  Ft |
| 28. | Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | Szemléletformáló tevékenység (kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok/ rendezvények/ bebiciklizés) szakmai tartalmának kidolgozása és a tevékenység megvalósítása | 0,- | 0,- |
| 29. | Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | Tartalék | 883.003,- | 883.003,- |
| ***Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata összesen*** | | | ***80.009.077,-*** | ***80.009.077,-*** |
| 30. | Hahót Község Önkormányzata | Projekt előkészítés: közreműködés az építési engedélyezési eljárás lebonyolításában | 104.000,- | 104.000,- |
| 31. | Hahót Község Önkormányzata | Közbeszerzési eljárás lebonyolítása a terület-előkészítési és építési tevékenységekre vonatkozóan | 841.177,- | 841.177,- |
| 32. | Hahót Község Önkormányzata | Ingatlan vásárlások és/vagy kisajátítási eljárások lebonyolítása | 1.741.133,- | 1.741.133,- |
| 33. | Hahót Község Önkormányzata | Kivitelezés - terület-előkészítési tevékenység | 1.741.133,- | 1.741.133,- |
| 34. | Hahót Község Önkormányzata | Kivitelezés – építési tevékenység | 73.614.180,- | 73.614.180,- |
| 35. | Hahót Község Önkormányzata | Forgalomba helyezési eljárás lebonyolítása, KENYI adatszolgáltatás a műszaki átadást-átvételt követően, közúti biztonsági audit elvégeztetése a közforgalom számára történő megnyitás előtt | 74.000,- | 74.000,- |
| 36. | Hahót Község Önkormányzata | Szemléletformáló tevékenység (kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok/ rendezvények/ bebiciklizés) szakmai tartalmának kidolgozása és a tevékenység megvalósítása | 870.566,- | 870.566,- |
| 37. | Hahót Község Önkormányzata | Tartalék | 870.566,- | 870.566,- |
| ***Hahót Község Önkormányzata összesen*** | | | ***79.856.755,-*** | ***79.856.755,-*** |
| **MINDÖSSZESEN** | | | **325.840.584,-** | **325.840.584,-** |

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza[[1]](#footnote-1).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tag neve | Elszámolható költség  Ft | Támogatási összeg  Ft | Igényelt előleg  Ft |
| 1. | Zala Megyei Önkormányzat | 19.974.835,- | 19.974.835,- | 19.974.835,- |
| 2. | Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. | 8.146.014,- | 8.146.014,- | 4.073.007,- |
| 3. | Keszthely Város Önkormányzata | 136.910.700,- | 136.910.700,- | 135.405.864,- |
| 4. | Hévíz Város Önkormányzata | 943.203,- | 943.203,- | 943.203,- |
| 5. | Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | 80.009.077,- | 80.009.077,- | 79.126.074,- |
| 6. | Hahót Község Önkormányzata | 79.856.755,- | 79.856.755,- | 78.986.189,- |
| ***ÖSSZESEN*** | | ***325.840.584,-*** | ***325.840.584,-*** | ***318.509.172,-*** |

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének **0** %-kát képezi, az alábbi megoszlásban[[2]](#footnote-2):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tag neve | önrész formája | önrész összege Ft | részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%) |
| 1. | Zala Megyei Önkormányzat | - | 0 | 0 |
| 2. | Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. | - | 0 | 0 |
| 3. | Keszthely Város Önkormányzata | - | 0 | 0 |
| 4. | Hévíz Város Önkormányzata | - | 0 | 0 |
| 5. | Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata | - | 0 | 0 |
| 6. | Hahót Község Önkormányzata | - | 0 | 0 |
| ***ÖSSZESEN*** | | ***-*** | ***0*** | ***0*** |

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben meghatározott korlátokat*.*

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkő határidejét, vagy a mérföldkőben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkő tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 77.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól[[3]](#footnote-3).

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

**4. Kapcsolattartás**

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

**5. A Konzorcium képviselete**

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

**6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok**

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra[[4]](#footnote-4):

**Keszthely Város Önkormányzata** vállalja, hogy a projekt keretében elkészített kiviteli terv alapján az alábbi területeken kerékpárforgalmi létesítmény építését/kijelölését valósítja meg, a beruházást aktiválja, továbbá gondoskodik a megvalósult kerékpárforgalmi létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Közterület megnevezés/útszám** | **HRSZ** | **Közigazgatási terület** |
| Sopron u. | 2500/1 | Keszthely |
| LIDL áruház melletti út | 2505/4 | Keszthely |
| Csapás utca melletti közterület | 2506/2 | Keszthely |
| Csapás utca melletti közterület | 2506/4 | Keszthely |
| Csapás utca melletti közterület | 2513/4 | Keszthely |
| Csapás utca melletti közterület | 2774 | Keszthely |
| Zsidi u | 2775 | Keszthely |
| Zsidi utca körforgalom melletti közterület | 2776/2 | Keszthely |
| Csapás utca melletti közterület | 2776/1 | Keszthely |
| Csapás utca melletti közterület | 4663/4 | Keszthely |
| Csapás utca | 4663/7 | Keszthely |
| Csapás utca melletti közterület | 4663/5 | Keszthely |
| TESCO áruház előtti út és parkoló | 4881/1 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 4881/3 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 4881/4 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/103 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/104 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/101 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 053/19 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/98 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/95 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/93 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/91 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/89 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/87 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/115 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/85 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/113 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/83 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/111 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/81 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/109 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/79 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/107 | Keszthely |
| 71-es főúttal párhuzamos zúzottkő út | 052/105 | Keszthely |
| Szent László árok | 040/43 | Keszthely |
| ~~Szent László árok~~  Szent Erzsébet út | ~~045/5~~  046/5 | ~~Keszthely~~  Keszthely |

**~~Hévíz Város Önkormányzata~~** Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata vállalja, hogy a projekt keretében elkészített kiviteli terv alapján az alábbi területeken kerékpárforgalmi létesítmény építését/kijelölését valósítja meg, a beruházást aktiválja, továbbá gondoskodik a megvalósult kerékpárforgalmi létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Közterület megnevezés/útszám** | **HRSZ** | **Közigazgatási terület** |
| 7332. j. ök. út | 0102/8 | Cserszegtomaj |
| 7332. j. ök. út | 0102/11 | Cserszegtomaj |
| 7332. j. ök. út | 0102/10 | Cserszegtomaj |
| 7332. j. ök. út | 0101 | Cserszegtomaj |
| 7332. j. ök. út | 0100 | Cserszegtomaj |
| ~~7332. j. ök. út~~ | ~~0102/13~~ | ~~Cserszegtomaj~~ |
| 7332. j. ök. út | 098 | Cserszegtomaj |
| 7332. j. ök. út | 097 | Cserszegtomaj |
| 7332. j. ök. út Dobogó-major bejárat | 0500 | Keszthely |
| 73179. j. út | 0501 | Keszthely |

**Hahót Község Önkormányzata** vállalja, hogy a projekt keretében elkészített kiviteli terv alapján az alábbi területeken kerékpárforgalmi létesítmény építését/kijelölését valósítja meg, a beruházást aktiválja, továbbá gondoskodik a megvalósult kerékpárforgalmi létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Közterület megnevezés/útszám** | **HRSZ** | **Közigazgatási terület** |
| Deák Ferenc utca | 020/2 | Hahót |
| 74. sz. főút | 03/2 | Hahót |
| 74. sz. főút | 020/1 | Hahót |
| szántó | 0232/3 | Hahót |
| szántó | 0232/5 | Hahót |
| saját használatú út | 0231 | Hahót |
| árok | 0230 | Hahót |
| szántó | 0225/6 | Hahót |
| szántó | 0225/4 | Hahót |
| szántó | 0225/3 | Hahót |
| szántó | 0225/2 | Hahót |
| árok | 0225/1 | Hahót |

**7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása**

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

a) nem változik a projekt alapvető célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

**8. A Megállapodás megszűnése és módosítása**

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

**9. A Tagok egyéb megállapodásai[[5]](#footnote-5)**

A konzorcium minden tagja vállalja:

* hogy felelőssége a benyújtott pályázatban és jelen megállapodásban meghatározott saját tevékenységi körének megvalósítására terjed ki;
* hogy a pályázati költségvetésben szereplő forrásaik terhére történő kötelezettségvállalásért a további tagokat felelősség nem terheli;
* gondoskodik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott, a költségek elszámolásához szükséges alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állásáról;
* a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott, záradékolási kötelezettséggel érintett dokumentumokat a projekt regisztrációs számának (TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005), és az „elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveg feltüntetésével záradékolja;
* a projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését: a projekthez kapcsolódóan elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését, és a projektdokumentáció megőrzését 2027.12.31-ig;
* amennyiben közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, akkor a közbeszerzési eljárás lefolytatása során figyelembe veszi a támogatói intézményrendszer előírásait és útmutatóit, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XVI. fejezete szerint járnak el, a közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért a konzorciumi tag felel, bármely közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogsértés, illetve szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség az érintett konzorciumi tagot terheli.

A konzorciumi tag települések önkormányzatai, Keszthely Város Önkormányzata, Hévíz Város Önkormányzata, Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata, és Hahót Község Önkormányzata vállalják az általuk megvalósított fejlesztések vonatkozásában:

* a megvalósult kerékpárút fenntartásával, üzemeltetésével karbantartásával járó munkák elvégzését és annak költségét legalább a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig;
* a megvalósítási és a fenntartási időszakban a tájékoztatási és nyilvánossági tevékenység keretében elkészített C/B/D típusú táblák karbantartását, szükség esetén pótlását;
* információk, adatok nyújtását a Konzorciumvezető és a projektmenedzsmentet végző Tag részére a pénzügyi és szakmai beszámolók, a záró beszámoló, és a Támogató/Közreműködő/Ellenőrző szervezetek részére nyújtandó adatszolgáltatások összeállítása érdekében;
* közreműködnek a helyszíni ellenőrzéseken, biztosítják a hivatalos képviselő, vagy az általa feljogosított személy részvételét a helyszíni ellenőrzésen, biztosítják a megvalósítási helyszínek bemutatását, továbbá a projekt elemeihez való fizikai hozzáférés biztosításával, a szükséges dokumentumok, információk és kért adatok rendelkezésre bocsátásával és megadásával segítik az ellenőrzések végrehajtását.
* a szemléletformáló tevékenységek szakmai tartalmának kidolgozását a 2. mérföldkőig, amelynek határideje: 2018.03.31.
* közúti biztonsági audit elvégeztetését 2 alkalommal: a megvalósítási időszakban a közforgalom számára történő megnyitás előtt, és a fenntartási időszakban az üzemeltetés korai szakaszában.

**10. Záró rendelkezések**

10.1. Jelen Megállapodás **17** oldalon és **8** db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a jogvita tárgyának és értékének függvényében a Zalaegerszegi Járásbíróság, vagy a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konzorcium Vezetője  ..............................................  Dr. Pál Attila Ferenc  elnök  Zala Megyei Önkormányzat  P.H.  Aláírás dátuma:  2018. ……………… | Konzorciumi Tag  ..............................................  Bali József  ügyvezető igazgató  Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.  P.H.  Aláírás dátuma:  2018. ……………… | Konzorciumi Tag  ..............................................  Ruzsics Ferenc  polgármester  Keszthely Város Önkormányzata  P.H.  Aláírás dátuma:  2018. ……………… |
| Konzorciumi Tag  ..............................................  Bartha Gábor  polgármester  Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata  P.H.  Aláírás dátuma:  2018. ……………… | Konzorciumi Tag  ..............................................  Papp Gábor Szintén László  polgármester közgazdasági  osztályvezető  Hévíz Város Önkormányzata  P.H.  Aláírás dátuma:  2018. ……………… | Konzorciumi Tag  ..............................................  Szabó Zsolt  polgármester  Hahót Község Önkormányzata  P.H.  Aláírás dátuma:  2018. ……………… |

1. A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. [↑](#footnote-ref-1)
2. A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot. [↑](#footnote-ref-3)
4. Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. [↑](#footnote-ref-4)
5. A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges. [↑](#footnote-ref-5)