ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. február 28-ai rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Széchenyi utca felújítás aktuális döntései

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: 	Olt István Városfejlesztési osztályvezető

Szintén László osztályvezető

Deák Ügyvédi iroda Dr. Deák Krisztina ügyvéd, közbeszerzési szakértő

Törvényességi szempontból látta: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Széchenyi utca fejlesztése” projekt újabb mérföldkőhöz érkezett. Mint a Tisztelt Képviselő –testület előtt ismeretes, a tárgyi beruházás igen összetett, mivel több közműszolgáltató valamint a Magyar Közút Zrt. önálló beruházásként végez a projekt keretében kivitelezési feladatokat. A műszaki tartalmak és a beruházás egyes szereplőinek feladati az elmúlt időszakban meghatározásra kerületek.

Feladat				Költségviselő

- Ivóvíz gerincvezeték csere 				DRV+önkormányzat

- Szennyvízcsatorna bélelés 				DRV  Zalaegerszeg, Köztársaság u. .

- Gázvezeték bekötővezetékek cseréje 		E.- on gázhálózati Zrt.

- 22 kV – os ellátó kábel cseréje			E.-on + önkormányzat

- Invitel kábel földbe helyezése			Invitel + önkormányzat

- Szegély építés és pályaszerkezet felújítás   	Magyar Közút Zrt

Így az önkormányzat által elvégzendő feladatok elvégzésére, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról a Tisztelt Képviselő – testület a 330/2017. (XII. 14.) határozatával döntött. A beruházás során az alábbi munkák készülnek el:

- Zárt rendszerű csapadék csatorna

- Déli oldali járda sétánnyá szélesítése új burkoló elemekkel

- Északi oldali járda szélesítése déli oldalon elbontott burkoló elemekkel

- 0,4 kV-os légkábel földbe helyezése

- Közvilágítási kandeláberek cseréje

- Zöldterület kialakítás

- Utcabútorok elhelyezése

A közbeszerzési eljárás során két ajánlat érkezett. A Hydrokomp Mélyépítő Kft.(8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a) bruttó 927 406 118 Ft-os, míg Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.(8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) bruttó 891 060 702 Ft-os ajánlatot tett. Az ajánlatok 5%-os tartalékkeretet tartalmaznak.

Az ellenszolgáltatás értéke az eredetileg tervezett beruházási költségnél cca 226 millió Ft-tal magasabb. Ennek oka a következő: Egyrészt, önkormányzatunk úgy döntött, hogy a Széchenyi utcán található közvilágítási betonoszlopokat elbontja, és helyette új közvilágítási kandelábereket helyez el. Ezért a 0,4 kV-os légkábel helyett földkábelt kell kiépíteni. Ez azonban azzal jár, hogy a lakossági bekötéseket is át kell alakítani, illetve új bekötéseket kell készíteni. A vállalkozói díj tartalmazza az új lakossági bekötések kialakítását, illetve az ezzel járó bontási javítási munkák költségeit. A másik ok, hogy a tervezési időszakhoz képest a minimálbér emelkedés, az építőanyagok árában és az élő munka díjában egyaránt jelentkezik, ami az építő iparban mintegy 20%-os áremelkedést eredményezett.

A beruházási hitelfelvételt Hévíz Város Képviselőtestülete a 183/2017. (VI.29.) és 277/2017.(X.30) határozataival jóváhagyta.

A Kormány 1820/2017. (XI.8) határozatával teljes összegben jóváhagyta Hévíz Város Önkormányzat hitelkérelmét, és a CIB Bank Zrt-vel 2017. december 6-én a szerződés is megkötésre került. A fejlesztéseket az alábbi kategóriákban nevesítette a Kormány:

- Közutak, hidak építése, felújítása 665.000.000,-Ft (Széchenyi utca)

- Települési turisztikai fejlesztés 150.000.000,-Ft (Nagyparkoló átépítés)

- Egyéb környezetvédelemhez és természeti katasztrófák elhárításához kapcsolódó beruházások 110.160.000,- Ft (buszpályaudvar áttelepítéséhez szükséges földterület vásárlása)

- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 72.000.000,- Ft (városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése)

- Közutak, hidak építése, felújítása 246.000.000,- Ft (Zrínyi utca és közműveinek belterületi szakaszának teljes rekonstrukciója)

mindösszesen 1.243.160.000,- Ft összeg marad változatlanul.

Az előterjesztés első felében részletezett beruházások költségnövekedése miatt szükséges a költségvetési tartalék visszapótlása, ezért javasoljuk az öt kategória felülvizsgálatát. Eszerint az 5. közutak, hidak építése, felújítása 246.000.000,- Ft összegben (Zrínyi utca és közműveinek belterületi szakaszának teljes rekonstrukciója átcsoportosításra kerül a 1. Közutak, hidak építése, felújítása 665.000.000,-Ft (Széchenyi utca) kategóriába.

Ehhez a módosításhoz első körben a Magyar Államkincstárral és a hitelfolyósító CIB Bank Zrt.-vel kell egyeztetéseket folytatni, és pozitív elbírálás esetén a hitelszerződést is módosítani szükséges, amely a hitelszerződés 7.3 alapján díjmentes.

Az ajánlatok tartalmi és formai értékelését a közbeszerzési eljárásban közreműködő közbeszerzési szakértő, Deák Ügyvédi Iroda végezte el,az alábbiak szerint:

Tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2018. február 9. napján 12:00 óráig kettő ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát, az alábbi megajánlásokkal:

1./ Ajánlattevő neve: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Nettó ajánlati ár (HUF) 668.212.000,- Ft

2./ Ajánlattevő neve: HYDROCOMP Mélyépítő Kft.

Ajánlattevő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/A.

Nettó ajánlati ár (HUF) 695.467.655,- Ft

Az ajánlati felhívás VI.3) pont 20. alpontjában Ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyi eljárásban a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint kíván eljárni.

Ennek megfelelően az ajánlatok bírálatát - – a kizáró okokra és az alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatok alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el az ajánlatkérő.

Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb - Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.- ajánlattevő tekintetében került elvégzésre a bírálat.

A bírálati jegyzőkönyvet az előterjesztés mellékleteként csatoljuk.

A döntések egyszerű szótöbbséget igényelnek.

2.

- Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Széchenyi utca közbeszerzési eredményhirdetéséhez szükséges 226.060.702 Ft fedezet biztosítását. 22.225.000 Ft-ot a 2/2018.(I.25) rendelet III/5 Széchenyi utca fejlesztési sor önereje, illetve 203.835.702 Ft-ot az 1/9 melléklet kiadási tartaléka biztosít.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: azonnal.

- A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) számú rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2018. június 30.

- Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kormány 1820/2017. (XI.8) határozatával jóváhagyott Hévíz Város Önkormányzat CIB Bank Zrt.-vel kötött hitelszerződésének módosítását az alábbiak szerint:

  - Közutak, hidak építése, felújítása 911.000.000,-Ft (Széchenyi utca)

  - Települési turisztikai fejlesztés 150.000.000,-Ft (Nagyparkoló átépítés)

  - Egyéb környezetvédelemhez és természeti katasztrófák elhárításához kapcsolódó beruházások 110.160.000,- Ft (buszpályaudvar áttelepítéséhez szükséges földterület vásárlása)

  - Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 72.000.000,- Ft (városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése)

mindösszesen 1.243.160.000,-Ft hitel összegben.

- A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételekkel, a Magyar Államkincstárral és a hitelfolyósító CIB Bank Zrt-vel történő egyeztetésre.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2018. március 31.

- Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Hévíz, Széchenyi utca fejlesztése, kivitelezési szerződés keretében” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban tett ajánlatok közül, a Deák ügyvédi Iroda, mint közbeszerzési szakértő által készített értékelési javaslat, valamint a bíráló bizottság javaslata alapján az értékelési sorrendben legkedvezőbb, Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja azzal, hogy a HYDROCOMP Mélyépítő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1/A.) ajánlata nem került elbírálásra, mivel az értékelési sorrendben csak a második volt.

- A Képviselő-testület a „Hévíz, Széchenyi utca fejlesztése, kivitelezési szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

- A Képviselő-testület a „Hévíz, Széchenyi utca fejlesztése, kivitelezési szerződés keretében” közbeszerzési eljárás nyerteseként, a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. –t, nettó 668.212.000,- Ft ajánlati áron hirdeti ki, tekintettel arra, hogy a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. ajánlattevő a Kbt. 76. § (1) bekezdés b) pontja szerinti értékelési szempontot figyelembe véve a legjobb ár-értékarányt tartalmazó ajánlatott tette (összpontszám: 10.000), amely megfelel az Ajánlatkérő rendelkezésére álló kiegészített anyagi fedezet mértékének is.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési vállalkozási szerződés megkötésére, a megvalósítás érdekében szükséges végrehajtási intézkedések megtételére, a szükséges közbeszerzés jogi intézkedések végrehajtatására.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	a felelősségi rend szerint

3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| Dr. Deák Krisztina | közbeszerzési szakértő | - | - |