Iktatószám: PMK/3-49/2014

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. augusztus 18-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Döntéshozatal pályázat benyújtásáról a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című konstrukcióra

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette:  	Molnár Andrea pályázati munkacsoport vezető

Megtárgyalta: 	Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Új Széchenyi Terv keretén belül lehetőség van a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívásra Hévíz Város Önkormányzatnak pályázatot benyújtania.

Ezen felhíváson a kisebb bekerülési költségű, az épületek energia-felhasználásához kapcsolódó, a megújuló energiaforrás-hasznosító technológiákat magukba foglaló projektek indulhatnak.

A támogatási igény minimum 20, maximum 50 millió Ft lehet. A támogatás intenzitása 100 %.

A Hévízi Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetén kerülne 120 db 250 W-os névleges teljesítményű kristályos napelem modul elhelyezésre.

Jelenleg az épület átlagos éves fogyasztása 95 761 kWh/év. A projekt megvalósítását követően a hasznosított energia mennyisége 33 000 kWh/év várható.

A projekt számszerűsíthető eredményei:

| Monitoring mutatók | Kiinduló érték (Változás célértéke) | Fenntartási időszak: |  |  |  | 5 év |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Célérték elérésének dátuma: |  |  |  |  |
|  |  | 2016.03.31 | 2017.03.31 | 2018.03.31 | 2019.03.31 | 2020.03.31 |
| Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése [t/év] | 30,848 | 30,848 | 61,697 | 92,545 | 123,394 | 154,242 |
| Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése (villamosenergia-termelés) [GWh/év] | 0,0330 | 0,0330 | 0,0660 | 0,0990 | 0,1320 | 0,1650 |
| Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése [GJ/év] | 118,800 | 118,800 | 237,600 | 356,400 | 475,200 | 594,000 |

| V. A projekt tervezett költségvetése |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elszámolható költségek |  | Nem elszámolható költségek |  | Összesen [Ft] |
|  | Projekt előkészítés költségei [Ft] | Projekt megvalósítás költségei [Ft] | Projekt előkészítés költségei [Ft] | Projektmegvalósítás költségei [Ft] |  |
| Építési munkák | -- | 23 615 650 | -- | 0 | 23 615 650 |
| Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások | 0 | 1 269 492 | 0 | 0 | 1 269 492 |
| Közbeszerzés | 546 100 | -- | 0 | -- | 546 100 |
| Tervezés | 660 400 | 1 244 600 | 0 | 0 | 1 905 000 |
| Mérnöki feladatok | -- | 510 000 | -- | 0 | 510 000 |
| Tájékoztatás és nyilvánosság | -- | 160 655 | -- | 0 | 160 655 |
| Összesen: | 1 206 500 | 26 800 397 | 0 | 0 | 28 006 897 |
| A projekt elszámolható költsége: |  | 28 006 897,00 | Igényelhető támogatás összege: |  | 28 006 897,00 |

A projekt összköltségvetése bruttó 28 006 897,- Ft, mely 100 %-ban finanszírozott pozitív elbírálás esetén.

A pályázat benyújtási határideje: 2014. augusztus 21.

- Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

2.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című, KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú konstrukció keretében „Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban” címmel.

- A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma:

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. 1067/A/1. hrsz.

- A projekt megnevezése:

Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban

- A pályázati konstrukció száma és neve:

KEOP-2014-4.10.0/N

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása

- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:

Teljes beruházási költség: bruttó 28 006 897,-Ft

Az önkormányzati saját erő összege és forrása:

Saját erő összege:	0,- Ft

Ebből saját forrás:	0,- Ft

Hitel:			0,- Ft

A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:

Igényelt támogatás: bruttó 28 006 897,- Ft

- A Képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy a pályázott KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az Önkormányzat saját forrásának összegét a költségvetésében elkülöníti.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: 2014. augusztus 21.

3.

Bizottsági állásfoglalás

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Molnár Andrea | ügyintéző |  |  |
| Őry Rózsa | osztályvezető |  |  |
| Bediné Makra Anikó | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
| dr. Márkus Mirtill | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |