HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. június 30-ai nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

118/2023.  (VI. 30.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt vonatkozásában „Hévízen, a Hévízi Gyógytó nyári bejárata előtt felállítandó Festetics szoborcsoport - egészalakos szobor-művészeti alkotás” Felhasználási szerződés 1. számú módosítását – a csatolt módosító szerződés és előterjesztés alapján - jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Felhasználási Szerződés módosítást aláírja.

- A Képviselő-testülete elfogadja a szerződés tárgyát képező műalkotás teljes megvalósításának vonatkozásában a határidő 2023. június 30-ról az 1. sz. módosítással 2023. október 16-ra történő módosulását.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Felhasználási Szerződés módosítás utóellenőrzését közbeszerzési tanácsadón keresztül terjessze a vonatkozó Irányító Hatóság (IH) elé.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a közbeszerzési szakértőt, hogy a közbeszerzési törvény szerinti intézkedéseket tegyék meg.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

Hévíz, 2023. június 30.

(dr. Tüske Róbert) sk.				  (Papp Gábor) sk.

jegyző		 				     polgármester

Hévíz, 2023. július 3.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet