3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047

Kedvezményezett: **Hévíz Város Önkormányzat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mérföldkő sorszáma** | **Mérföldkő elérésének tervezett dátuma** | **Megvalósítani tervezett eredmény leírása** | **A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)** |
| 1 | 2022.04.30 | A pályázati felhívás 1. mérföldkövére vonatkozó elvárások teljesülnek. A projekt keretében elkészül az engedélyes terv, amely alapján megtörténik az engedélyeztetési eljárás. Az engedélyezési tervek alapján a hatósági engedélyezési eljárás lefolytatásra kerül. A vízjogi létesítési engedély kiadását követően tervező elkészíti a kiviteli tervdokumentációt, és elkészül a tételes tervezői költségvetés. A közvetlen befogadó nyilatkozata kiállításra kerül. | 1 000 000 |
| 2 | 2022.07.30 | Az engedélyezési és kiviteli tervek alapján a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megvalósul, a kivitelezési szerződés megkötésre kerül. A tulajdonviszonyok rendezettek, a beruházással érintett ingatlanok Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában vannak. | 3 999 230 |
| 3 | 2022.12.31 | A kivitelezés készültségi foka eléri az 50%-ot | 44 001 690 |
| 4 | 2023.04.30 | Kivitelezés 100%-os készültség | 44 001 690 |
| 5 | 2023.05.31 | Projektben tervezett valamennyi tevékenység megvalósul, a szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása megtörténik. A pályázatban vállalt "Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza" mutató teljesül, annak értéke 465,5 m. | 6 997 324 |

|  |  |
| --- | --- |
| …………………  **Hévíz Város  Önkormányzat**  Kedvezményezett  P.H.  Kelt: Hévíz, 2021. év … hónap … napján. | ……….…………  **Magyar Államkincstár**  **Zala Megyei Igazgatóság**  Közreműködő Szervezet  P.H.  Kelt: Zalaegerszeg, 2021. év … hónap ... napján. |