ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. május 30-ai rendes ülésére

Tárgy: Csapadékvíz elvezető rendszer környezetvédelmi szempontú fejlesztése

Az előterjesztő:    Papp Gábor polgármester

Készítette:            Adorján Zoltán beruházási és közmű ügyintéző

Babics Tamás beruházási és környezetvédelmi ügyintéző

Megtárgyalta:      Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz város Önkormányzata a Széchenyi utca rekonstrukciója keretében, az utca csapadékvíz elvezetéséhez 36800/4900-5/2017. számon vízjogi létesítési engedélyt kapott, ahol az utca csapadékvíz elvezetését az Ady utcai befogadó árokig, zárt rendszerben kell kialakítani.

A tervezői költségbecslések időszakában – a költségek mérséklése érdekében- az a döntés született, hogy a teljes felújítás a Kölcsey utcáig tartson, és a déli oldali csapadékvizet az önkormányzati tulajdonú, kitisztított csapadékvíz árok vezesse el az Ady utcáig. Az engedélyek birtokában a hatósági üzembe helyezés, csak a zárt rendszerű elvezetés megléte mellett jöhet létre. Az ideiglenes megoldás létesítéséhez, mely a nyílt árok kitakarításával oldaná meg a déli oldalon a csapadékvíz elvezetést, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park képviselőjével és a Szt András Kórház környezetvédelmi felelősével is helyszíni szemlét tartottunk.

A jelen lévő szakemberek a Széchenyi utcai csapadékrendszer zárttá tételét, környezetvédelmi szempontból is jelentősnek ítélték meg, mert megkíméli ezzel a véderdőt a kontrolálatlan víz szennyezéstől.

Az utca déli gyűjtője jelenleg is a Kölcsey utcai kereszteződésig zárt, onnan nyílt árok vezet az Ady Endre utcai kereszteződésnél lévő zsiliphez, melyen keresztül a csapadékvíz a befogadó árokba kerül.

A csapadékvíz az utcákról összegyűjtött és az ingatlanokból kivezetett csapadékvizet vezeti el, mely ebből adódóan nem tiszta csapadékvíz, hanem meglehetősen szennyezet. Ugyanis az útfelületről származó olajat, téli időszakban használt síkosság mentesítő anyagot, és minden egyéb szennyeződést a nyílt árkon keresztül, a véderdő területét szomszédosan érintve, szállítja a befogadó felé. Mivel a nyílt ároknak jelenleg a véderdő oldalán gyakorlatilag nincs rézsűje, így óhatatlanul ezek a szennyező anyagok a láperdőbe jutnak, ennek következtében környezeti veszélye is fennáll. Ezen szennyezések minimalizálására a Széchenyi utca és a Kölcsey utca találkozásánál iszap és olajfogó műtárgy létesítése lenne indokolt, melyet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park felügyelője javasolt. A Deák téren zárt rendszerben átjövő, a város másik jelentős zárt csapadékvízgyűjtője is a véderdőben lévő nyílt árokba csatlakozik és ide is indokolt lenne az ülepítőmű telepítése. Ezen műtárgyak teljes mértékben környezetvédelmi célokat szolgálnak, és kapcsolódnak a Hévízi-tó védelmében tett erőfeszítésekhez.

A Hévízi-tó körül található lápterületek (amelynek egy részét láperdő borítja) védelme része a tó és közvetlen környezete komplex védelmének. A láp védelme nem önálló természetvédelmi szempont, hanem magának a tónak is élettere. Ezért is kiemelkedő jelentőséggel bír a lápterületek és a tó egymásra hatásának vizsgálata, az eredmények alapján a szükséges intézkedések elindítása. A lápok vízszintjének szabályozhatóvá tételével, és a továbbiakban a terület megfelelő üzemeltetési rendjével jelentősen növekszik a lápterületek védelme. Ezt a célt szolgálja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park gondozásában beindult, pályázati támogatásból finanszírozott Átfogó Tóvédelmi Program (ÁTP). Az ÁTP egyik eleme a véderdei területek, kifejezetten a Széchenyi, Kölcsey és Ady Endre utcák által lehatárolt véderdő jelenlegi vízborításának 10 cm-el történő megemelése, melyet az Ady Endre utcai zsilip vízszintemelésével lehet elérni. Ebben az esetben a Széchenyi utcai gyűjtőn keresztül elvezetett csapadékvíz, mindenképpen keveredik a láperdő vízével, hiszen mint már írtuk az erdő felé a nyílt ároknak nincs rézsűje. Ebből következően a jelenlegi nyílt árok zárttá tétele is környezetvédelmi célokat szolgálna amellett, hogy az elvezetett csapadékvíz biztonságosan tudna a befogadóba távozni.

Az olajfogók létesítését a lefolytatott vízjogi létesítési engedély ebben az esetben nem írta elő, így azok kialakítása egy külön eljárás keretén belül, az engedélyek módosításával tud megvalósulni. Az engedélyezett zárt rendszerű kialakítás több szempontból is indokolt marad, mivel a Hévíz-tó véderdő melletti befogadó árok területei is lápterületek, így azok környezetszennyezése is kizárható lesz.

Az idei évben a tervezőtől kapott költségbecslés alapján, a Széchenyi utca melletti 420 m hosszú D100cm átmérőjű beton csapadékvíz elvezető rendszer kialakítására összesen nettó, 46.593.125,- Ft költséggel lehet számolni.

A költségek kivitelezői szintű meghatározására informális árajánlatot kértünk, mely tartalmazni fogja a csőfektetésen kívül a gerincvezeték földfeltöltését, a véderdő felőli rézsű kialakítását, és a majdani sétányfelület dolomitos kavicsterítését, ami alkalmas lesz a gyalogos közlekedésre.

Az informális ajánlat birtokában megismerve a ténylegesen várható kivitelezési költséget, a kivitelezési munkák beszerzési eljárását is meg kell indítani. A határozati javaslatban szereplő 2018 év végi határidő pedig elegendő időt biztosít a beruházás előkészítésére. Ez az idő elegendő arra is, hogy az ÁTP keretében 2019. évben várható láperdő vízszintjének 10 cm-es emelésének technikai megoldásához a tervek esetleg szükséges korrekciós munkái is elkészülhessenek, ehhez azonban további egyeztetések szükségesek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal. Szükség esetén pedig elkészülhet a környezetvédelmi célú beruházást alátámasztó dokumentáció is.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi utca rekonstrukciója keretében, az utca csapadékvíz elvezetéséhez 36800/4900-5/2017. számon vízjogi létesítési engedélyt kapott, melynek alapján az utca csapadékvíz elvezetését az Ady utcai befogadó árokig, zárt rendszerben kell kialakítani, ezért a képviselő-testület elrendeli e beruházás előkészítését, a környezetvédelmi célokra felhasználható hitelkeret terhére.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város csapadékvíz elvezető rendszerének környezetvédelmi szempontú fejlesztését támogatja, és úgy dönt, hogy a zárt csapadékvíz elvezetést kialakítja, melynek fedezetét a 2/2018. (I.25) rendelet 1/9 melléklet 6. sor. (felhalmozási céltartalék) biztosítja.

A véderdő melletti Kölcsey utca és Ady Endre utca közötti 420m hosszú D100cm átmérőjű környezetvédelmi célú, zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítására bruttó: 65.000.000,- Ft fejlesztési hitelkeretet felhasznál.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kormány 1820/2017. (XI.8) határozatával jóváhagyott Hévíz Város Önkormányzat CIB Bank Zrt.- vel kötött hitelszerződésének módosítását az alábbiak szerint:

  - Közutak, hidak építése, felújítása 911.000.000,-Ft (Széchenyi utca)

  - Települési turisztikai fejlesztés 150.000.000,-Ft (Nagyparkoló átépítés)

  - Egyéb környezetvédelemhez és természeti katasztrófák elhárításához kapcsolódó beruházások 110.160.000,- Ft (A véderdő melletti Kölcsey utca és Ady Endre utca közötti 420m hosszú D100cm átmérőjű környezetvédelmi célú, zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítása)

  - Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 72.000.000,- Ft (városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése)

mindösszesen 1.243.160.000,-Ft hitel összegben.

- A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételekkel, a Magyar Államkincstárral és a hitelfolyósító CIB Bank Zrt-vel történő egyeztetésre.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2018. június 30.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a környezetvédelmi célokat szolgáló beruházás és közbeszerzési eljárás előkészítésére.

Felelős:     Papp Gábor polgármester

Határidő:   2018. július 20.

3.

BIZOTTSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

5.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | ügyintéző |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |