Iktatószám: HIV/400 – 1 /2025

Napirend sorszáma:

- Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. február 27-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: 	Fecske-Szabó Lőrinc-Búzakalász utcák összekötését érintő településrendezési és ingatlanügyi döntés

- Az előterjesztő: 	Naszádos Péter polgármester

Készítette: 	Vasas Ottó – települési főépítész

dr. Keserű Klaudia jogász

- Megtárgyalta: Pénzügyi, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

- Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Naszádos Péter

polgármester

- I.

- TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő Testület!

Hévíz Város Önkormányzat településrendezési eszközeinek 2016-s módosításával az alábbiak szerint tervezi a Fecske – Szabó Lőrinc – Buzakalász utca összekötését:

Kivonat Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi építési szabályzatról Kivonat 45/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletéből

A Hévíz 1574 hrsz. ingatlan tervezett közlekedési célú övezetben található.

Vonatkozó szabályok:

II/B Beépítésre nem szánt övezetek

24. KÖu jelű Közlekedési, közmű elhelyezési, hírközlési övezetek

28. § (1) Az övezet az OTÉK 26. § (1) és (3) bekezdésben leírt célra szolgál.

(2) A közutak építési területének legkisebb szélességét - ahol a szabályozási terv másként nem jelöli - az OTÉK 26. § (2) bekezdés szerint kell biztosítani.

(3) Közlekedési övezetek:

a) A település belterületén az utakat a szabályozási tervben feltüntetett szabályozási szélességgel kell kialakítani a meglévő adottságok figyelembevételével,

.....

(4) Antennatorony, adótorony a természetvédelmi területen nem helyezhető el. A település külterületén egyedi megoldású, a tájképvédelmi elvárásoknak megfelelő műszaki megoldás, és megjelenés mellett lehetséges.

(5) 10 méternél magasabb önálló hírközlési építmény, szerkezet a belterületen nem telepíthető.

.....

Tóth Béláné az érintett ingatlan résztulajdonosával 2020-ban adásvételi tárgyalások folytak, ahol az Önkormányzat 12.500.000,-Ft vételárat javasolt. A résztulajdonos jelezte eladási szándékát, 15.000.000,- Ft-s összegben, melyre 2020-ban forráshiány miatt és a másik tulajdonostárs Velikov Éva nyilatkozata miatt nem került sor.

Tóth Béláné 2023. novemberében levelet küldött, melyben jelezte, hogy a hét éve húzódó telekügyben határozatot vár a testület részéről. Oly módon, hogy vagy a telek „eredeti állapotát” kéri visszaállítani, az úttá alakítást törlésével. Ellenkező esetben forgalmi érték szerinti kártérítésre tart igényt.

2024-s jogi telekhatárok

Ezen folyamat elindulását követően elektronikus úton megkeresésre került a külföldön élő Velikov Éva tulajdonostárs is, aki jelezte, hogy a résztulajdon eladásáról csak a felajánlott ár ellenében tud majd csak nyilatkozni.

Az Ügyfelek Hévíz Város Önkormányzat részéről tájékoztatva lettek, hogy ingatlanvásárlás, vételi szándék előtt minden esetben ingatlan szakértő bevonásával készül értékbecslés, mely alapján van lehetőség vételi ajánlat tételére.

Ezen ingatlanokra a forgalmi értékbecslés elkészült.

A hatályos szabályozási tervünk alapján szükséges ingatlant kisajátítanunk, vásárolnunk, cserélnünk, stb., hogy utat tudjunk kialakítani, ellenkező esetben ezen településrendezési eszközt módosítanunk kell.

Előzetesen egyeztetve Zala Vármegye Állami Főépítészével a Szabó Lőrinc utca mint zsákutca nem szabályozható ki. A vagy a Fecske utca vagy a Búzakalász utca irányába ki kell vezetni, de ezen végleges verzió majd csak a településrendezési eszköz módosítási eljárása során véglegesedhet a többi hatóság és partner véleménye alapján.

Tóth Béláné 2024. április 2-án küldött levelében jelezte, hogy az 1574 hrsz. ingatlan ½ tulajdoni részét már nem kívánja értékesíteni és megvásárolná az önkormányzat tulajdonában álló 495/4 hrsz. ingatlant.

Ezen üggyel párhuzamosan megkeresték az Önkormányzatot az 1573/4 hrsz. tulajdonosai is, akik érdekeltségi körébe tartozott az 1573/2 hrsz.  ingatlan is. Ezen ingatlan közben egy harmadik fél részére értékesítették, mely jelenleg csak az 1573/1 hrsz. minimális kis közforgalom elől el nem zárt magánúton közelíthető csak meg. Az ingatlan közművesítését ezen kis részen keresztül tervezi a tulajdonos.

A fennálló probléma jövőben orvoslására stratégiai döntésre van szükség.

A fenti ábra alapján a sárgával, zölddel és a lilával jelzett területek megvásárlása minden esetben szükséges. A lila területet kiválthatja esetleg a szürke ingatlan.

Továbbá kompenzálási igénnyel jelentkeztek a kékkel jelölt tulajdonosai és a piros területet megvásárolnák az Önkormányzattól.

Az ingatlan értékbecslések alapján, melyek 90 napig voltak érvényesek és 2024. június 10-én készültek az érintett ingatlanok akkori piaci értékei:

- 495/4 hrsz. közút			2.727.000,-

- 495/5 hrsz. beépítetlen terület	11.590.000,-Ft

- 1572 hrsz. beépítetlen terület: 	29.419.000,- Ft

- 1574 hrsz. beépítetlen terület: 	16.565.000,- Ft

Az árak alapján elmondható, hogy az út 9 - 10.000 Ft/m2 a beépíthető telek pedig 18 - 40.000 Ft/m2 ár közé sorolható, melyek új értékbecslést követően várhatóan emelkedni fognak.

Előzetes tájékozódás alapján a területet érintő szabályozási terv módosításának min. nettó 1,6 milliós tervezői költséggel kell számolni 2025-ben.

A közeljövőben a Szabó Lőrinc utca kinyitása érdekében mindenképp szükséges lesz ingatlant vásárolni, vagy kisajátítani.

Korábbi konzultációk alapján az 1572 hrsz. ingatlan tulajdonosa nyitott adásvételre.

Időközben az E-on Áramhálózati Regionális Központ fejlesztési szakemberei megkeresték a tisztelt Önkormányzatot, hogy a Fecske utcában fellépő magas enegriaigények biztosítása érdekében földre telepített trafóállomást szükséges elhelyezni, melynek helyét a 495/4 hrsz. Önk. területen tervezik az optimális elláthatóság érdekében, úgy hogy a Fecske utca szélessége ne sérüljön, lásd lenti ábra.

A Fecske utca északi és déli „végén” is van és lesz trafó állomás, de szükséges a középső részén is elhelyezni egyet. Amennyiben nem ezen a területen az utca keresztmetszetében a közelben, mivel az Effinger K. utcában nem fér el.

Eladási ajánlati megkeresés:

Baráth-Somogyi Ágnes az 1572 hrsz. ingatlan tulajdonosa elektronikus levélben (3. melléklet) megkereste Naszádos Péter polgármester urat és felajánlotta 10.000 Ft/m2-s eladási áron a szabályzási terv szerinti útnak szánt részeket a Szabó Lőrinc utca (~174 m2) és a Búzakalász utcában (~95 m2). Mindösszesen ~269 m2 terület 10.000 Ft/m2 számolva 2.690.000 Ft-ba kerülne.

Vételi ajánlati megkeresés:

- Laczkó Mária és Tóth Béláné azzal a kéréssel fordultak Hévíz Város Önkormányzathoz a 2024. december 17. napján kelt levelükben, hogy az ingatlanukkal szomszédos 495/4. hrsz-ú, „közút” megnevezésű, 414 m² területmértékű ingatlant szeretnék megvásárolni akként, hogy északi oldalról Tóth Béláné 6 m szélességben, mint a terület alsó szomszédja 50%-ban, míg déli oldalról - 6 m szélességben Laczkó Mária a tulajdonában álló 495/5 hrsz területhez csatlakozó oldalon- a terület 50 %-át.

- Laczkó Mária a szomszédos 495/5. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 1/1 arányban, míg Tóth Béláné az 1574. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa ½-ed arányban.

- Az ingatlan az Önkormányzat forgalomképtelen vagyonát képezi. Ennek megfelelően – amennyiben a Képviselő-testület az ingatlan értékesítése mellet dönt – szükséges lesz az ingatlan forgalomképes vagyonná nyilvánítására.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló 22/2014. (IV. 29.) számú rendeletének 4. § (1) bekezdése szerint a Képviselő-testület döntése alapján megváltoztatható a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban álló vagyon, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe besorolt vagyontárgyak egészének, vagy megosztással megjelölt részének besorolása, különösen az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén:

a) törvényi rendelkezés módosulása,

b) önkormányzati feladatok változása, megszűnése, más módon történő ellátásáról szóló döntés elfogadása,

c) használat vagy hasznosítás céljának megváltozása,

d) önkormányzati feladat átvállalása,

e) közutat, közterületet, vagy középületet érintő telekhatár-rendezés, telekalakítás,

f) egyéb egyedileg elbírált, önkormányzati érdeket szolgáló ok alapján.

(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelem üzleti vagyonná történő átminősítése abban az esetben lehetséges, ha az a továbbiakban kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását nem szolgálja, és a feladatkör ellátása vagy a hatáskör gyakorlása az átminősítést követően az átminősítéssel érintett vagyonelem nélkül is megoldható.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vagyongazdálkodásról szóló rendeletének 6. § (1) bekezdése szerint a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület), valamint átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) A tulajdonosi jogok gyakorlása - a jogszabályok által meghatározott keretek között - kiterjed a vagyontárgy hasznosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, a telekalakítási eljárások végrehajtására, megállapodások megkötésére, a tulajdonosi hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatok megtételére, továbbá közigazgatási, bírósági eljárások megindítására, ezen eljárások során az ügyféli jogok gyakorlására.

A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján: „Az önkormányzati vagyon elidegenítése és megterhelés csak a vagyontárgy értékének megállapítását követően történhet:

- ingatlan vagyon és vagyoni értékű jog esetén független ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott, 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés, vagy üzleti értékelés, ennek felülvizsgált változata alapján.”

Az önkormányzati ingatlan értékesítése előtt ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítésére lesz szükséges, mivel a 2024. június 07-én készített értékbecslés érvényességi ideje lejárt. Az értékbecslésben a Hévíz 495/4. hrsz-ú ingatlan értéke 9.000.- Forint/m² értékben lett meghatározva. Itt kell megjegyezni azonban azt, hogy a terület közútként forgalomképtelen, tehát szükséges lesz az átminősítése beépítetlen területre. Ebben az esetben azonban az értéke 4-5-szörösére emelkedhet.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (1) bekezdése alapján: törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. A törvény 14. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A (4) bekezdés szerint ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20 %-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CVI. törvény 5. § (2) bekezdésének b) pontja szerint az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatár a 2025. évben 25,0 millió forint bruttó forgalmi érték.

- Hévíz Város Önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 22/2014.(IV.29.) számú rendeletének 17. § (2) bekezdése szerint ez az összeg 25 millió forint.

- Az elővásárlási jog gyakorlására kijelölt szervet (MNV Zrt.) tehát 5 millió Forint értékhatár alatti ingatlanok értékesítése esetén nem, az afölötti értékhatárnál viszont meg kell megkeresni.

Kompenzálási megkeresés:

Dr. Schiesz Erika és Fuferenda János a kékkel jelölt magánutak tulajdonosai 2025. január 28-án elektronikus úton megkeresték Hévíz Város Polgármesterét, hogy a szabályozási terv szerint kialakított területekkel kapcsolatosan az Önkormányzat vezetősége megnyugtató módon kompenzálja a családot. Kb. 539 m2

Összegzés: A Szabó Lőrinc utca nem kerül kivezetésre a Fecske utcára, az érintett 1574 hrsz. fél telkére (fenti ábra lila terület) és az 1572 hrsz. ingatlan tulajdonosával egyezik meg az önkormányzat (fenti ábra sárga terület), a 495/5 hrsz. fennmaradó területrész értékesíthetősége megvizsgálásra kerül. Az 1573/3 és 1573/5 hrsz. és az 1569/1 hrsz. ingatlanok tulajdonosával tárgyalások indulnak (fenti ábra zöld, feljebb kék terület).

A döntés ingatlan vásárlási/kisajátítási költséggel jár és módosítani szükséges a szabályozási tervet.

A szabályozás terv módosítása várhatóan 1-1,5 év időtartamot ölelne fel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Mellékletek:

- melléklet Tóth Béláné 1. sz. levele

- melléklet Tóth Béláné 2. sz. levele

- melléklet: Baráth-Somogyi Ágnes felajánló levele

2.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat alapján az előterjesztés szerint a Szabó Lőrinc utcát a Búzakalász utcával köti össze és kezdeményezi a településrendezési eszközök módosításának előkészítését. A képviselő-testülete felkéri a polgármestert az érintett ingatlan tulajdonosokkal az egyeztetéseket folytassa le.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1574 hrsz. ingatlan tulajdonosával az előterjesztés szerinti cél megvalósítása érdekében tárgyalásokat kezdeményezzen az összekötő utca kialakítása érdekében a telek megosztása és megvásárlása céljából.

- A Képviselő-testület elrendeli az Önkormányzat tulajdonában álló Hévíz (belterület) 495/4. hrsz-ú ingatlan esetleges értékesíthetőségének vizsgálatát.

- A Képviselő-testület elrendeli az Önkormányzat tulajdonában álló Hévíz (belterület) 495/4. hrsz-ú ingatlanon telepítendő trafóállomás máshol történő elhelyezhetőségének vizsgálatát.

- A Képviselő-testület elviekben támogatja az 1572 hrsz. ingatlan szabályozási terv és előterjesztés szerinti területének megvásárlását és felkéri a polgármestert az adásvételhez szükséges eljárások előkészítésére.

- A Képviselő-testület elviekben támogatja az 1573/3 és 1573/5 hrsz. ingatlanok szabályozási terv és előterjesztés szerinti területének megvásárlását és felkéri a polgármestert az adásvételhez szükséges eljárások előkészítésére.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szabó Lőrinc utca 1569/1 hrsz. ingatlan tulajdonosával telekvásárlás ügyében tárgyalásokat kezdeményezzen az utca teljes szélességű kialakítása érdekében.

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vizsgálat eredményeként keletkezett dokumentumokat és az érintett tulajdonosokkal a tárgyalások eredményét terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás céljából.

- A Képviselő testület felkéri a polgármestert a döntést közölje az érintettekkel.

Felelős:          Naszádos Péter polgármester

Vasas Ottó települési főépítész

Határidő:         2025. december 31.

III.

Mellékletek

1. számú melléklet:

2. számú melléklet:

3. melléklet

IV.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Vasas Ottó | települési főépítész |  |  |
| Dr. Keserű Klaudia | jogász |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |