ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. február 27-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: DIMOP Plusz-2.1.1-24. kódszámú „Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázat benyújtása

Az előterjesztő:		Naszádos Péter polgármester

Készítette:			Zerényi Attila - beruházási és műszaki ügyintéző

Kránitz Patrícia - pályázati ügyintéző

Megtárgyalta: 	          Pénzügyi, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 	dr. Tüske Róbert jegyző

Naszádos Péter

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat részt kíván venni a DIMOP Plusz-2.1.1-24. kódszámú „Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című pályázatban, mely lehetőséget biztosít arra, hogy korszerű energiamenedzsment rendszerekkel optimalizálja az önkormányzat a működését, miközben csökkenti költségeit és hozzájárul a környezetvédelemhez. Ez a pályázat egyedülálló lehetőség az önkormányzat számára, hogy EU-s támogatással modernizálja energetikai rendszereit, továbbá a szükséges adatkommunikációs eszközökhöz telepítésével és kapcsolódó szoftverlicenszek beszerzésével lehetőséget biztosít a Közintézményi Energiamenedzsment Platformhoz (KEP) történő csatlakozás műszaki feltételeinek kiépítésére, illetve a platform központi szolgáltatásainak használatára.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2025.02.14. – 2025.03.21. között van lehetőség. A vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású uniós támogatás keretében a maximálisan igényelhető támogatási összege: minimum 75 000 000 Ft – maximum 225 000 000 Ft.

A pályázati kiírás részletes itt érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz/dimop-plusz/dimop_plusz-2.1.1-24/alapadatok

A pályázat keretében az alábbi kötelezően megvalósítandó tevékenységeket szükséges megvalósítani:

Előkészítés:

1.) Megvalósíthatósági Tanulmány (Továbbiakban: MT) elkészítése

2.) Egyéb, a projekt előkészítéshez kapcsolódó feladatok

A projekt megvalósítást előkészítő egyéb szakmai tevékenységek megvalósítása.

Kivitelezés: A lokális energiamenedzsment rendszer műszaki tervezése, kapcsolódó beszerzések megvalósítása, rendszer bevezetése.

1.) A rendszer bevezetésének és a feltételeknek megfelelő mérő-, érzékelő-, és adattovábbító eszközök felszerelésének műszaki tervezése

2.) Lokális energiamenedzsment rendszer bevezetéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése

3.) Lokális energiamenedzsment szoftver beszerzése

4.) Rendszerbevezetés, implementáció

- Projektmenedzsment: 2,5%

- Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (Közvetett tevékenységek): 5%

A felhívás keretében csak saját tulajdonú épületekben történő fejlesztések támogathatóak.

Az önkormányzati tulajdonú intézmények listája (közmű ellátottság: villany/gáz/víz):

- Polgármesteri Hivatal (Kossuth L u.)

- Gamesz iroda és konyha (Kossuth L u.)

- Gamesz telephely (Zrínyi u.)

- Idősek Otthona (Honvéd u.)

- Idősek Otthona (Szt. András u.)

- Orvosi rendelő (József A. u.)

- Szociális intézmény és Városi Könyvtár (Deák tér 1.) / megosztott tulajdon

- Egregyi Múzeum (Zrínyi u.)

- Filmszínház (Rákóczi u.)

- Tourinform iroda (Rákóczi u.)

- Óvoda, egyházi (Sugár u.)

- Rózsakert (Rákóczi u.) / megosztott tulajdon

- Kossuth utca sportlétesítmény

Pontozási szempontok miatt minél több önkormányzati tulajdonú társaság bevonása szükséges konzorciumi tagként.

A fenntartási időszak a projektmegvalósítás Irányító Hatóság általi befejezésétől számított 5 évig a tart, ameddig szükséges fenntartani az az alábbi feltételeket:

- a bevezetésre kerülő energiamenedzsment rendszer legalább 1 év működési adatain alapuló, kidolgozott energiahatékonysági beavatkozási terv benyújtása a projekt fizikai befejezését követő 24. hónap végéig;

- biztosítottak a döntéshozók részére a célcsoport intézményi fogyasztási- és termelési adatai;

- a célcsoport intézményi igények figyelembevétele alapján folyamatosan felülvizsgálatra kerül a rendszer továbbfejlesztési lehetősége;

- biztosított a célcsoport intézmények lokális energiamenedzsment rendszereivel a KEP adatkapcsolatok fenntartása;

- energiafelhasználást optimalizáló intézkedések fenntartása

A projektben létrehozott vagyon a záró projektfenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a támogatási jogviszony szempontjából releváns kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DIMOP Plusz-2.1.1-24. kódszámú „Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” című felhívásra pályázatot nyújt be.

2. A Képviselő-testület a pályázati célt az előterjesztés szerinti önkormányzati ingatlanok (intézmények) vonatkozásában a megvalósíthatósági tanulmány szerint jóváhagyja.

3. A Képviselő-testület jóváhagyja a pályázathoz szükséges, a felhívás törzsszövegében és mellékleteiben szereplő elvárásoknak, továbbá az ott meghatározott formai és tartalmi elemeknek, követelményeknek megfelelő megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítését, erre szakvállalkozás megbízását.

4. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a megvalósíthatósági tanulmány alapján meghatározott pályázati forrásra (összegre és célra) a polgármester az önerőt nem igénylő pályázatot benyújtsa, a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtegye. A Képviselő-testületet a polgármester a pályázat tartamalmáról és összegéről utólagosan tájékoztassa.

Felelős: 	Naszádos Péter

Határidő: 	2025. március 21. és 2025. március 31.

4.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kránitz Patrícia | pályázati ügyintéző |  |  |
| Zerényi Attila | beruházási és műszaki ügyintéző |  |  |
| Szintén László | közgazdasági osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |