|  | HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ügyintéző: Olt István Telefon: 83/500-833 E-mail: kranitz.patricia@hevizph.hu Ügyszám: VFO/ - /2018 | Tárgy: Kivitelező kiválasztása GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámmal, „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” címmel a Festetics sétány kialakításának kivitelezésére. |

JEGYZŐKÖNYV

| Tárgy: | Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (I. 29.) Kt. határozatával jóváhagyott közbeszerzési és beszerzési szabályzat szerinti kivitelezési feladatok ellátása a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámmal, „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” címmel a Festetics sétány kialakítására keretében megvalósuló projekt megvalósításához kivitelező kiválasztására irányuló Kbt. 115.§ szerint közbeszerzési értékhatár szerinti beszerzés előkészítése, felelősségi rend és forgatókönyv |
| --- | --- |
| Kelt: | 2018. szeptember 21. |
| Jelen vannak: | - Dr. Keserű Klaudia jogász - Olt István városfejlesztési osztályvezető - Szintén László közgazdasági osztályvezető - Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző |
| Ajánlatkérő: | Önkormányzat |
| Kezdeményező: | Polgármester |
| Bírálóbizottság | 1. Dr. Keserű Klaudia jogász 2. Olt István városfejlesztési osztályvezető 3. Szintén László közgazdasági osztályvezető 4. Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző |
| Döntési jogkör gyakorlója: | Papp Gábor Polgármester |
| Előkészítés | A beszerzés mennyisége: A tervezett beruházással olyan gyalogos közlekedési rendszer alakul ki, mely körbejárhatóvá teszi a tavat, valamint kapcsolódik a Gyógykórház sétányához. A sétány arculata a „Boldog békeidők” hangulatát kívánja megidézni, a városban tervezett egységes burkolatok, utcaburkolatok, illetve kandeláberek megépítésével és zöldfelületi megjelenésével. A 933/5 hrsz.-ú nyílt csapadékvíz elvezető árok a Magyar Állam tulajdonában álló, de a Magyar Közút kezelésében van. A szükséges hozzájárulások beszerzésre kerültek. A kivitelezés során az alábbi konkrét feladatokat kell elkészíteni: - Meglévő járda burkolat átalakítása sétánnyá (több mint 400 m hosszban, 1550 m2 felületen) - Közvilágítás létesítése a sétány megvilágítására (203 fm hosszban) - Meglévő nyíltárkú csapadék csatorna zárttá alakítása (184 fm + 72 fm hosszban) - Zöldfelület kialakítása (több mint 540 m2 felületen 48 db lombos fával) - Utcabútorok elhelyezése (összesen 24 db + 94 db) A közbeszerzési eljárások lefolytatása a projekt megvalósításához kapcsolódóan kerül ütemezésre. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXXVII törvény alapján közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, mert a beszerzés becsült alapján a beszerzés közbeszerzés köteles. A beszerzés során a Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. $ szerinti tárgyalás nélküli eljárás kerül lebonyolításra |
| Becsült érték | a nettó értéke előzetes felmérés alapján 58.628.850 Ft. |
| Piackutatás | A kivitelezésben jelentős tapasztalattal bíró építőipari vállalkozások felkérése ésszerű. A közbeszerzési jogszabályok betartása mellett fontos a pályázati támogatás feltételrendszerének megfelelő munkavégzés. |
| Fedezet | A díj kifizetésére fedezetet a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámú, „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt költségvetése biztosítja. |
| Fizetési feltételek | Vállalkozó legfeljebb 2 db (két darab) részszámlát és a végszámlát állíthatja ki, a következők szerint:  1. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 40 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, ekkora összegről,  2. részszámla: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a szerződéses érték további 40 %-át kitevő összegről,  végszámla: a műszaki tartalom, illetve a szerződéses érték 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását követően, a szerződéses érték fennmaradó, részszámla alapján még ki nem egyenlített összegéről. A számla ellenértékének kifizetése annak benyújtásától számított 15 napon belül átutalással történik. |
| Beszerzési stratégia | Meghívni javasolt ajánlattevők: -Vajda-Ép Kft. 8741 Zalaapáti, Jókai M. u. 141/b. bau-szolg@t-online.hu ügyvezető: Vajda József -Hettyei Éptech Kft. 8330 Sümeg, Mihályfai u. 31. info@hettyei-ep.hu ügyvezető: Hettyei Norbert -Homeland Kft. 8900 Zalaegerszeg, Besenyő u. 32/A homeland@homeland.hu ügyvezető: Kónya Zoltán -Vighép-Bau Kft. 8371 Nemesbük, Hegykapu u. 15. vighep.bau@gmail.com ügyvezető: Vigh Zsolt -Fitotron System Kft. 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 60. pinus1@t-online.hu ügyvezető: Borsos Barna Mind a öt cég kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy építés kivitelezési tapasztalattal rendelkeznek, képesek az átlagnál lényegesen jobb minőségben teljesíteni, pénzügyi hátterük komoly, szerződéses és fizetési fegyelmük, jó hírnevük közismert. Ezek a cégek alkotják azt a potenciális ajánlattevői kört, akik felkérése az ajánlattételre minimalizálja a beszerzéssel kapcsolatos kockázatokat, kiszűri pl. a fizetésképtelen és veszélyeztetett szállítókat, csődveszélyt, ezért a fentiek meghívása javasolt. A cégek közel azonos minőséget produkálnak, így nem várható lényeges (kirívó) díjkülönbség közöttük, viszont meghívásukkal kiküszöbölhető a túlzottan alacsony áron történő vállalás, és a nem- vagy nem megfelelő minőségű teljesítés. A piac kutatást ezen öt vállalkozás tekintetében fogja lefolytatni a közbeszerzési szakértő. |
| Ajánlati felhívás | A vállkozói szerzdéstervezet alapján a munka elvégzésének teljesítési határideje: vállalkozói szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül (megrendelő előteljesítést elfogad) Az ajánlattételi határidő: Ajánlattételi felhívás megküldésétől számított 10 nap. |
| Ajánlati dokumentáció | nem készül. |

Az eljárás felelősségi rendje:

|  | Eljárási cselekmények | Felelős személy/szervezet |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció összeállítása a munkacsoport előkészítése alapján | 1. Dr. Keserű Klaudia jogász 2. Olt István városfejlesztési osztályvezető 3. Szintén László közgazdasági osztályvezető 4. Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző |
| 2. | Ajánlattételi felhívás és dokumentáció és a meghívandó ajánlattevők személyének jóváhagyása, ajánlati biztosíték kikötése | Papp Gábor polgármester |
| 3. | Ajánlat(tétel)i felhívás hirdetmény feladása/megküldése ajánlattevőknek, valamint a dokumentáció rendelkezésre bocsátása | 2018. október 3. |
| 4. | Kiegészítő tájékoztatás/helyszíni konzultáció | nem releváns |
| 5. | Ajánlatok bontására meghívottak | külső tanácsadó: Bírálóbizottság tagjai |
| 6. | Ajánlatok bírálata, hiánypótlás, tisztázó kérdés, információk kérése az ajánlattevőktől | Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. $ szerinti tárgyalás nélküli eljárás alapján |
| 7. | Kizárás, érvénytelenné nyilvánítás | Bírálóbizottság |
| 8. | Tárgyalás | nem releváns |
| 9. | Ajánlatok elbírálása, döntés-előkészítő javaslat készítése, döntéshozó elé terjesztése | Bírálóbizottság tagjai |
| 10. | Az eljárást lezáró döntés meghozatala | Képviselő-testület |
| 11. | Szerződéskötés | Dr. Keserű Klaudia jogász, aláírás Papp Gábor polgármester |
| 12. | Szerződés teljesítése | Vállalkozói szerződés megkötésétől számított 180 napon belül, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően |

Jelen levők a fentiek szerint egyhangúlag elfogadják a külső tanácsadó által előkészített felelősségi rendet és forgatókönyvet, valamint az ajánlati felhívást.

k. m. f.

| …………………….. | ………………………… |  | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| témafelelős | Olt István városfejlesztési osztályvezető |  | Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző |
| Jóváhagyom: |  |  |  |
| …………………….. |  | ………………………. |  |
| Szintén László Közgazdasági Osztályvezető a pénzügyi feltételekre vonatkozóan |  | Dr. Keserű Klaudia jogász a szerződéses és jogi feltételekre vonatkozóan |  |
| …………………….. |  |  |  |
| Papp Gábor polgármester |  |  |  |

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………., mint az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személy Hévíz Város Önkormányzat (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) ajánlatkérő által

Festetics sétány kivitelezés a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámmal, „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése”

beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 25. §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Egyúttal kijelentem, hogy a tárgybani közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a Kbt. 44. §-ában és a Ptk. 2:47.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm.

Amennyiben a nyilatkozatom szerinti bármilyen körülmény, összeférhetetlenségi ok személyemmel kapcsolatban az eljárás ideje alatt merül fel, arról az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy kizáró körülmény, összeférhetetlenségi ok esetén az eljárásban a továbbiakban nem vehetek részt.

Amennyiben tudomásomra jut, hogy a Bírálóbizottság bármely más tagjával kapcsolatban kizáró ok áll fenn, üzleti vagy egyéb titoksértés, továbbá a bizalmas információ nem megfelelő kezelése, illetve azok lehetősége felmerül, erről az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatni vagyok köteles.

Hévíz, 2018. szeptember

…………………………………………….

aláírás