ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. október 2-ai rendes ülésére

Tárgy: Széchenyi utcai zárt árok kivitelezésének közbeszerzési kiírása

Az előterjesztő:    Papp Gábor polgármester

Készítette:            Adorján Zoltán beruházási és közmű ügyintéző

Dr. Obermajer Attila ügyvéd,

Dr. Dóka Zsolt, Dr. Kirchhof Attila közbeszerzési szakértők

Látta:                     Bíráló bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz város Önkormányzata a Széchenyi utca rekonstrukciója keretében, az utca csapadékvíz elvezetéséhez 36800/4900-5/2017. számon vízjogi létesítési engedélyt kapott, ahol az utca csapadékvíz elvezetését az Ady utcai befogadó árokig, zárt rendszerben kell kialakítani.

Az elmúlt időszak nagymennyiségű csapadéka rávilágított arra, hogy a város keleti felén keletkező nagy mennyiségű csapadékvizet, a jelenlegi nyílt árok nem képes elszállítani, a víz elterül az erdős részeken és bizonyos mérvű visszatorlódást is okoz.

Hévíz Város Önkormányzata a 127/2018. (V. 30.) határozatával döntött a feladat elvégzésének szükségességéről, melynek fedezetéül a környezetvédelmi célokra felhasználható hitelkeret terhére bruttó 65 millió forintot elkülönített.

A kiviteli tervek, valamint az évközi árváltozásokkal aktualizált, tervezői árbecslés alapján a munkák 2018-ban való elvégzéséhez nettó 63.247.650.- forintra van szükség, ami a műszaki ellenőr várható nettó 1.900.000,-Ft díjával növelve, nettó 65.147.650,-Ft költség igényt jelent. (bruttó 82 737 500,-Ft).

A Széchenyi utca kiépített csapadékvíz rendszerének vizét a leghatékonyabban csak a zárt rendszerű vezeték kiépítése mellett lehet eljuttatni a befogadóig, ami az Ady utcai zsilipnél lett meghatározva. A vízjogi engedélyek birtokában a hatósági üzembe helyezés, csak a zárt rendszerű elvezetés megléte mellett jöhet létre.

A tervezői költségbecslés birtokában, a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárását meg lehet indítani.

A közbeszerzési kiírást és vonatkozó jogi iratait az Obermajer és Tóth Ügyvédi Iroda és az által bevont közbeszerzési szakértők állították össze.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város csapadékvíz elvezető rendszerének környezetvédelmi szempontú fejlesztése keretében a véderdő Széchenyi utcai szakasza melletti (Kölcsey utca és Ady Endre utca közötti) 386 m hosszú zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kialakítására nettó 65.147.650,-Ft +27%ÁFA azaz bruttó: 82.737.515,- Ft fejlesztési hitelkeretet felhasznál. A fedezet Hévíz Város Önkormányzat 2018. költségvetéséről szóló 2/2018. (I.25.) rendelet 1/8 melléklet 19. sor, és 1/9 melléklet 8. során rendelkezésre áll.

- A Képviselő-testület elfogadja és jóváhagyja a kivitelezés megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását.

- A Képviselő-testület

a) Felelősségi rendet (mely tartalmazza az eljárásba bevonandó személyeket és az eljárás határidőit) és

b) az Ajánlati felhívást, valamint

c)  a Vállalkozási szerződés tervezetét jóváhagyja.

- A Képviselő-testület az ajánlati felhívás kibocsátása érdekében a felhatalmazza polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal és a felelősségi rend szerint

5. A közbeszerzési eljárás döntési javaslatát a bíráló bizottság és a megbízott közbeszerzési tanácsadó megfelelő indokolással köteles a képviselő-testület, mint döntéshozó elé terjeszteni a felelősségi rend szerinti határidőben.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal és a felelősségi rend szerint

2.

BIZOTTSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | ügyintéző |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| dr. keserű Klaudia | jogász |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |
| Obermajer és Tóth Ügyvédi Iroda |  |  |  |
| Dr. Dóka Zsolt, Dr. Kirchhof Attila közbeszerzési szakértők |  |  |  |