ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. szeptember 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	Gyógyhelyfejlesztés (GINOP - 7.1.3 – 2015 kódszámú pályázat) kivitelezési tervdokumentációjának elkészíttetése

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Vasas Ottó városfejlesztési és beruházási ügyintéző

Megtárgyalta:    	 Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:    dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 24/2016 (II.12) számú határozatával döntött a GINOP-7.1.3-2015 azonosító számú támogatással megvalósítani kívánt – már a korábbiakban ismertetett - Gyógyhelyfejlesztés című beruházás előkészítéséről.

A pályázati programot és az engedélyezési dokumentációt a beszerzésen nyertes tervező Pannonway Kft. készíti.

Döntésében az előkészítési feladatokra összesen bruttó 46.750.000,- Ft keretet szabott egy olyan kitétellel, hogy a szükséges kiviteli terveket csak a támogatás sikeres elnyerése után szerzi be. A kiviteli tervek értéke a fenti összegen belül nettó 19.311.000 Ft, azaz bruttó 24.500.000 Ft.

Ennek értelmében a kiviteli tervek beszerzése közbeszerzési eljárás szabályai alá tartozik.

A kiviteli tervek elkészítésének időigénye 3-5 hónap.

A beruházás ütemterve azzal kalkulált, hogy a támogatási döntést várhatóan 2016. szeptemberében kapjuk kézhez, de ez a határidő a támogató szervezet részéről – információink alapján - nem tartható.

A pályázat benyújtása 2016. év elején, míg a kiírt formai hiánypótlás 2016. júniusában megtörtént. A pályázatban az eredetileg tervezett projektkezdésként 2016. szeptember elejét szerepeltettük, melynek meghatározása pályázati értékelésre szánt időtartamok szerint került meghatározásra. Azonban a döntési folyamat elhúzódása miatt jelenleg még csak a pályázat szakmai értékelése van folyamatban, ezután történik egy újabb körös hiánypótlás (szakmai), és ezt követően lehetséges a döntés.

Tekintettel a korábban célként kitűzött, valamint a pályázatban szereplő 2018. március 15-ig történő fizikai befejezést szem előtt tartva, a bírálat dátumától függetlenül folytatni kell a beruházás saját ütemezés szerinti előkészítését, amiből következően a kiviteli terveket feltételes közbeszerzési eljárással, a pályázati döntést megelőzően kell beszerezni.

Ennek jóváhagyásaként, a fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

II.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GINOP - 7.1.3 – 2015 kódszámú támogatási forrás keretében benyújtott Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című projekt előkészítésével kapcsolatban jóváhagyja a szükséges kivitelezési dokumentáció elkészíttetését, a támogatási döntést megelőzően is.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2016. október 15.

IV.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Vasas Ottó | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |