Hévíz Város Polgármestere

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

Tel: 83/500-812 Fax: 500-814

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám:

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2011. április 26.-i, nyilvános ülésére

Tárgy: A közlekedési koncepcióból adódó intézkedési terv megtárgyalása.

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Babics Tamás osztályvezető

Megtárgyalta:  Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor s.k.

polgármester

I.

Tárgy és tényállás

Hévíz Város Önkormányzatának közbeszerzési pályázatán elnyert megbízás alapján Hévíz város közlekedési koncepcióját a zalaegerszegi székhelyű Pannonway Kft. készítette.

A kiírás szerinti feladat az alábbi három fő részből állt:

- A közelmúltban elkészült a város belvárosi övezetének rekonstrukciója. Ez a beruházás a Rákóczi, Erzsébet királyné utcákat, és a Gróf Festetics Gy. teret érintette. A feladat a felújított belváros és közvetlen környezete (Petőfi utca, Kölcsey utca és Park utca) forgalmi rendjének felülvizsgálata és a végleges forgalmi rend kialakításának kidolgozása.

- A város déli elkerülő útjának (Ady E. utca kiváltása) megvalósítása, a 76 sz. főút Hévíz elkerülő szakaszának jövőre (2012. évben) történő kiépítése és az autóbusz pályaudvar áthelyezése miatt a város közlekedése megváltozik. Új irányok jelentkeznek, míg a forgalom egyes nyomvonalakon lecsökken. Emiatt a tömegközlekedés és kerékpáros közlekedés is átszervezésre szorul. Fentiek hatásait kell vizsgálni.

- Az előzőek miatt is szükségessé vált a város parkolási helyzetének felülvizsgálata. Az új forgalmi irányok, új közlekedés új parkolók kialakítását teszik szükségessé. Az új parkolók új hálózati kapcsolatokat indukálnak. A tanulmány részletesen vizsgálja és tegyen javaslatot a parkolás helyzetének javítására.

- A koncepció elfogadásáról a Képviselő-testület az alábbi  7/2011. (I. 25.)  határozatot hozta:

- 1. Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hévíz Város Közlekedési Koncepciója” című tanulmányt megtárgyalta. A koncepció fejlesztési javaslatait elfogadja.

- Felelős: Papp Gábor polgármester

- Határidő: 2011. január 31.

- 2. A Képviselő-testület felkéri Papp Gábor polgármestert, hogy a koncepcióból adódó feladatok végrehajtására intézkedési tervet dolgoztasson ki, melyet a Képviselő-testület elé elfogadásra terjesszen elő.

- Felelős: Papp Gábor polgármester

- Határidő: 2011. április 30.

A koncepció több változatban készült el figyelembe véve a távlati célokat is.

A tényleges megvalósítás pedig függvénye a város, a város közvetlen környezete, és a térség közlekedési feltételeinek jövőbeni alakulása, például Hévíz-Alsópáhok elkerülő út, Keszthely északi elkerülő út, Keszthely-Alsópáhok közút felújítás, valamint a térségi gyorsforgalmú utak fejlesztései, az autópálya kapcsolódó csatlakozó útjainak megépítése.

A koncepció végleges irányainak meghatározása érdekében az elmúlt időszakban tárgyalások kezdődtek.

Megkezdődtek az egyeztetések a Hévíz-Alsópáhok elkerülő és Nemesbüki bekötőút megvalósulása után a Széchenyi és Ady E. utcák önkormányzati kezelésbe adásáról, ugyancsak tárgyalások kezdődtek a buszpályaudvar kitelepítése vonatkozásában a Zala Volánnal. A Volán vezetői a kettő helyszínes változatot elfogadhatónak tartják, és megvalósulásával lehetőség lesz a helyi közlekedés fejlesztésére is.

Természetesen  jelentős befolyásoló tényező a tervek megvalósulásában a források biztosítása is. Ebben a kérdésben döntő, hogy legyenek pályázati források, legyenek a céljaink teljesülést segítő pályázati kiírások.

A 2011. évi költségvetés tartalmaz olyan célokat, melyek szorosan köthetőek a közlekedési koncepcióhoz, így ebben az évben megvalósul az Egregyi utca járdaépítése, a Vörösmarty, Móricz Zsigmond, Nagy Imre utcák komplex tervezése, mely tartalmazni fog belső kerékpárút fejlesztési célt is.

A képviselő-testület időközben elfogadta a város parkolási koncepcióját is, mely szintén igazodik a közlekedési koncepcióhoz. A koncepció egyik fő fejezete a város parkolási helyzete. A parkolóhelyek növelése érdekében a képviselő-testület forgalmi rend változásról határozott a Sugár és Park utcák esetében, így a Sugár utcában kialakításra kerülhet mintegy 40 parkolóhely.

Teljesen új parkolási rendszer bevezetésére kerül sor mind a Nagyparkolóban, mind a város fizető parkolásra kijelölt övezeteiben is. A Nagyparkolói technikára a közbeszerzési eljárás befejeződött, jelenleg az eszközök telepítésének előkészítése illetve a telepítés folyik.

A Nagyparkoló és a Széchenyi utca csatlakozásának az új parkolási technikához igazításnak megtervezése és kivitelezése ezévi feladat. A nagyparkolói átépítés a parkoló használatát és üzemeltetését nem akadályozza.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közlekedési koncepcióból adódó feladatok csak részben határozhatóak meg, mivel a tervezők által benyújtott alternatívákból a legjobb megoldás kiválasztásához már jelenleg is vannak és a jövőben is lesznek fontos tárgyalások. Ezen tárgyalások eredményei fogják megszabni a szükséges feladatokat. A végrehajtáshoz szükséges döntéseket pedig a képviselő-testületnek kell majd meghoznia. Az aktuális döntési javaslatainkat pedig folyamatosan fogjuk a képviselő-testület elé terjeszteni.

Hévíz, 2011. április 14.

Bizottsági véleményezés

Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztés  határozati javaslatában foglaltak elfogadását  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja.

Pénzügyi és Turisztikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja

II.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közlekedési koncepcióból adódó feladatok végrehajtását rendeli el úgy, hogy a szükséges tárgyalások eredményének függvényében kerüljenek előterjesztésre a költségvonzatokat is tartalmazó javaslatok.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2011. december 31. és folyamatos

A döntés egyszerű többséget igényel.