|  |  | Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Az űrlap teteje Általános keresés: OK. Az űrlap alja |
| --- | --- | --- |
| Az űrlap teteje Az űrlap alja Közbeszerzési Értesítő; Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám 2010/14. lapszám 2010/13. lapszám 2010/12. lapszám 2010/11. lapszám 2010/10. lapszám Az űrlap teteje Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma:; 2010 / 14. Ajánlatkérő:; Hévíz Város Önkormányzata. Nyertes ajánlattevő:; HYDROCOMP Mélyépítő Kft.;SZ-L BAU Kft.. Teljesítés helye:; 8380 Hévíz, Bartók Béla utca, Templom köz, Jókai utca, honvéd utca, Veres Péter utca, Budai N. Antal utca, Gelsei Pethő utca, piac. Beszerzés tárgya:; Építési beruházás. Eljárás fajtája:; Hirdetménnyel induló, tárgyalásos. Hirdetmény típusa:; tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ. CPV kód:; 45233223-8; 45232451-8. Közzététel dátuma:; 2010/02/03. Iktatószám:; 2445/2010. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:. Ajánlatkérő típusa:; Regionális/helyi szintű. Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:; Általános közszolgáltatások. Rövid tartalom:; Út- és járdafelújítás. Tartalom letöltése PDF-ben. Tartalom: 6 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Tájékoztató a szerződés teljesítéséről A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ KÉ nyilvántartási szám_________________________________ I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Hévíz Város Önkormányzata Postai cím: Kossuth L. u. 1. Város/Község: Hévíz Postai irányítószám: 8380 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Vértes Árpád polgármester Telefon: 83/500-812 E-mail: kabinet@hevizph.hu Fax: 83/500-814 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heviz.hu A felhasználói oldal címe (URL): ------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: HYDROCOMP Mélyépítő Kft. Postai cím: Köztársaság u. 1. Város/Község: Zalaegerszeg Postai irányítószám: 8900 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dormán László ügyvezető igazgató Telefon: 92/550-680 E-mail: hydrocomp@axelero.hu Fax: 92/550-689 Az ajánlattevő általános címe (URL): www.hydrocomp.hu Hivatalos név: SZ-L BAU Kft. Postai cím: Gyulakeszi utca 8. Város/Község: Tapolca Postai irányítószám: 8300 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Szita Tibor Telefon: 87/411-954 E-mail: info@sz-lbau.hu Fax: 87/510-953 Az ajánlattevő általános címe (URL): www.sz-lbau.hu ----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- I.3.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén xÁltalános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Víz [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] Villamos energia [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. d) pont] II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Út- és járdafelújítás II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) xÉpítési beruházás xKivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió A teljesítés helye 8380 Hévíz, Bartók Béla utca, Templom köz, Jókai utca, honvéd utca, Veres Péter utca, Budai N. Antal utca, Gelsei Pethő utca, piac NUTS-kód HU223 b) Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/Egyéb A teljesítés helye NUTS-kód c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2009/09/28 (év/hó/nap) II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége Vállalkozási szerződés belterületi utak és járdafelújításra, csapadékvíz-elvezetésre, valamint térburkolat építésére 1) Bartók Béla utca útfelújítás III. ütem: 320m2 útburkolat felújítás, 15fm „K” szegély és 40 fm kiemelt szegély építése (tervdokumentáció és helyszíni egyeztetés alapján) 2) Templom köz útburkolat építés, csapadékvíz elvezetés: 200m2 aszfaltbeton burkolat, 50 fm NA 150mm KG PVC csapadékcsatorna (tervdokumentáció és helyszíni egyeztetés alapján) 3) Jókai utca út, járda felújítás és a csapadékvíz elvezető rendszer korrigálása: 1100m2 útburkolat felújítás, 300m2 „Balaton” hullámkő járdaburkolat, parkoló felújítás 1.alternatíva: 430m2 „Balaton” hullámkő burkolattal, 2.alternatíva: AC11 jelű aszfalttal (tervdokumentáció és helyszíni egyeztetés alapján) 4) Honvéd utca járda rekonstrukció: 1,20m szélességben és 291m hosszban járda felújítás „Balaton” hullámkővel (helyszíni egyeztetés alapján) 5) Észak-nyugati városrész csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése I. ütem: A)Veres Péter utca: I. szakasz 69m, II.-III. szakasz 280 m, IV. szakasz 95 m NA 300mm KG-PVC csapadékcsatorna. Budai N. Antal utca: I. szakasz 139 m, II. szakasz 101m NA 300mm KG-PVC, illetve 73m NA 400mm, III. szakasz 120 m NA 300mm KG-PVC. Gelsei Pető utca: 140 m NA 400mm KG-PVC csapadékcsatorna (tervdokumentáció és helyszíni szemle alapján.) 6) Piac kialakításához út- és térburkolat építése: 490m2 aszfaltbeton útburkolat és 250m2 „Balaton” hullámkőből térburkolat építése ( beépítési helyszínrajz és helyszíni szemle alapján). II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék; Kiegészítő szójegyzék. Fő tárgy:; 45233223-8. További tárgyak:; 45232451-8. II.2) A közbeszerzés értéke Az ellenszolgáltatás összege (A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve) Érték (arab számmal) 57.167.500 Pénznem HUF ÁFA nélkül x ÁFÁ-val ÁFA (%) , II.3) A szerződés időtartama Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés: 2009/09/29 (év/hó/nap) befejezés: 2009/11/26 (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség 1) Bartók Béla utca útfelújítás III. ütem: 320m2 útburkolat felújítás, 15fm „K” szegély és 40 fm kiemelt szegély építése (tervdokumentáció és helyszíni egyeztetés alapján) 2) Templom köz útburkolat építés, csapadékvíz elvezetés: 200m2 aszfaltbeton burkolat, 50 fm NA 150mm KG PVC csapadékcsatorna (tervdokumentáció és helyszíni egyeztetés alapján) 3) Jókai utca út, járda felújítás és a csapadékvíz elvezető rendszer korrigálása: 1100m2 útburkolat felújítás, 300m2 „Balaton” hullámkő járdaburkolat, parkoló felújítás 1. alternatíva: 430m2 „Balaton” hullámkő burkolattal, 2.alternatíva: AC11 jelű aszfalttal (tervdokumentáció és helyszíni egyeztetés alapján) 4) Honvéd utca járda rekonstrukció: 1,20m szélességben és 291m hosszban járda felújítás „Balaton” hullámkővel (helyszíni egyeztetés alapján) 5) Észak-nyugati városrész csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése I. ütem: A)Veres Péter utca: I. szakasz 69,8 m, II.-III. szakasz 281,3 m, IV. szakasz 95,6 m NA 300mm KG-PVC csapadékcsatorna. Budai N. Antal utca: I. szakasz 138 m, II. szakasz 100,3m NA 300mm KG-PVC, illetve 74,1m NA 400mm, III. szakasz 124 m NA 300mm KG-PVC. Gelsei Pető utca: 143,8 m NA 400mm KG-PVC csapadékcsatorna (tervdokumentáció és helyszíni szemle alapján.) B) „K2 szegély építése: Veres Péteru., Budai Nagy Antal u., Gelsei Pethő u. 1100 fm. 6) Piac kialakításához út- és térburkolat építése: 490m2 aszfaltbeton útburkolat és 250m2 „Balaton” hullámkőből térburkolat építése ( beépítési helyszínrajz és helyszíni szemle alapján). II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege [Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni] Érték (arab számmal) 64.731.250 Pénznem HUF ÁFA nélkül ÁFÁ-val x ÁFA (%) 25 , 0 III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást] Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos eljárás III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás) Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli xHirdetménnyel induló, tárgyalásos Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos III.2) Bírálati szempontok III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat x III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a HL-ben: /S - ÉS / VAGY A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/08/05 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a KÉ-ben: 14057 / 2009 (KÉ-szám/évszám) III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja Dátum: (év/hó/nap) III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a HL-ben: /S - ÉS / VAGY A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/09/25 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a KÉ-ben: 20225 / 2009 (KÉ-szám/évszám) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE IV.1) Szerződésszerű teljesítés IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: IV.2) Szerződésszerű részteljesítés IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e? igen IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: IV.3) Szerződés módosítása IV.3.1) A szerződést módosították-e? igen IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/12/11 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a KÉ-ben: 28037 / 2009 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Egyéb információk: V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Nyertes ajánlattevők a hirdetmény tartalmával egyetértenek. V.3) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/01/28 (év/hó/nap). Vissza Az űrlap alja |

Közbeszerzések Tanácsa
Cím: 1024 Budapest Margit krt. 85.
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Főoldal Honlaptérkép Impresszum Adatvédelem Kapcsolatfelvétel Letöltéssegéd Technikai ajánlás