ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. november 24-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: A GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt tárgyában támogatási szerződés módosítás benyújtása

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Zerényi Attila beruházási és műszaki ügyintéző

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 	dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás, előzmények

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Képviselő testülete a 2022. szeptember 13-án született 158/2022. (IX. 13.) határozatában jóváhagyta a GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt támogatási szerződés módosítását 2023. május 25-ös befejezéssel.

A 2023. május 25-i befejezés a kivitelezésre vonatkozik, ugyanis azt követően valósul meg a műszaki átadás-átvételi eljárás, valamint a köztéri műalkotás kihelyezése, így a projekt fizikai befejezését 2023. június 30-ra szükséges módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására, a döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület a 158/2022. (IX. 13.) határozatának 3. pontját hatályon kívül helyezi.

- A Képviselő-testület kezdeményezi a GINOP-7.1.9–17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt támogatási szerződésnek határidő módosítását 2023. június 30-ig.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Zerényi Attila | témafelelős |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |