HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. szeptember 28-ai rendes nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

160/2023.  (IX. 28.) határozata

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és tudomásul veszi, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint konzorciumvezető a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása projektben, a módosított támogatási szerződést aláírja, amely szerint a projekt fizikai befejezési határideje 2023. szeptember 30, a pénzügyi elszámolási határideje 2023. október 30.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	 azonnali

Hévíz, 2023. szeptember 28.

(dr. Tüske Róbert) sk.				  (Papp Gábor) sk.

jegyző		 				     polgármester

Hévíz, 2023. szeptember 29.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet