Iktatószám: VFO/ 32-  3./2015.

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. január 13-i rendes ülésére

Tárgy: 	Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energetikai korszerűsítés kiegészítő munkálatai, közbeszerzési eljárásának eredménytelenné nyilvánítása

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette:	Adorján Zoltán beruházási ügyintéző

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Keserű Klaudia jogász

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzata az Új Széchenyi terv KEOP támogatási rendszer keretében a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116 „Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energetikai korszerűsítése” pályázattal Európai Uniós támogatást nyert el.

A tárgyi feladat kivitelezésére vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek eredményeképpen a GREENERAL-WEBS Konzorciummal kötöttünk vállalkozási szerződést 2014. szeptember 1. napján.

A munkálatok a tervezett ütemterv szerint haladnak, a befejezési határidő a szerződéskötéstől számított 180 nap, azaz 2015. február 28.

A Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott ülésén a tornacsarnok felújításának kapcsolódó beruházásainak végrehajtásáról döntött, a feladat végrehajtására a 312/2014. (XI. 27.) határozatával nettó 5.000.000,- Ft fedezetet biztosított. A többlet műszaki tartalom az intézmény energetikai korszerűsítési munkálataitól nem választható külön, azzal műszaki, funkcionális, gazdasági egységet képez, ezért erre vonatkozóan a Kbt. 122/A§ szerint hirdetmény közzététele nélküli (tárgyalás nélküli) eljárást kell lefolytatni.

A Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. elkészítette a beruházásra vonatkozó Ajánlattételi felhívást és Ajánlati dokumentációt, valamint a burkolat rögzítésére vonatkozó részletrajzokat és árazatlan költségvetést készíttetünk. A tetőszerkezet tartószerkezeti jellemzőinek megfelelőségére vonatkozóan Tüske Tibor készített tartószerkezeti szakértői véleményt, mely alapján a tetőszerkezet a rá kerülő többlet terhetek biztonsággal viselni lesz képes.

2015. január 05-én 10 óráig,- az ajánlattételi határidő lejártáig - a meghívott kivitelezők egyike sem tett árajánlatot a munkákra, ezért az eljárás eredménytelen.

- Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

Hévíz, 2015. január 08.

Melléklet:

- melléklet: Bíráló bizottsági jkv.2015.01.06.

- 2.

Határozati javaslat I.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Széchenyi terv KEOP támogatási rendszer keretében a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116 azonosító számú „Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energetikai korszerűsítése” projekthez kapcsolódó belső trapézlemez burkolat készítésének és a kapcsolódó munkák elvégzésének kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az eljárásra nem nyújtottak be ajánlatot.

- Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésnek nincsenek ajánlattevői, így az eljárás eredménytelenségéről csak a közreműködő Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft-t kell kiértesíteni.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015.január 14.

3.

Bizottsági állásfoglalás

4.

Mellékletek

Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | ügyintéző |  |  |
| Babics Tamás | Városfejlesztési Osztály osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | aljegyző |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |