## Szám: VFO-67-2/2011.						    ____ sz. napirend

## ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. február 11.-i ülésére

Tárgy: Hévíz Város parkolási koncepciójából adódó intézkedési terv

Az előterjesztést készítette: 	 Babics Tamás osztályvezető

Megtárgyalta: 	Városfejlesztési, Természet és Környezetvédelmi Bizottság

A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott:

Törvényességi észrevétel: -

Előterjesztő:

Papp  Gábor

polgármester

I.

Tárgy és tényállás

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2011. (I.25.) határozatában elrendelte a képviselő-testület által megismert parkolási koncepcióból adódó feladatok elemzését és egy ehhez kapcsolódó a feladatokat számba vevő intézkedési terv kidolgozását.

A koncepcióban meghatározott feladatokat felsoroljuk, és ismertetjük a megoldási javaslatainkat:

- Felül kell vizsgálni a Panoráma előtti busz és személyautó várakozási lehetőségeket, át kell tekinteni a Panoráma-Kalma szállodák közötti-mögötti-melletti terület vonatkozásában a parkolási illetve helyzetet. Végleges és használható megoldást kell találni a Moll tér és a Rákóczi u. közötti gépjármű forgalom megakadályozására. Ugyanez vonatkozik a Deák térre is.

Moll tértől délre lévő terület (1022 hrsz) a Kalma Hotel területéhez tartozik. A Kalma hotel gépkocsi elhelyezése az épület alatti mélygarázsban történik. A Kalma Hotel és a Rákóczi utca 16-18. sz. közötti terület a felújítás alatt lévő épületparkoló szükségletének egy részének a fedezésére fenntartott terület, amelynek a megközelíthetősége elvileg a Rákóczi utcáról kellene történnie, de a valóságban a Petőfi utcán és a Panoráma hotel területén keresztül közelítik meg.

- Figyelembe kell venni e területek tűzoltási terület igényét is.

A Panoráma épülete középmagas épület, a jelenlegi és a korábbi jogszabályi előírások szerint is az épület homlokzatának 2/3-ának megfelelő hosszúságú területet kell tűzoltási területnek fenntartani.

A jogszabály nem írja elő, hogy ez az épület előtt, illetve oldalt helyezkedjen-e el. Ezzel kapcsolatban a Tűzoltó-parancsnokság álláspontja, hogy a Petőfi utcai homlokzat előtt lehet a tűzoltási területet szabályosan, és megközelíthetően biztosítani. Az erre utaló közlekedési jelzőtáblák ki vannak helyezve. Tapasztalatunk és a közterület-felügyelet tájékoztatása szerint is igazolt, hogy a kitáblázott forgalmi rendet nem tartják be. Mivel a jogszabályi kötöttség a homlokzati hossz 2/3-ára vonatkozik, javaslatunk, hogy a szálloda  az érkező vendégek rövid idejű (ki- ill. bepakolás) parkolására a bejárata előtti „szabad” 1/3 területen az önkormányzattól bérelt

- Mindezek érdekében közlekedési szakember bevonásával megfelelő KRESZ kitáblázást kell alkalmazni.

A tavaszi  útfestési és közlekedési táblák karbantartási munkálatai során a városban élő közlekedési szakember bevonásával áttekintésre kerül a közlekedési táblák rendszere is. Az ésszerűsítés és a közlekedési fegyelem betarthatósága érdekében  a közlekedési szakember javaslatainak figyelembevételével a szükséges forgalmi rendre, a közlekedési táblákra  vonatkozó változtatási javaslatokat a képviselő-testület elé terjesztjük.

- Meg kell akadályozni a Park utca alsó szakaszán az összekötő híd környékén a parkolást. A Rákóczi utca Park utca sarkán most épülő szálloda gépjármű forgalmának kérdése sürgős megoldásra váró kérdés. A Rákóczi utca déli végén ezért az utcazárként működő oszlopok működtetését ki kell egészíteni rendszámfelismerő kamerával.

A Rákóczi utca 16-18. sz. alatti volt Vasas üdülőt érintő felújítás során benyújtott dokumentációk és földhivatali tulajdoni lap szerint az átkötő folyosó alatti üzlet a P2 Hotel & Resort Kft tulajdonát képezi. (az ingatlan nyilvántartásban nincsen külön ingatlanként szerepeltetve), az átkötő folyosót jogilag az ingatlan-nyilvántartás nem tudja kezelni, így valószínűsíthető, hogy a tulajdon viszonyok sincsenek megfelelően rendezve. A rendszámfelismerő kamerák kihelyezését pedig kiterjesztjük az utca D-i végére is. A 2011. évi költségvetés fejlesztési forrásaiban ezt szerepeltetjük.

- A gróf Festetics téren minden eszközzel meg kell akadályozni a parkolást ennek érdekében a fokozott ellenőrzésen túl további fizikai akadályok telepítésével lehetne ennek érvényt szerezni.

A gróf Festetics tér, a Deák tér, az Erzsébet királyné utca kialakított forgalmi rendjének fenntarthatósága érdekében  olyan fizikai eszközök kihelyezését tartjuk indokoltnak, melyek az utca képét nem rontanák, de alkalmazásukkal a kívánt forgalmi rend betartható lesz. A gróf Festetics téren az ülőkockák áthelyezésével (még némi módosítás szükséges!) a megoldás adott. A többi utcában pedig forgalomkorlátozó pollerekre lesz szükség. A közlekedési szakember iránymutatása e kérdés tisztázását is elő fogja segíteni.

- Megfontolandó az Erzsébet királyné utcában két-három helyen olyan szakasz kialakítása, ahol rövididejű várakozással lehetőség lenne megállásra árú feltöltés, ügyintézés érdekében. Ugyancsak az ott lévő szálloda kiszolgálásához egy autóbusz kiállási helyet lehetne biztosítani ki- és beszállás idejére. A belvárosi projekt kötelmeinek megszegése elkerülése érdekében  a pályázat Közreműködő Szervezet-ével azonnali egyeztetésekre lesz szükség.

Árufeltöltésre alkalmas terület lehet a K&H Bank előtti Erzsébet királyné utcai rész, ahol ki lehet jelölni egy rövid szakaszt, amit kizárólag az árufeltöltés idején lehetne használni. Ugyancsak alkalmas hely lehet a rendőrséggel szembeni területen is egy rövid szakasz ugyanerre a célra. A közlekedési szakember bevonásával megtartandó helyszíni szemle része lesz a pontos hely kijelölése.

A szálloda előtt a vendégek ki és beszállási időszakában az autóbuszok megállása forgalmi akadályt talán nem jelent, ez tapasztalható volt  akkor is, amikor az utcában a szemetes autó munkát végzett. Az egyirányú forgalmi rend miatt a személygépjárművek a nagy járműveket ki tudják kerülni. Autóbusz kiálló sáv megépítése a városközpont engedélyes terveinek megváltoztatásával járna, melybe az engedélyező hatóságok mellet a projekt Közreműködő Szervezetének bevonása is szüksége. Az árufeltöltő helyek kialakítása az utca jelenlegi berendezését nem változtatná meg, így az nem engedélyköteles és a Közreműködő szervezet bevonása sem szükséges.

- A Kölcsey utcára vonatkozó korábbi tervek figyelembevételével az utca keleti oldalán lévő nyílt árok lefedésével, illeszkedve a tervekhez további parkolóhelyek kialakítására kerülhetne sor.

A városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó Kölcsey utcai fejlesztési tervek szerint a Kölcsey utca  Széchenyi utca és Deák tér közötti szakasza promenád kialakításával számol, a tervezet szerint a az utca K-i oldalán lévő árok feltöltésre kerülne, a csapadékvíz elvezetés zárt rendszerű lenne. Az utca átépítése pályázati források megjelenésére vár.

- Ugyancsak át kell gondolni az ott lévő taxi drosztok ügyét, elhelyezését.

Jelenleg taxi droszt 10 db a Kölcsey, 3 db a Nagyparkolóban és 1 db az Egregyi buszfordulónál van kialakítva.. A jelenlegi adottságok szerint  a Kölcsey utcában több hely nem alakítható ki, esetleg szóba jöhet a jelenlegi droszt másik oldalán lévő növényzet mellé való áttelepítés, ahol szabályozottabb formában  lehetne a drosztot kialakítani. A belvárosi építkezés miatt mindenképpen szükséges a helyek újrafestése. A Nagyparkolóban lévő 4 db helyet gyakorlatilag nem használják.

- Megkerülhetetlen kérdés a 988 hrsz-ú magánterület helyzete, az ott lévő parkolás, parkoltatás helyzete.

Az érintett 988 hrsz. ingatlan a Helyi Építési Szabályzat szerint Zkp jelű zöldterületi közpark terület. Jelenlegi kialakításában nem felel meg az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.23.) Korm. (OTÉK) rendelet 27.§. (1) bekezdésének, hogy az érintett terület állandó növényzettel fedett közterület lenne. Jelenlegi formájában apró kaviccsal felszórt, parkoló területként használják.  Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. 47.§. (1) bekezdés e.) pontja szerint, az építésügyi hatóság a telken a településkép előnyösebb kialakítása vagy a környezet védelme céljából szükséges kertépítési, továbbá a településkép védelme érdekében szükséges egyéb munkák elvégzését elrendelheti

10. Általánosságban vizsgálat tárgyát képezné az üzletek, intézmények stb. előtti parkolások kérdése, hogyan teljesül e területeken a jogszabályokban előírt parkolási kötelezettség. (Sportcsarnok, Takarékszövetkezet, Korona étterem, Coop ABC, stb.)

A Széchényi utcában a takarékszövetkezet a szükséges parkolókat a saját területén belül a melléklet helyszínrajz szerint tudja elhelyezni.

A Széchenyi utcában a Virág- és Festékboltról, a Korona étteremről, valamint a Pizzériáról dokumentációt nem találtam, feltételezhető, hogy a saját területén oldotta meg a szükséges parkolók elhelyezését. Amennyiben az épület már több mint 10 éve használják, akkor az építéshatóságnak intézkedési lehetősége már nincsen.

A Coop áruháztól nyugatra lévő ingatlant már az üzemeltető megvette, ott a lakóépületet le kívánja bontani és parkolókat kialakítani az érintett területen. Ezzel kapcsolatban, decemberben már egyeztettek.

- Ugyancsak meg kell vizsgálni a labdarúgópálya környékének parkolási kérdéseit, a pályával szembeni üres telek esetleges parkolási célra is használható fejlesztési lehetőségét.

A sportpálya öltöző engedélyezési tervében a szükséges parkolók elhelyezését a Kossuth utcában szemben lévő ingatlanon (1455/94) oldotta meg. Az érintett 1455/94 hrsz ingatlan KÖu-P jelű közparkoló övezetben helyezkedik el. Ezen területen a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmények, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, igazgatási épületek helyezhetőek el. Mindennemű építési tevékenység az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével történhet

12.  A Sugár, Korányi, Semmelweis, Helikon, Sport, Tavirózsa utcák által közrefogott terület  parkolási lehetőségeinek felülvizsgálatát is meg kell kezdeni. A környéken két intézmény (óvoda, gimnázium) parkolási kérdése is megoldásra vár.

A Sugár utca, Semmelweis utca, Dr. Korányi Ferenc utca helyszíni vizsgálata alapján megállapítható, hogy a Semmelweis utca északi felén, valamint a Sugár utca középső részén (Sugár közzel szemben lévő déli sávban) jelentős parkoló igény keletkezett. Ez az igény leginkább az övezetben lévő oktatási intézmények miatt keletkezik, és főleg a reggeli és a délutáni órákban jelentkezik. Ebben az időszakban a gépjárművek az úttest gépjárműforgalomra kijelölt részén parkolnak, ezzel akadályozva a forgalmat. A két útszakaszon 16-20 db autó parkol.

Az óvoda bővítése valamint az új bölcsődei szárny építéséhez kapcsolódóan a Semmelweis utca keleti oldalán 6 db parkolóhely kerül kialakításra, ezért a fennmaradó igény cca. 10-15 parkolóhely. Ugyanakkor a Sugár utca nyugati végén lévő vallási épület valamint a játszótér forgalma miatt még további gépjárműveket kell elhelyezni.

A Sugár utca Semmelweis és Korányi utca közötti szakaszának déli felén maximum 10 gépjármű helyezhető el, azonban itt a teljes gyalogos járdaszakaszt el kell bontani, és annak újbóli megépítése esetén az értékes növényállományt ki kell vágni.

A Korányi utca keleti oldalán az utca keresztszelvénye lehetővé teszi a gépjármű elhelyezést, ugyanakkor itt is jelentős növényállományt kellene eltávolítani. Az utcában található tömbházak lakói a tömbbelsőben parkolnak, a területen lakásszám növekedésre nem kell számítani.

Fentiek alapján az óvodához kapcsolódó, valamint a Sugár utca Semmelweis utcától nyugatra fekvő szakaszának parkoló építése javasolt, és amennyiben ez nem biztosítana elegendő férőhelyet, akkor a Sugár utca Semmelweis és Korányi utca közötti szakaszának átépítése tervezendő egy második ütemben.

A Helikon utca parkolása a déli oldalon korábban már kialakított cca. 40 db parkolóhellyel megoldott, hasonlóan a Tavirózsa utca kialakult helyzetéhez. A parkolási problémák a Kossuth utca déli (Helikon utcától délre fekvő), valamint a Sport utcában keletkeznek.

A Sport utca nyugati oldalán a helyszíni szemle alkalmával is cca. 8-10 autó parkolt, azonban ez a szám a nyári hónapokban jóval több. Az utca szélessége lehetővé teszi a meglévő aszfaltozott úttest és a járda között parkolósáv kialakítását, ehhez azonban a nyílt csapadékvíz elvezető árkot zárt csatornává kellene alakítani, és a parkolóhelyeket részben a jelenlegi zöldsávban kialakítani. A teljes utcaszakasz átalakításával itt újabb 20 gépjármű elhelyezésére van lehetőség.

Megfontolandó ugyanakkor, hogy a közeli szállodák parkolása milyen módon biztosított. A szállodák parkoló igényét saját telken belül kell megoldani, melyre rá kell kényszeríteni őket.

- Az Óvoda Korányi utcai kerítésénél lévő rézsű visszabontásával, ott támfal építéssel további parkolóhelyek alakíthatók ki.

A Korányi utca nyugati oldalán futó meglévő aszfaltozott járda úttest felőli oldalán húzódik az óvoda telekhatára, ezért ezen az oldalon a parkoló kialakítása telekalakítást vonna magával, valamint a rézsű miatt a parkolók kivitelezése is költséges lenne.

- Ugyancsak parkolóhelyek kialakítására lenne alkalmas a Sugár utca Semmelweis és Vörösmarty utcák közötti szakaszának déli oldala is, ez szolgálná a lakók, a játszótér és az ott lévő imaház parkolási igényit.

A Sugár utca Semmelweis és Vörösmarty utca közötti szakaszának déli felén 11 parkoló alakítható ki, ennek az útszakasznak az a legnagyobb előnye, hogy nem kell növényt kivágni. Ugyanakkor a későbbiekben a járda kialakítását megnehezíti.

- A Kossuth Lajos utca Helikon és Ady utcák közötti rövid szakaszán a jelenlegi helyzet balesetveszélyes, ezért ott a parkolást, várakozást meg kellene tiltani.

A Kossuth utca déli szakaszán (AQUA Hotel előtti szakasz az Ady és Helikon utcák között) a parkolás tiltása javasolt, tekintettel arra, hogy az utca szélessége (7,00 m) ezt nem teszi lehetővé, valamint a meredek lejtésviszonyok miatt is balesetveszélyes itt autókat elhelyezni. Amennyiben a járda és az úttest között parkolósávot kellene építeni, úgy a meglévő, jó állapotban lévő tujasort ki kellene vágni.

- Át kell gondolni a Kórház gazdasági bejáratánál lévő kisparkoló visszavételét a városi parkoló rendszerbe. Jelenleg a Kórház bérli nem egy jelentős összegért.

A Kórház által bérelt kisparkoló visszavételével azt a városi fizető parkoló rendszere bővülhet, javítva a parkolás jelenlegi helyzetén. A bérleti szerződés 2010. évvégével lejárt, így jelenleg üzemeletetője nincs. A városi rendszerbe kapcsolásának feltétele jegykiadó automata telepítése. A jelenleg használt eszközök közül a Széchenyi utcai megszűntek közül egy áttelepíthető.

A Parkolási Iroda feladatul kapta, hogy a koncepció fizető parkoló rendszert érintő részéhez szükséges technikai feltételek kérdéseit vizsgálja meg, és a koncepcióban vázolt  szisztémákhoz alkalmas eszközök beszerezhetőségének kérdéseit is vizsgálja meg.

Az Iroda az alábbi megállapításokat tette:

- Jelenleg alkalmazott utcai fizető automaták alkalmassága:

A budapesti Creatív Bartex Solution Kft. kizárólagos forgalmazója és szervizelője Magyarországon a közterületeinken lévő Ibersegur parkoló automatáknak.

Megkeresték a cég ügyvezetőjét, a parkoló automaták átállításával kapcsolatban, illetve tájékoztatást és árajánlatot kértek az 1-2 Eurós érmék programozásáról valamint a chip-kártyák használhatóságának lehetőségéről, és a chip-kártyák beszerzéséről.

A mai napig konkrét választ nem kaptak, arra való hivatkozással, hogy a gyártó cég technikai adatok pontosításával kapcsolatban nem jelzett vissza részükre.  A parkoló automatát kipróbálták egy régi fajta chip-kártyával, mely „olvashatatlan, vegye ki a kártyát” felírat jelent meg a kijelzőn. Megítélésük szerint a megfelelő programmal való kártyafeltöltést az automaták tudnák kezelni.

Ha az automaták alkalmatlanok lennének, akkor új berendezések beszerzésére lenne szükség.

- Nagyparkolói eszközök kérdése:

Széchenyi utcai nagyparkoló (I. zóna) sorompós rendszerének kialakításához az alábbi műszaki tartalmaknak kell érvényesülniük:

- 2 db beléptető, és  2 db kiléptető rendszer

Az egyik ki-és beléptető rendszernél nem csak személygépkocsi, hanem autóbusz, lakóautó illetve vontatott lakókocsi fogadására is alkalmasnak kell lenni.

- 2 db fizető terminál 10,-20,-50,-100,-200,- Ft-os illetve 1,-2,- Eurós érmék valamint 500.-1.000,-2.000.- Ft-os illetve 5,-10,- Eurós bankjegyek kezelésére alkalmas.

A fizető terminál tudja kezelni a chip-kártyát, illetve, a később bevezetésre kerülő Hévíz Kártyát.

A fizető terminálok mivel a szabadban lesznek elhelyezve, szükséges lenne, esztétikus, tájba illő tetővel ellátni őket, védelmet nyújtva az eső ellen is.

Bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása.

A terminálokat és a beléptető rendszereket kamerás rendszerrel lehessen figyelni, az eseményeket rögzíteni.

Elveszett jegy funkció.

Fontos kérdés, hogy a parkolási rendszer milyen felügyeletet igényel, illetve telepítés után az éves 	fenntartási költségek milyen összeget tesznek ki.

A fenti elvárásoknak megfelelő eszközpark létezik, beszerzésükhöz közbeszerzési eljárás lefolytatása kell.

Fontos költségekkel járó feladat az új eszközök telepítésénél, hogy az energiaellátás létesítése, az erős- és gyengeáramú kábelnyomvonalak kialakítása valamint bekábelezése, a szükséges kezelői helyiségek és azok bútorzata, belső berendezése, illetve a járdasziget építés munkáival kapcsolatosan felmerülő költségeket a beszerzés költségein túl biztosítani kell ugyancsak biztosítani kell a forgalomtechnikai tervezés, KRESZ táblázás, burkolatjel festés további költségeit.

A felsorolt műszaki tartalmak szerint a elvárásoknak megfelelő eszközök  beszerzési eljárása megkezdődhet.

- A parkolási övezetekbe bevont területeken szükséges munkálatok:

Közterületi parkoló övezetek kialakítása esetén szükséges a parkoló övezetek elejének és végének kitáblázása, valamint a parkolóhelyek felfestése.

- zóna (sárga zóna)

Területe: Jókai utca, Petőfi Sándor utca az ABC melletti lépcsősorig.

A parkolás díja: 500 Ft/óra

Működési idő: Minden nap 8-18 órák között.

A Jókai utca 27 db parkolóhellyel és a Petőfi Sándor utca 23 db parkolóhellyel kerülne a sárga övezetbe. Itt mindenféleképpen komplett táblát kell cserélni, mivel más az óránkénti parkolási díj, és pótdíj mértéke. Összesen 2 db parkolást jelölő tábla

3000.- Ft + Áfa / db

A Petőfi utca a Match-tól lefelé eső részén 18 db mozgássérült parkolóhely kialakítása, 	felfestése. Ide 2 db mozgáskorlátozottak parkolását jelző tábla kell.

3000.- Ft + Áfa / db

- zóna (piros zóna)

Területe:  Honvéd és Park utcák Kossuth L. utca Vörösmarty utca közötti szakasz, József Attila utca Park és Honvéd utcák közötti, illetve a Rózsa köz és Széchenyi utca közötti szakasza.

A parkolás díja: 200 Ft/óra

Működési idő: Minden nap 8-18 órák között.

Ezen a területen biztosítanánk lehetőséget a városi intézmények dolgozóinak arra, hogy munkanapokon 7-18 órák közötti időszakban egy erre vonatkozó speciális bérlettel ingyen parkolhassanak.

Piros parkolási övezetben maradna

- Park utca 		72 db parkolóhely

- Honvéd utca 	53 db parkolóhely

- József Attila utca	28 db parkolóhely

Összesen:	          153 db parkolóhely

A piros övezet esetén 1 db parkolást jelölő táblát kellene készítetni (Kossuth u-Honvéd

alsó) kereszteződésébe (január hónapban letörték).

4 db parkoló övezet eleje 4 db parkoló övezet vége tábla. 3000.- Ft + Áfa / db

IV. zóna (zöld zóna)

Területe:  Kossuth L. utca Széchenyi és a Gamesz étterem közötti és a József Attila utca Honvéd utca Rózsa köz közötti szakasz.

A megváltozott parkolási rend miatt 2 db tábla készítés a Kossuth L. utcába, 1 db tábla a József Attila utcába költsége 3000.- Ft + Áfa / db-ra tehető.

A II, III, IV. parkolási zónában parkolóhelyek és a Petőfi Sándor utca 18 db 	mozgáskorlátozott parkolóhelyének felfestése várhatóan 300.000.- Ft + ÁFA.

- Az automatákban lévő Euro-s érmék kezelése:

A parkolási rendszernél képződő 1-2 Eurós érmék átvételével kapcsolatban tájékoztatást kértek a keszthelyi OTP banktól. A bank tájékoztatása szerint 25%-os kezelési költséget számol az átvett értékről.

A Magyar Posta csak a magyar fém fizető eszközöket veszi át, az Eurót nem.

A keszthelyi illetve a soproni parkoló társaságok Ausztriába viszik ki, és beváltás után hozzák vissza a papír bankjegyeket, és helyezik el számlájukra. A kezelési költség 1-2%.

- Egyéb elvégzendő feladatok:

A Mininform Parkolási rendszert módosítani kell a parkolási rendeletnek megfelelően. Ezeket az eszközöket a parkoló ellenőrök használják, az átprogramozás várható költsége 100 000.- Ft-ra tehető.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérjük az előterjesztés megvitatását és az intézkedési terv elfogadását.

Hévíz, 2011. február  8.

II.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületi parkolási koncepcióból adódó feladatok végrehajtása érdekében elrendeli:

- A Rákóczi Ferenc utca mindkét végén rendszámfelismerős beléptetési rendszer beszerzéséről és telepítéséről kell gondoskodni

- Közlekedési szakember bevonásával meg kell oldani a belvárosi övezetben forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezését.

- Az Erzsébet királyné utcában ki kell jelölni kettő olyan szakaszt melyekről az ott lévő üzletek, intézmények áru feltöltése, kiszolgálása megtörténhet.

- A taxi állomáshelyek bővítése, a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében ki kell dolgozni a jelenlegi Kölcsey utcai állomáshely bővítésének lehetőségét.

- A Sugár, Semmelweis, Korányi, Helikon, Sport utcák térségében ki kell dolgozni további parkolóhelyek kialakításának lehetőségét.

- A közterületi parkolási rendnek megfelelően gondoskodni kell a várakozóhelyek felfestéséről, a szükséges információs táblák kihelyezéséről.

- A Nagyparkolóba telepítendő parkolás technikai eszközök közbeszerzési eljárásának lefolytatására a Képviselő-testület felhatalmazza Papp Gábor polgármestert.

- A Képviselő-testület a feladatok végrehajtásáról folyamatos tájékoztatást kér.

Határidő:  1-6 pontok esetében 2011. március 29.

7. pont esetében  a parkolási eszközök ajánlattételi felhívás kibocsájtására   2011.  február 22.

8. pont esetében folyamatos

Felelős:    Papp Gábor polgármester

Babics Tamás osztályvezető

A döntés egyszerű többséget igényel !