Iktatószám: VFO/347-11/2013.

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. november 25-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: 		Hévíz város Átfogó zöldfelület fejlesztési koncepciójának Intézkedési terve

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette:  	Pikó Gábor beruházási ügyintéző

Megtárgyalta: 	Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság

Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 191/2013. (VII. 19.) sz. határozatával megtárgyalta és elfogadta Hévíz város Átfogó zöldfelület fejlesztési koncepcióját. Ezzel egy időben a Képviselő-testület elrendelte, hogy a dokumentumban taglalt fejlesztési javaslatok vizsgálatát, valamint a fejlesztési feladatok prioritásának meghatározását követően készüljön a zöldfelületi fejlesztéseket taglaló intézkedési terv. Az intézkedési terv elkészítése a GAMESZ feladatát képezte.

Az előterjesztés tárgyát képező Zöldfelület fejlesztési Intézkedési terv című dokumentum meghatározza a város zöldfelületi rendszerének minőségi javítása érdekében elvégzendő feladatokat, ezen túl a lakosság mozgósításával, motiválásával javasolja megteremteni a helyiek aktív részvételét a feladatok végrehajtásában. Az intézkedési terv megvalósulása során kialakuló aktív társadalmi részvétel alapját képezheti egy jól működő zöldfelület-gazdálkodási rendszer megvalósításának. Az Intézkedési terv összeállításával lehetőség nyílik a kitűzött célok elérése érdekében a programok és projektek ütemezett végrehajtására.

Az intézkedési tervben felsoroltak sorrendisége nem tükröz prioritásokat. Az egyes feladatok összetettsége, volumene, időtávlata és városfejlesztési hatása különböző, egymáshoz nem mérhető, de mindegyik feladat megoldása a maga területén fontos és szükséges. A terv 9 pontba foglalva taglalja a zöldfelületek javítása érdekében elvégzendő feladatokat. Az intézkedési tervben meghatározott feladatok rövid távon, 5 éves időszakon belül valósítandók meg.

Szakmai szempontból indokolt volna, hogy minden programból éves szinten legalább egy kerüljön részletesebben kidolgozásra, annak érdekében, hogy a fejlesztések a zöldfelületi rendszer minden területén érvényesülhessenek. Az egyes részfeladatok meghatározását követően a tervezési folyamat során részletes tervezői költségvetést kell készíteni, hogy az adott projekt bekerülési költsége a következő évi költségvetésbe betervezhető legyen. A feladatok meghatározása során nem csak az egyszeri beavatkozás mikéntjét és forrásait kell megteremteni, hanem ami talán még fontosabb, a fenntartás és a fenntarthatóság szakmai és gazdasági kereteit is.

- Hévíz, 2013. november 11.

Mellékletek:	-     Hévíz város Átfogó zöldfelület fejlesztési koncepciójának Intézkedési terve

2.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Hévíz Város Zöldfelület fejlesztési Intézkedési tervét.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Laczkó Mária GAMESZ vezető

Határidő: 2013. november 25.

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy minden évben tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek arra, hogy az Intézkedési terv programpontjai közül az adott évben mely feladatokat kell elvégezni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mindenkori éves költségvetés tervezésekor az elkészült költségbecslések alapján biztosítson fedezetet a kijelölt projektek tervezési és/vagy kivitelezési munkálataira.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: feladatok meghatározására: minden év október 31

- A Képviselő-testület a Zöldfelület fejlesztési Intézkedési terv alapján a 2014. évi feladatként a  ……. – jelöli ki.

Felelős: Laczkó Mária GAMESZ vezető

Határidő: 2014. november 30.

3.

Bizottsági állásfoglalás

| Bizottságok |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hévíz város átfogó zöldfelület fejlesztési koncepciójának intézkedési terve |  |  |  |  |
|  | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Városfejlesztési Természet és Környezetvédelmi Bizottság | 2013.11.20. | 97/2013.( XI.20) | 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás | A bizottság az előterjesztésben foglaltak képviselő-testületi elfogadását támogatja, azzal a kiegészítéssel, hogy a rendezési terv felülvizsgálata során felmerülő elemek is kerüljenek átvezetésre. |

| Előterjesztés tárgya: Hévíz város átfogó zöldfelület fejlesztési koncepciójának intézkedési terve |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ülés időpontja |  | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi és Turisztikai Bizottság | 2013. november 21. | 239/2013. (XI.21.) PTB határozat |  | 4 igen szavazat | A bizottság egyhangúan támogatta a határozati javaslatot. |

4.

Mellékletek

Zöldfelület fejlesztési Intézkedési terv

## Zöldfelület fejlesztési Intézkedési terv

Megbízó:

Hévíz Város Önkormányzata

8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tervező:

Gyarmati Krisztina

GAMESZ

8380, Hévíz, Kossuth u. 4/A

HÉVÍZ, 2013. OKTÓBER

# TARTALOMJEGYZÉK

# 1 Az intézkedési terv célja

# 2. A zöldfelület fejlesztési koncepciókra épülő intézkedési feladatok meghatározása és rangsorolási terve, az intézkedést végrehajtó szervek

1. favédelmi, zöldfelületi önkormányzati rendelet

2. lakosság motiválása, a zöldfelület fejlesztésben való aktív társadalmi részvétel segítése, társadalmi participáció a zöldfelület fejlesztésben

- Zöldfelületi sávok szintezettségének emelése

- Zöldsávok szélességével kapcsolatos javaslatok

- Új zöldterületek kijelölése

- Alulhasznált területek fejlesztése, funkcióbővítés, funkcióváltás

- Meglévő zöldfelületek bővítése, zöldfelületi kialakítások

- Zöldfelületek rehabilitációja, környezetrendezés

- Északi városrész zöldfelületeinek rendezése

# 1. Az intézkedési terv célja

A tervezés célja Hévíz városra készült zöldfelület fejlesztési koncepciók (Pannon Táj- és Kertépítész Műhely, 2013; Pilisi Parkerdő Zrt., 1992, 1997) javaslatai alapján beavatkozási feladatok meghatározása, azok rangsorolása, valamint a beavatkozás végrehajtásához szükséges feltételek és a végrehajtást végző szervek meghatározása annak érdekében, hogy a város zöldfelületeinek fejlesztése hatékonyan valósuljon meg, a rendelkezésre álló tervek alapján.

2. A zöldfelület fejlesztési koncepciókra épülő intézkedési feladatok meghatározása és rangsorolási terve, az intézkedést végrehajtó szervek

Az intézkedési terv hosszútávú célja, hogy bel- és külterületen is hálózattá fejlesztett, jól működő zöldfelületi rendszer jöhessen létre a városban. Ennek a célnak a megvalósításához egyrészt hatósági, településrendezési eszközök járulnak hozzá, másrészt a zöldfelületi szempontok döntési folyamatokban történő érvényesítése, amely alapvetően meghatározza a város zöldfelületeinek fejlődési irányát. Ezért javasolt a beruházásokhoz kötődő tervezések kapcsán a zöldfelületi szempontok kiemelt prioritásként való kezelése, amely így már a megvalósulás előtt biztosítja a zöldfelület megfelelő szinten történő beépítését, szerves fejlődését, ezáltal költséghatékonnyá téve a beruházásokat. Az utólagos rehabilitáció, környezetrendezés mindig többletköltséget, előre nem számolt veszteséget jelent, ami ezzel a szemlélettel elkerülhető, illetve előre kiszámítható léptékűvé, tervszerűen végrehajtható intézkedéssé válik.

- favédelmi, zöldfelületi önkormányzati rendelet megalkotása, amely rögzíti a fakivágás- és favédelem feltételeit, lehetőségeit, mind a közterületekre, mind a magánterületeken lévő értékes fás állományra vonatkozóan. A rendelettel összhangban további feladat a helyi építési szabályzat zöldfelületekre vonatkozó előírásainak újraértékelése és módosítása, amely alapvetéseket határoz meg a területfelhasználási egységekhez kötődő minimális zöldfelület értelmezhetőségével kapcsolatban (egyéb felületek minimális zöldfelületi értékbe történő beszámíthatóságának szabályozása, minimális zöldfelület kialakítására vonatkozó szabályozások (területarányos szintezettség)).

Feladat: favédelmi rendelet elkészítése, testületi határozattal történő jóváhagyása és a rendelet alkalmazása

Elkészítése az önkormányzat feladata, javasolt a folyamatban lévő településszerkezeti terv felülvizsgálatával egyidejűleg, a helyi építési szabályzattal összehangolva készíteni.

Elkészítésére vonatkozó javasolt határidő: településszerkezeti terv felülvizsgálatával egyidejűleg 2014-ben, a végrehajtás pedig elfogadást követően folyamatos

Prioritás: elsőfokú

- lakosság motiválása, a zöldfelület fejlesztésben való aktív társadalmi részvétel segítése, társadalmi participáció a zöldfelület fejlesztésben

Feladat: lakosságot mozgósító program(ok) meghirdetése, a társadalmi participáció szélesítése a döntéshozási folyamatokban, lakossági kommunikáció erősítése:

- Évente legalább egy motivációs program meghirdetése, ami a városi zöld és a lakosság kapcsolatát segíti („városfásítás éve”, „miénk a tér”, „virágzásünnepek”)

- civil szervezetek motivációs programjának támogatása

- nagyobb tömegeket megmozgató intézmények (iskola, óvoda) felhívása a közösségi programok megszervezésére (témával kapcsolatos pályázatok, versenyek, közösségi programok)

- lakossági kommunikációs portál létrehozása és üzemeltetése (interneten, vagy városi televízión keresztül folyamatos tájékoztatás a város zöldfelület fejlesztési tevékenységéről)

- dotációs program elindítása („fogadj örökbe egy fát” – fakivágás pénzbeli kompenzáció alapjának létrehozása)

Előkészítése és megvalósítása, a programok megszervezése az önkormányzatok és az oktatási intézmények (óvodák, iskolák), valamint a város civil szervezeteinek közös feladata

Elkészítésére vonatkozó javasolt határidő: 2014-től folyamatos, évenként legalább egy ilyen irányú esemény megrendezése javasolt, a dotációs alap létrehozása 2014-től javasolt, az egyes fák kivágásának értéke a Gamesz nyilvántartása alapján határozható meg

Prioritás: elsőfokú

- Zöldfelületi sávok szintezettségének emelése

A városrészek szintezettségi igénye illetve kialakításának lehetőségei egymástól eltérnek, ennek tisztázására a településszerkezeti terv zöldfelületi szakági munkarészei szolgálnak. Javasolt a folyamatban lévő településszerkezeti terv felülvizsgálata során elvégeztetni az erre vonatkozó vizsgálatot. A vizsgálatot követően a telepítés folyamatos, leghatékonyabban az út- és járdaburkolatok felújításával egyidejűleg végezhető el. Ezen munkák során lehetőség nyílik a közművekkel való terheltség csökkentésére is, amely szintén meghatározza a szintezettség emelhetőségének mértékét.

Előkészítése: az út- és közműfelújítási munkákhoz kapcsolódó tervezési folyamatban szükséges ennek elvárása a hivatal részéről, a zöldfelületrendezési szakági terv részeként

Elkészítésére vonatkozó javasolt határidő: folyamatos, út- és közműfelújítási munkákhoz kapcsolódva, valamint teljes utcák zöldfelületi rehabilitációja esetén

Prioritás: másodfokú

- Zöldsávok szélességével kapcsolatos javaslatok

Feladat: megfelelő szélességű fasori sávok kialakítása az újonnan beépítésre kijelölt területeken, a meglévő zöld sávokban a közműterhek visszaszorítása, a közmű- és infrastruktúra kialakításával egyidejűleg, megegyező prioritással. A feladat megvalósításához szintén lehetőséget ad a településszerkezeti terv folyamatban lévő felülvizsgálata, valamint az út- és közműépítési, folyamatban lévő tervezések, beruházások.

Előkészítése: az önkormányzat feladata az ezzel kapcsolatos elvárások felállítása a településtervezők, út- és közműtervezők valamint zöldfelülettervezők irányába, a folyamatban lévő tervezések kapcsán. Fontos feladat a zöldfelületrendezés szempontjainak érvényesítése már a tervezési fázisban, folyamatos konzultáción keresztül.

Elkészítésére vonatkozó javasolt határidő: 2014-től folyamatos

Prioritás: elsőfokú

- Új zöldterületek kijelölése

A tervezett területek átgondolása szükséges, érvényesítéséhez lehetőséget ad a folyamatban lévő településszerkezeti terv felülvizsgálta

Előkészítése: a településszerkezeti terv zöldfelületrendezési szakági munkarészében szükséges ezeknek a területeknek a vizsgálata, majd a szerkezeti tervben történő rögzítése. Az új zöldterületek kialakításához szükséges zöldfelületrendezési tervek elkészítése a Gamesz feladata, a kialakításhoz (szükség esetén tervezéshez) szükséges költségek fedezésére szükséges az önkormányzat részéről költségvetési keret biztosítása.

Elkészítésére vonatkozó javasolt határidő: 2014, településszerkezeti terv módosításával egyidejűleg. A meghatározott területek tervezése és kialakítása ezt követően folyamatos

Prioritás: másodfokú

- Alulhasznált területek fejlesztése, funkcióbővítés, funkcióváltás:

Feladat: első lépésben szükséges a területek vizsgálata és zöldfelületrendezési terv elkészítése a kijelölt célterületekre. Kijelölt célterületek: 2014-ben az Október 23.-a park és Ifjúsági lakótelep, valamint a Semmelweis-Korányi utcai tömb rehabilitációja. Ezt követően külön költségkeret biztosítása szükséges önkormányzati (önerős) és/vagy külső forrásból (pályázat) a tervek megvalósításához. A zöldfelületek állapotának vizsgálata, ehhez kapcsolódóan további, rehabilitációt igénylő területek, valamint az ezekhez kapcsolódó teljesítési határidők meghatározása a Gamesz és az Önkormányzat közös feladata.

Előkészítő: a tervezés előkészítője és a rehabilitációs tervezés a Gamesz feladata, az ehhez és a kivitelezéshez szükséges költségkeret biztosítása az önkormányzat feladata.

Elkészítésre vonatkozó javasolt határidő: 2014-től folyamatos

Prioritás: elsőfokú

- Meglévő zöldfelületek bővítése, zöldfelületi kialakítások

Feladat: szükséges a belváros rehabilitációs területeinek kapcsolódási pontjait felülvizsgálni mind a közlekedést, mind a zöldfelületi kapcsolatokat tekintve, különösen a belvárosi lépcsők esetében. A tervezés alatt álló belvárosi beruházási célterületek (autóbuszpályaudvar környezete, piac környezete) tervezésekor a belváros zöldterületi ellátottságának növelése érdekében a zöldfelületi szempontok érvényesítése prioritásként kell, hogy szerepeljen. Javasolt a Festetics György tér és a város többi részeinek szervesebb összekapcsolása, a tér közlekedési kapcsolatainak csomópontjaiban, valamint a József Attila utca Petőfi utca közötti lépcsősorok kapcsolatainak felülvizsgálata.

Elkészítés: folyamatos nyomon követés és rehabilitációs feladatok meghatározása a Gamesz és az önkormányzat közös feladata.

Elkészítésre vonatkozó javasolt határidő: 2014-től folyamatos

Prioritás: elsőfokú

- Zöldfelületek rehabilitációja, környezetrendezés

Feladat: megépült beruházások környezetének újraértékelése, a környezet rendezése elsősorban az Ady Endre utca menti kerékpárút tekintetében, valamint idősödő, felújítást igénylő növényállománnyal rendelkező területek (Semmelweis-Korányi utcai lakótömb) rehabilitációjának megvalósítása. Ide tartozik a parkerdő idegenforgalmi hasznosításának újraértékelése, rehabilitációs program kidolgozása is, valamint a temető környezetének folyamatos megújítása, elsősorban a növényállományt tekintve.

Elkészítés: a területek felülvizsgálata és értékelése, valamint a rehabilitációs tervezés zöldfelületi szakági munkarészének elkészítése a Gamesz és az önkormányzat közös feladata, a rehabilitációhoz szükséges pénzügyi keretek megteremtése saját, vagy külső forrásból az önkormányzat feladata.

Elkészítésre vonatkozó javasolt határidő: 2015-től évente egy célterület megvalósítása, a területek állapotfelmérése, a rehabilitációs feladatok meghatározása pedig folyamatos

Prioritás: harmadfokú

- Északi városrész zöldfelületeinek rendezése

Feladat: az északi városrész zöldfelületeinek rendezése elsősorban településrendezési eszközökkel. Ide tartozik az északi városrész lakóterületeinek védelme is (transzformátor telep), amely megfelelő szélességű és beosztású pufferoló zöld sáv kialakítását jelenti.

Elkészítés: a településrendezési terv felülvizsgálatába építve szükséges meghatározni a zöldfelületi szempontokat, amelynek elvárása az önkormányzat feladata a településtervezők, a zöldfelület tervező irányába. A településrendezési eszközök alkalmazásával biztosítható a jelenleg rendezetlen zöldfelületek szabályozása, amelynek fokozatos kialakítása a városrész fejlesztésével egyidejűleg, egyforma prioritással végzendő el az infrastruktúra és a közművesítettség kialakításakor. A településrészt védő növénysáv tervezése és értékelése az önkormányzat és a Gamesz közös feladata, a kivitelezéshez szükséges költségkeret megteremtése az önkormányzat feladata.

Elkészítésre vonatkozó javasolt határidő: településrendezési eszközök a terv kötelező felülvizsgálatának határidejével megegyezően. A településrészt védő növénysáv tervezési, értékelési feladatinak javasolt határideje 2015, megvalósítás a tervezést követő egy éven belül.

Prioritás: elsőfokú

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Pikó Gábor | ügyintéző |  |  |
| Babics Tamás | Városfejlesztési Osztály osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | aljegyző |  |  |
| Bediné Makra Anikó | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |