HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. augusztus 31-ei rendes nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

148/2023.  (VIII. 31.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 azonosítószámú, „Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen” című projekt keretén belül lefolytatott, a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás során jogorvoslati eljárást nem kezdeményez.

- A Képviselő-testület a „TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 azonosítószámú, „Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen” című projekt keretében a 2014-2020-as ciklus zárása miatt (mivel új közbeszerzési eljárás megindítása már nem lehetséges),– az előterjesztésben bemutatott - csökkentett műszaki tartalom mellett – az Irányító Hatóság jóváhagyása esetén - valósítja meg a projektet.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csökkentett műszaki tartalom megvalósítására támogatási szerződésmódosítást nyújtson be az Irányító Hatóság részére, a változatlan jóváhagyás birtokában pedig a beszerzési szabályzat szerinti eljárást a kivitelező beszerzése érdekében, tekintettel a projekt elszámolási határidejének betartására folytassa le és erről tájékoztassa a képviselő-testületet. A műszaki tartalom változás esetén azt terjessze a képviselő-testület elé jóváhagyásra

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal és

2023. december 15.

Hévíz, 2023. augusztus 31.

(dr. Tüske Róbert) sk.				  (Papp Gábor) sk.

jegyző		 				     polgármester

Hévíz, 2023. szeptember 1.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet