- Iktatószám: KGO/167-23 /2015.

Napirend sorszáma:

- Előterjesztés

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. június 4-ei, rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés beruházások fedezetének biztosításáról

- Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

- Készítette: 	Szintén László közgazdasági osztályvezető

- Babics Tamás városfejlesztési osztályvezető

- Vasas Ottó városfejlesztési ügyintéző

- Adorján Zoltán beruházási ügyintéző

- Megtárgyalta: -

- Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert, jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

- „Korok-Borok” Egregy dísz tér kiegészítő föld feltöltése és bemutató épülethez interaktív tábla beszerzés

- A Korok-Borok tematikus sétaút turisztikai attrakció keretei közt megvalósuló egyregyi fejlesztések lassan a végéhez közelednek. A C2 ütem, azaz a Dísz tér kiviteli munkálatai folyamatban vannak.

- A Bemutató épülethez vezető sétány és a mellette elhelyezkedő rendezvénytér terv szerinti alakítását követően kirajzolódtak a véglegesnek szánt terepszintek. Most látszik igazán az eddig TSZ épületekkel takart terület nagysága és lejtési viszonyai.

- A sétány és dísz tér körüli terület közel ~340 m3 humuszterítést kap a tervezettek szerint a további „helyszínen” deponált közel ~300 m3 mellé.

- A bontási munkák fázisában feltárt altalaj és a felső humusznak szánt 20 cm-s réteg mint olyan nem alkalmas növénytelepítésre, erősen szennyezett és építési, egyéb törmelékkel kevert állapota miatt.

- Az esztétika és a jövőbeni funkcióval, mint rendezvénytérrel ellátott területre további termőföld feltöltése vált indokolttá és szükségszerűvé, tekintettel a növényzet telepítésre és füvesítésre az optimálisabb kihasználhatóság érdekében (1. melléklet). Jelen állapotban kivitelezhetőek csak a kiegészítő földfeltöltési munkálatok, mivel a fűszerkert és Kneip-sétány kiépítést követően a romkert területe teherautókkal, munkagépekkel rombolás mentesen nem közelíthető majd meg. Racionálisan a munkafázist most kell elvégezni.

- Ezen többletmunkák a Kivitelező kötelezettségének nem része, hanem Beruházói feladat. A Dísz tér megvalósításához rendelkezésre áll bruttó 113.000.000,- Ft, melyből a közbeszerzési vállalási ár bruttó 105.599.384,- Ft. Így fedezetként fennmarad közel bruttó 7.400,- e Ft, mely összegből a kiegészítő termőföld beszerzése és elmunkálása biztosítható.

- A feladat elvégzésére Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezete (GAMESZ) a legmegfelelőbb, tekintettel a földmunka az üzemelési profiljába illeszkedik és a területen képzett szakemberekkel rendelkezik.

- Előzetes számítások szerint a több mint 5600 m2-s területen a füvesítéshez átlag 10 cm-s, cserjékhez ~30 cm és fákhoz közel 1m-s földmélyedésekkel előzetesen számolva szükségessé válik ~1000 m3 termőföld elterítése. A fenti munkálatokra elkülöníthető bruttó 7.400,- e Ft, mely a szükséges termőföld beszerzését, és annak elmunkálást fedezné.

- Az Egregyen megvalósuló bemutató épületben a kiállítás informatikai támogatására, az ide látogató turisták, iskolai csoportok számára célszerű interaktív tábla elhelyezése. A kiadás bruttó költsége mintegy 559 e Ft, amelyet belső előirányzat átcsoportosítással finanszírozni lehet.

- Energiahatékonysági projekt kidolgozása és pályázat benyújtása az általános iskola épületére

Hévíz Város Önkormányzata az Új Széchenyi terv KEOP-2015-5.7.0  támogatási rendszer keretében a hévízi Illyés Gyula Általános Iskola energetikai korszerűsítéséhez pályázattal, Európai Uniós támogatást szeretne elnyerni.

A pályázati kiírás 2015 májusában jelent meg - melynek célja a Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése.

A Pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban részesül (a támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás).

A támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak.

A pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A pályázati felhívás keretében a támogatási igény nem haladhatja meg a 150 millió Ft-ot, azzal a kiegészítéssel, hogy nem elszámolható költségek felmerülése esetén sem haladhatja meg a nettó 150 millió Ft-ot a közbeszerzési szempontból egybeszámítandó kivitelezési munkák költsége.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015.07.01.

A pályázati határidő rövidsége miatt, Tervezési szerződést kell kötni a felmérési tervek, az energetikai számítások, a nyílászáró konszignáció, és egyéb a kivitelezés megvalósíthatóságához szükséges részletrajzok elkészítésére.

Nyert pályázat esetén, a műszaki ellenőr kiválasztását követően a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is meg kell indítani, mert a munkálat pályázat szerinti befejezési határideje: 2015 október 30.

Az előzetes költségbecslések szerint a tervezési díj 600,- e Ft, a műszaki ellenőri költség 1.200,- e Ft, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja 420,- e Ft-ra tehető.

- Parkolási iroda áthelyezése

- A Petőfi utcai Parkolási Iroda helyiségeit eddig bérleményként használta az önkormányzat. A bérlemény tulajdonosa 90 napos felmondással a bérleti szerződést felmondta, így 2015. szeptember 1-től a Parkolási iroda elhelyezéséről gondoskodni kell. Az iroda áthelyezése már korábban is naprenden volt, így tárgyalások kezdődtek a Flavius Üzletház tulajdonosi körével, mivel ott lehetőség adódott egy be nem épített szerkezetkész üzlethelyiség e célú hasznosíthatóságára. A tulajdonosokkal több változatos elképzelésekről tárgyaltunk, így számításba jöhet az, hogy ők oly módon alakítják ki a helyiséget, hogy az az iroda működésének minden szempontból megfeleljen, a kialakítás költségeit pedig a bérleti díjba beszámítanák. Másik lehetőség, ha az Önkormányzat maga építi ki a helyiséget a céloknak megfelelően és annak költségei a bérleti díjat csökkentenék. Megállapodás a megoldásra még nem született, de az idő rövidsége miatt a költségvetésben egy keretösszeg biztosítása szükséges arra az esetre, ha az Önkormányzatnak kell a kialakítást finanszíroznia. A kiépítés becsült költsége bruttó 6.564,- e Ft.

- A fenti beruházások finanszírozásának megteremtéséhez Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestület 3/2015. (II.17.) számú költségvetés rendelet 1/7 és 1/8 mellékleteinek módosítása szükséges, az alábbiak szerint:

- A 2015. évi költségvetési rendelet 1/7 felhalmozási kiadás tábla III. 1/5 sor „Korok-Borok” Egregy bemutató épület előtti dísz tér kialakítása soron bruttó 113.000 e Ft található, a közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevővel bruttó 105.600 e Ft értékben kötött az Önkormányzat szerződést, így bruttó 7.400 e Ft maradvány összeg átcsoportosítását javasoljuk. 7.400,- e Ft összeget Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet dologi kiadása terhére.

- Az 1/8 melléklet kiadási tartalék táblájának 7, 8, 9. sorai felülvizsgálatra szorulnak. A környezetvédelmi programból adódó feladatok és a tóvédelmi program összesen 8.000 e Ft-tal szerepel a költségvetésben, ehhez társul még 5.000 e Ft-tal a Környezetvédelmi Alap. A Képviselőtestület 8/1998. (III.31.) határozata rendelkezik az alapról, a talajterhelésből befolyó adókból/bírságból kell feltölteni, amely az eredményes csatornázási munkának köszönhetően nem képez jelentős bevétel. 2014. évben 0 e Ft volt, idén várhatóan sem haladja meg az 50 e Ft-ot. A fenti három tétel a tartalékban szerepel, azonban az 1/7 melléklet I. 8. sora már tartalmaz kapcsolódó fejlesztést, a Hévíz forrástó helye a világban tanulmány és kutatási dokumentáció készítésével, amely 14.034 e Ft összegben szerepel az idei költségvetésben. Javasoljuk, hogy a fentiek alapján 13.000 e Ft összeg átcsoportosítását az 1/8 melléklet 3. sor egyéb felhalmozási tartalék sorra.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése értelmében – az idő rövidsége miatt – az előterjesztést bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be.

2.

- HATÁROZATI  JAVASLATOK

- HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) rendeletének az előterjesztés szerint elrendeli 13.000 e Ft összeg átcsoportosítását az 1/8 melléklet 7., 8, 9, sorról (környezetvédelmi programból adódó feladatok, tóvédelmi program, környezetvédelmi Alap) az 1/8 melléklet 3. egyéb felhalmozási tartalék sorra.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2015. június 30.

- A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) számú rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2015. július 31.

- HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elrendeli a „Korok-Borok” Tematikus sétaút Hévíz Egregy városrészében c. projektben épülő dísz tér termőfölddel való feltöltését. A feladat elvégeztetésre a Képviselő-testület a GAMESZ-t jelöli ki.

- A Képviselőtestület 7.400 e Ft előirányzat maradvány összeg átcsoportosítását rendeli el az 1/7 melléklet III. 1/5 „Korok-Borok” Egregy bemutató épület előtti dísz tér kialakítása sorról Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet dologi kiadása terhére.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Laczkó Mária GAMESZ vezető

Határidő: 	2015. június 15.

- A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) számú rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2015. július 31.

- HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Egregyen létesítendő bemutató épületbe interaktív tábla beszerzését.

- A Képviselő-testület Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) költségvetési rendelet 1/7 mellékletének felhalmozási kiadásai III. ¼ sor, belső építészet sorának maradványából 559 e Ft összeget biztosít.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. június 30.

- A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) számú rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2015. július 31.

- HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint engedélyezi Energiahatékonysági projekt kidolgozását és pályázat benyújtását az általános iskola épületének felújítására.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) rendelet 1/8 kiadási tartalék mellékletének, felhalmozási tartalék sorának terhére biztosít 2.220,- eFt-ot, amely a tervezést (600,- eFt, műszaki ellenőri díjat (1.200,- eFt) és közbeszerzési díjat (420,- eFt) foglalja magába.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására és a Képviselő-testület utólagos tájékoztatására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. augusztus 31.

- A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) számú rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2015. július 31.

- HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Parkolási iroda áthelyezését a bérbeadó felmondása miatt a Flavius üzletközpontba.

- A Képviselő-testület Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) költségvetési rendelet 1/8 kiadási tartalék mellékletének, felhalmozási tartalék sorának terhére 6.564,- e Ft összeget biztosít.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a parkolóiroda elhelyezését szolgáló, határozatlan idejű bérleti szerződés megkötésére. Az ebből következő intézkedések megtételére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. augusztus 31.

- A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) számú rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2015. július 31.

- IV.

- Mellékletek

1 melléklet:

- V.

- Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető/ az előterjesztés készítője pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Babics Tamás | Városfejlesztési Osztály osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | Jegyző/törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |