ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. szeptember 28-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása projekt támogatási szerződés módosítás jóváhagyása

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Kránitz Patrícia pályázati ügyintéző

Megtárgyalta: 	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása – projekt megvalósítására a kivitelezési feladatok ellátására a vállalkozói szerződésben szereplő teljesítési határidő az 2. sz. szerződésmódosítás keretében 2023. április 15. napjára módosult.

A vállalkozási szerződés kimondja, hogy a Vállalkozó a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapján határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Tekintettel a munkálatok készültségi szintjének jelentős mértékű elmaradására, illetve a hivatkozott műszaki dokumentációk átadásának elmaradására, a műszaki átadás-átvételi eljárás nem indulhatott meg véghatáridőn belül, így a vonatkozó szerződés 6.1 pontja értelmében a vállalkozó 2023. április 15. napjától kezdődően késedelembe esett, mely a teljesítés lezárultát követően lesz vizsgálható a vállalkozó késedelmének felróhatósága, az általa esetlegesen felhozott kimentési okok helytállósága.

A projektre vonatkozóan az önkormányzat kezdeményezésére a projektvezető MTÜ Zrt felterjesztésére az Irányító Hatóság jóváhagyta a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint a projekt fizikai befejezésének határidejének 2023. szeptember 30-ára, míg a projekt elszámolási határidejének 2023. október 30-ára történő módosítását, az építési munkák tekintetében a beruházás pályázati forrásból történő finanszírozhatóság miatt.

Az Irányító hatóság a támogatási szerződés módosítását elfogadta, mely 2023.09.15-én hatályba lépett.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és tudomásul veszi, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint konzorciumvezető a GINOP-7.1.9–17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása projektben, a módosított támogatási szerződést aláírja, amely szerint a projekt fizikai befejezési határideje 2023. szeptember 30, a pénzügyi elszámolási határideje 2023. október 30.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	 azonnali

3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Kránitz Patrícia | pályázati ügyintéző |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | osztályvezető |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző |  |  |