ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. augusztus 27-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Szabó Lőrinc utca új szakaszának közvilágítás kiépítése

Az előterjesztő:  Papp Gábor polgármester

Készítette:          Adorján Zoltán beruházási és közmű ügyintéző

Megtárgyalta:    Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 221/2019.(X.7.) határozatával úgy döntött, hogy a Szabó Lőrinc utcai víziközmű beruházást Önkormányzati beruházásként valósítja meg, egyben meghozta a 31/2019.(X.7.) önkormányzati rendeletet, mely 3.§ (2) bekezdés b) pontja alalapján 1.100 ezer Ft/telek önerő hozzájárulást határozott meg a tulajdonosok részére.

Az utca új szakaszának villamos közművesítése kapcsán, az E-on saját költségen ez év júliusában kiépítette a lakossági villamos ellátását szolgáló kábelfektetést, és vele egy árokban lefektette a közvilágításhoz szükséges földkábelt is. Arra tekintettel, hogy a közvilágítás kiépítése önkormányzati kötelezettség, így az ehhez szükséges tervek elkészítésére és engedélyezésére június hónapban megrendelést adtunk.

Jelenleg a tervek engedélyeztetése zajlik, és a tervező 2020 augusztus 31- re biztosítani fogja az E-on által elfogadott engedélyes terveket. A tervezés része a tervezői tételes költségvetés, hogy a várható költségeket prognosztizálni lehessen. A tervek alapján 11 db (a Széchenyi utcával azonos) Hofeka HKT típusú grafitszürke acél kandeláber elhelyezése tervezett, melyre Tungsram Schréder SENSO típusú lámpatest kerülne felszerelésre. A villamos megtáplálás a Derűs utca sarkán lévő kettős villanyoszlopról kábellel történhet, ami miatt a Szabó Lőrinc utca jelenleg lakott kb. 70 m hosszú szakaszát fel kell bontani. Ez az útszakasz jelenleg kavicsozott, és a helyreállítása is ennek megfelelően fog megtörténni. A tervezői költségvetés alapján a beruházás várható költsége bruttó 8.2 millió forint lesz.

Az utcában a zárt csapadékvíz elvezetés még nincs megoldva (csak a Derűs közön átvezetett befogadó szakasz), így az utca szilárd burkolatának kiépítése a lakossági sürgetés ellenére sem ajánlott.

A beruházás költségének előteremtésére javasolt, hogy a 31/2019.(X.7.) önkormányzati rendelet alapján befolyó utólagos csatlakozási hozzájárulások biztosítsák annak a pénzügyi fedezetét. Ezért a tulajdonosi befizetések megtörténte után (a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezése állásakor) kerüljön sor a kivitelezésre. A lakossági építkezések megindításához rendelkezésre áll a vízi- közmű és a villamos energiaellátás, a közvilágítás kiépítése némileg csúsztatható, de nem elkerülhető feladata az Önkormányzatnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szabó Lőrinc utca közvilágításának kiépítését azzal a feltétellel, hogy a 31/2019.(X.7.) önkormányzati rendelet szerinti 1.100 ezer Ft/telek lakossági önerőhozzájárulás befizetése után kerüljön sor a kivitelezésre.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 31/2019.(X.7.) önkormányzati rendeletet szerinti lakossági önerőhozzájárulás megfizetésére intézkedjen.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2020. november 30.

5.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | ügyintéző |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |