Iktatószám: VFO/……-2/2013.

Napirend sorszáma:

- Előterjesztés

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 2013. július 10-i, nyilvános ülésére

- Tárgy: Sport utca déli szakaszának útfelújítása és gépkocsi parkolók kialakítása

- Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Városfejlesztési Osztály / Pikó Gábor beruházási ügyintéző

- Megtárgyalta: Városfejlesztési, Természet-és Környezetvédelmi Bizottság

- Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

- Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

- I.

- TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

- 1. Tárgy és tényállás pontos megjelölése

Az Önkormányzat 2013. júniusában készíttetett tervdokumentációt a Sport utca út- és járdafelújítása, valamint a parkolók építése tárgyában. Az engedélyezési eljárás folyamatban van, engedély várhatóan augusztus közepére várható.

Gelencsér Béla ügyvezető, a Gelencsér Dental Kft. képviseletében azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Hévíz, Sport utca déli szakaszának felújítását, valamint gépkocsi parkolók kiépítését mielőbb javasolta megvalósítani. Megkeresése alapján a  Gelencsér Dental Kft – a tervezői költségbecslés alapján bruttó 6.000.000,- Ft azaz hatmillió forint összegű munka elvégzésének fedezetét az elkészült parkolóhelyek bérlete (bérleti díja) fejében megelőlegezné. A parkolóhelyek hétköznapi kizárólagos használatát a Gelencsér Dental Kft. bérelné, a hétvégi közcélú használat továbbra is biztosított lenne.  A felújítás során a Sport utca déli szakaszának út- és járdaburkolat felújítása, zárt csapadékvíz csatorna kiépítése, valamint 7 db normál méretű és egy mozgáskorlátozottak részére fenntartott merőleges gépkocsi parkoló kiépítése valósulna meg. A felújításhoz kapcsolódóan a Helikon utca hrsz. 1469 ingatlan előtti járdaszakasz is felújításra kerülne. Beadványában a Gelencsér Dental Kft jelezte, hogy a beruházás költségvonzatával és annak műszaki tartalmával tisztában van.

2. A téma szakmai elemzése

Tekintettel arra, hogy a tárgyi parkolók megépítése az Önkormányzat korábbi szándékával egyezik, a beruházást és annak támogatását jogi, pénzügyi és műszaki szempontból is vizsgálható, vizsgálandó.

A parkoló megépítése önkormányzati tulajdonú területen valósul meg, és az építés Önkormányzat tulajdonában lévő létesítményeket (útburkolat, járda, csapadékvíz elvezető rendszer, zöldfelületek stb.) érint, a beruházás az Önkormányzat forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes vagyonát fogja növelni. Ugyanakkor az Önkormányzat beruházási szabályzatában foglaltakat a kivitelező kiválasztásánál maradéktalanul betartani szükséges. A Sport utca kizárólagos önkormányzati tulajdonú közterület.

Az építési tevékenység befejezését követően a beruházás tényleges költsége az Önkormányzatnál kerül aktiválásra. A bérleti díjat és a bérlet időtartamát úgy kell megállapítani, hogy az a beruházás tényleges költségének mértékével megegyező legyen. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a város parkolóiból befolyó tervezett árbevétel 35.000.000,- Ft. A városban meglévő cca 740 db fizetős parkolóhely számmal leosztva ez mintegy 47.300,- Ft/parkoló éves árbevételt jelent. A Sport utcai parkolók nem parkolási övezetben kerülnek kialakításra, azok eddig is és ezt kövezően is parkolási díj mentes övezetben vannak. A bruttó 6.000.000,- Ft-os beruházási díjat (egyben bérleti díjat) a tárgyi területen kiépítendő 8 db parkoló mintegy 16 év alatt „termelné ki”, ezért javasolt a bérleti szerződés időtartamát 16 évben meghatározni. Mivel díjmentes területről beszélünk ezért nincs számítható bevétele a parkolóknak, a fenti számítást viszonyításként mutattuk be. A vagyongazdálkodásról szóló 17/2004. Ör 20. § f) pontja alapján a bérleti szerződés leghosszabb időtartama 15 év lehet. A bérleti díj számított összege miatt (vagyongazdálkodásról szóló Ör. 22. § (4) bekezdés) nincs versenyeztetési kötelezettsége a képviselő-testületnek.

A beruházás műszaki bonyolítását (a kivitelező kiválasztásától a megvalósítás műszaki ellenőrzésén át az esetleges pótmunkák, többletmunkák elszámolásáig és a műszaki átadásig) az Önkormányzat beruházási szabályzata, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. Korm. rendelet előírásainak betartásával kell végrehajtani. Tekintettel arra, hogy a beruházás a már meglévő önkormányzati tulajdonú létesítményeket is érint (csapadékvíz elvezető rendszer, út- és járdaburkolat, zöldfelületi rendszer stb.), a tervezett létesítmény ezektől műszakilag el nem választható. Az építendő létesítmények megvalósításának műszaki megfelelőségét, tervek szerinti megvalósítását folyamatosan ellenőrizni kell. Az elkészült létesítmény műszaki átadását követően a beruházás tényleges értékét aktiválni kell, ezt követően köthető meg a hosszú távú bérleti szerződés.

A beruházás várhatóan a következőképpen ütemezhető. Amennyiben a létesítési engedély augusztus közepére megérkezik, úgy a kivitelező beszerzését várhatóan augusztus közepére le tudjuk bonyolítani. A beruházás várhatóan 1,5-2 hónapot vesz igénybe, tehát legkorábban október közepén tudjuk átvenni az új létesítményt. A létesítmény műszaki átadását követően a Gelencsér Dental Kft egyösszegben megfizetné a bérlet idő tartamára bérleti díjat és hatályba lépne a bérleti szerződés.

Gelencsér Dental Kft által fizetendő bérleti díj mind a parkolók, mind az utca ás a közmű létesítményeinek tervezői becslés szerint beruházási fedezetét biztosítaná.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tekintettel arra, hogy a Gelencsér Dental Kft. 2011. augusztusában 1.602.950,- Ft összeggel támogatta az egregyi temető sétány felújítási munkálatait, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék támogatni a beadványt, és elfogadni a határozati javaslatot.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

- Hévíz, 2013. július 11.

Mellékletek:

- A Gelencsér Dentál Kft. beadványa

- A tervezett beruházás helyszínrajza

- Tervezői költségbecslés

- II.

- HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gelencsér Dental Kft. bérleti szerződéskötési kezdeményezését a Hévíz, 1493 és 1455/2 ingatlanokat érintő, a Zala West Plan Szolgáltató Bt. 516/2013. tervszámú tervdokumentációja alapján megvalósítandó 8 darab parkolóhelyre.  A bérleti díj összege nettó 4.724.410,- Ft + ÁFA, bruttó 6 000.000,- Ft, mely a bérleti előszerződés aláírását követő 8 napon belül esedékes. A szerződés időtartama 15 év. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a bérleti előszerződés, és a megépítést követő végleges bérleti szerződés megkötésére.

- Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2013. július 31.

- A Képviselő-testület elrendeli a Sport utca – előterjesztés szerinti déli szakaszának – út- és járdafelújítása, valamint a parkolók építése tárgyában a beruházás megindítását. Annak fedezetét az 1. pont szerinti bérleti díj, továbbá az ezen felül szükséges nettó 1.200.000,- Ft + ÁFA bruttó 1.524.000,- Ft összeget az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1/8 sz. mellékletének általános tartaléka biztosítja.

- Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2013. szeptember 15.

IV.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Pikó Gábot | ügyintéző |  |  |
| Babics Tamás | osztályvezető |  |  |
| Bediné Makra Anikó | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |