ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. március 1-jei rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: 	2016 évi pályázati projektek előkészítése

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Galácz Péter városfejlesztési és beruházási ügyintéző

Vasas Ottó városfejlesztési és beruházási ügyintéző

Megtárgyalta:   	Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:    dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

- Új autóbusz-pályaudvar építésének előkészítési feladatai - TOP 3.1.1-15

# A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” c. pályázati forrás keretein belül az alábbi fejlesztések finanszírozására van lehetőség:

# A) Főtevékenység: Kerékpárosbarát fejlesztés: Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével. Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása. Országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége mentén (pl. településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakasza) létesül kerékpáros útvonal. Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.  Közbringa-rendszer kiépítése, bővítése.

# B) Főtevékenység: Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés: Közlekedésbiztonsági beruházás, forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi, települési környezet megteremtése érdekében. Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése a fogyatékossággal élők vagy bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitásának, foglalkoztatottságának a segítése érdekében. Fenntartható közlekedési vagy mobilitási terv elkészítése.

# C) Közúti közösségi közlekedés (önállóan nem támogatható): Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése. Forgalomirányítás, utastájékoztatás, elektronikus jegyrendszer fejlesztése. Közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának az erősítése.

# A fenti pályázati források igénybevételével, terveink szerint - „Kerékpárosbarát környezet és kapcsolódó buszpályaudvar kialakítása címmel” - kerékpárosbarát környezetet alakítanánk ki, egyidejűleg egy buszpályaudvart is létesítenénk a Vörösmarty utca és az Ady utca között, az Ady utcától északra található területeken illetve kiépítenénk a Hévíz-Dobogómajor közötti szakaszon a kerékpáros közlekedést. A beruházás összköltsége várhatóan bruttó 650 millió Ft, a támogatás intenzitása 100%. A pályázat benyújtásának határideje 2016. március 31.

# Az előkészítés keretén belül elkészítendő, a pályázat benyújtásához szükséges programterv valamint és a későbbi lebonyolításhoz szükséges engedélyes tervek és kiviteli tervek költségének várható nagysága bruttó 30 millió forint. A szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége pedig várhatóan bruttó 6 millió Ft-ba kerülne. Ezek a költségek a megadott mértékig, nyertes pályázat esetében a későbbiekben teljes mértékben elszámolhatók.

# A szükséges földterület megszerzése érdekében az érintett ingatlanok tulajdonosaival a kapcsolatfelvétel megtörtént. A megvásárolandó Hévíz 1387/1, 1387/2, 1387/3, 1380/2, 1377/1, 1377/2 hrsz-ú földterületek mérete végül összesen 1,2746 ha lett. Az érte felkínált vételárat Domonkos Csaba ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése alapján 6.800,- Ft/m2 összegben határoztuk meg. Így az ingatlanok vételára várhatóan járulékos költségekkel együtt 88 millió forint lesz, amely keretösszeget már most szükséges a költségvetési rendeletben elkülöníteni. A telekvásárlás költségének egy része (kb. 12 millió) forint a pályázaton belül a későbbiekben elszámolható.

# A tervezett beruházás építési engedély köteles tevékenység. A pályázat benyújtásához szükséges programterv valamint és a későbbi lebonyolításhoz szükséges engedélyes tervek és kiviteli tervek költségének várható nagysága bruttó 30 millió forint. A szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége pedig bruttó 6 millió Ft. Ezek a költségek a pályázaton belül a későbbiekben elszámolhatók.

A gyors és hatékony munkavégzés érdekében célszerűnek tartom egy tervezési és egy közbeszerzési keret meghatározását és felhatalmazást a Város nevében, a tervek elkészíttetésével kapcsolatos beszerzési eljárás lefolytatására valamint a szerződések megkötésére. Tervezés esetében bruttó 30 millió Ft, közbeszerzés esetén bruttó 6 millió Ft keretösszegig. A 30 millió Forintos tervezési keret esetében legelőször a pályázat benyújtásához szükséges programterv, illetve ezt követően az engedélyezési terv készülne el. A keret teljes összege, csak nyertes pályázat esetén kerülne kimerítésre, mivel a kiviteli terveket csak akkor készítenénk el (a program és az engedélyes terv költsége kb. bruttó 10 millió Ft). Ugyanez a helyzet 6 millió forintos közbeszerzési kerettel is, melyet szintén csak a sikeres pályázat esetén vennénk igénybe.

Az ingatlanvásárlásra szánt 88 millió Forint kifizetése csak abban az esetben esedékes, ha az ingatlantulajdonosokkal sikerül adásvételi szerződést kötnünk március elején. Amennyiben nem, úgy a földterületek megszerzése érdekében kisajátítási eljárást kezdeményezünk.

- Zöld Város beruházás előkészítése - TOP-2.1.2-15

# A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2.1.2-15 „Zöld Város kialakítása” c. pályázati forrás keretein belül az alábbi fejlesztések finanszírozására van lehetőség:

# „A” főtevékenység: A főtevékenységen belül a kijelölt akcióterületen támogatható a városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása közterületeken, ill. a konzorciumi partner tulajdonában lévő területeken.

# „B” főtevékenység: az akcióterületre eső, többségi önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő, illetve legkésőbb a vonatkozó mérföldkő teljesítéséig legalább többségi önkormányzati tulajdonba kerülő, továbbá a konzorciumi partner tulajdonában lévő területek és épületek klímatudatos, energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő megújítása, azok fenntartható üzemeltetése érdekében, nem épület jellegű építmények, létesítmények fenntartható, energiahatékony üzemeltetését biztosító megújítása.

# „C” főtevékenység: az akcióterületen önkormányzat vagy önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonába kerülő szolgáltató épület kialakítása

# A fenti pályázati források igénybevételével, terveink szerint a Nagyparkoló zöldfelületét újítanánk fel illetve a piac épületét illetve infrastruktúráját fejlesztenénk. A beruházás összköltsége várhatóan bruttó 200 millió Ft, a támogatás intenzitása 100%. A pályázat benyújtásának határideje 2016. május 17.

# Az előkészítés keretén belül elkészítendő, a pályázat benyújtásához szükséges programterv valamint és a későbbi lebonyolításhoz szükséges engedélyes tervek és kiviteli tervek költségének várható nagysága bruttó 10 millió forint. A szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége pedig várhatóan bruttó 2 millió Ft-ba kerülne. Ezek a költségek a megadott mértékig, nyertes pályázat esetében a későbbiekben teljes mértékben elszámolhatók.

A gyors és hatékony munkavégzés érdekében célszerűnek tartom egy tervezési és egy közbeszerzési keret meghatározását és felhatalmazást a Város nevében, a tervek elkészíttetésével kapcsolatos beszerzési eljárás lefolytatására valamint a szerződések megkötésére. Tervezés esetében bruttó 10 millió Ft, közbeszerzés esetén bruttó 2 millió Ft keretösszegig. A 10 millió Forintos tervezési keret esetében legelőször a pályázat benyújtásához szükséges programterv, illetve ezt követően az engedélyezési terv készülne el. A keret teljes összege, csak nyertes pályázat esetén kerülne kimerítésre, mivel a kiviteli terveket csak akkor készítenénk el. Ugyanez a helyzet 2 millió forintos közbeszerzési kerettel is, melyet szintén csak a sikeres pályázat esetén vennénk igénybe.

- Barnamezős területek rehabilitációja - TOP-2.1.1-15, az egregyi lőtér, sport és rendezvény központ építésének előkészítési feladatai

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2.1.1-15 „Barnamezős területek rehabilitációja” c. pályázati forrás keretein belül az alábbi fejlesztések finanszírozására van lehetőség:

A felhívás B főtevékenységi pontja a meglévő épületállomány teljes elbontását követően a barnamezős terület hasznosítása gazdaságélénkítési, közösségi céllal történő hasznosítását teszi lehetővé.

Profitorientált módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, valamint profitorientált módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzéseket támogatja a pályázat.

A maximálisan pályázható összeg bruttó 1 milliárd forint. Az előzetes kalkulációk alapján a területen tervezett fejlesztésekhez szükséges összeg bruttó 280 millió forint. A támogatás intenzitása 100%. A pályázat benyújtásának határideje 2016. május 17.

Barnamezős területként kezelendő nagy múltra visszatekintő egregyi lőtér, melynek fénye mára elhalványult. A meglévő épületállomány leromlott állapotú, használaton kívüli. A korábban azt használó Hévízi Lövészklub 2015. decemberében végérvényesen megszűnt. Az ingatlan parlagon haver.

A tervek szerint egy alápincézett emeletráépítéses új épületbe kerülne tervezésre, kialakításra kibővítve a meglévő funkciókat újakkal, a mai kor követelményeinek megfelelően.

Az alagsorban tárolók és fedett „kis” lőtér kerül kialakításra, a szükséges helyiségekkel. A földszinten multi funkciós közösségi, sport és rendezvény tér kerülne kialakításra, szociális helységekkel, mely további összejövetelek rendezésére is alkalmas lenne. Az emeleten kapna helyet egy kis oktatóterem, irodával és a 10 m-s légfegyver pálya, öltözőkkel, fürdővel wc-vel, nevelve a jövő sportlövőit. A meglévő nagy méretű udvar az új épület előrébb telepítésvel a 70 m-s íjász pályának adhatna otthont.

A tervezett épület alapterülete 300-400 m2 közötti, telepítési vázlat (1. melléklet). Jelenleg a terület megközelítése szolgalmi joggal történik, az elektromos csatlakozást újra ki kell építeni.

A projekt előkészítési fázisban van, a tervezői és szakértői ajánlatok beadása folyamatban van.

# Megcélozva a várható max. 300 Millió forintos tervezett bekerülést a pályázati kiírás 5 %-ban enged elszámolni előkészítést és tervezést. A tervek szerinti megalapozó és megvalósulási tanulmányok készítése, valamint az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésre br. 15 millió forintra állna rendelkezésre, amely nyertes pályázat esetén teljes mértékben elszámolható.

A későbbi fejlesztések érdekében szükséges a szabályozási tervek alapján feltáró út létesítése, melyhez ingatlanvásárlásra lesz szükség. A pályázat 2%-ban támogat területvásárlást, mely br. 6 millió forintig jelent 100%-ban elszámolható költséget.

# A szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége 1 %-ig terjedhet, azaz bruttó 3 millió Ft-ig. Ezek a költségek a megadott mértékig, nyertes pályázat esetében a későbbiekben teljes mértékben elszámolhatók.

A gördülékeny lebonyolítás érdekében érdemes egy tervezési, egy ingatlanvásárlási és egy közbeszerzési keret meghatározását. A tervek elkészíttetésével kapcsolatos beszerzési eljárás lefolytatására valamint a szerződések megkötésére. Tervezés esetében bruttó 15 millió Ft, közbeszerzés esetén bruttó 3 millió Ft keretösszegig.

A tervezési keret esetében legelőször a pályázat benyújtásához szükséges tanulmányok és tervek készülnének el.

A kiviteli tervdokumentáció és az ingatlanvásárlási keret és a közbeszerzéshez szükséges összegek nyertes pályázat esetén kerülnének felhasználásra.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Hévíz, 2016. február 23.

# Mellékletek: 	1 melléklet – Lőtér telepítési vázlat

II.

- Határozati javaslat

- A Képviselő-testület támogatja a TOP-3.1.1-15 kódszámú támogatási forrás keretében megvalósítani tervezett „Kerékpárosbarát környezet és kapcsolódó buszpályaudvar kialakítása” című pályázat előkészítését a Hévíz, Vörösmarty Mihály utca és Ady Endre utca közötti beépítetlen terület, illetve a Hévíz-Dobogómajor közötti terület vonatkozásában.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2016. március 31.

- A Képviselő-testület a projekt 2016. évre eső, előkészítő szakaszának költségeire

| megnevezés | forrás bruttó Ft |
| --- | --- |
| Tervezés és előkészítés (programterv, engedélyes terv és sikeres pályázat esetén kiviteli terv) | 32.500.000,- |
| Egyéb projekt szakértői tevékenység | 3.600.000,- |
| Közbeszerzés lebonyolítása | 6.000.000,- |
| Területvásárlás: | 88.000.000,- |
| Mindösszesen: | 130.100.000,- |

Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016 (I. 29.) számú rendelet, felhalmozási tartalék terhére biztosítja.

Felelős: 		Papp Gábor polgármester

Határidő: 		2016. február 26.

- A Képviselő-testület a beruházáshoz szükséges Hévíz 1387/1, 1387/2, 1387/3, 1380/2, 1377/1, 1377/2 hrsz-ú földterületek bruttó 6 800,- Ft/m2 áron történő adásvételére vonatkozó, a polgármester által kiküldött előszerződésre felhívó ajánlatok elfogadása esetén elrendeli az előszerződések ügyvédi elkészítését, és azok jóváhagyásra képviselő-testület elé terjesztését. Az előszerződésben arra az eshetőségre, ha a beruházás mégsem realizálódik, ki kell kötni az önkormányzat elállási jogosultságát

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: 2016. március 10.

- Határozati javaslat

- A Képviselő-testület támogatja TOP-2.1.2-15 kódszámú támogatási forrás keretében megvalósítani tervezett „Zöld város kialakítása” című pályázat előkészítését mely projekt keretében a hévízi Nagyparkoló zöldterületének rekultivációja valamint hozzá kapcsolódóan a piac területének fejlesztése valósulna meg.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2016. május 17.

- A Képviselő-testület a projekt 2016. évre eső, előkészítő szakaszának költségeire

| megnevezés | forrás bruttó Ft |
| --- | --- |
| Tervezés és előkészítés (programterv, pályázati szakértői tevékenység, engedélyes terv és sikeres pályázat esetén kiviteli terv) | 17.800.000,- |
| Közbeszerzés lebonyolítása | 2.000.000,- |
| Mindösszesen: | 19.800.000,- |

Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016 (I. 29.) számú rendelet, felhalmozási tartalék terhére biztosítja.

Felelős: 		Papp Gábor polgármester

Határidő: 		2016. március 10.

- Határozati javaslat

- A Képviselő-testület támogatja a TOP-2.1.1-15 kódszámú támogatási forrás keretében megvalósítani tervezett „Barnamezős területek rehabilitációja” című pályázat előkészítését a Hévíz, 1701 hrsz. ingatlan vonatkozásában.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2016. május 10.

- A Testület felhatalmazza a Polgármester az ingatlan vételekkel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, szüksége estén azok értékbecslésnek elkészítése, vételi árajánlat adására a meghatározott keretösszegig.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	2016. június 10.

- A Képviselő-testület a projekt 2016. évre eső, előkészítő szakaszának költségeire

| megnevezés | forrás bruttó Ft |
| --- | --- |
| Tervezés és előkészítés (programterv, engedélyes terv és sikeres pályázat esetén kiviteli terv) | 15.000.000,- |
| Közbeszerzés lebonyolítása | 3.000.000,- |
| Területvásárlás: | 6.000.000,- |
| Mindösszesen: | 24.000.000,- |

Hévíz Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2/2016 (I. 29.) számú rendelet, felhalmozási tartalék terhére biztosítja.

Felelős: 		Papp Gábor polgármester

Határidő: 		2016. március 10.

III.

MELLÉKLETEK

1 melléklet - Telepítési vázlat

IV.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Galácz Péter | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Vasas Ottó | Az előterjesztés készítője |  |  |
| Olt István | Osztályvezető |  |  |
| Dr. Márkus Mirtill | Aljegyző |  |  |
| Szintén László | Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző / törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |