Iktatószám: PMK/17-1 /2013

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. november 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató pályázatokról

Az előterjesztő: 	Papp Gábor polgármester

Készítette:  	Molnár Andrea pályázati munkacsoport vezető

Megtárgyalta: 	Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság

Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Közoktatási, Szociális és Sport Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

- 2012. évben megkezdett, 2013. évben befejezett projektek:

- Hévíz Város csapadékvíz-elvezetés fejlesztése című, NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0015 azonosító számú projekt

- A Hévíz Város Önkormányzat által „Hévíz Város csapadékvíz-elvezetés fejlesztése” címmel benyújtott NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0015 azonosító számú projekt sikeresen megvalósult.

- A projekt költségvetése:

|  | Jóváhagyott projekt |
| --- | --- |
| Elszámolható projektköltség | 96 876 785 Ft |
| Ebből: támogatás | 87 189 106 Ft |
| önerő | 9 687 679 Ft |
| Nem elszámolható projekt költség (projekten kívüli önkormányzati önerő) | 5 826 075 Ft |

A beruházás elemei:

- Kisfaludy Sándor utca csapadékvíz-elvezetése (365 m zárt csapadékcsatorna és 210 m burkolt csatorna építése)

- Dózsa György utca csapadékvíz-elvezetése (vízelvezetési kapacitás bővítése; a jelenlegi NÁ300 mm csatorna helyett NÁ600-as betoncső csatorna kiépítése)

- Akác utca csapadékvíz-elvezetése (víznyelő aknák kiépítése)

- Büki utca csapadékvíz-elvezetése (az út 320 m-es szakaszán zárt csapadék csatorna építése)

2013. március 22-én a Záró kifizetési kérelem és beszámoló megküldése került KSZ részére, majd ezt követően 2013. május 29-én megtartották a záró helyszíni ellenőrzést, mely ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvben rögzítésre került a projekt Támogatási Szerződés szerinti megvalósítása.

- 2013. évben megkezdett projektek:

„Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú projekt

A projekt megvalósítására 2013. március 6-án került aláírásra a Támogatási Szerződés Hévíz Város Önkormányzat és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. között.

A projekt főbb attrakciói: A Hévíz egregyi városrészében megvalósítani kívánt projekt a fellelhető műemléki és történelmi látványosságokat és gasztro-kulturális attrakciókat kívánja felfűzni egy korokon átívelő tematikus sétaútvonalra építve az alábbi attraktív és infrastrukturális elemek összekapcsolásával.

- Római kori romkert, Bemutató épület (A romkert rekonstrukciója korábbi turisztikai pályázatból valósult meg. Jelen pályázat a romot és közvetlen környezetét minimálisan érinti, két apró beavatkozás történik a területen: a játszótér kibővül, a romfal vonalvezetéséhez Kneipp-taposó csatlakozik. Kialakításra kerül ugyanakkor a dísztér, rendezvénytér, fűszerkert és a múzeumi épület.)

- Egregyi utcai parkolók, pihenő

- Egregyi szőlőhegyi borozósor, érintve a római katona sírját

- Árpád-kori műemléki templom állagmegóvási munkái

A folyamatban lévő feladatok ismertetése:

Az előkészítési tevékenység során a projekt sikeres megvalósításához szükséges ingatlanokat az önkormányzat megvásárolta, a szükséges engedélyek megszerzése még a pályázat benyújtását megelőzően megtörtént, a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos projektelemek időarányosan megvalósultak. A műszaki ellenőri feladatok ellátás, illetve a közbeszerzések lebonyolítását a Veszprémber Zrt. látja el.

A pályázat benyújtásához elegendőek voltak az engedélyes tervek, a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek a tavasszal készültek el, több egyeztetést, pontosítást, javítást követően.

Az üzleti Marketingtevékenység ’A komponens’ feladatainak ellátására a Praxis-Design Kft-vel kötött szerződést az önkormányzat.

A projekt lényegi részét képező infrastrukturális/építési munkák kivitelezésének megkezdésére többszöri egyeztetés után végül az ősz tűnt a legkedvezőbbnek, mivel a nyáron meglehetősen nagy a turisztikai forgalom az egregyi városrészben. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a Fitotron System Kft-vel kötött szerződést az Önkormányzat, mely eredményeképpen a Dombföldi és Egregy utcák területén meg is kezdődtek a munkálatok és várhatóan 2014. április végére be is fejeződnek.

A Bemutató épület és a romkert területére kiírt közbeszerzést a túl magas árajánlatok és a fedezet hiánya miatt a képviselő testület eredménytelennek nyilvánította (257/2013 (X.15.) határozat alapján) és felkérte polgármestert, hogy tegyen javaslatot többletforrás biztosítására. A Veszprémber Zrt., mint szerződött közbeszerzési tanácsadó dolgozik az újabb kiíráson.

Az Árpád-kori műemléki templom állagmegóvási munkáinak elvégzésére várhatóan a Dombföldi u. kivitelezésének bejezése után kezdődhet el, de várhatóan a nyár végére meg is valósul. Ez a feladat is a Közbeszerzési Törvény hatálya alá esik, melynek megversenyeztetése várhatóan még 2013. évben megtörténik.

A beruházás és a projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. november 1-ig meg kell, hogy valósuljon.

Tájékoztató a Horvát-Magyar Ipa Határon átnyúló Együttműködési Program keretében elnyert BicOa című projekt Kerékpáros dokkoló rendszer beszerzéséről.

Hévíz Város Önkormányzat a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (HU-HR) keretében nyert utófinanszírozású pályázatot BiCoa elnevezéssel, HUHR/1101/1.2.2/2008 kódszámmal. A projekt megvalósításában az Önkormányzat Projekt Partnerként vesz részt, a Fő Kedvezményezett Koprivnica település mellett.

Hévíz költségevetése 294.406 euró, azaz kb. 83,3 millió forint, a támogatási intenzitás 95%. Az önerő 14.720 euró, azaz kb. 4,1 millió forint.

- A projekt lényegi elemei:

- beruházás: közbringa kerékpárrendszer kiépítése – dokkolók elhelyezése a város 4 pontján (automatizált állomások, kártyaolvasóval, videó felügyelettel), 30 db kerékpár beszerzése, kerékpár számláló berendezés

- kerékpárutak digitalizálása, majd ezek jegyzése a horvátokkal közös honlapon, GIS térkép

- aktív turizmus, kerékpárutak, kerékpárdokkoló rendszer promótálása, tudás és tapasztalatcsere a partnerrel, tanulmányutak szervezése külföldi városokba (ahol ilyen rendszer már működik)

- rendezvények

Tavasszal sor került a határon átnyúló projektek lebonyolításában jártas projektmenedzser szervezet kiválasztására. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. több éve működik közre Határon átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló projektekben.

Az Önkormányzat a PraG (Practical Guide to contract procedures for EC  external actions) eljárásrend alá tartozó beszerzések lebonyolítására a HPP 2000 Kft-vel kötött szerződést. Az EU előcsatlakozási alapjaiból támogatott projektek egy már elfogadott és alkalmazott, a hatályos közbeszerzési törvénytől eltérő „közbeszerzési” eljárási rend szerint folynak, az Európai Bizottság által kidolgozott kézikönyv (PraG) alapján.

A kommunikációs és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok elvégzésére a T-Cont Kft-vel, míg a projekt rendezvényeivel kapcsolatos feladatok ellátására az Il Caffe Kft.-vel szerződött le az önkormányzat.

A projektben szereplő központi elem egy kerékpár dokkoló rendszer, a Képviselő Testület által elfogadott és 2013. október 31-én megjelent nyílt eljárásos beszerzés tartalmazza a dokkolórendszer kiépítését/telepítését 4 helyen a városban, kerékpárok beszerzését (30 db), kamerás megfigyelő rendszert, hardver és szoftver elemeket a rendszer üzemeltetéséhez és a kerékpárok dokkolóállomások közötti szállítására alkalmas szállító kishaszongépjármű beszerzését és minden egyebet, amely az üzemeltetéshez szükséges lehet. A szerződéskötés decemberben várható, a munkálatok befejezése pedig májusban.

- A projekt várhatóan 2014 októberében fejeződik be.

- Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című, NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számú projekt

A Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyban, NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámmal megjelent pályázati felhívásra Hévíz Város Önkormányzata, Alsópáhok Község Önkormányzata, Cserszegtomaj Község Önkormányzata, Nemesbük Község Önkormányzata és Sármellék Község Önkormányzata konzorciumi együttműködésben benyújtotta pályázatát 200 000 000 Ft támogatási igénnyel (100 %-os támogatási intenzitás), melyet az Irányító Hatóság 196 380 000 Ft támogatásra ítélte.

A projekt a kiviteli tervek elkészíttetésével megkezdődött, közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően Hévíz Város Önkormányzat és a konzorciumi partner önkormányzatok szerződést kötöttek a Pannonway Kft.-vel kiviteli tervek elkészítésére, melyet a vállalkozó határidőre teljesített.

A kötelező műszaki ellenőri feladatok ellátására a legkedvezőbb ajánlatot a Forma Zrt. adta.

A buszöblök kivitelezésére a közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek eredményhirdetésére a 2013. november 25-i Képviselő testületi ülést követően kerül sor. Ezen ülést követően kerül meghirdetésre a projekt részeként az alpályaudvar és a hozzá tartozó út építésére a közbeszerzési hirdetmény.

Az építési munkálatok időjárástól függően 2014. év elején megkezdődnek.

Balaton Fejlesztési Tanács pályázati támogatása a III. Magyar Dal Napja c. rendezvény megvalósításához

A Balaton Fejlesztési Tanács a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által biztosított forrás terhére pályázatot hirdetett a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben (továbbiakban: BKÜ) 2013-ban megvalósuló/megvalósult rendezvények támogatására.

A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, mely csekély összegű támogatásnak minősül.

A 2013. szeptember 7-8. között megrendezett III. Magyar Dal Napja rendezvény támogatására a pályázat benyújtásra került, melynek bruttó 5 706 819,- Ft volt, melyből a BFT 1 712 046,- Ft (30 %) összegű támogatásban részesítette a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményét.

A támogatási összeggel 2013. november 8-án az elszámolás megtörtént.

Balaton Fejlesztési Tanács pályázati támogatása a Hévíz, Szentlélek templom környezetének zöldfelületi rehabilitációjára

A Balaton Fejlesztési Tanács a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által biztosított forrás terhére pályázatot hirdetett a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben (továbbiakban: BKÜ) található vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatására (parti sétányok, települési zöldterületek kialakításának, fejlesztésének támogatása).

Hévíz Város Önkormányzat 2013. október 1-jén benyújtotta a pályázatot 10 497 709,- Ft összköltségvetéssel, melyből a támogatási igény 5 248 854,- Ft volt. A támogatási intenzitás 50 %.

A Balaton Fejlesztési Tanács meghozta döntését a benyújtott projektek kapcsán, mely alapján Hévíz Város Önkormányzat 3 617 248,- Ft támogatásban részesül.

A csökkentett támogatás összege miatt a műszaki tartalom változtatása/csökkentése szükséges. A módosítás során a műszaki tartalom a zöldfelület tekintetében kis mértékben bővült, míg a korábban tervezett kerítés nyugati oldalának építése elmarad.

A módosítások szerinti költségvetés:

| Munka megnevezése | Pályázati költségvetés (bruttó) | Megvalósítani kívánt fejlesztés költségvetése (bruttó) |
| --- | --- | --- |
| Szentlélek templom környezetének zöldfelületi rehabilitációja | 8 348 266,- Ft | 5 811 731,- Ft |
| Kerítés építése | 2 149 443,- Ft | 1 438 269,- Ft |
| ÖSSZESEN: | 10 497 709,- Ft | 7 250 000,- Ft |
| igényelt támogatás | 5 248 854,- Ft | 3 617 248.- Ft |
| önerő | 5 248 855,- Ft | 3 632 752,- Ft |

A beruházást 2013. november 15-ével meg kell valósítani, majd 2013. november 22-ig szükséges a támogatási összeggel elszámolni.

Támogatásra érdemesnek ítélt projektek

Kerékpárral Hévízen című, KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187 azonosító számú projekt

- Hévíz Város Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez 2011. május 18-án pályázatot nyújtott be a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” címmel KEOP-6.2.0/A/09-11 kódszámmal meghirdetett konstrukcióra az alábbi tartalommal:

A projektnek kötelező része volt a várható kerékpáros forgalomnak megfelelő számú (minimum 10 db) kerékpár elhelyezhetőségét, időjárás- és lopásvédettséget biztosító kerékpártároló kialakítása. Öltöző építésére, illetve felújítására bruttó 1 millió Ft, zuhanyzó építésére, illetve felújítása bruttó 2 millió Ft volt maximálisan tervezhető. A projektnek választható része volt (kizárólag a fejlesztendő épületben dolgozók, tanulók részére) kerékpárok beszerzése és ingyenes kölcsönzési leehetőség biztosítása darabonként 80.000 Ft-ért, melyből 10 db vásárlása szerepel a projektben. A projekt összköltségének legalább 20 %-át, maximum 40 %-át kell kommunikációra fordítani: kerékpáros napot és vetélkedőket szervezünk.

A pályázat keretében az igényelhető támogatás maximum 10 millió Ft volt, a támogatás intenzitása 95 %.

A pályázatban helyszínként az Egregyi u. 14. szám alatti 304 hrsz-ú ingatlan került megjelölésre, mely helyszínre más támogatási konstrukció keretében támogatást nyert az Önkormányzat (NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 – Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészben) melynek megvalósítása már folyamatban van, így ott ez a projekt már nem valósítható meg. Az új helyszín a Hévízi Polgármesteri Hivatal mélygarázsa (öltöző, zuhanyzó), illetve a garázzsal szemközt, a rózsaágyás helye (20 db-os kerékpártároló).

A pályázatban benyújtott támogatási igény 9 999 985,- Ft, az önerő: 526 315,- Ft, a projekt összköltsége 10 526 300,- Ft volt.

2012. július 19-én a Közreműködő Szervezet (mely akkora már a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. lett) értesítést küldött arról, hogy a pályázat elutasításra került és tartaléklistára helyezték.

2013. október 17-én a Közreműködő Szervezet tartaléklistáról történt támogatásról küldött értesítést, mely alapján a projektet 9 999 700,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték.

2013. október 25-én megkaptuk a támogatói döntésről és a Támogatói Okirat megkötésének feltételeiről az értesítést, melyben viszont 10 132 061,- Ft támogatás megítéléséről adtak tájékoztatást (a támogatási összeg, az önerő és így a projekt összköltsége az ÁFA kompenzáció miatt növekedett).

| Támogatás: | 10 132 061,- Ft |
| --- | --- |
| Önerő: | 533 267,- Ft |
| Összköltség: | 10 665 328,- Ft |

2013. november 7-én a Támogatói Okirat kibocsátásához szükséges dokumentáció megküldésre került a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. részére.

A projekt megnövelt elszámolható összköltségvetését tételesen az alábbi táblázat foglalja össze:

| Feladat | Elszámolható költség megnevezése | Elszámolható költség nagysága | Tételes indoklás |
| --- | --- | --- | --- |
| Építési munkák | építés | 3 000 000,- Ft | Alvállalkozói szerződés keretében: 3 fős öltöző építése, 6 fő részére öltözőszekrénnyel, összesen 1.000.000.-Ft. 3 fülkés zuhanyzóhelyiség kialakítása, hidegburkolással, bojler felszerelése, szaniterekkel, összesen: 2 000 000,- Ft. |
|  | kapcsolódó infrastruktúra | 1 064 000,- Ft | Alvállalkozói szerződés keretében: egy 20 férőhelyes B+R biciklitároló építése 53.200 Ft/férőhely anyagáron, összesen 1.064.000.-Ft. |
| Projektmenedzsment | Projektmenedzser | 598 488,- Ft | Munkavállaló személyi bérére és járulékaira kerül támogatás lehívásra. |
|  | Műszaki szakértő | 210 617,- Ft | Munkavállaló személyi bérére és járulékaira kerül támogatás lehívásra. |
| Kötelező nyilvánosság | Kötelező tájékoztatás | 228 600,- Ft | Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése: 163 000,- Ft Fotódokumentáció és a TÉRKÉPTÉR feltöltését a projektmenedzser végzi. A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése: 65.600.-Ft. Összesen:228.600.-Ft. |
| Eszközbeszerzés | Kerékpár beszerzés | 812 800,- Ft | Alvállalkozói szerződés keretében: 10 db kerékpár beszerzése |
| Egyéb feladat | Szakmai jellegű egyéb feladatok | 1 000 000,- Ft | Alvállalkozói szerződés keretében: Egy fő környezeti nevelési szakember megbízási díja a projekt teljes időtartalma alatt. |
| Kommunikáció, rendezvények | Rendezvényszervezés | 2 451 823,- Ft | Rendezvények lebonyolítása alvállalkozói szerződéssel: Kerékpáros nap és vetélkedők lebonyolítása, melyben benne foglaltatik a vetélkedők nyertes csapatainak megajándékozása. |
|  | Reklám, hirdetés | 1 299 000,- Ft | Alvállalkozói szerződés keretében: A beharangozó kampány lebonyolítása, médiareklámok és média megjelenés költsége. |
| Összesen: |  | 10 665 328,- Ft |  |

Hévíz város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194 azonosító számú projekt

A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. értesítése a döntésről és a szerződéskötés feltételeiről 2013. október 28-án érkezett meg, mely időponttól számítva 30 nap áll rendelkezésre a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésére (2013. november 27.).

| Megítélt támogatás: | 158 525 692,- Ft |
| --- | --- |
| Önerő: | 27 975 122,- Ft |
| Összesen: | 186 500 814,- Ft |

A nyertes projekt keretében a Hévíz város közvilágításának energetikai korszerűsítése valósul meg az alábbi tartalommal:

- A projekt keretében korszerűsítéssel érintett lámpatestek száma 860 db

- A teljes projektköltségre számított megtérülés 25 év

- A projekt révén elérhető haszon: A lámpatestek korszerűsítése révén az érintett lámpák beépített teljesítménye 28,627 kW értékkel csökken. Ez alapján a korszerűsítéssel elérhető éves szintű energia megtakarítás 114.308 kWh, ennek jelenlegi költségeken számított nettó értéke 5,7 m Ft. Közvetett haszonként az üzemeltetési költségekben jelentkezik költségmegtakarítás nettó 865.000,- Ft/év.

- A projekt keretében a város 934 db közvilágítási lámpájából 855 db lámpatest (91,5 %) cseréjére és 5 db lámpatest korszerűsítésére kerül sor:

  - 5 db 1*70 W nagynyomású, Na-lámpa elektronikus előtéttel történő felszerelése

  - 11 db KIO 16 – 3700 tip. LED-lámpa felszerelése

  - 144 db ZL 16 -3700 tip. LED-lámpa felszerelése

  - 103 db ZL 24 -5500 tip. LED-lámpa felszerelése

  - 88 db ZL 24 -7450 tip. LED-lámpa felszerelése

  - 68 db ZL 32 -9900 tip. LED-lámpa felszerelése

  - 85 db ZL 8 -1900 tip. LED-lámpa felszerelése

  - 356 db ZL 8 -2500 tip. LED-lámpa felszerelése

Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése című, KEOP-5.5.0/B612-2013-0116 azonosító számú projekt

A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2013. november 4-én értesítette az Önkormányzatot a projekt nyertességéről, azonban a döntésről és a szerződéskötés feltételeiről szóló tájékoztató levelet még nem kaptuk meg. Annak kézhezvételét követően 30 nap áll majd rendelkezésre a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésére.

| Megítélt támogatás: | 42 769 032,- Ft |
| --- | --- |
| Önerő: | 7 547 476,- Ft |
| Összesen: | 50 316 508,- Ft |
| Pályázaton felüli nem elszámolható költség | 7 859 490,- Ft |
| Összes beruházási költség: | 58 175 998,- Ft |

A KEOP-os pályázatok az energia megtakarításra épülnek.

A Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése valósul meg az alábbi műszaki tartalommal:

Tornaterem: A tornaterem épületre utólagos külső hőszigetelés kerül, melynek során a kupola szigetelése is megtörténik. A tornaterem homlokzati nyílászáróit korszerű, fa nyílászárókra cseréljük.

Iskola: Az épület le van hőszigetelve. A homlokzati nyílászáró üvegezés cseréje megtörténik az energiaveszteség csökkenéséhez. Tetőtéri „fafödém” szigetelése

Épületgépészet: A meglévő elavult fűtésrendszerek komplett elbontása szükséges, majd kazáncsere mindkét épületrészben. Kondenzációs gázkazánok beépítése, a hozzájuk tartozó épületgépészeti tartozékokkal. Termosztatikus érzékelőfejek telepítése a meglévő fűtőtesteken. 4 db szolár sík-kollektorok telepítése használati meleg víz előállítására.

Villamossági munkák: Világítótestek korszerűsítése, cseréje mindkét épületrészben. 10 db napelemes rendszer telepítése, napenergia hasznosítása céljából.

TAO – Látvány csapatsport támogatása

A Hévízi Sportkör a látvány csapatsport támogatására benyújtott pályázat benyújtása, melyet támogatásra érdemesnek ítéltek:

| Megítélt támogatás: | 38 562 144,- Ft |
| --- | --- |
| Önerő: | 12 900 628,- Ft |
| Összesen: | 51 462 772,- Ft |

A Hévízi Sportkör sportfejlesztési programjának szakmai fejlesztésére az alábbi támogatást nyerte:

| Támogatás jogcíme | Támogatás összesen | A program megvalósításához szükséges önrész |
| --- | --- | --- |
| Személyi jellegű ráfordítás | 2 833 652 ,- Ft | 2 833 652,- Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 18 401 244.- Ft | 7 886 247,- Ft |
| Utánpótlás-nevelési feladatok | 17 238 813,- Ft | 1 915 424,- Ft |
| Szakképzéssel összefüggő feladatok | 88 435,- Ft | 265 305,- Ft |
| Összesen: | 38 562 144,- Ft | 12 900 628,- Ft |

A támogatásnak köszönhetően az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

- az élőfüves pálya felújítása;

- a pályák hangosítása;

- a pályák karbantartásához gépek beszerzése, pl. traktor és adapterek, fűnyíró, hómaró, pályafestő kocsi, háti permetező, labdafogó hálók, hordozható alumínium kapuk,

- megfelelő gyógyászati eszközök beszerzése a sportolók esetleges sérüléseinek kezelésére

- Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

2.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót a 2013. évi pályázati munkáról megtárgyalta, azt elfogadja.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0194 kódszámú, „Hévíz város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című 186 500 814,- Ft összköltségű projekt megvalósítását, melyből a támogatás összege 158 525 692,- Ft, egyúttal elrendeli a szükséges önrész, azaz 27 975 122,- Ft biztosítását a Hévíz Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0116 kódszámú, „Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola energiatakarékos átalakítása” című 58 175 998,- Ft összköltségű projekt megvalósítását, melyből a támogatás összege 42 769 032,- Ft, egyúttal elrendeli a szükséges önrész, azaz 15 406 966,- Ft biztosítását a Hévíz Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

3.

Bizottsági állásfoglalás

| Bizottságok |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tájékoztató pályázatokról |  |  |  |  |
|  | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Városfejlesztési Természet és Környezetvédelmi Bizottság | 2013.11.20. | 103/2013.( XI.20) | 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás | A bizottság az előterjesztésben foglaltak képviselő-testületi elfogadását támogatja. |

| Előterjesztés tárgya: Tájékoztató pályázatokról |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ülés időpontja |  | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Közoktatási, Szociális és Sport Bizottság | 2013. november 21. | 107/2013. (XI.21.) KSZSB határozat |  | 5 igen szavazat | A bizottság egyhangúan támogatta a határozati javaslatot. |

| Előterjesztés tárgya: Tájékoztató pályázatokról |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ülés időpontja |  | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi és Turisztikai Bizottság | 2013. november 21. | 256/2013. (XI.21.) PTB határozat |  | 4 igen szavazat | A bizottság egyhangúan támogatta a határozati javaslatot. |

5.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Molnár Andrea | ügyintéző |  |  |
| Őry Rózsa | osztályvezető |  |  |
| Bediné Makra Anikó | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |