ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

nyilvános

Tárgy: Széchenyi utcai (véderdő melletti) kerékpárút pályázat terveinek módosítására fedezet biztosítása

Az előterjesztő:  	Papp Gábor polgármester

Készítette:          Adorján Zoltán beruházási és közmű ügyintéző

Megtárgyalta:

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

1.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Képviselő-testületének 43/2020(III.03.) Kt. határozatával jóváhagyott közbeszerzési és beszerzési szabályzata szerinti közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéséhez, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati Kerékpárút építése – 2020 című, MFP-OKE/2020 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott 3096857181 iratazonosító számon nyilvántartott projekt keretében, elnyert 49 953 418,- Ft, vissza nem térítendő támogatást.

A Zala Megyei Kormányhivatal Útügyi osztálya ZAT/ÚO/00107-1/2020.számon jogerős építési engedélyt adott a „Hévíz, Kölcsey utca és Ady utca közötti szakaszán, új parkolók, illetve gyalog- és kerékpárút építése” tárgyában.  Az engedélyezett sétány és kerékpárút terveit a pályázati támogatás szerinti kerékpárút megépítéséhez, változási terv engedélyeztetést kell lefolytatni. A tervező előzetes megkeresése alapján, a változási engedély elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása 400 ezer forint plusz ÁFA, azaz bruttó 508.000,-Ft költségbe kerül.

A kivitelező beszerzése az engedélyek és közműegyeztetések beszerzése nélkül nem lehetséges, viszont a műszaki ellenőr beszerzése elkerülhetetlen, és az engedélyezés közben lebonyolítható.

A pályázat szerinti bekerülési költség, valamint a tervező kivitelezésre tett előzetes költségbecslése alapján, a műszaki ellenőr beszerzése elindítható, és a költsége bruttó 1 millió forintra prognosztizálható.

A pályázat szerinti megvalósítás lebonyolítására, a fent jelölt költségek ismeretében, Hévíz Város Önkormányzat 2021 évi költségvetése nem tartalmaz ilyen előirányzatot, így a bruttó 1.500.000,- forint fedezet biztosítására képviselő-testületi döntés szükséges.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett vészhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A napirendben a döntési javaslat szerinti döntés meghozatala szükséges és arányos döntés, mert a korábbi képviselő-testületi döntés végrehajtását célozza.

A fent leírtak alapján az alábbi határozatot hozom:

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hévíz Város Önkormányzat Polgármestereként a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében a következő döntést hozom:

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati Kerékpárút építése – 2020 című, MFP-OKE/2020 kódszámú pályázat, 3096857181 iratazonosító számon nyilvántartott projekt keretében, a megvalósításhoz szükséges változási terv engedélyeztetést kell lefolytatni, amelyet elrendelek és annak bruttó 1.500.000,- Ft fedezetét Hévíz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 8/2021.(II.16.) rendelet 1/9. melléklet váratlan kiadások tartalék soráról biztosítom.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2021. április 30.

Hévíz, 2021.április 19.

Papp Gábor

polgármester

3.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás / feladat | aláírás | megjegyzés |
| Adorján Zoltán | ügyintéző |  |  |
| Olt István | osztályvezető |  |  |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |