HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. október 29-ai rendes nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

182/2025. (X. 29.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hévíz, Attila utca burkolatmegerősítési projekthez kapcsolódó ivóvíz, szennyvíz víziközművek kiváltása beruházás 2027. évi elvégzését kezdeményezi a DRV Zrt-nél.

- Az Önkormányzat ennek érdekében vállalja, hogy az Attila utca ivóvíz, szennyvíz víziközművek kiváltása engedélyezési és kiviteli tervek, tervezési feladatot saját forrásából elvégezteti és terveket a DRV zrt. rendelkezésére bocsátja.

- A Képviselő-testület a tervezési feladat beszerzését önerőből finanszírozza, melyekre a szükséges, összesen bruttó 15.240.000,- Ft. forrást a Hévíz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési feladatok beszerzésének előkészítésére, a szükséges beszerzési eljárások lefolytatására, valamint a legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel a szerződés megkötésére.

Felelős: 		Naszádos Péter polgármester

Határidők: 	Beszerzések megindítása: 		azonnal

Tervezési feladat véghatárideje:	2026. június 30.

- Hévíz, 2025. október 29.

(dr. Tüske Róbert) sk.				  (Naszádos Péter) sk.

jegyző		 				     polgármester

Hévíz, 2025. október 29.

A másolat hiteléül: Bertalan Linda