______. számú napirend

Szám: 8331/2008.

## Előterjesztés

###### Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. november 25-ei ülésére

Tárgy:  Árpádkori templom és a római villa karbantartása, állagmegóvása

##### Az előterjesztést készítette:	 Gerecs Ibolya

Megtárgyalta:  	Településfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság,

Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság,

Oktatási, Művelődési, Egészségügyi és Szociális Bizottság

A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott: -

Törvényességi észrevétel: nincs

Előterjesztő:

#### Vértes Árpád

#### polgármester

I.

Tárgy- és tényállás ismertetése

1. Tárgy és tényállás rögzítése

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár,  és Muzeális Gyűjtemény igazgatójának kezdeményezésére a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Irodája  2008. október 2-án helyszíni bejáráson megtekintette az egregyi  rk. temetőkápolna, valamint az Attila utcai római kori régészeti bemutatóhelyet.

A szemle alkalmával tett megállapításait a Dr. Szarka Lajos igazgató úr részére megküldött – a polgármesteri hivatal városfejlesztési és építésügyi osztályára a KÖH által 2008. november 5-én eljuttatott - emlékeztetőben rögzítette.

Az Egregyi rk. temetőkápolna (Árpádkori templom) épületében észlelt károsodásokat Kerner Gábor kulturális örökségvédelmi referens a következőkben állapította meg:

- a korábban elkészült belső és külső kavicsolt páraelvezetés ellenére a templom falai belül és kívül egyaránt vizesednek. A belső falakon zöldpenész látható, kívül az északi oldalon a lábazat több helyen kifagyott és hiányos;

- a diadalíven az 1738-as renoválást megörökítő freskó környezetében és a diadalív – déli fal találkozásánál szerkezeti repedések láthatók;

- az északi fal és a torony csatlakozásánál jelentős beázás látható, a karzatnál és a tetőtérben egyaránt;

- a toronytest és az ahhoz csatlakozó szaruállás között hiányos a pur-habos szigetelés, a zsindely alatti deszkázat vizes;

- a zsindely fedés és a torony csatlakozásánál a vízelvezetés nem megoldott, a zsindely nekifut a falfelületnek szigetelés nélkül;

- a torony déli oldalán lévő alsó, románkori ablak könyöklője kifagyott;

Következtetésként megállapította, hogy az épületen olyan káros folyamatok indultak be, melyeknek jelenleg és később is komoly következményei lehetnek.

Az Attila utcai római villa megtekintésekor tett megállapítások:

- A legutóbbi konzerválás óta a kiegészítéseken jelentős károsodás történt;

- a falfelületek egészén kifagyás tapasztalható, a kövek kiestek és a repedéseken keresztül folyamatosan szivárog a víz a szerkezetbe (feltehetőleg a kötőanyag összetétele rosszul volt meghatározva, és az a csesztregi kővel „nem dolgozik együtt”, attól elválik);

Véleménye, hogy a tapasztalt károsodások következtében a kiegészítő falak rövidesen szét fognak esni.

A polgármesteri hivatal városfejlesztési és építésügyi osztálya a munkák előkészítésének egyeztetése céljából 2009. november 7-én 10 órára tárgyalást kezdeményezett a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársával.

2. Szakmai elemzés

A helyszínen tapasztaltak, valamint az egyeztetésen elhangzottak alapján megállapítást nyert, hogy mindkét épület állapota indokolttá teszi a sürgős és kellő alapossággal elvégzett javítási munkákat.

A további állagromlás megelőzése érdekében az alábbi intézkedéseket kell sürgősen megtenni:

- A  kápolna  a zsindely fedésénél -  a  torony  csatlakozásánál - fémlemez falszegély  utólagos beépítése  szükséges,  a tetősíkok két oldalán, 5 m hosszban. A lemez látható felületét  falszínűre le kell festeni. A  torony ablak párkányán, a lábazatokon a  kifagyást habarcsolással  lehet javítani. A falak alulról történő vizesedését az épület körül a faltőnél kavicsolt szivárgók építésével, drénezéssel és Dörken szellőztető lemez beépítésével lehet megszüntetni. A szivárgó sáv felett a faltőnél  homokágyba rakott  terméskő járda  készítése szükséges,  ami  alkalmas az ereszről  lecsöpögő  víz kivetésére. Ereszcsatornát nem lehet felszerelni. Meg kell vizsgálni - és ha szükséges .  cserélni kell a  belső falak mellett lévő falszárításhoz készített kavicságyazatokat. A  faltesteken keletkezett repedések kezelése, valamint az esetleges szerkezeti megerősítés módját a vizesedések megszüntetését követően lehet meghatározni.

- Az Attila utcai  késő római kori  villa falmaradványainál a javításokat, fugázásokat a forgalomban lévő „Remmers” vagy „Mapei” márkájú falkonzerváló anyagokkal lehet pótolni, a szükséges javításokat ezekkel lehet elvégezni.

A munkákhoz a KÖH a folyamatos szakmai konzultációt biztosítja.

2.  Jogszabályi háttér ismertetése

A műemlékek fenntartásáról szóló 2001. évi LXIV. tv. 41. §-a a következők szerint rendelkezik:

„(1) a műemlék fenntartásáról, jó karban tartásáról a műemlék tulajdonosa, vagyonkezelője, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben meghatározott ingyenes használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) e törvény szerint köteles gondoskodni.

(2) A műemlékeket épségben, jellegük megváltoztatása nélkül kell fenntartani. A fenntartási, jó karbantartási kötelezettség a műemlékek esetében a rendeltetésszerű használathoz szükséges műszaki állapot fenntartásán túlmenően kiterjed az azok sajátos értékeit képező építészeti, képző- és iparművészeti, valamint kertépítészeti alkotórészeire és tartozékaira, felszerelési tárgyaira.”

3. Tárgy kapcsolódása a költségvetéshez

Tekintve, hogy Hévíz Város Önkormányzatának a 2008. évi költségvetésről szóló rendeletében erre a célra fedezet nincs, azt előirányzatot átcsoportosítással kell biztosítani.

A szükséges összeg meghatározhatósága érdekében a városfejlesztési és építésügyi osztály előzetes költségbecslést készített, melynek tételei a következők:

I. Egregyi rk. templom:

- Falszegély készítése a torony és a tetősíkok találkozásánál

Állványozás, védőtető bejáratnál 16 m2,

fazsindely fedés bontás  sávban  kb 3 m2,

vakolat és falmarás,  felületi vakolatjavítás,

5+ 2 m horgany vagy rézlemez falszegély és faltő  bádogozás,

tömítés és  zsindely visszaépítés pótlással						300 000. Ft

- Faltőnél külső oldalon  drénezés, két végponton  szivárgó kivezetéssel,

Dörken fólia beépítés , talajcsere , kavics szivárgóval,

a  felszínén homokágyba rakott  laposkő burkolattal 26  méter hosszon,

0,6 m átlagos szélességgel, talajcsere kavicsra 6 m3					500 000. Ft

- Kő és falazati felületeken, külső lábazaton javítás habarcsolással

belső  térben falszárítás, esetleges restaurálási  műveletek készítése			300 .000 Ft

anyagár és munkadíj                                                                        		            1 100 000 Ft

20 % ÁFA									 220.000 Ft

becsült költség összesen					                   1 320 000 Ft

II. Attila utcai római  villa romterület:

- Falazati hiányosságok kiegészítése, a sérült, meglazult kövek

kibontásával és visszaépítésével, fugakikaparás és pótlás kb 200-400 m2 felületen,

falkonzerváláshoz minősített habarccsal.

(A pontos nagyságát a helyreállítást követő felméréssel, és a

ténylegesen felhasznált anyag  mennyiségének ismeretében lehet  meghatározni.)       1 800 000.Ft

- Információs tábla cseréje     				        	              		40 000.Ft

anyagár és munkadíj							          1 840 000.Ft

20 % Áfa								             368.000Ft	Becsült költség összesen: 				   		      2 208 000 Ft

Összes becsült költség, I. és II. helyszíneken :               			      3 528 000 Ft

A javítási munkákról tételes költségvetést kell készíteni és azt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal jóvá kell hagyatni.

A munkákat megfelelő szakmai irányítással a GAMESZ el tudja végezni, így a csak anyagárakkal  kalkulált  költség  körülbelül  1 250 000 forinttal kevesebb lehet.

Az 1. és 2. pontban leírtak alátámasztják, hogy a tapasztalt károsodások oly mértékűek, hogy a javítási és állagmegóvási munkák elodázása további komolyabb károsodáshoz vezethet.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Hévíz, 2008. november 11.

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Egregyi rk. temetőkápolna, valamint az Attila utcai római villa karbantartási, állagmegóvási munkáinak elvégzését.

A képviselő-testület a munkálatok elvégzésével Hévíz Város Önkormányzatának Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezetét bízza meg azzal, hogy a megvalósításba külső szakértő vállalkozás bevonható.

Felhatalmazza Hévíz Város Polgármesterét a kapcsolódó szerződés megkötésére.

Felelős:   Vértes Árpád polgármester

Határidő: 2008. december 10. szerződéskötésre

2009. szeptember 30. kivitelezésre

- A képviselő-testület a munkavégzéshez az előterjesztett költségbecslés alapján bruttó 3.500.000 Ft költségkeretet biztosít a  2009. évi költségvetési tervében.

Felelős:  Vértes Árpád polgármester

Határidő: 2008. november 30.

- A képviselő-testület elrendeli a munkálatokhoz tételes költségvetés készíttetését és annak Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által történő jóváhagyatását.

Felelős:  Vértes Árpád polgármester

Határidő: 2008. december 31.

III.

Bizottsági véleményezések

1.	A bizottság nevének feltüntetése:

Településfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság

2.	A bizottsági ülés időpontja:		2008. november 17-én 13:00 óra

3. 	A bizottság határozatképessége:	9 tagból 8 jelen volt – a bizottság

határozatképes

4.	A bizottság által megfogalmazott módosító indítványok, mind az előterjesztés,	mind a határozati javaslat vonatkozásában, azok kiegészítésére tett indítványok:

5.	A kisebbségi vélemény feltüntetése:

-

6.	A bizottság döntésének feltüntetése, a szavazati arányok megjelölésével:

A Településfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság javasolja az Árpádkori templom kivitelezés – állagmegóvási tervének elkészítését, a kivitelezési munkák pályázati úton történő megvalósítását. A bizottság a római villa szakszerű állagmegóvásával – a kertépítészeti, parkosítási, pályázati lehetőségeivel együttesen – egyetért, azt támogatja.

Szavazati arányok: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

III.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY

1. A Bizottság neve: Oktatási, Művelődési, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. A bizottsági ülés időpontja: 2008. november 18.

3. A bizottság határozatképessége: A 9 tagú bizottság 7 tag jelen volt

4. A bizottság által megfogalmazott módosító indítványok, mind az előterjesztés, mind a határozati javaslatok vonatkozásában, azok kiegészítésére tett indítványok: -

5. A kisebbségi vélemény feltüntetése: -

6. A bizottság döntésének feltűntetése

Az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúan, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja, hogy az Árpád-kori templom és római villa állagmegóvási munkáinak elvégzése után az Árpád-kori templom és a római villa teljes felújítására készüljön részletes felújítási terv, amivel pályázni lehet a kiírásra kerülő műemlékvédelmi pályázatokra.

A bizottság javasolja a 67/13 és 67/11 hrsz. terület további feltárását, a romkert bővítését.

III.

### Bizottsági véleményezések

1.	A bizottság nevének feltüntetése:

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

2.	A bizottsági ülés időpontja:

2008. november 19.

3.	A bizottság határozatképessége:

Határozatképes, 7 tagból 5 tag megjelent

4.	A bizottság által megfogalmazott módosító indítványok, mind az előterjesztés,	mind a határozati javaslat vonatkozásában, azok kiegészítésére tett indítványok:

-

5. 	A kisebbségi vélemény feltüntetése:

-

- A bizottság döntésének feltüntetése, a szavazati arányok megjelölésével:

A bizottság az Árpádkori templom és római villa karbantartásáról, állagmegóvásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát egyhangúlag – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadásra javasolja a képviselőtestület részére.