Szám: 5041-8/2008.             		                                                               …... sz. napirend

- Előterjesztés

- Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. december 15-ei

ülésére

Tárgy: 	Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola , valamint a Városi Sportcsarnok

világítási rendszerének korszerűsítése, energiaköltségek csökkentése

Az előterjesztést készítette: 		Tüdő László városfejlesztési és építésügyi osztályvezető

Az előterjesztést megtárgyalta: Településfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi

Bizottság,

Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság,

Oktatási, Művelődési, Egészségügyi és Szociális Bizottság

- A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott:

- Törvényességi észrevétel: nincs

- Előterjesztő:

Vértes Árpád

polgármester

- I.

- Tárgy és tényállás ismertetése

1. Tényállás rögzítése

Az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola, valamint a Városi Sportcsarnok világítási rendszerének korszerűsítése kapcsán került képbe a „Szemünk Fénye” Program. Az Oktatási Minisztérium keretszerződést kötött a közbeszerzési eljárás nyertes konzorciumát képviselő „Caminus” Zrt-vel. A konzorcium közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül köthet szerződést a közoktatási intézmény fenntartók szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási és sport létesítményeinek világítási és fűtési rendszereinek korszerűsítésére.

A Nemzeti Fejlesztési Terv Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP-2007-5.2) keretében a megvalósításba vissza nem térítendő kiegészítő forrás vonható be.

A pályázat beadása folyamatos!

A támogatás intenzitás mértéke  . - világításkorszerűsítés esetén 	10%,

- fűtéskorszerűsítés esetén       	14,5%

az elszámolható költségekre vetítve.

A „Szemünk Fénye” Program keretében megvalósuló világítás-és fűtéskorszerűsítési munkákhoz a „Caminus” Zrt. készíti el a pályázatot.

A „Szemünk Fénye” Program bérleti rendszerben működik. A bérleti díj a bérlet időtartama alatt fix. 5-15 éves futamidőre lehet bérleti szerződést kötni.

|  | Világításkorszerűsítés |  | Fűtéskorszerűsítés |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Futamidó | 5 év | 15 év | 5 év | 15 év |
| Bérleti díj/Ft | 14.554.858 | 20.473.155 | 71.730.425 | 100.899.390 |
| Éves bérleti díj/Ft | 2.900.000 | 1.360.000 | 14.340.000 | 6.730.000 |

Nyertes KEOP pályázattal természetesen ezek a költségek (a fentiekben leírt mértékben)  csökkennek.

2. Az előző képviselő-testületi döntés végrehajtása

A Képviselő –testület 143/2008.(VIII.26.) sz. határozatával elrendelte az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola, valamint a Városi Sportcsarnok világítás-és fűtéskorszerűsítésére , a „Caminus” Zrt.-től, mint a „Szemünk Fénye” Program nyertesétől és 3 más szakirányú vállalkozótól árajánlat bekérését.

Az árajánlatok bekérése előtt szakértő bevonásával helyszíni szemlét tartottunk és ennek megfelelően történt meg a kiírás.

A felkért vállalkozók – a világításkorszerűsítésre: Caminus Zrt. Kecskemét, Komplexvill-Zeg Kft Zalaegeszeg, Mafi Villszer Kft. Petőhenye, Kurdi Károly egyéni vállalkozó Cserszegtomaj; fűtéskorszerűsítésre: Caminus Zrt., Helikontherm Kft. Keszthely, Vipo-Therm BT. Keszthely, Rá-Therm Kft. Keszthely - lehetőséget kaptak a helyszíni felmérésre, a rendszer áttekintésére. A világításkorszerűsítésnél a helyszíni felmérésből adódó világítótestek mennyisége szolgált alapul az árajánlat megadásához. A fűtés teljes korszerűsítését – nagyságrendjéből adódóan- kettő ütemre bontottuk. Első ütemben (erre kértünk most ajánlatot) korszerű, energiatakarékos gázkazánok beépítését, valamint a fűtés körönkénti szabályozását (digitális- időjárás követő- szabályozók beépítésével), második ütemben a radiátorok és csővezetékek cseréjét, a még elmaradt nyílászárók cseréjét és az összekötő folyosó (iskola és tornacsarnok közötti) átépítését kell megoldanunk.

A megtakarítás mértéke várhatóan a világítás korszerűsítésével 35-40%, a fűtés korszerűsítésével 20-25%.

2.1. A beérkezett ajánlatok ismertetése

| Világításkorszerűsítésre (bruttó ár) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caminus (5 év bérlet) | Komplexvill-Zeg | Mafi Villszer | Kurdi Károly |
| 14.554.585 | 8.503.685 | 7.997.620 | 7.712.982 |
| Fűtéskorszerűsítésre (bruttó ár) |  |  |  |
| Caminus (5 év bérlet) | Helikontherm | Vipo-Therm | Rá-Therm Kft |
| 71.730.435 | 13.716.000 | 11.784.000 | 9.941.694 |

Megjegyzés: A Caminus Rt. ajánlatát nem a kiírás szerinti tartalommal adta meg, az    ajánlatkérésben közöltekhez képest többletként a radiátorok cseréjét is tartalmazza.

3. Szakmai elemzés

A 2. pontban ismertetésre került, hogy a világítás- és fűtéskorszerűsítéssel százalékos arányban milyen mérvű megtakarítás érhető el.

A fogyasztás csökkenésén túl nem elhanyagolható tényező az sem, hogy a korszerűsítés eredményeként a világítótestek élettartama is megsokszorozódik Az iskolatermekben már beépített korszerű armatúrákban csak a fénycsöveket kell cserélni, mivel középületekben csak háromsávos , villogásmentes fénycső használható.

A fűtéskorszerűsítéssel elérhető 20 – 25 %-os tüzelőanyag megtakarítás tovább növelhető, ha a még nem megfelelő hőszigetelésű  nyílászárókat is kicseréljük.

Az intézményvezetővel történt egyeztetés alapján a világítás korszerűsítést, világítótestek cseréjét az intézmény „házon belül” meg tudja oldani, így csak az intézmény fűtéskorszerűsítésére és az  összekötő folyosó  átépítésére kell ajánlati felhívást kibocsátani.

Az összekötő folyosó terveinek elkészítése a polgármesteri hivatal városfejlesztési és építésügyi osztályán belül megoldható. A tervezési feladatok 2009. április végéig elvégezhetők, így az ajánlattételi eljárás május végére befejeződhet. Ezt figyelembe véve a kivitelezés iskolakezdés előtt megfelelő időben, augusztus 10-ig lebonyolítható.

A fűtéskorszerűsítési munkák az iskola működésének megzavarása nélkül elvégezhetők (hétvégén, illetve a téli szünetben). Ennek realitását az árajánlatokat benyújtó vállalkozók igazolják.

4. Tárgy kapcsolódása a költségvetéshez

Amennyiben a képviselő-testület az intézményvezető álláspontját figyelembe véve úgy dönt, hogy az intézményi épület világítás korszerűsítését az intézmény „házilagos kivitelezéssel”  oldja meg a világítótestek, fénycsőarmatúrák beszerzési költségét – hozzávetőlegesen 5.000.000 Ft összegben – a 2009. évi költségvetésben  tervezni kell.

Úgyszintén tervezni kell az intézményi épület és a tornacsarnok  fűtéskorszerűsítési költségeit.

- A Caminus Zrt.

5 éves bérleti konstrukciós ajánlatát figyelembe véve a 2009. évi szükséges költségelőirányzat 17.240.000 Ft ,

15 éves futamidő esetén a 2009. évi tervezendő költségelőirányzat  8.090.000 Ft.

- A többi előzetes ajánlatot figyelembe véve a fűtéskorszerűsítés megvalósítási költsége

a legalacsonyabb összegű ajánlat szerint  – 2008. évi kivitelezéssel  -  egyszeri  9.944.694 Ft  lett volna. A 2009. évi tervezésnél azonban tekintettel kell lenni az időközbeni esetleges anyagár és munkadíj növekedésre.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

A döntéshozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Hévíz, 2008. december 5.

- II.

- Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola világítás korszerűsítési munkáira a 2009. évi költségvetésében nettó 5.000.000 Ft összegű fedezetet biztosít.

Felelős: Vértes Árpád polgármester

Határidő: 2009. február 28.

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola, valamint a Városi Sportcsarnok fűtéskorszerűsítési munkáira vonatkozó – beszerzési szabályzat szerinti – új ajánlattételi eljárás lefolytatását.

A megvalósítás költségére 2009. évi költségvetésében nettó 10.000.000 Ft összegű fedezetet biztosít.

Felelős:   Vértes Árpád polgármester

Határidő: 2009. február 28.

- A képviselő-testület elrendeli továbbá az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola és a Városi Sportcsarnokot összekötő folyosó tervezési munkáinak elvégzését, valamint az építési munkák kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi eljárás lefolytatását.

Felelős: Vértes Árpád polgármester

Határidő: 2009. május 31.

III.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY

1. A Bizottság neve: Oktatási, Művelődési, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. A bizottsági ülés időpontja: 2008. december 9.

3. A bizottság határozatképessége: A 9 tagú bizottság 6 tag jelen volt

4. A bizottság által megfogalmazott módosító indítványok, mind az előterjesztés, mind a határozati javaslatok vonatkozásában, azok kiegészítésére tett indítványok: -

5. A kisebbségi vélemény feltüntetése: -

6. A bizottság döntésének feltűntetése

Az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúan, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola, valamint a Városi Sportcsarnok világításának és fűtésének korszerűsítési lehetőségéről szóló előterjesztést és annak határozati javaslatát.

III.

Bizottsági véleményezések

1.	A bizottság nevének feltüntetése:

Településfejlesztési, Természet- és 	Környezetvédelmi Bizottság

2.	A bizottsági ülés időpontja:		2008. december 8-án 13:00 óra

3. 	A bizottság határozatképessége:

A Bizottság   9 tagjából 8 fő jelen volt, a  bizottság határozatképes

4.	A bizottság által megfogalmazott módosító indítványok, mind az előterjesztés,	mind a határozati javaslat vonatkozásában, azok kiegészítésére tett indítványok:

A bizottság a határozati javaslat tervezethez az alábbi kiegészítést fűzi:

1. ponthoz kapcsolódóan:

A  világításkorszerűsítési feladatról csak a felelős kivitelező megnevezése esetén születhet döntés

2. ponthoz kapcsolódóan:

A bizottság a 2. pontban leírtak újragondolását, szakszerű előkészítését javasolja.

3. ponthoz kapcsolódóan:

a városi sportcsarnokot összekötő folyosó tervezési munkáinak elvégzésével a bizottság akkor érthet egyet, ha a tervdokumentáció - elkészülte után – elfogadás céljából a képviselő-testület elé kerül..

5.	A kisebbségi vélemény feltüntetése:

-

6.	A bizottság döntésének feltüntetése, a szavazati arányok megjelölésével:

A Településfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola, valamint a Városi Sportcsarnok világítás- és fűtési rendszerének korszerűsítése, energiaköltségek csökkentése tárgyában készült előterjesztést megvitatta. A bizottság úgy ítéli meg, hogy  ahhoz, az előterjesztés témájának „előkészítettsége, rendezettsége” miatt  csak a 4. pontban tett kiegészítő jellegű véleményt fűzheti.

Szavazati arányok: 8 igen, 0 nem, tartózkodás nem volt