Szám:370-107/2009.						                                sz. napirend

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestületének

2009. szeptember 15-i ülésére

Tárgy: Városközpont rehabilitáció kivitelezői ajánlattételi felhívás elfogadása,

tájékoztató a projektfejlesztés állásáról

Az előterjesztést készítette: Babics Tamás csoportvezető

Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens

Megtárgyalta:  Összevont bizottsági ülés

# A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott: -

Törvényességi észrevétel: nincs

Előterjesztő:

Vértes  Árpád

polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

A 2007-2013 közötti időszak egyedülálló lehetőséget biztosít Hévíz Város számára a városfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósítására. Az Európai Unió irányelvei szerint a fenti támogatási periódus alatt kiemelt hangsúlyt kap a területfejlesztés, illetve ezen belül a fenntartható városfejlesztés. A 2007-ben a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében kiírásra került „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban” című pályázati konstrukció keretében a városnak lehetősége nyílott a tervezett városfejlesztési beavatkozások meghatározott elemeit Európai Uniós támogatás bevonásával megvalósítani. Mint ismert a kétfordulós eljárási rendben kiírt pályázatunk az első fordulóban támogatást nyert, a második forduló projektfejlesztési szakasza jelenleg is zajlik.

A városközpont rehabilitációs pályázatunk egy lehatárolt akcióterületre készült.

Az akcióterület egyfelől a központi elhelyezkedése révén, más részről az övezetben koncentrálódó közfunkciókhoz (közlekedés, kereskedelem, közösségi-kulturális szerep) kapcsolódóan a lakosság és az idegenforgalom számára is hangsúlyos szerepet tölt be, egyúttal a településről alkotott véleményt közvetlenül meghatározó, kiemelt használatú és látogatottságú övezetnek tekinthető. A terület megjelenésének és használhatóságának javítása, funkcióinak bővítése, valamint a jelenleg meglévő zavaró hatások mérséklése kiemelt feladat.

Az akcióterület városon belüli elérhetősége kiválónak értékelhető, azonban a túlzott mértékű motorizáltság és az intenzív közlekedési állapotok miatti nagyfokú leterheltség az övezet valódi (idegenforgalom, turizmus, fürdővárosi központ) funkcióit csak korlátozottan engedi érvényesülni. A beavatkozások az akcióterület gazdasági (idegenforgalmi), kereskedelmi és kulturális funkcióit egyaránt erősítik. Kiemelt célkitűzés a belvárosban a hagyományos, fürdővárosi jelleg és hangulat kialakítása. A fejlesztések hatására a terület a város közlekedésében betöltött szerepe számottevően csökken.

Az akcióterület eredményes funkcióváltása érdekében a Rákóczi Ferenc utca, Erzsébet királyné utca, Deák Ferenc tér, Gróf Festetics György tér, Kölcsey Ferenc utca által határolt területet autókkal bejárható övezetből szükséges főként a gyalogosforgalom számára fenntartott övezetté alakítani. A gyalogos övezet kialakításának része a meglévő utca- és útburkolatok megújítása, új utcabútorok kihelyezése. A felújítással érintett területen a csapadékvíz-elvezető rendszert a díszburkolat építéshez kapcsolódóan szükséges átépíteni, felújítani.

Az akcióterület, illetve egyben a belváros egyik legfrekventáltabb részén elhelyezkedő Rózsakert Komplexum teljes felújítása és funkcionális megújítása (többfunkciós rendezvényközpont kialakítása) is kiemelt célja, amely mind a lakosság, mind pedig a városban tartózkodó turisták szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeit gazdagítja. Megvalósul a jelenleg korlátozottan érvényesülő közösségi funkció helyreállítása. A jelenleg funkcióvesztett/funkcióhiányos épületben többféle közösségi és kapcsolódó gazdasági tevékenység kerül kialakításra. Az épület kiemelt szerepet játszik a gazdaság élénkítésében.

- A beavatkozások bemutatása funkció alapján:

Az önkormányzat a városrehabilitációs pályázat keretében a város társadalmilag és gazdaságilag meghatározó központjában 3 funkcióhoz (gazdasági, közösségi, városi) kapcsolódóan összesen hét tevékenységet valósít meg. Az infrastrukturális jellegű fejlesztéseket ún. kiegészítő, kisléptékű elemekkel egészíti ki. A tevékenységekkel kapcsolatban eleget tesz a nyilvánossági és tájékoztatási kötelezettségének, illetve célzott városmarketing akciókkal támogatja a beavatkozások minél szélesebb körben történő megismerését.

A helyi beavatkozások elfogadását, megfelelő végrehajtását és sikerét az előkészítési szakaszban kialakított széleskörű partnerség, illetve a folyamatos információs és tájékoztatási akciók szavatolják.

Az alábbiakban az egyes tevékenységek/projekt-elemek külön-külön is bemutatásra kerülnek.

| I. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tevékenység célja | Összefüggő sétálóövezet kialakítása, a közterek átgondolt és átfogó rehabilitációja és fejlesztése |  |  |  |
| Tevékenység helyszíne | Rákóczi Ferenc utca-Erzsébet királyné utca - I. Gróf Festetics György tér - Gyöngyvirág köz; Hévíz |  |  |  |
| Illeszkedés a pályázati útmutatóban meghatározott tevékenységekhez | A tevékenység közvetlenül járul hozzá a városi funkciók megerősítéséhez. Közvetlen célja egy élhető belváros megteremtése, a városépítészet és az épített környezet összhangjának megteremtése, minőségének integrált fejlesztése. |  |  |  |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | Városi funkciókat erősítő tevékenység |  |  |  |
| Megvalósulást mérő indikátor | Felújítással (burkolatcsere) érintett terület: 9839 m2 |  |  |  |
| Tevékenység szakmai bemutatása | A Rákóczi Ferenc utca, Erzsébet királyné utca, I. Gróf Festetics György tér, Gyöngyvirág köz területén komplex közlekedés fejlesztés keretében a jelenleg meglévő utca- és térburkolatok felújításra kerülnek, a közterületeken új, elemes térburkolatok kerülnek kiépítésre. A meglévő aszfaltburkolatok és betonfelületek elbontásra kerülnek, a burkolattípushoz alkalmazott ágyazatok épülnek ki. Az utcák kirakodó-sávjában egy-egy üzlethez teraszburkolat jellegű vízszintes felület kerül kialakításra szegélykővel, amely a lejtésből adódó szintkülönbségek áthidalására hivatott. A teraszok közterület-foglalási engedéllyel bérelhető területekké alakulnak, melyek mentén járda jellegű gyalogos zóna létesül. Ebben a sávban kerülnek telepítésre az utcákat szegélyező fasorok, illetve ugyanitt kerülnek kihelyezésre a világítótestek és az új utcabútorok (öntöttvas padok, kerékpár tárolók). Az utcák végén információs oszlopok szolgálják az eligazodást. Az utcák és terek közepén elhelyezkedő vegyes-forgalmú útfelület a járdákhoz kiemelt szegély nélkül kapcsolódik, burkolata gépjármű forgalomra tervezetten kerül kialakításra. A középső fő sáv két irányban, a fasorok felé lejt majd. A meglévő villanyoszlopok helyére kandeláberek kerülnek. Az utcák tisztaságát a kellő mennyiségben kihelyezett öntöttvas szeméttárolók biztosítják. A gépjárművekkel is használható középső burkolati sáv két oldalán olyan zöld szigetek jönnek létre, melyek a meglévő fasorok ritmusához igazodva az új burkolat-architektúrával közösen egységes keretbe foglalják a jelenleg nehezen értelmezhető utcaszerkezetet. A jelenlegi forgalmi rend átstrukturálásra kerül. |  |  |  |
| Célcsoport bemutatása | A tevékenység közvetlen célcsoportját a helyi és a környező településeken élő lakosság alkotja. A lakosok számára kiemelt jelentőséggel bír a jelenleg elégtelen műszaki állapotú, forgalmas és egységes arculattal nem bíró belvárosi közterek rendezése. A városkép rendezésre kerül, a település lakosságmegtartó képessége nő. A tevékenység további kiemelt célcsoportja a városba látogató, illetve a városon átutazó turistaközönség melynek benyomásait pozitív irányban befolyásolják a rehabilitált, új funkciót betöltő és a közösség számára ténylegesen megnyíló összegfüggő terek. A felújításra kerülő utcák és terek fontos orientációs pontokként szolgálnak a városi térben a városlakók és az ideérkező látogatók számára egyaránt. Az akcióterületen elhelyezkedő kiskereskedelmi egységek és vendéglátó-ipari egységek tulajdonosai/üzemeltetői a települési környezet fejlesztéséből közvetlen módon profitálnak. A felújított közterek több látogatót és potenciális vásárlót vonzanak a területre, erőteljes koncentráló hatás érvényesül. A tevékenység célcsoportja végeredményben lefedi hazánk teljes lakosságát, illetve a hazai és nemzetközi utazóközönséget. |  |  |  |
| Tevékenység iránti igény bemutatása | Hévíz idegenforgalmi szempontból központi részén az igazi fürdőhelyi atmoszféra napjainkban csak nyomokban, a kisebb részletekben megbújva van jelen. Az akcióterületen az utca- és a térburkolatok meglehetősen elhanyagolt állapotban vannak, hiányosak és egységesnek sem mondhatók, összességében alacsony minőséget képviselnek. Az akcióterület minden tekintetben túlzsúfolt. A zöldfelületek sok helyen parkoló kialakítás következtében megszűntek. Némely esetben nem biztosítottak a szükséges természeti erőforrások (termőföld, víz). A jelenlegi állapotok megszűntetése a lakosság által erősen igényelt és támogatott, a megvalósítással kapcsolatos elvárások magasak. A belvárosi közterek elhanyagolt, műszakilag kifogásolható állapotát az ideérkező vendégek az első három megoldandó városi probléma között említik. A meglévő utca- és térburkolatokat szükséges újakra cserélni. Az összefüggő, megújult díszburkolatot szükséges a zöldfelületek növelésével és új utcabútorok elhelyezésével kiegészíteni. |  |  |  |
| Támogatás aránya (%) | 85% |  |  |  |
| Projekt-előkészítés helyzete | Jogerős építési engedély rendelkezésre áll, kiviteli tervek rendelkezésre állnak |  |  |  |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Közbeszerzési dokumentáció előkészítése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A megvalósításhoz nyilatkozni kell a beavatkozás a településrendezési tervhez való illeszkedéséről. A beavatkozáshoz a területi főépítész támogató nyilatkozata szükséges. |  |  |  |
| II. |  |  |  |  |
| Tevékenység célja | A csapadékcsatorna hálózat átépítése a beavatkozási területen az építészeti és környezetrendezési rekonstrukcióhoz kapcsolódóan |  |  |  |
| Tevékenység helyszíne | Rákóczi Ferenc utca-Erzsébet királyné utca - I. Gróf Festetics György tér – Deák Ferenc tér; Hévíz |  |  |  |
| Illeszkedés a pályázati útmutatóban meghatározott tevékenységekhez | A tevékenység a városi funkciókat erősítő beavatkozások körébe tartozik. A közlekedési fejlesztések közé történő besorolás releváns. |  |  |  |
| Tevékenység besorolása | Városi funkciókat erősítő tevékenység |  |  |  |
| Megvalósulást mérő indikátor | Felújított csapadékcsatorna hossza összesen: 766 m Felújított csapadékcsatorna hossza (Rákóczi Ferenc utca): 278 m Felújított csapadékcsatorna hossza (Erzsébet királyné utca): 237,5 m Felújított csapadékcsatorna hossza (I. Gróf Festetics György tér): 102 m Felújított csapadékcsatorna hossza (Deák Ferenc tér): 148,5 m |  |  |  |
| Tevékenység szakmai bemutatása | A területen megvalósul a csapadékcsatorna rendszer fejlesztése és bővítése, ami kettős célt szolgál. Egyfelől a rossz állapotú, vagy nem megfelelő keresztmetszetű csatornaszakaszok cseréjét, illetve tehermentesítését (Park utcai csatorna tehermentesítése a Rákóczi utcai csatorna építésével, a gróf Festetics György és a Deák téri csatornák cseréje). Másfelől a Rákóczi utcai-Erzsébet királyné utcai-Kölcsey utcai-gróf Festetics György téri díszburkolat építéshez kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer építését. A csapadékcsatorna hálózat 766 méter hosszúságú területen kerül fejlesztésre. |  |  |  |
| Célcsoport bemutatása | Hévíz belterületén a 2005. évi rendkívüli esőzések során történt csapadékvíz kiöntések egyértelműen igazolták, hogy sürgős további intézkedések szükségesek a belváros csapadékvíz elvezetésének javítására, ugyanis a csapadékvíz befogadó rendszer nem működik megfelelően. A tevékenység közvetlen érintettjei az akcióterületen élő helyi lakosok, illetve a területen működő vállalkozások tulajdonosai és bérlői. A csatornarendszer fejlesztése minden érintett számára kiemelt fontosságú. |  |  |  |
| Tevékenység iránti igény bemutatása | Az akcióterület Hévíz legmélyebben fekvő részén helyezkedik el, ami a gyakorlatban azt eredményezi, hogy az esővíz a település területének közel kétharmadáról itt gyűlik össze. A csapadékvíz biztonságos elvezetése jelenleg nem megoldott. További súlyosbító tényező, hogy a területen az utóbbi időben jelentős területeket burkoltak le a magánszféra fejlesztései nyomán, ezáltal a zöldfelületek számottevően csökkentek és a meglévő rendszer a keletkező csapadékvizet csak korlátozottan képes elvezetni. Az akcióterület csatornázása (a méretezés szerint) nem megfelelő, tekintettel arra, hogy nagyobb esőzés esetén kiöntések jelentkeznek. A csatornahálózat kizárólag elválasztó rendszerű (csak szennyvízszállításra tervezett), azonban esőzések, hóolvadás alkalmával jelentős vízmennyiségű csapadék kerül a hálózatba. Nagyobb esőzések alkalmából a közterületi burkolatokról és illegálisan az ingatlanokról bejutó csapadékvíz a hidraulikailag nem méretezett túlterhelés miatt kiöntéshez vezet, a szennyvíztelep technológiáját tartósan károsítja. A rendszer fejlesztése és a rossz állapotú csatorna szakaszok rekonstrukciója, bővítése mellett szükséges az illegális csapadékvíz beöntések feltárása és megszűntetése. |  |  |  |
| Támogatás aránya (%) | 30% |  |  |  |
| Projekt-előkészítés helyzete | A csapadékcsatorna létesítésének jogerős engedélyezési terve, kiviteli terve rendelkezésre áll a 2007-2013 között létrejövő teljes gyalogos övezetre vonatkozóan. |  |  |  |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Közbeszerzési dokumentáció előkészítése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A megvalósításhoz nyilatkozni kell a beavatkozás a településrendezési tervhez való illeszkedéséről. A beavatkozáshoz a területi főépítész támogató nyilatkozata szükséges. |  |  |  |
| III. |  |  |  |  |
| Tevékenység célja |  |  | A Hévízre látogató turisták számára megteremtődik annak a lehetősége, hogy a várossal, a gyógy-tóval és a térségi attrakciókkal kapcsolatos speciális kiadványokhoz és emléktárgyakhoz jussanak. A boltban megtalálható lesz a városról, a tóról és a térség turisztikai és történelmi látványosságairól készült igényes kiadványok és speciális emléktárgyak széles választéka. |  |
| Tevékenység helyszíne |  |  | Hévíz, Rákóczi Ferenc u. 17. (hrsz.: 978) |  |
| Illeszkedés a pályázati útmutatóban meghatározott tevékenységekhez |  |  | KKV-k által üzemeltetett kiskereskedelmi egység, mint épületrész külső felújítása, korszerűsítése (átalakítása), belső terek átalakítása. |  |
| Tevékenység besorolása funkció szerint |  |  | Gazdasági funkciókat erősítő tevékenység |  |
| Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés) |  |  | Felújításra kerülő kiskereskedelmi egység alapterülete: 25,50 m2 |  |
| Tevékenység szakmai bemutatása |  |  | A beruházás-sorozat révén az épület oldalában jelenleg működő zöldséges elárusító üzlet helyén egy kistérségi ajándékbolt jön létre. Az ajándékbolt a frekventált Rákóczi Ferenc utca felől közvetlenül lesz megközelíthető. A boltban a városra és térségére jellemző unikális és egyedülálló termékek árusítása történik. |  |
| Célcsoport bemutatása |  |  | A célcsoportként azonosított helyiek és a városba érkezők számára a város hangulatához és az attól elválaszthatatlan gyógy-tó nyújtotta egyedi és minőségi kínálathoz illeszkedő igényesen kialakított és magas minőséget képviselő termékek széles köre válik elérhetővé. |  |
| Tevékenység iránti igény bemutatása |  |  | A kiskereskedelmi egység a helyi speciális adottságokra, valamint a kistérség turisztikai attrakcióira épülő kínálata valós és eddig betöltetlen piaci rést fed le a város tágan értelmezett turisztikai kínálati piacán, tekintettel arra, hogy a városban jelenleg egyetlen kereskedelmi elárusítóhely sem kínál a helyi és térségi specifikumokra épülő termékeket. |  |
| Támogatás aránya (%) |  |  | 30% |  |
| Projekt-előkészítés helyzete |  |  | Rózsakert Belvárosi Kulturális és Közösségi Központ jogerős építési engedélye, kiviteli terve rendelkezésre áll. |  |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek |  |  | A beruházáshoz szükséges még a belsőépítészeti, akadálymentes lifttelepítési, és az ingatlan kültéri felszínének burkolati tervének elkészítése. Közbeszerzési dokumentáció előkészítése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A megvalósításhoz nyilatkozni kell a beavatkozás a településrendezési tervhez való illeszkedéséről. A beavatkozáshoz a területi főépítész támogató nyilatkozata szükséges. |  |
| IV. |  |  |  |  |
| Tevékenység célja |  | A Rózsakert Belvárosi Komplexum felújítása során megvalósul az épületben meglévő vendéglátó-ipari tevékenység élénkítése. Az épület alsó szintjén működő vendéglátó egység a magasabb minőségi szinten megvalósuló szolgáltatások és építészeti kialakítások figyelembe vételével felújításra, átalakításra kerül. Az étterem a mai modern kor elvárasainak megfelelő kialakítást kap, új területekkel bővül, körpanorámás fogyasztótérrel rendelkezik, bővíthető kerthelyiség tartozik hozzá, emellett teljes körűen akadálymentesítetté válik, illetve energetikai szempontból jelentős mértékben korszerűsödik és a működési kiadások fajlagosan csökkennek. |  |  |
| Tevékenység helyszíne |  | Hévíz, Rákóczi Ferenc u. 17. (hrsz.: 978) |  |  |
| Illeszkedés a pályázati útmutatóban meghatározott tevékenységekhez |  | KKV által üzemeltetett vendéglátó egység által használt épület, épületrész külső felújítása, korszerűsítése (bővítése, átalakítása), helyiségek és belső terek átalakítása |  |  |
| Tevékenység besorolása |  | Gazdasági funkciót erősítő tevékenység |  |  |
| Megvalósulást mérő indikátor |  | Felújítással érintett alapterület: 268,47 m2 |  |  |
| Tevékenység szakmai bemutatása |  | Az épület földszinti részén jelenleg is megtalálható étterem felújításra, kibővítésre kerül. A közterületek rendezésekor a környező térburkolat kialakításával olyan irányt határoztunk meg, amely kijelöli és hangsúlyozza a bejáratot. Az étterem főbejárata a Gróf Festetics tér és a gyógy-tó menti sétány felől érhető el. A meglévő téglaburkolat csak a külső fogyasztótér (külső terasz) helyén marad meg, az épület körüli járda és a bejárati út új, az utca térrendezésével kapcsolatos elemes térkő burkolatot kap. Az étterem eredeti gazdasági bejárata változatlan marad az Erzsébet királyné útja felől, de az előtérből leválasztunk egy előteret a lift számára, ezáltal a különböző funkciók szétválasztása megtörténik. Az emeleti rész megközelíthetősége az étterem bejáratától szeparáltan biztosított. A megújuló étterem exkluzív és magas minőségű környezetet biztosít az oda látogatók számára. A mintegy 100 négyzetméter alapterületű kör alakú fogyasztótér mintegy 80-100 fő egy időben történő befogadására alkalmas. A nyári időszakban az étterem kihasználhatóságát az előtte lévő téren kialakításra kerülő kerthelység növeli. Az ízlésesen kialakított teraszt ideiglenesen kitelepített növényzet választja el a sétálóutcáktól. Az épület és az étterem teljes körűen akadálymentesített. |  |  |
| Célcsoport bemutatása |  | Az étterem a vendégek számára magas színvonalú kiszolgálást biztosít, valós alternatívát szolgál az övezeten sétáló, valamint a gyógy-tó felől érkező turisták étkezési szükségleteinek ellátására, továbbá páratlan adottságainak köszönhetően várhatóan a helyi lakosság kedvelt közösségi-, találkozási pontjává válik. |  |  |
| Tevékenység iránti igény bemutatása |  | A város egyik legfrekventáltabb területén, a gyógy-tóhoz vezető sétány közelében működő étterem az átépítést követően teljes egészében megújul, exkluzív kialakítást belső és külső kap. A körpanorámás fogyasztó térrel bővülő étterem megteremti azokat a magas színvonalú szolgáltatásokat melyek az igényes, nemzetközi turistaközönség megszólítását lehetővé teszik. Az emeleti közösségi funkciókat az étterem hatékonyan egészíti ki. Az étterem szolgáltatásait a lakosság és az oda látogatók Hévízen mindeddig páratlan, egyedülállóan exkluzív környezetben, egy modern és igényes új közösségi térben vehetik igénybe. |  |  |
| Támogatás aránya (%) |  | 30% |  |  |
| Projekt-előkészítés helyzete |  | Rózsakert Belvárosi Kulturális és Közösségi Központ jogerős építési engedélye, kiviteli terve rendelkezésre áll. |  |  |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek |  | Közbeszerzési dokumentáció előkészítése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A megvalósításhoz nyilatkozni kell a beavatkozás a településrendezési tervhez való illeszkedéséről. A beavatkozáshoz a területi főépítész támogató nyilatkozata szükséges. |  |  |
| Partner neve |  | Az üzemeltető KKV (Aquamarin Kft) konzorciumi együttműködés keretében nem kerül bevonásra, anyagi hozzájárulást nem biztosít. |  |  |
| Partner szerepe |  | Az üzemeltető KKV a kiskereskedelmi egység üzemeltetéséért felel, hosszú távú bérleti szerződéssel rendelkezik. |  |  |
| V. |  |  |  |  |
| Tevékenység célja | A multifunkcionális közösségi tér integrált működésével, funkcióinak komplexitásával a Rózsakert Komplexum újra a város szocio-kulturális szolgáltatásainak egyik meghatározó tere, központja lesz. A közösségi tér működése közvetlenül illetve közvetve kihat a helyi közművelődésére, magas színvonalú programokat nyújtva a város közönségének. |  |  |  |
| Illeszkedés a pályázati útmutatóban meghatározott tevékenységekhez | Kulturális központ épületének/épületrészének felújítása, átalakítása, bővítése; helyiségek és belső terek kialakítása, új eszközök beszerzése |  |  |  |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | Közösségi funkciókat erősítő tevékenységek |  |  |  |
| Megvalósulást mérő indikátor | Felújításra kerülő összterület: 467 m2 |  |  |  |
| Tevékenység szakmai bemutatása | A többfunkciós (multifunkcionális) közösségi tér alkalmas a közösségi-művelődési, oktatási-felnőttképzési és élmény funkciókat integráló, illetve e funkciók mentén gazdag kulturális szolgáltatást kínáló működésre, ezáltal a helyi társadalom és a város szocio-kulturális fejlesztésére. A közösségi tér kialakításának elsődleges célja a kulturális-, közösségi tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások minél szélesebb spektrumának egy helyen történő elérésének biztosítása. A galériával csatlakozó emelet egy része két összenyitható előadóteremmel rendelkezik. A kialakításra kerülő rendezvénytér körbejárható, két irányból (étterem, utca szint) is megközelíthető. A terem közepén lévő kör alakú – korábban felülvilágítós - tömeg színpadként/előadópultként funkcionál. A létrejövő közhasznú információs „e-pont” széleskörű közösségi Internet hozzáférést biztosít. A közösségi tér optimális működtetését biztosító programszervező iroda felel a központ folyamatos és magas színvonalon megvalósuló kihasználtságáért, az egyes funkciók közötti összhang megteremtéséért. A szórakozási és élményfunkciókat a kialakításra kerülő állandó kiállító terem, illetve a mobil rendezvénytér együttesen szolgálja. Az épület, illetve a multifunkcionális közösségi tér építészetileg környezetkímélő megoldásokkal kerül kialakításra. Az épületben energiatakarékos, a különböző funkciók integrált működését szolgáló építészeti megoldásokat alkalmazunk. A felújítást követően az épület energetikai/energia hatékonysági szempontból eléri az optimálisnak tekinthető szintet, melyet képes lesz hosszú távon megtartani. A magas színvonalú szolgáltatások működtetéséhez szükséges korszerű technika beépítésre kerül. |  |  |  |
| Célcsoport bemutatása | A város mind a helyi és környező lakosság, mind az érkező turisták számára olyan kiegészítő programkínálatot kell, hogy tudjon biztosítani, amely az itt tartózkodást tartalmassá és kellemessé teszi. Hévízen jelenleg nincs kialakítva a közösségi élet számára megfelelő platform és ezáltal az idelátogató turisták számára is kevés a programlehetőség. A cél ehhez kapcsolódóan a vendégek és lakosság számára egyaránt kulturális értékekben bővelkedő, gazdag programok szervezése, színvonalas kulturális kínálat létrehozása. A fejlesztések kiemelt célcsoportja a komplex kulturális szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság és a városba érkező látogatóközönség. |  |  |  |
| Tevékenység iránti igény bemutatása | A kultúra és közművelődés területén megfelelő színvonalú munka folyik a városban, viszont a programok mennyisége, változatossága nem teljes körűen elégíti ki a helyi lakosság és a Hévízre látogató vendégek igényeit. A belváros lakosság és az idelátogató nagyszámú turistaközönség számára a gazdag kulturális és közösségi élethez szükséges feltételeket csupán korlátozottan képes biztosítani. A kis befogadó képességű vendéglők és a városi mozi kivételével a nyilvános találkozási pontok nincsenek kiépítve. A turisták számára egy átlagos este a belvárosban riasztóan üres, nappal kisség unalmas. A hévízieknek általában nincs sok okuk arra, hogy idejüket, estéiket a városközpontban töltsék, kivéve a helyben lakókat, akiknek jelentős része életkoránál fogva otthonülő, bezárkózó életmódot folytat. |  |  |  |
| Támogatás aránya (%) | 85% |  |  |  |
| Projekt-előkészítés helyzete | Rózsakert Belvárosi Kulturális és Közösségi Központ jogerős építési engedélye, kiviteli terve rendelkezésre áll. |  |  |  |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Közbeszerzési dokumentáció előkészítése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A megvalósításhoz nyilatkozni kell a beavatkozás a településrendezési tervhez való illeszkedéséről. A beavatkozáshoz a területi főépítész támogató nyilatkozata szükséges. |  |  |  |
| Partner neve | Művelődési Központ konzorciumi együttműködés keretében nem kerül bevonásra, anyagi hozzájárulást nem biztosít. |  |  |  |
| Partner szerepe | A Művelődési Központ az üzemeltetéséért felel, hosszú távú bérleti szerződéssel rendelkezik. |  |  |  |
| VI. |  |  |  |  |
| Tevékenység célja | Ivócsarnok létesítése a történelmi városközpontban a gyógyhely jelleg és valódi fürdővárosi hangulat megteremtése érdekében. Az ivócsarnok a Rózsakert épületéhez kapcsolódóan kerül kialakításra. |  |  |  |
| Tevékenység helyszíne | Hévíz, Rákóczi Ferenc u. 17. (hrsz.: 978) |  |  |  |
| Illeszkedés a pályázati útmutatóban meghatározott tevékenységekhez | Kulturális központ épületének/épületrészének felújításához kapcsolódóan egy új típusú közösségi tér kialakítása |  |  |  |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | Közösségi funkciókat erősítő tevékenységek |  |  |  |
| Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés) | Kialakításra kerülő ivócsarnok alapterülete: 67 m2 |  |  |  |
| Tevékenység szakmai bemutatása | Az Rózsakert alsó szintjén az étterem szomszédságában egy ivócsarnok kerül kialakításra. A vendégek az étteremmel közös szélfogón át közelíthetik meg az ivócsarnokot, míg a másik oldalon szeparált gazdasági bejárat alakul ki. Az ivócsarnokban lehetőség nyílik a hévízi gyógyvíz kúraszerű fogyasztására. A csarnok belsőépítészeti kialakítása a széles körű történelmi áttekintést szolgálja. Az igényesen kialakított belső tér és a kapcsolódó berendezés méltó módon egészíti ki a megújuló környezetet és egyben tökéletesen illeszkedik a fürdővárosi hangulat megteremtését célzó cél- és eszközrendszerbe. |  |  |  |
| Célcsoport bemutatása | A tevékenység célcsoportja lefedi Hévíz lakosságát valamint a városba látogató turista közönséget. A hévízi gyógy-kúra szolgáltatásokkal és gyógykezelésekkel a gyógyvíz fogyasztása eredményesen kombinálható. |  |  |  |
| Tevékenység iránti igény bemutatása | Hévízen a klasszikus, „békebeli” fürdővárosi jelleg napjainkban csak korlátozottan érzékelhető, a város adottságait tekintve többre lenne hivatott. A város gyógyhely jellege kizárólag a tófürdő területén és annak közvetlen közelében érzékelhető, a város többi részén nincs olyan közösségi tér amely az unikális gyógyhelyi atmoszférát szolgálná, illetve erősítené. |  |  |  |
| Támogatás aránya (%) | 85% |  |  |  |
| Projekt-előkészítés helyzete | Rózsakert Belvárosi Kulturális és Közösségi Központ jogerős építési engedélye, kiviteli terve rendelkezésre áll. |  |  |  |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Belsőépítészeti terv szükséges. Közbeszerzési dokumentáció előkészítése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A megvalósításhoz nyilatkozni kell a beavatkozás a településrendezési tervhez való illeszkedéséről. A beavatkozáshoz a területi főépítész támogató nyilatkozata szükséges. |  |  |  |
| VII. |  |  |  |  |
| Tevékenység célja | Az önkormányzat az infrastrukturális jellegű beruházásokat ún. kiegészítő tartalomfejlesztő tevékenységek megvalósításával teszi teljessé. Az önkormányzat aktívan támogatni kívánja a lakosok önkéntes képzési programjait |  |  |  |
| Tevékenység helyszíne | Hévíz, Rákóczi Ferenc u. 17. (hrsz.: 978) |  |  |  |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő kisléptékű „soft” elem |  |  |  |
| Megvalósulást mérő indikátor | Képzésen részt vevő lakosok száma: 80 fő |  |  |  |
| Tevékenység szakmai bemutatása | A lakosság körében a helyi gazdaságfejlesztéssel és idegenforgalommal kapcsolatosan felmerülő specifikus problémákra és hiányosságokra reagálva egy központi szervezésű közösségi képzés-sorozat indul. A támogatott képzések célja, hogy gyakorlatban hasznosítható tudást adjanak az idegenforgalomban érdekelt hévízi lakosoknak. A foglalkozások meghívott szakértők bevonásával zajlanak. A résztvevők hasznos, naprakész ismereteket szereznek az aktuális Internet marketing trendekről, így kisebb költséggel és hatékonyabban tudnak megjelenni és reklámozni az Interneten. A mélyülő digitális tudás hatására az érdekeltek hirdetései több potenciális vendéghez jutnak el, ezáltal a szállásadók növelni tudják szállásaik és szolgáltatásaik kihasználtságát. |  |  |  |
| Célcsoport bemutatása | A tevékenység elsődleges célcsoportját a helyi turisztikai vállalkozások és magánszemélyek, így elsősorban a magánszállás kiadók, a vendéglátó vállalkozók és az idegenforgalomhoz kapcsolódóan kiegészítő szolgáltatást nyújtó lakosok alkotják. |  |  |  |
| Tevékenység iránti igény bemutatása | A tanfolyam létjogosultságát közvetlenül indokolja, hogy az Internet felhasználók köre egyre szélesebb, ez a csatorna a hévízi vendégkör információ gyűjtésében is egyre nagyobb szerephez jut. Az utazási döntéseket egyre nagyobb gyakorisággal az Internet segítségével hozzák meg a vendégek, illetve Interneten keresztül foglalják le és fizetik ki a szolgáltatásokat.. Mindez indokolja, hogy a kisvállalkozók és a magánszállás kiadók körében is elterjedjen az Internet marketing célokra történő eredményesebb felhasználása, valamint megtörténjen az egyéni honlapok turisztikai jellegű kialakítása és hasznosítása. |  |  |  |
| Támogatás aránya (%) | 85% |  |  |  |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Képzési program összeállítása. Képzések meghirdetése, széles körben történő közzététele. |  |  |  |
| Partner neve | Hévíz Turizmus Marketing Egyesület |  |  |  |
| Partner szerepe | Az Egyesület a projekt megvalósításához anyagi támogatást nem biztosít. A képzések az Egyesület szervezésében kerülnek lebonyolításra. |  |  |  |

A projektfejlesztés során elvégzett és még folyamatban lévő feladatok ismertetése:

A projektfejlesztés a pályázatot kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködésével, valamint a pályázatírásban és a projektmenedzsment támogatásában az Önkormányzattal erre a feladatra szerződésben álló Pannonprojekt Kft. bevonásával zajlik. Ugyancsak fontos szerepet tölt be a projekt előkészítésében a közbeszerzési szakértőként közreműködő Őszy és Őszy Kft. Mindkét szervezetet pályáztatással választottuk ki.

A Pannonprojekt Kft. a projektfejlesztés során az alábbi feladatokat végezte illetve végzi:

Az Akcióterületi Terv aktualizálását el kell végezni. Át kell vezetni a műszaki tervek változásait, pontosításokat kell alkalmazni, illetve ami a legfontosabb, módosítani kell a költségvetés számait a kiviteli árajánlatokból (feltételes közbeszerzés).

A módosult költségvetés alapján teljesen új fejezeteket kell összeállítani, illetve írni kell egy új pályázati adatlapot.

Feladatok összefoglalása:

| Feladat | Határidő |
| --- | --- |
| Teljesen új struktúrájú 2. fordulós pályázati adatlap elkészítése | 2009. november 24. |
| Projektmenedzsment támogatása | Folyamatos a projekt megvalósulási és elszámolási szakaszában is. |
| Üzemeltetés, működtetés kialakításának segítése | Folyamatos a projekt megvalósulási és elszámolási szakaszában is. |
| Pénzügyi terv (projektre) | 2009. november 24. |
| Költségvetési táblázatok (pályázati dokumentációhoz) | 2009. november 24. |
| Projekt ütemezés, Gannt-diagram (pályázati dokumentációhoz) | 2009. november 24. |
| Új nyilatkozatok elkészítése (pályázati dokumentációhoz) | 2009. november 24. |
| A Bíráló Bizottság által meghatározottak pályázatba beépítése (pályázati dokumentációhoz) | 2009. november 24. |
| Soft elemek: városmarketing akciók, lakosság bevonásának módja | Folyamatos a projekt megvalósulási szakaszában is. |
| Indikátorok aktualizálása (pályázati dokumentációhoz) | 2009. november 24. |
| II. fordulós pályázati adatlap aktualizálása (pályázati dokumentációhoz) | 2009. november 24. |

A fenti feladatok befejezésére – az Ügynökség álláspontja és javaslata alapján – a feltételes közbeszerzési eljárások (ajánlatok beérkezését) lebonyolítását követően, a kiviteli végszámok ismeretében kerülhet sor, november 24-ig legkésőbb. Tekintve, hogy a pályázati adatlap és az Akcióterületi Terv nagy része csak a végleges számok ismeretében módosítható, így a közbenső időszakban csak kisebb mértékben lehet előre dolgozni a dokumentumokon.

Az előbb leírt Ügynökségi állásfoglalás a 2009. augusztus 7. napján Hévíz Város Polgármesterének kezdeményezésére létrejött egyeztetés eredménye volt. Az egyeztetésen részt vett a pályázatot kiíró Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője, a pályázatért felelős ügynökségi munkatárs, a Pannonprojekt Kft, az Őszy és Őszy Kft képviselői, valamint a hivatal pályázatban közreműködő munkatársai.

A megbeszélésen elhangzott, hogy az első fordulós döntés értelmében az Önkormányzatnak egy éve van a projektfejlesztésre, a pályázathoz szükséges dokumentáció összeállítására. Ennek határideje 2009. november 24. Elhangzott, hogy az Ügynökséggel egyeztetett útvonalterv szerinti 2009. augusztus 31. határidő tartható, de célszerűbb lenne azt 2009. november 24-re kitolni. Ennek magyarázata az, hogy ugyan rendelkezésre állnak a kiviteli tervdokumentáció részét képező tervezői költségvetések, de a közbeszerzés azt nagymértékben befolyásolhatja, így a pályázat egzakt költségvetési számai csak a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása után válhatnak ismertté. Ezeket a számokat kell szerepeltetni a pályázati adatlapon.

Az útvonalterv 2009. november 24.-re módosításának ez az indoka.

Megjegyezzük, hogy a projekt saját felelősségre elkezdhető, hiszen a szükséges kiviteli dokumentációk rendelkezése állnak, a közbeszerzési eljárással pedig kiválasztásra kerülhet a kivitelező is.

Az eddig leírtakból is látszik, hogy a projektfejlesztés azon szakasza következik, mely a megvalósulás kulcskérdéseit hivatott tisztázni. Így a közbeszerzési tanácsadóként közreműködő Őszy és Őszy Kft. bonyolításában ajánlattételi felhívás kibocsájtására kerül sor.

Egyrészt ki kell választani a projekt megvalósítását segítő bonyolító, műszaki ellenőr szervezetet, másrészt pedig a kivitelező cég személyét. Eredményes eljárás esetén megvalósulhat a feltételes közbeszerzés, véglegesíthető a projekt költségvetése és így a teljes második fordulós dokumentáció elkészíthető.

A feltételes közbeszerzés ebben az esetben azt jelenti, hogy szerződéskötésre csak eredményes második forduló és aláírt támogatási szerződés birtokában kerül sor. Ez azonban nem zárja ki a saját felelősségre megkezdhető megvalósítást. Kockázata azonban, hogy eredménytelen második forduló esetén az egész beruházás saját erőből valósulhat csak meg.

Közbeszerzési eljárás:

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény szabályozza (továbbiakban Kbt.) a közpénzek felhasználása során az ésszerűség, a nyilvánosság, az átláthatóság, valamint a verseny tisztaságának elve alapján, a meghatározott összegű beszerzések esetén az eljárás rendjét.

Az építési beruházás becsült értéke alapján kell megállapítani, hogy milyen eljárásrendet kell alkalmazni az adott beszerzés esetében.

A Kbt. 40 § (2) bekezdése alapján a közbeszerzés becsült értékének megállapításakor egybe kell számítani azon beruházások értékét, amelyek beszerzése egy költségvetési évben kerül sor, beszerzésére egy ajánlattevővel lehet szerződést kötni, rendeltetése azonos, vagy hasonló. A 39 § (2) bekezdése szerint, ha az építési beruházás több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül teljesítésre, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani.

A városközpont rehabilitációja becsült értéke alapján, a közbeszerzési eljárás lefolytatásánál közösségi eljárásrend szabályait kell figyelembe venni.  A Kbt 21 § (3) bekezdése alapján, ha az építési beruházás értéke eléri, vagy meghaladja, a közösségi értékhatár felét a közösségi eljárásrend szabályait kell eljárni. A közösségi eljárásrend esetében az építési beruházásra vonatkozó értékhatár 5.150.000 euró, amely 1.325.305.627,- Ft-nak felel meg, A városközpont előzetesen becsült költsége bruttó 850-900 millió Ft. A végleges projektköltség a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása után lesz ismert. A pályázat első fordulóban előzetesen 489.883 millió Ft támogatást nyert. A beruházás teljes költségéhez a pályázati támogatás feletti összeget saját erő hozzáadásával kell biztosítani.

A Kbt. 9 § (1) bekezdése értelmében az Európai Uniós forrásból támogatott közbeszerzés esetében kötelező a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása az eljárás előkészítésébe és lebonyolításába. A közbeszerzési eljárás feladatainak elvégzésre az Őszy és Őszy Kft jogosult. A Közbeszerzések Tanácsa által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 730. sorszám alatt bejegyzett tanácsadó.

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2009. (III. 31.) KT határozatával elfogadta a Kbt. hatályos előírásai alapján módosított közbeszerzési szabályzatot.  A szabályzatban rögzítésre került a közbeszerzési eljárás során ellátandó feladatok, az eljárás időrendje, a végrehajtásért felelős személyek, a döntésre jogosultak köre.

A városközpont rehabilitáció megvalósítására lefolytatandó közbeszerzési eljárásban a döntés meghozatalára a szabályzat 6.1 pontja alapján a Képviselőtestület jogosult.

A 2009. évi költségvetés alapján készített közbeszerzési terv, melyet a Képviselő-testület 60/2009. (III. 31.) számú határozatával fogadott el, tartalmazza a közbeszerzési eljárási kötelezettség alá tartozó beruházásokat, amely tartalmazza a városközpont rehabilitáció megvalósítását.

Hévíz, 2009. szeptember 10.

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban” című konstrukció első fordulóban támogatásra érdemesnek ítélt pályázatának projektfejlesztéséről szóló tájékoztatóját elfogadja, a projekt teljes kiviteli tartalmát megismerte.

- A Képviselő-testület a városközpont rehabilitációs projekt kivitelezői tenderének ajánlattételi felhívását elfogadja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza Vértes Árpád polgármestert, hogy a városközpont rehabilitációs projekt kivitelezői tender ajánlattételi dokumentáció összeállításáról és közzétételéről gondoskodjon a kiviteli tervek és az ajánlattételi felhívásban rögzítettek szerint.

Felelős: Vértes Árpád polgármester

Határidő: 2009. szeptember 30.

A döntés meghozatala egyszerű szótöbbséget igényel.

IV.

Mellékletek:

- számú melléklet: Ajánlattételi felhívás (későbbi időpontban kerül kiküldésre)