Szám: 6492 /2009.             		                                                             …... sz. napirend

- Előterjesztés

- Hévíz Város Önkormányzata

- Képviselő-testületének

2009. szeptember 29-ei

ülésére

Tárgy: 	Hévíz, Petőfi utca útburkolat felújításához pénzeszköz átcsoportosítás, a beruházás elrendelése

Az előterjesztést készítette: 		Gerecs Ibolya műszaki adminisztrációs ügyintéző

Városfejlesztési és Építésügyi Osztály

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

Az előterjesztést megtárgyalta:   				-

- A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott:

- Törvényességi észrevétel: nincs

- Előterjesztő:

Vértes Árpád

polgármester

- I.

- Tárgy és tényállás ismertetése

- Tisztelt Képviselő-testület!

A gyalogos övezet kialakításához kapcsolódó, a belváros arculatát teljesen megváltoztató beruházás I. üteme - melynek során megtörténik a Rákóczi és Erzsébet királyné utcák, valamint a Gr. Festetics tér felújítása - folyamatban van.

A belváros életében úgy idegenforgalmi, mint forgalomtechnikai szempontból kulcsfontosságú szerepet betöltő Petőfi utca rendbetétele csak a városközpont rehabilitáció II. ütemében szerepel.

A rekonstrukciós munkálatok megkezdését követően pedig szerepe még hangsúlyosabbá válik azáltal, hogy a belvárosi forgalom még inkább ráterhelődik.  Ezért  szükségszerűen legalább az építési munkával nem járó útburkolat felújítási – aszfaltozás – munkák elvégzéséről gondoskodni kellene.

Önkormányzatunk  2009. évi költségvetési rendelete a Petőfi utca útfelújítására fedezetet nem irányoz elő. Ezért áttekintettük azoknak a fejlesztéseknek, beruházásoknak a tényleges költségigényét, melyek vonatkozásában a beszerzési eljárások már lefolytatásra kerültek, a megvalósítás költsége ismert.

Ennek eredményeként  megállapítottuk, hogy a tervezett előirányzatból maradványként összesen  17.448.837 Ft mutatkozik, az alábbi részletezésben:

| Fejlesztés, beruházás | költségvetési előirányzat | Megvalósítás költsége | Maradvány |
| --- | --- | --- | --- |
| Bartók u. III. szakasz (déli ág) út felújítása | 4.500.000 | 1.970.000 | +2.530.000 |
| Jókai utca út, járda, csapadékvíz csatorna felújítása | 18.000.000 | 9.560.000 | +8.440.000 |
| Honvéd u. járdarekonstrukció, északi oldal (Kossuth u – Vörösmarty u. közötti szakasz) | 7.000.000 | 3.400.000 | +3.600.000 |
| Közvilágítás bővítés Dombi sétány, Martinovics u., Petőfi u-ból induló lépcsősor, Budai Nagy A. u. | 5.500.000 | 4.121.163 | +1.378.837 |
| Templom köz csapadékcsatorna, útburkolat építés (befejező szakasz) | 4.500.000 | 3.000.000 | +1.500.000 |
| Összesen: +17.448.837 |  |  |  |
| A költségvetés 10.000.000 Ft-ot irányoz elő az Észak-nyugati városrész csapadékvíz-csatorna építés I. ütemének kivitelezésére. Ezzel egyidejűleg megtörténhetne az útfelújítással érintett utcák csapadékvíz- hálózatának kiépítése is. A többlet munkák költség igénye - 16.240.000 |  |  |  |
| Tényleges maradvány + 1.208.837 Ft |  |  |  |

.

- Előzetes kalkuláció alapján a Petőfi utca útburkolatának felújítási költsége mintegy 15.000.000 Ft, melyre fedezet az 1 + 1 Ft-os pályázat keretében megvalósítani kívánt Szabó L. u. – Vajda Á. u. felújítására tervezett összegből még rendelkezésre álló 14.000.000 Ft és az előbbiekben részletezettek alapján a csapadékcsatorna építésekre fordítható összegekből fennmaradó 1.208.837  Ft maradvány  terhére  biztosítható.

- Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007.(III.01.) önkormányzati rendelet 54. § (4) bekezdése alapján – az idő rövidsége miatt és mivel egyszerű megítélésű ügyről van szó – az előterjesztést bizottsági vélemény nélkül terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

- Az előterjesztésben leírtak szerint a határozati javaslat elfogadása esetén a beruházás pénzügyi előirányzata biztosított.

- Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

- Hévíz, 2009. szeptember 25.

- II.

- Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Hévíz, Petőfi utca útburkolat felújítását.

- A Képviselő-testület  a megvalósítás költségét 15.000.000 Ft + ÁFA 3.750.000 Ft, összesen 18.750.000 Ft összegben Hévíz Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése  fejlesztési, beruházási keretében ütemezett munkák – előterjesztés szerinti -előirányzatából fennmaradó 1.208.827 Ft + ÁFA  valamint  a Szabó L. utca, Vajda Á. utca felújítására  betervezett összegből még rendelkezésre álló 14.000.000 Ft + ÁFA összeg terhére biztosítja.

- A Képviselő-testület felkéri Hévíz Város Jegyzőjét, hogy Hévíz Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.16.) számú rendeletének módosítására irányuló rendelet-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

- Felelős:    Dr. Tüske Róbert jegyző

- Határidő: 2009. október 31..

- A Képviselő-testület  felkéri Hévíz Város Polgármesterét, hogy a kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról – az ajánlattételi felhívás kibocsátásáról, az ajánlatok értékeléséről és bírálatáról a Közbeszerzési Szabályzat szerint gondoskodjon.

- Felelős: Vértes Árpád polgármester

- Határidő: 2009. december 15

- A Képviselő-testület Hévíz Város Önkormányzatának 169/2009.(IX.15.) KT. atározatával  jóváhagyott Közbeszerzési Tervét módosítja. A terv a következő 12. ponttal egészül ki:

  - A közbeszerzés tárgya: útburkolat felújítás

  - Becsült érték: 15.000 eFt + ÁFA = 18.750 eFt

  - Irányadó eljárásrend nemzeti

  - Tervezett eljárási típus: egyszerű

  - Felelős: Városfejlesztési és Építésügyi osztályvezető,

  - Szerződés teljesítésének várható időpontja:  2009.03.31.

  - Közbeszerzési eljárást lebonyolító: külső szakértő/polgármesteri hivatal

- A döntés egyszerű többséget igényel