______ napirend

Szám: 132-71/2009.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. október 22-ei rendkívüli ülésére

Tárgy:  Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft. 2009. október 22-ei taggyűlésének előkészítése

2. Az „Új Fürdő és Terápiás Centrum” című kiemelt projekt beruházás megvalósítása érdekében kiírandó közbeszerzési eljárás megindításának, valamint a közbeszerzési dokumentációjának jóváhagyása

Az előterjesztést készítette:   dr. Hegedűs Lajos ügyvezető igazgató

Megtárgyalta: 	Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság

A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott:

dr. Hegedűs Lajos ügyvezető igazgató

Nagy Róza stratégiai, fejlesztési igazgató

Törvényességi észrevétel: -

Előterjesztő:

Vértes Árpád

Polgármester

AJÁNLATi

DOKUMENTÁCIÓ

S&G logo

SG-469.

számú közbeszerzési eljárás

Budapest, 2009. október ……

ISO logo

Az eljárás alapadatai:

Az eljárás tárgya:

épület-átalakítás és új épület tervezése és kivitelezése az "Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása" elnevezésű, NYDOP-2.1.1/A-2008-0003 jelű kiemelt projekt keretében

Az eljárás típusa:

közösségi értékhatárokat elérő nyílt közbeszerzési eljárás

Az ajánlatkérő:

neve:			Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.

címe:			8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

telefonszáma:	+36-83/501-701

faxszáma:		+36-83/540-144

e-mail címe:		nagy.roza@spaheviz.hu

kapcsolattartó:	Dr. Nagy Róza stratégiai és fejlesztési igazgató

(a továbbiakban: ajánlatkérő)

Az eljárás lefolytatásával megbízott:

neve:			S&G Consulting Kft

címe:			1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u.8. III./10.

telefonszáma:	+36-1/302-1280

faxszáma:		+36-1/269-2174

e-mail címe:		steinjanos@t-online.hu

kapcsolattartó:	Pap László hivatalos közbeszerzési tanácsadó

(a továbbiakban: lebonyolító)

Az eljárás azonosító számai:

SG-469.

2009/S …..-…………… (2009. október ……..)

Tartalomjegyzék

I.	Ajánlati felhívás	5

II.	Részletes ajánlati feltételek	6

a)	Általános információk	6

b)	Az ajánlat elkészítése	9

c)	Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények	25

d)	Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények	27

III.	Specifikáció	34

IV.	Szerződéstervezet	48

V.	Iratminták	49

Mellékletek:

- terv-dokumentáció (engedélyes tervek)

- építési engedélyek másolatai

- szakértői vélemények

# Ajánlati felhívás

(az ajánlati felhívás hivatalosan (TED-en) megjelent szövege)

# Részletes ajánlati feltételek

## Általános információk

A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján kerül lebonyolításra.

Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.

Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető (pl. referencia nyilatkozat esetén).

Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.

Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az iratmintákat, a specifikációt és a szerződéstervezet szövegét e-mail-en is megküldi az ajánlati dokumentációt megvásárlók részére, azzal, hogy elsődlegesen a nyomtatott formában átadott dokumentáció tartalma tekintendő irányadónak, és ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal az elektronikus iratok sérüléséből, megrongálódásából fakadó károkért. Ajánlattevő külön kérésére (pl. e-mail cím hiányában vagy annak működésképtelensége esetén) az elektronikus dokumentumokat CD lemezen is rendelkezésre bocsátja ajánlatkérő.

Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy az ajánlati dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Az ajánlati felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak. A dokumentáció papíralapú és elektronikus változata közül a papíralapú az irányadó.

Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.

Ajánlattevő köteles az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.

Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét.

Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban részletezett tájékoztatás-kérés és konzultáció, helyszíni bejárás lehetősége.

Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdésire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlattevő ajánlatát hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag és/vagy formailag nem felel meg az ajánlati felhívásban, jelen dokumentációban, és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás keretében nem korrigálja.

A megajánlott és nyújtandó kivitelezési munkáknak teljes mértékben meg kell felelniük a specifikációban foglaltaknak. A részletes specifikációban – egyes esetekben – esetleg gyártóra, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások, fantázianevek, márkajelzések a Kbt. 58. § (7) bekezdés értelmében csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatukban „azzal egyenértékű” terméket / szolgáltatást is lehet ajánlani.

Valótlan vagy téves adatok szolgáltatása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül és az ajánlatok értékelésében nem vesz részt.

Az ajánlatban közölt információk kizárólag jelen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.

Ajánlattevők az ajánlati dokumentációt bizalmasan kötelesek kezelni, azt kizárólag a jelen eljárás keretében lehet felhasználni.

- Az eljárással kapcsolatos fontosabb időpontokat az ajánlati felhívás tartalmazza, a határidők számítására a Kbt. 15. §-ában meghatározott rendelkezések irányadók. A felhívásban megadott határidők – így az ajánlattételi határidő is – közép-európai idő (CET) szerint értendők.

- Definíciók:

alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt.

erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít.

hiteles másolat: valamely dokumentumról közjegyző által, illetve annak jelenlétében készített másolat, amelynek eredetivel való egyezőségét a közjegyző ellenjegyzéssel tanúsítja.

cégszerű aláírás: a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésére figyelemmel a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell saját kezűleg aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) tartalmazza.

- Pénzforrások, szerződéskötési engedély

Ajánlatkérő kijelenti, hogy az Ajánlati Dokumentáció szerinti szerződés megkötésére vonatkozó jogosultsággal és a teljesítés időpontjára vonatkozóan megfelelő anyagi fedezettel rendelkezik.

- Üzleti titok

Az ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely az ajánlatának elbírálása során figyelembe vételre kerül, vagy a közérdekű adatok nyilvánosságára és közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.

- Alkalmazandó jogszabályok

A jelen ajánlati dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2003. évi CXXIX tv. rendelkezései az irányadók.

## Az ajánlat elkészítése

- A dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás

Az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál az ajánlattevők kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérési lehetősége. Ennek során az ajánlatkérő által adott válaszok nem eredményezhetik az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban foglalt rendelkezések módosítását.

Az ajánlattevő legkésőbb az ajánlattételi határidő lejáratát megelőző tizedik napig írásban az ajánlati felhívásban meghatározott címen, telefaxszámon és e-mail címen további tájékoztatást kérhet az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ tekintetében (Kbt. 56. § (1) bekezdés).

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal írásban adja meg a kért tájékoztatást. A kérésre adott tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevővel ismerteti az ajánlatkérő. E kötelezettségének az ajánlatkérő olymódon tesz eleget, hogy a dokumentáció megvásárlása révén már ismertté vált ajánlattevők címére írásban - a fenti határidőig - megküldi a kiegészítő tájékoztatást. A később vásárolt dokumentációval együtt a kiegészítő tájékoztatás is átadásra kerül az ajánlattevők részére. (Kbt. 56. §. (2), (4) bekezdés)

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal megadni. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesít. Azokat az ajánlattevőket, akik az ajánlattételi határidő meghosszabbításakor még nem vásároltak, illetve vettek át dokumentációt, ajánlatkérő a dokumentáció átadásával egyidejűleg írásban tájékoztatja erről a körülményről (Kbt. 56. § (3) bekezdés).

Ajánlatkérő az eljárás során helyszíni bejárást és konzultációt tart.

A konzultációról készült jegyzőkönyv a konzultáció napjától számított 5 napon belül a konzultáción résztvevő ajánlattevők részére megküldésre kerül, valamint az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi azt az ajánlatkérő (Kbt. 56. § (5) bekezdés). A konzultáció során szóban feltett kérdések a jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre. Ajánlatkérő a jegyzőkönyvezett kérdésekre – választása szerint – a konzultációról készült jegyzőkönyvben vagy a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott határidőben írásban válaszol, amelyet valamennyi ajánlattevőnek egyidőben, az esélyegyenlőség biztosításával megküld.

Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.

- Az ajánlati felhívás és/vagy az ajánlati dokumentáció módosítása, visszavonása

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidőt kell megállapítani. (Kbt. 76. § (1) bekezdés) Ajánlatkérő a módosításról értesítést küld az addig ismertté vált ajánlattevőknek.

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult visszavonni az ajánlati felhívást. A visszavonásról hirdetményt kell feladni. Ajánlatkérő a visszavonásról értesítést küld az addig ismertté vált ajánlattevőknek. (Kbt. 76. § (2) bekezdés)

- Az ajánlatok módosítása és visszavonása

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig – az ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal – módosíthatja az ajánlatát. (Kbt. 77. § (1) bekezdés) A módosítást az eredeti ajánlattal megegyező formai követelmények szerint kell elkészíteni és benyújtani. A módosítás megtehető teljes új ajánlat formájában is, de szorítkozhat csak az ajánlat módosuló részeire is, utóbbi esetben a módosuló részeket egyértelműen kell meghatározni (pl. oldalszám vagy fejezetszám hivatkozásokkal).

Az ajánlattételi határidő lejártát követően – ami egybeesik az ajánlatok nyilvános bontásának kezdési időpontjával – a Kbt. 77. §. (2) bekezdése értelmében a benyújtott ajánlatok még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatók!

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja ajánlatát. Ebben az esetben – amennyiben ennek nyújtása követelményként előírásra került – az ajánlati biztosíték összegét ajánlatkérő a visszavonás bejelentését követő 10 napon belül visszafizeti ajánlattevőnek.

Amennyiben ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség alatt visszavonja, úgy a Kbt. 59. § (4) bekezdése értelmében az ajánlati biztosíték – amennyiben ennek nyújtása követelményként elő volt írva – az ajánlatkérőt illeti meg. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás ajánlattételi határidő utáni visszavonásával összefüggő kárát a Ptk. szerint érvényesítheti.

- Az ajánlattétel költségei

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevő viseli, ezekkel kapcsolatban az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé.

Ajánlattevő az ajánlattal kapcsolatos költségeinek megtérítését – a Kbt. 54. § (6) bekezdésében és a 351. §-ban foglalt esetek kivételével – semmilyen jogcímen nem követelheti ajánlatkérőtől. Az ajánlatkérő nem téríti meg az ajánlattevőnek a helyszín esetleges megtekintésével és vizsgálatával, vagy az ajánlat elkészítésével összefüggésben felmerült kiadásait. Az ajánlat elkészítéséért díj nem számítható fel.

A Kbt. 54. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő visszafizeti az ajánlattevőnek az ajánlati dokumentáció ellenértékét, ha

a) az ajánlatkérő az ajánlati felhívást visszavonja,

b) az eljárás a 92. § d), f), vagy g) pontja alapján eredménytelen,

c) az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki.

Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásának időpontjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell benyújtani arról, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000 Ft

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 107000555-42184003-51100005 számú, CIB Bank Zrt-nél vezetett bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték teljesítésének eredeti vagy hiteles/egyszerű másolatban benyújtott igazolását (a befizetés/átutalás igazolását, a bankgarancia nyilatkozatot, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt) az ajánlathoz csatolni kell.

Egy ajánlatban csak egy ajánlati biztosítékot kell nyújtani, közös ajánlattevőknél sem kell külön-külön ajánlati biztosítékot benyújtaniuk a közös ajánlattevőknek.

Ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

A biztosítékot vissza kell fizetni

a) az ajánlattevők részére az ajánlati felhívás visszavonását, ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását, illetőleg az eljárás eredményének kihirdetését követő tíz napon belül;

b) a nyertes ajánlattevő, valamint - a 91. § (2) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére a szerződéskötést követő tíz napon belül, kivéve, ha a biztosíték az ajánlati felhívás szerint a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik.

A pénzben teljesített biztosíték kétszeres összegét, egyéb esetekben a biztosíték mértékének megfelelő összeget tíz napon belül vissza kell fizetni

a) az ajánlattevők részére, ha az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki;

b) a nyertes ajánlattevő, valamint - a 91. § (2) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére, ha az ajánlatkérő a szerződést nem köti meg.

- Az ajánlat pénzneme

Az ajánlattevő ajánlatában az árat kizárólag Ft-ban (HUF-ban) határozhatja meg.

- Az ajánlat nyelve

Az ajánlat nyelve kizárólag a magyar.

Nem magyar nyelvű dokumentumok esetén ajánlatkérő kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által készített fordítást fogadja el.

- Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat

Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során a teljes tárgyra köteles ajánlatot benyújtani, a nem teljes körű, csupán részekre vonatkozó ajánlatokat az ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem nyújthat be.

Az érvénytelen többváltozatú (alternatív) ajánlat az egyidejűleg benyújtott teljes és a műszaki előírásoknak megfelelő ajánlatot is érvénytelenné teszi.

- Az ajánlati árak

Ajánlattevőnek a felolvasólapon és a költségvetésben fel kell tüntetni a szerződés értelmében a vállalkozás nettó díját, külön feltüntetni az ÁFA mértékét és összegét, majd a bruttó árat.

- Szerződéses árak

A vállalási ár a vállakozás tárgyát képező teljes feladatra vonatkozik, az V. fejezetben foglalt szerződéses feltételekre figyelemmel tartalmaznia kell minden, a munkák teljeskörű elvégzésével kapcsolatban felmerülő költségelemet (anyag és szállítási költség, díj, bér, kiadás, adó, VÁM, illeték, igazgatási eljárási költség, és egyéb, itt nem nevesített, az ajánlattevő által fedezendő és az ajánlattevőt terhelő pénzügyi kötelezettségek).

- A szerződést biztosító egyes mellékkötelezettségek

Ajánlattevő teljesítési garanciát köteles nyújtani ajánlatkérő részére, amelynek mértéke min. a nettó ajánlati ár 5%-a, az ezt meghaladó (max. további 5%) megajánlás értékelési szempont, formája a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontjában megjelölt formák bármelyike.

Ajánlattevő szavatossági garanciát köteles nyújtani ajánlatkérő részére, amelynek mértéke a nettó ajánlati ár 5%-a, formája a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontjában megjelölt formák bármelyike.

- Teljesítési és fizetési határidő

A jelen ajánlati dokumentációban specifikált feladatokat az V. fejezetében foglalt szerződéses feltételek alapján elkészített szerződés mindkét fél részéről történő aláírása után 2011. november 18-ig kell megvalósítani.

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől számított 15 napon belül az ajánlatkérő teljesítés-igazolást vagy a teljesítés elismerésének megtagadását tartalmazó írásbeli nyilatkozatot állít ki. Az ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét ajánlattevő által az igazolt teljesítés után kiállított számla ellenében 30 naptári napon – amennyiben ajánlattevő ennél kedvezőbb fizetési feltételeket ajánlott, akkor az ajánlatában szereplő időtartamon – belül, átutalással egyenlíti ki.

- Ajánlati kötöttség

Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártától számított 60. napig maradnak érvényben, amely időtartam azonos az ajánlati kötöttség időtartamával. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít.

A Kbt. 94. § (2) bekezdésében szabályozott esetben az ajánlatkérő felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak a szerződéskötés új időpontjának lejártáig történő fenntartásra. Az erre vonatkozó kérést és válaszokat írásba kell foglalni. Az ajánlattevőnek jogában áll az ajánlatkérő kérését visszautasítani, amely esetben az ajánlat érvénytelennek minősül. Amennyiben az ajánlattevő a fenti felhívásra nem válaszol, ajánlati kötöttsége a szerződéskötés új időpontjának lejártáig tart. (Kbt. 94. § (3) bekezdés)

- Kizáró okok

A Kbt. 60. § (1) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d)-e) pont tekintetében alvállalkozó, aki

a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A Kbt. 62. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg - a 71. § (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet

a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az ajánlatkérő bizonyítani tud;

b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen a Kbt. 70. § (3) bekezdése, 71. §) teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett.

A kizáró okok igazolási módja:

Az ajánlattevőnek és – a 71. § (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (5) bekezdése szerinti esetben – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek

a) az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdésének hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni,

b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Knt. 63. § (2)–(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.

- Erőforrást nyújtó szervezetek bevonására vonatkozó szabályok

Nem minősülhet erőforrásnak, ezért erőforrást biztosító szervezet bevonásával nem igazolható

- a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja (pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat, felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás)

- a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja (a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtása)

- a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja (teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról szóló nyilatkozat)

- a Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontja (referencia)

- a Kbt. 67. § (2) bekezdésének d) pontja (átlagos statisztikai állományi létszám)

- a Kbt. 67. § (2) bekezdésének f) pontja (környezetvédelmi intézkedések)

szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

- A Kbt. 55. § (3)-(4) bekezdései alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF): http://www.ommf.gov.hu

OMMF Nyugat-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége

Igazgató: Fekete István

Székhely: 9700 Szombathely, Hargita u. 31.

Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 243.

tel.: 06-94-522-610

fax: 06-94-500-795

E-mail: nydmb@ommf.gov.hu nydmb-ig@ommf.gov.hu

OMMF Nyugat-dunántúli Munkaügyi Felügyelősége

Igazgató: dr. Virágh Norbert

Székhely: 9700 Szombathely, Vízöntő u. 7.

Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 69.

tel.: 06-94-513-720

fax: 06-94-513-735

E-mail: nydmu@ommf.gov.hu nydmu-ig@ommf.gov.hu

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ): http://www.antsz.hu

ÁNTSZ Keszthely-Hévízi, Zalaszentgróti Kistérségi Intézete

8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42.

Levelezési cím: 8361 Pf.: 42.

Tel.: 83/515-220

Fax: 83/515-221

E-mail: titkarsag.keszthely@zala.antsz.hu

Intézet vezető: Dr. Divinyi Tamás kistérségi tiszti főorvos

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH): http://www.mbfh.hu

Pécsi Bányakapitányság

Székhely: 7623 Pécs, József A. u. 5.

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 61

E-mail cím: pbk@mbfh.hu

Központi telefonok: (+36-72) 314-952, (+36-72) 315-008, (+36-72) 515-420

Fax: (+36-72) 510-367

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM): http://www.szmm.gov.hu

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

Telephely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

1373 Budapest, Postafiók 609.

Központi telefonszámok: 06-1-475-5700; 06-1-475-5800

- A Kbt. 55. § (3)-(4) bekezdései alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak az adózásra, illetve a környezetvédelemre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH): http://www.apeh.hu

APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

9022 Győr, Liszt F. u. 13-15.

Tel.: 96/509-400

Fax. 96/312-012

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KVVM): http://www.kvvm.hu

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Levélcím: 1394 Budapest, Pf: 351

Központi telefonszám: 457-3300

Fax: 457-3354

E-mail: info@mail.kvvm.hu

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: http://nydtktvf.zoldhatosag.hu

Cím: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Levélcím: 9701 Szombathely Pf. 183.

Telefon: 94/328-188; 94/506-700

Fax: 94/313-283

E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu

Balaton-felvidéki Nemzeti Park: http://www.bfnpi.hu

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Igazgató: Balogh László

8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Tel.: 87/555-260

Fax: 87/555-261

e-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu

- Az ajánlatok benyújtási határideje

Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatot az ajánlattevő viseli.

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét ajánlatkérő a helyszínen átvételi elismervény formájában írásban visszaigazolja. Ajánlatkérő lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át.

A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül, ami a tértivevényen, illetve az átvételi elismervényen szereplő időpont.

Az ajánlatoknak legkésőbb 2009. november 20-án 11 óráig meg kell érkezniük az alábbi címre:

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht.

8380 Hévíz, Schulhof Vilmos sétány 1.

(ügyvezető igazgató titkársága)

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatok benyújtásának határidejét az indok egyidejű megjelölésével, egy alkalommal meghosszabbíthatja. Az ajánlatkérő a határidő meghosszabbítását az eredeti határidő lejártát megelőzően köteles hirdetmény útján közzétenni.

- Késedelmes ajánlatok

Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amelyet az általa előírt ajánlat-benyújtási határidőn túl kap meg, érvénytelennek nyilvánít.

- Az ajánlatok felbontása

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban meghatározott helyen és időpontban kezdi meg.

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát és a bontási eljárás kezdeti időpontját az MR1 Kossuth Rádió vagy a Magyar Telekom Nyrt. 180-as hívószám pontos idő jelzése szerint állapítja meg.

A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő által felkért bizottság tagjain kívül az ajánlattevők képviselői, az általuk meghívottak, a Közbeszerzések Tanácsának tagjai, illetve az általuk megbízott személyek, továbbá a jogszabályban erre feljogosított személyek lehetnek jelen. (Kbt. 80. § (2) bekezdés)

Az ajánlatok felbontása a megjelent ajánlattevők képviselőinek jelenlétében az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdődik. Az ajánlattevők a felbontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A jelen lévő ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá.

Az ajánlatok felbontásakor az egyes ajánlatok eredeti példányaiból ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint az elbírálási (rész)szempontokhoz tartozó, és az ajánlatok bírálata során értékelésre kerülő főbb, számszerűsíthető adatok, végül az ajánlat esetleges módosítása vagy visszavonása.

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és a bontási eljárás során lezajlott lényeges eseményekről, jognyilatkozatokról jegyzőkönyvet készít, amelyet öt napon belül megküld az ajánlattevők részére.

- Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása

Az ajánlatok felbontását követően az ajánlatkérő által megbízott személyek elvégzik az ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes alaki és tartalmi ellenőrzését. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására okot adó körülmények. Ennek megállapítása érdekében sor kerül az ajánlatok elsődleges tartalmi áttekintésére is.

Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásakor megállapított, a Kbt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatok és igazolások, egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, továbbá egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására lehetőséget biztosít.

A hiánypótlással érintett dokumentumok köre: teljes.

A hiánypótlásról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat. A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek az ajánlatkérő által – az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban – megadott közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó szakmai ajánlat részét képezik, továbbá amelyek a 81. § (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek, továbbá a hiánypótlás során az ajánlattevő új közösen ajánlatot tevő, illetőleg alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatot.

Amennyiben a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok tartalmaznak hiánypótlással nem érintett ajánlati elemeket, és ezek, valamint az eredeti ajánlat között eltérés tapasztalható, ajánlatkérő az eredeti ajánlatot tekinti irányadónak.

Az ajánlatok vizsgálatának, kiértékelésének és összehasonlításának elősegítése érdekében, valamint az ajánlatban szereplő, a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy az ajánlati dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása végett az ajánlatkérő – valamennyi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett – felkérheti az ajánlattevőt ajánlatának pontosítására, illetve a szükséges felvilágosítás megadására. A pontosítás kérésének, valamint a válasznak írásban kell történnie, és az ajánlat módosítását nem eredményezheti. (Kbt. 85. §)

Ajánlatkérő köteles írásban magyarázatot kérni a kirívóan alacsony vagy magas ajánlati árat megadó ajánlattevőtől a Kbt. 86. § (1)-(7) bekezdésekben foglaltak szerint. Indokolást és az ajánlati elemre vonatkozó adatokat köteles kérni az ajánlatkérő különösen akkor, ha az ajánlati ár alapján kalkulálható bérköltség nem éri el az adott ágazatban általában szokásos béreket vagy azokat kirívóan meghaladja, illetve, ha a szerződés teljesítése kapcsán felmerülő eszköz- és anyagköltségek (beszerzési értékek) nem érik el az ágazatban általában szokásos árszintet vagy azokat kirívóan meghaladják.

Az ajánlatban előforduló számítási hibák tekintetében az ajánlatkérő az egységárak és az összár közötti eltérés esetén az egységárat; a számmal és betűvel írt összegek közötti eltérés esetén a betűvel írt összeget veszi figyelembe, és ennek alapján korrigálja az ajánlattevő által vétett számítási hibát. Az ajánlatban előforduló számítási hibák – fentieknek megfelelő – javítását az ajánlatkérő végzi el és erről valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja. (Kbt. 84. §)

Amennyiben az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő köteles az érintett ajánlati elemre, elemekre vonatkozó adatokat, valamint az indokolást az ajánlattevőtől írásban megkérni. Az ajánlatkérő erről a kéréséről a többi ajánlattevőt egyidejűleg írásban értesíti. (Kbt. 87. §)

Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a Kbt-ben előírtaknak megfelelően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

- Az ajánlat érvénytelensége

Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 88. § (1) bekezdés a)-h) pontjaira való hivatkozással kerül megállapításra, az ajánlattevő eljárásból való kizárásáról ajánlatkérő a Kbt. 88. § (2)-(4) bekezdései szerint dönt.

A Kbt. 88. § (1) bekezdés alapján érvénytelen az ajánlat, ha:

a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre;

c) az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (Kbt. 10. §);

d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták;

e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;

f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek;

g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz;

h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz;

i) az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdése, illetőleg – ha azt az ajánlatkérő előírta – a 61. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett.

A Kbt. 88. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója)

a) a kizáró okok (60-61. §) ellenére nyújtotta be ajánlatát;

b) részéről a kizáró ok (60-62. §) az eljárás során következett be.

A Kbt. 88. § (3) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból az ajánlattevőt, ha a számára erőforrást nyújtó szervezet

a) a kizáró okok (60-62. §) hatálya alá esik;

b) részéről a kizáró ok (60-62. §) az eljárás során következett be.

A Kbt. 88. § (4) bekezdés alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki

a) számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 1. § (4) bekezdése), illetőleg

b) ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 1. § (4) bekezdése).

Ajánlatkérő az érvénytelenségre vonatkozó döntés meghozatalának napjától számított öt napon belül, a döntés indokának egyidejű megjelölésével, írásban értesíti azt az ajánlattevőt, akit az eljárásból kizárt vagy a szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősített, illetve akinek ajánlatát érvénytelenné nyilvánította.

- Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívás IV.2. pontja szerint értékeli.

A bírálati szempontok és az azokhoz tartozó súlyszámok:

1. bruttó ajánlati ár (Ft, előny a kisebb)	súlyszám: 60

2. a projektterv kidolgozottságának mértéke	súlyszám: 15

3. a környezeti menedzsment terv kidolgozottságának mértéke	súlyszám: 8

4. a minőségbiztosítási terv kidolgozottságának mértéke	súlyszám: 2

5. a kötelezően előírt 12 hónap felett vállalt garancia időtartama (hónap, előny a nagyobb)	súlyszám: 5

6. a minimálisan előírt, a nettó ajánlati árra vetített 5%-ot meghaladó teljesítési garancia mértéke (%, előny a nagyobb)	súlyszám: 3

7. a megadott határidőhöz képest korábbi átadás (nap, előny a nagyobb)	súlyszám: 7

A pontozás módszere és az adható pontszámok alsó és felső határa:

Az 1., 5., 6., 7. részszempontok esetében az Ajánlatkérő az értékarányosítás elve alapján fog értékelni, azaz az egyes részszempontok értékelésekor a legelőnyösebb ajánlat a maximális (100) pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz viszonyított értékarányosítással kerülnek meghatározásra. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd az így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.

Az alkalmazott képlet:

(előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb:

P = Alegjobb/Avizsgált × (Pmax-Pmin) + Pmin

(előny a nagyobb): ha a legkedvezőbb érték a legnagyobb:

P = Avizsgált/Alegjobb × (Pmax-Pmin) + Pmin

Avizsgált a vizsgált paraméter

Alegjobb a legkedvezőbb paraméter

Pmax a maximálisan adható pont: 100

Pmin a minimálisan adható pont: 1

A 2., 3., 4. részszempont esetében a pontozás szakértői értékelés alapján relatív sorba rendezéssel történik, amelynek során az egyes ajánlatokat projekttervük, környezeti menedzsment tervük és minőségbiztosítási tervük megadott alszempontok szerinti kidolgozottságának mértéke alapján állítja sorrendbe ajánlatkérő. Ennek eredményeként a sorrendben első 100 pontot, a második 60 pontot, a harmadik 30 pontot, minden további ajánlat 1-1 pontot kap. Az egyes helyezési számok többször is kioszthatók. Az egyes alszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd az így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.

Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre.

Minden rész-szempont esetében az adható pontszám értéke 1-100 között mozog.

Ha több ajánlat ér el azonos legmagasabb összpontszámot, akkor az eljárás nyertese az az ajánlat, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Amennyiben az előbbiek alapján a nyertes ajánlat nem választható ki, akkor arról ajánlatkérő közjegyző jelenlétében megtartott, az azonos legmagasabb összpontszámot elérő ajánlatok közötti sorsolással dönt.

A megajánlott értékekre vonatkozó előírások:

- A kötelezően előírt 12 hónap felett vállalt garancia időtartama: max. további 24 hónap

- A minimálisan előírt, a nettó ajánlati árra vetített 5%-ot meghaladó teljesítési garancia mértéke: max. további 5%.

- A kivitelezéssel kapcsolatosan a megadott határidőhöz képest korábbi átadás: max. 60 nap.

Az ezektől eltérő ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.

A 2., 3., 4. részszempont körében a benyújtott ajánlatot az alábbiak szerint értékeli ajánlatkérő:

2. A projektterv kidolgozottságának mértéke: ajánlattevőnek be kell mutatnia azon intézkedéseit, amelyek segítségével biztosítja az intézmény egészégügyi és idegenforgalmi tevékenységének minél kisebb mértékű zavarását a kivitelezés ideje alatt.

Projektterv: a megvalósításra vonatkozó eljárási és végrehajtási módokat tartalmazza úgy, hogy az teljesítse a projekt célkitűzéseit.

A részszemponton belül kell az ajánlattevőknek bemutatniuk, hogy

- milyen konkrét intézkedésekkel fogják biztosítani a beruházás megvalósítása során az intézmény egészégügyi és idegenforgalmi tevékenységének zavartalanságát és ez mennyire ad komplex átfogó javaslatokat az esetleges problémák kezelésére (súlyszám: 4),

- milyen időbeli ütemezés szerint szervezi meg ajánlattevő a kivtelezés folyamatát, ez milyen mértében áll összhangban a pénzügyi ütemezéssel és a térbeni organizációval (súlyszám: 5),

- milyen térbeni organizációt alkalmaz ajánlattevő a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyes résztevékenységek végzése során (súlyszám: 3),

- milyen logisztikai intézkedésket tesz ajánlattevő a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyes résztevékenységek végzése során (súlyszám: 3).

Az érvényes ajánlatok ezen alszempontra tett vállalásait az ajánlatkérő a fenti szempontok alapján külön-külön értékeli, és az értékelés alapján külön-külön sorbarendezi. Minden ajánlat valamennyi alszempont esetében kap egy helyezési számot. amelynek alapján az egyes ajánlatok valamennyi alszempontra megkapják az adható (1. helyezés esetében 100, 2. helyezés esetében 60, 3. helyezés esetében 30, ennél alacsonyabb helyezés esetében 1) pontszámot, amelyet ezt követően ajánlatkérő az egyes értékelési alszempontokhoz rendelt súlyszámokkal szoroz meg, és így képezik részét az értékelés során az ajánlathoz rendelt összpontszámnak.

3. A környezeti menedzsment terv kidolgozottságának mértéke: ajánlattevőnek be kell mutatnia azon terveit és intézkedéseit, melyek segítségével biztosítja a környezet és természet védelmét, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások teljesülését a munkavégzés ideje alatt, különös tekintettel az alábbiakra:

- az ajánlattevő környezetvédelmi elkötelezettsége, felkészültsége és környezetvédelmi apparátusa (2),

- tervek és intézkedések a munkavégzők és alvállalkozók tájékoztatására, a speciális előírások betartatása céljából (1),

- a tervek és intézkedések ismertetése az egyes környezeti elemek védelmére (és természetvédelemre is) vonatkozóan, felkészülés a vészhelyzetek megelőzésére és kezelésére (5).

Az érvényes ajánlatok ezen alszempontra tett vállalásait az ajánlatkérő a fenti szempontok alapján külön-külön értékeli, és az értékelés alapján külön-külön sorbarendezi. Minden ajánlat valamennyi alszempont esetében kap egy helyezési számot. amelynek alapján az egyes ajánlatok valamennyi alszempontra megkapják az adható (1. helyezés esetében 100, 2. helyezés esetében 60, 3. helyezés esetében 30, ennél alacsonyabb helyezés esetében 1) pontszámot, amelyet ezt követően ajánlatkérő az egyes értékelési alszempontokhoz rendelt súlyszámokkal szoroz meg, és így képezik részét az értékelés során az ajánlathoz rendelt összpontszámnak.

4. A minőségbiztosítási terv kidolgozottságának mértéke: ajánlattevőnek be kell mutatnia azon terveit és intézkedéseit, melyek segítségével műszaki és környezetvédelmi szempontból is biztosítja a kivitelezés hibamentességét, az esetlegesen előforduló nem-megfelelőségek lehetőségének minimalizálását, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások teljesülését a munkavégzés ideje alatt, különös tekintettel az alábbiakra:

- az ajánlattevő által általánosságban és az adott projekttel kapcsolatosan megfogalmazott műszaki és környezetvédelmi minőségcélok,

- a projektben résztvevők kapcsolatainak tisztázottsága,

- a projekttel kapcsolatos dokumentáció

- a tervek és intézkedések ismertetése a minőségbiztosítás egyes területeire vonatkozóan

Az érvényes ajánlatok ezen részszempontra tett vállalásait az ajánlatkérő a fenti szempontok alapján értékeli, és az értékelés alapján sorbarendezi. Minden ajánlat kap egy helyezési számot. amelynek alapján az egyes ajánlatok megkapják az adható (1. helyezés esetében 100, 2. helyezés esetében 60, 3. helyezés esetében 30, ennél alacsonyabb helyezés esetében 1) pontszámot, amelyet ezt követően ajánlatkérő az értékelési részszempontokhoz rendelt súlyszámmal szoroz meg, és így képezi részét az értékelés során az ajánlathoz rendelt összpontszámnak.

- Az elbírálás szempontjai

Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai szempontból alkalmas ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott műszaki, szakmai követelményeket kielégítő ajánlatait a Kbt. 57. § (2) bekezdés b) pontja alapján az összességében legelőnyösebb, legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat szerint értékeli.

- Az eljárás eredménye

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az ajánlati felhívás IV.2. pontjában meghatározott bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

A Kbt. 92. §-a értelmében eredménytelen az eljárás, ha

a) nem nyújtottak be ajánlatot;

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be;

c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot;

d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt (82. §) eredménytelenné nyilvánítja;

e) valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt;

f) a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt;

g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától.

A Kbt. 92/A. §-a értelmében

(1) az ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha egyetlen ajánlatot nyújtottak be, akkor is, ha az egyetlen benyújtott ajánlat érvényes;

(2) eredménytelen az eljárás, ha több ajánlatot nyújtottak be, de a benyújtott ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat van;

(3) nem lehet az eljárást a Kbt. 92/A. § szerint eredménytelennek nyilvánítani akkor, ha az ajánlatkérő előző eljárása e § szerint eredménytelen volt, és az eljárást az ajánlatkérő ugyanazon beszerzési tárgyra folytatja le, úgy, hogy az eljárást megindító felhívás és dokumentáció tartalma az előző eljáráshoz képest nem változott.

- Az eljárás eredményének kihirdetése és közzététele

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntés kihirdetésére az ajánlattevőket jelen ajánlati dokumentáció útján, míg a jogszabályban meghatározott személyeket külön meghívóval az ajánlati felhívásban foglalt időpontra meghívja.

Ajánlatkérő az ajánlatokról a Kbt. 93. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint írásbeli összegezést készít, amelyet a Kbt. 96. § (1) bekezdése értelmében az eredményhirdetésen a megjelent ajánlattevőkkel ismertet és azoknak átad, a távollévő ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul telefaxon vagy elektronikusan megküld.

Az eredményhirdetésen az ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevőt a 63. § (2) és (3) bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül történő benyújtására. Ha a nyertes ajánlattevő az eredményhirdetésen nincs jelen, az ajánlatkérő az igazolások benyújtására az eredményhirdetést követően haladéktalanul, elektronikus úton és egyidejűleg faxon elküldött felhívásával szólítja fel. Az eredményhirdetésen részt nem vett nyertes ajánlattevő az igazolás határidőben történő be nem nyújtása esetén nem hivatkozhat arra, hogy az eredményhirdetésen nem vett részt.

Ajánlatkérő az eredményhirdetés időpontját a Kbt. 94. § (2) bekezdés alapján – indokolt esetben – egy alkalommal legfeljebb 30 nappal elhalaszthatja. Ebben az esetben ajánlatkérő az eredeti határidő lejárta előtt a halasztásról és annak indokáról, valamint ha szükséges a szerződéskötés új időpontjáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni.

Ajánlatkérő az eredményhirdetést a Kbt. 94. § (4) bekezdése alapján – indokolt esetben – az ajánlati felhívásban meghatározott időponthoz képest korábbi időpontban is megtarthatja, amelyről – az indok megjelölésével – legalább 2 munkanappal korábban az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni.

A Kbt. 97. § értelmében az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is.

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdése értelmében az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót legkésőbb annak kihirdetésétől, illetőleg eredménytelen eljárás esetén az eredményhirdetés határidejének lejártától számított öt munkanapon belül a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételre feladja.

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdése értelmében az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötés napjától, illetőleg ennek hiányában a szerződéskötés tervezett időpontjának lejártától számított öt munkanapon belül az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre feladja.

- A szerződés megkötése

Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a Kbt. 91. § szerinti szervezetekkel (személyekkel) kell az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban megkötni.

Indokolt esetben ajánlatkérő a szerződés megkötésének napját az eredményhirdetést követő naptól számított 8. napnál későbbi időpontban is meghatározhatja, amely időpont azonban nem lehet az eredményhirdetés napját követő naptól számított 30. napnál későbbi.

A szerződés aláírásához – ha ezt nem az ajánlattevő erre feljogosított tisztségviselői kívánják megtenni – az ajánlattevőt képviselő cég vagy személyek számára a szerződés aláírására felhatalmazó külön eredeti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges abban az esetben is, ha az ajánlatot az ajánlattevő képviseletében megfelelő meghatalmazással rendelkező más cég vagy személy nyújtotta be, azonban ez a meghatalmazás a szerződés aláírására vonatkozó kifejezett felhatalmazást nem tartalmaz.

Mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól az ajánlatkérő, ha az eredményhirdetést követően – általa előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. (Kbt. 99. § (3) bekezdés)

- Az eljárás nyertesének visszalépése

Ha az eljárás nyertese visszalép a szerződéskötéstől, az ajánlatkérő – amennyiben ezt az ajánlati felhívásban előírta – az eljárás eredményének kihirdetésekor második legelőnyösebb ajánlatot benyújtónak minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, vagy új eljárást ír ki.

## Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények

- Az ajánlattétel formája és aláírása

Az ajánlatokat (a mellékletekkel együtt) egyenként lezárt borítékban egy eredeti és öt másolati példányban kell benyújtani. Amennyiben az eredeti és a másolati példányok között bármilyen eltérés van, az eredeti példány tartalma az irányadó.

Ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti és minden egyes másolati példányát egy-egy belső, majd az összes példányt egy külső borítékban (dobozban, csomagban) kell lezárniuk, a belső borítékokat megfelelő jelzéssel ellátva: „eredeti”, illetve „másolat”. A külső borítékon (dobozon, csomagon) fel kell tüntetni az eljárás megnevezését és számát az alábbiak szerint:

SG-469. számú közbeszerzési eljárás

Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Az ajánlattételi határidő (2009. november 20-án 11 óra) előtt felbontani TILOS!

továbbá fel kell tüntetni az ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve ha a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el, akkor az ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét.

Amennyiben az ajánlat példányain nincs „eredeti”, vagy „másolat” felirat, akkor az ajánlattevő a bontási eljáráson a csomagolásból először kivett példányt tekinti eredetinek.

Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető.

Az ajánlat példányait gépelve, számítógépen nyomtatva vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell beadni. Az ajánlat és az összes melléklet minden információt tartalmazó oldalát folyamatos számozással kell ellátni. A nyilatkozatokat, ártáblázatot, felolvasólapot az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek saját kezű aláírással kell ellátniuk, akként, hogy az megfeleljen a cégszerű aláírás követelményeinek.

Az ajánlaton csak abban az esetben lehetnek betoldások, kiegészítések, törlések, átírások, illetőleg az eredeti szöveget bármilyen módon és mértékben érintő egyéb változtatások (a továbbiakban együtt: Javítás), ha az eredeti példányon a Javítás mellett szerepel az ajánlatot aláíró személy vagy személyek eredeti kézjegye. Javítás esetén a hibás szöveget át kell húzni (átfestés, átragasztás nem megengedett) és a javító a Javítás tényét és időpontját a javított szöveg mellett köteles feltüntetni!

Az ajánlat eredeti példányában egyszerű másolatban csatolandó iratok (nyilatkozatok, igazolások, okiratok) fénymásolatban csatolhatók, amelyen az „Eredetivel mindenben megegyezik.” feliratot, dátumot, valamint aláírást kell elhelyezni, és amelynek eredetivel való egyezőségéért aláírója felel.

A beárazott költségvetést és a projekt-, környezetvédelmi és minőségbiztosítási terveket CD lemezen is be kell adni (.xls, illetve .doc formátumban). A CD lemezen benyújtott dokumentumokat azonos tartalommal nyomtatott formában is szerepeltetni kell az ajánlatban. Amennyiben a CD lemezen és a nyomtatott formában megadott adatok között eltérés van, vagy a benyújtott CD lemez tartalma nem olvasható, úgy az ajánlatkérő a nyomtatott formában megadott adatokat tekinti irányadónak.

Az ajánlat példányait roncsolás nélkül nem bontható kötésben kell benyújtani, aminek biztosítania kell az ajánlat példányainak változtathatatlanságát, vagyis hogy az ajánlatból lap, roncsolás nélkül ne legyen kivehető, illetve abba betehető. (Ennek alapján a spirálozás és az irattartóba lefűzés csak akkor fogadható el, ha a lapokat további rögzítéssel is ellátták, pl. a lapokat zsineggel átfűzték és a zsineg két végét az ajánlat oldalaihoz roncsolás nélkül nem oldható módon (pl. etikett címkével leragasztás és a címke lebélyegzése) rögzítették.)

## Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények

Ajánlattevőnek ajánlatában az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell szerepeltetni, amennyiben a dokumentációban leírtak alapján az adott nyilatkozat, igazolás, egyéb dokumentum az ajánlattevőre, 10% feletti mértékben igénybe vett alvállalkozójára, illetőleg az erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozik. Az ajánlatban benyújtott dokumentumoknak meg kell felelni a táblázatban részletezett tartalmi és formai követelményeknek.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozatokat az ajánlati dokumentációban megadott iratminták tartalma szerint kötelesek megtenni!

| dokumentum megnevezése | kinek kell benyújtani |  |  | tartalmi követelmény | formai követelmény | hamis nyilatkozat (Kbt. 4. § 9/A. pont) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ajánlat-tevő | 10% feletti alváll. | erőfor-rás szerv. |  |  |  |
| borítólap | X | X | X | az Iratminta szerint |  |  |
| tartalomjegyzék | X |  |  | tartalmazza az oldalszámokat |  |  |
| felolvasólap | X |  |  | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban |  |
| ártáblázat (árazott költségvetés) | X |  |  | III. fejezet szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban |  |
| 1. Általános jellegű dokumentumok |  |  |  |  |  |  |
| ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása | X |  |  | a megjelölt bankszámlára történt befizetés/átutalás igazolása, vagy bankgarancia nyilatkozat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény | eredetiben vagy hiteles másolatban |  |
| a dokumentáció megvásárlását igazoló számla | X |  |  |  | egyszerű másolatban |  |
| meghatalmazás (adott esetben) | X | X | X | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban |  |
| nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdés alapján | X |  |  | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban |  |
| nyilatkozat a Kbt. 70. § (4) bekezdése alapján | X | X |  | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján | X |  |  | az Iratminta szerint Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell! | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján | X |  |  | az Iratminta szerint Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell! | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján | X |  |  | az Iratminta szerint Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell! | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| nyilatkozat a Kbt. 71. § (3) bekezdése alapján | X |  |  | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| nyilatkozat a Kbt. 72. § alapján | X |  |  | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban |  |
| szerzői jogokra vonatkozó nyilatkozat | X |  |  | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| összeférhetetlenségi nyilatkozat | X | X | X | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| 2. Kizáró okok fenn nem állásának igazolása |  |  |  |  |  |  |
| nyilatkozat a Kbt. 60. § (1) bekezdés és 61. § (1) bekezdés szerinti kizáró okokról | X | X | X | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva közjegyző által hitelesítve eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| cégkivonat | X | X | X |  | az ajánlattételi határidőt megelőző 90 napnál nem régebbi eredetiben vagy hiteles másolatban (a nyertes ajánlattevő az eredményhirdetést követő 8 napon belül is csatoltatja) |  |
| erkölcsi bizonyítvány (csak egyéni vállalkozók esetében) | X | X | X |  | az ajánlattételi határidőt megelőző 90 napnál nem régebbi eredetiben vagy hiteles másolatban (a nyertes ajánlattevő az eredményhirdetést követő 8 napon belül is csatoltatja) |  |
| vállalkozói igazolvány (csak egyéni vállalkozók esetében) | X | X | X |  | hiteles másolatban (a nyertes ajánlattevő az eredményhirdetést követő 8 napon belül is csatoltatja) |  |
| APEH igazolás, illetve a megfelelő külföldi adóhatóság és társadalombiztosítási szerv igazolása | X | X | X | Tartalmaznia kell, hogy „közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára” állították ki | az eredményhirdetést megelőző 1 évnél nem régebben kiállított eredetiben vagy hiteles másolatban (a nyertes ajánlattevő az eredményhirdetést követő 8 napon belül is csatoltatja) |  |
| VPOP igazolás, illetve a megfelelő külföldi vámhatóság igazolása | X | X | X | Tartalmaznia kell, hogy „közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára” állították ki | az eredményhirdetést megelőző 1 évnél nem régebben kiállított eredetiben vagy hiteles másolatban (a nyertes ajánlattevő az eredményhirdetést követő 8 napon belül is csatoltatja) |  |
| nyilatkozat a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. tv. illetve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. hatálya alá tartozásról | X | X | X | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban |  |
| 3. Alkalmasság igazolása |  |  |  |  |  |  |
| 3./a. Pénzügyi, gazdasági alkalmasság |  |  |  |  |  |  |
| ajánlattevői nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről és bankszámlákról | X | X |  | az Iratminta szerint valamennyi bankszámlát tartalmazza | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| pénzintézeti igazolás | X | X |  | valamennyi bankszámláról tartalom: - mióta vezeti a bankszámlát, - a bankszámlán volt-e az igazolás kiadását megelőző 1 évben 30 napot meghaladó sorban állás | az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi eredetiben vagy hiteles másolatban |  |
| számviteli beszámoló | X | X |  | 2007., 2008. évekre vonatkozóan min. a mérleg, az eredménykimutatás, kieg. melléklet és (ha könyvvizsgálatra kötelezett) a könyvvizsgálói záradék | egyszerű másolatban |  |
| erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi, gazdasági feltételekről (adott esetben) |  |  | X | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban adott esetben közjegyző által hitelesítve | X |
| az erőforrást nyújtó szervezet és az ajánlattevő közötti magállapodás (adott esetben) |  |  | X | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban |  |
| 3./b Műszaki, szakmai alkalmasság |  |  |  |  |  |  |
| referencialista | X | X | X | az Iratminta szerint az ajánlattételi határidőt megelőző 5 évre vonatkozóan generálkivitelezési munkákra vonatkozóan | eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| referencia nyilatkozat | X | X | X | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban |  |
| nyilatkozat a rendelkezésre álló szakemberekről | X | X | X | az Iratminta szerint | eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| a szakemberek képzettségének igazolása | X | X | X | minősítő okiratok, iskolai végzettséget igazoló okiratok | egyszerű másolatban |  |
| a szakemberek gyakorlatának igazolása | X | X | X | szakmai önéletrajz | eredetiben vagy hiteles másolatban |  |
| minőségbiztosítási rendszer meglétének igazolása | X | X | X | bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvány, vagy a minőségbiztosítási intézkedések részletes ismertetése ISO 14001 vagy ezzel egyenértékű | eredetiben vagy hiteles másolatban |  |
| erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata szakmai, műszaki feltételekről (adott esetben) |  |  | X | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban adott esetben közjegyző által hitelesítve |  |
| az erőforrást nyújtó szervezet és az ajánlattevő közötti magállapodás (adott esetben) |  |  | X | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban |  |
| 4. A szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok |  |  |  |  |  |  |
| nyilatkozat a környezetvédelmi kötelezettségek betartásáról | X | X |  | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| opciós ajánlat tilalmának elfogadása | X | X |  |  | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban |  |
| teljességi nyilatkozat | X | X |  |  | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| nyilatkozat a környezetvédelmi kötelezettségek betartásáról | X | X |  |  | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| felelősségbiztosítás kiterjesztése a beruházásra | X | X |  |  | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| műszaki ütemterv | X | X |  |  |  |  |
| számlázási rend (pénzügyi ütemterv) | X | X |  |  |  |  |
| (10% feletti és a meghatározó szerepű 10% alatti) alvállalkozók és tevékenységük bemutatása | X | X |  |  |  |  |
| nyilatkozat a szavatosság és jótállás idejéről | X | X |  |  | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| nyilatkozat a teljesítési garancia mértékéről | X | X |  |  | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| nyilatkozat a kötbér mértékéről | X | X |  |  | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| nyilatkozat a dokumentáció IV.C.1. fejezet valamennyi pontja szerint | X | X |  |  | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban | X |
| organizációs terv (projektterv) | X | X |  |  |  |  |
| környezeti menedzsment terv | X | X |  |  |  |  |
| minőségbiztosítási terv | X | X |  |  |  |  |
| 5. Egyéb dokumentumok |  |  |  |  |  |  |
| aláírási címpéldány(ok) | X | X | X | azon cégjegyzésre jogosult képviselőé, aki az ajánlatot aláírja, vagy annak aláírására meghatalmazást ad | eredetiben vagy hiteles másolatban |  |
| nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról | X |  |  | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban |  |
| titkossági nyilatkozat | X | X | X | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban |  |
| nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) | X |  |  | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva eredetiben vagy hiteles másolatban |  |
| szerződéstervezet | X |  |  | a IV. fejezet alapján | kitöltve a megadottaknál ajánlatkérő számára hátrányosabb feltételeket nem megadva |  |
| nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról | X |  |  | az Iratminta szerint | cégszerűen aláírva |  |
| csatolni kívánt egyéb iratok | X | X | X |  |  |  |

# Specifikáció

Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft.

Kiemelt projekt

Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz

Közbeszerzés alá eső tevékenységek:

- Építési munkák

- Eszközbeszerzés

Építési munkák

1; Új fogadó épület létesítése, saját lépcsőházzal, amely a vendégek fogadását, a széleskörű szakorvosi ellátás és a diagnosztikai szolgáltatásokat (labor, röntgen stb.) biztosítja. Ehhez szükséges a jelenlegi, teljesen leromlott fogadócsarnok lebontása.

2; A terápiás centrum kialakítása a meglévő terápiás és diagnosztikai épület - a „Fedett Fürdő” - belső átalakításával és bővítésével. Ennek keretében egy új szint ráépítése is szükséges, valamint az épület belső udvarába kerül az úszó medence.

3; Új fürdőház létesítése a felújított téli fürdő bővítéseként. Az új épület fogadja magába a wellness- és élményfürdőt belső és kültéri medencékkel, teraszokkal.

Tervezett megvalósítása: 	2010.04.01 -2011.11.18.

Az építési munkálatokat a közbeszerzési eljárás lefolytatását követő leghamarabbi időpontban el kell kezdeni.

### A fejlesztés részletes építészeti tartalma

#### Rendezési tervi megfelelőség:

A tervezett fejlesztés kismértékben érintette a projekt indításkor hatályos rendezési tervet, ezért a Kórház vezetés indításkor az  Önkormányzat módosította a szabályzati terv ide vonatkozó részét, tekintettel a projekt térbeli elhatározásaira.

Ennek megfelelően a tervezett épület a kijelölt építési helyen belül helyezkedik el, a tömbön (övezeten) belül beépítés nem éri el a megengedett beépítettséget.

Építménymagasság vonatkozásában is megfelel az előírásoknak.

A beruházás során elsősorban minőségi fejlesztés történik, nem cél az egyidejű kapacitásnövelés. Ugyanakkor az itt tartózkodók a tervezett széleskörű diagnosztikai és szakorvosi vizsgálat alapján több kezelést is igénybe vesznek, a vendégeknek nyújtott sokoldalú szolgáltatás növeli a napi forgalmat. Tekintettel arra, hogy az egyidejű kapacitás nem nő, többlet vendégparkolók elhelyezése nem követelmény. A kórház készítteti az intézmény komplex parkoló vizsgálatát, vizsgáltatja ennek rendezési tervi vonatkozásait, és ezek függvényében komplex, a teljes intézményt lefedő, ütemezett parkolófejlesztési tervet készíttet.

#### Tervezett funkciók

1; Új fogadóépület :

A vendég tágas előcsarnokba érkezik itt várakozhat, 4 munkahelyes információs pultnál eligazítják  7+2 munkahelyes recepciós  pultnál kapja meg az igényelt szolgáltatásokhoz a belépőket, majd felkeresi az adott szolgáltatásokat. A fogadó épületben kapnak helyet a szakorvosi rendelők valamint a diagnosztikai egységek (labor, röntgen, ultrahang, ODM).

Az épületrész földszintjén gyógyszertár és orvosi segédeszköz  szaküzlet kap még helyet. A meglévő nyaktag újjáépítésével a kórházi hotelépületekkel való kapcsolt megmarad.

2;Terápiás centrum:

A télifürdő és a fogadóépület közti keretes kezelő épület, amelynek a Ny- i szárnya P+F+2, három másik szárnya F+1 szintszámú, belsőudvaros kialakítású. A fejlesztés során a belsőudvar beépül, a 2. emelet keretszerűen körbeépül, a meglévő épület teljes rekonstrukciója megtörténik. A pinceszinten a meglévő személyzeti öltözők megmaradnak, egyéb helyiségek gépészeti, vízgépészeti és műhely funkciót kapnak, a belsőudvar terhére a gépészeti helyiségekkel a pinceszint bővül. Az épület 3 szintjén a kezelőegységek valamint a kiszolgáló, kiegészítő funkciók találhatók.

A beléptetés után a beteg a vendég különnemű, valamint koedukált intimkabinos öltözőben, mozgásukban korlátozottak fizikai akadálymentesített öltöző blokkban átöltözhetnek.

A földszinti főfunkciók:

Belső udvar beépítésével kialakuló uszoda, valamint pihenő tér. A  Ny-i szárnyban vizes kezelések, É-i szárnyban iszapkezelések, a D-i szárnyban gyógytorna medence kerül elhelyezésre. Az emeleti szinteket a vendég biztonsági liften füstmentes lépcsőházakon keresztül közelíthetik meg. Az I. emeleti téifürdőhöz vezető széles szárny változatlanul megmarad. A fogadóépület szakrendelői és diagnosztikai szintjeiről a vendég beléptetéssel az adott szinti kezelőegységeket közvetlenül is elérheti.

I. emeleti főfunkció:

Középen relaxációs és pihenőtér az uszodamedence galéria szintjén. É-i szárnyban gyógy- és speciális masszázs, a D-i szárnyban elektroterápiás kezelőegységek  kapnak helyet. A Ny-i szárnyban a meglévő télifürdő öltözőblokkja található, amely az új fürdőház öltözőjéül is szolgál.

II. emeleti funkciók:

Az É-i szárnyban személyzeti öltöző, adminisztrációs helyiségek, gépészeti terek találhatók. A Ny-i szárnyban a meglévő átalakítással gyógytornász helyiségek kapnak helyet. A D-i szárny büféjét, ViP öltözőket, vizes kezelőhelyiségeket, fittnes termet és ezoterápiás helyiséget  tartalmaz.

3. Télifürdő:

Meglévő nemrég felújított gyógymedencéket tartalmazó medencetér, alagsori vízgépházzal, emeleti kazánházzal, I. emeleti öltözőblokkal.

4. Fürdőház:

Az építészeti terveken a Fürdőház nevű épület az új wellness és családi fürdő.

#### Kapacitás adatok, funkciók részletezése

Fogadó Épület

Fogadó épület Fszt.:

I/A.  Gyógyszertár: az előcsarnokból nyílóan közforgalmi gyógyszertár kerül kialakításra a szakmai minimum feltételeknek megfelelően. Orvos technológiai vonatkozások az építési engedélyezési tervben kerülnek tisztázásra.

I/B.     Orvosi segédeszköz szaküzlet. Késztermékek forgalmazása történik, gyártás, méretre szabás, más technikai folyamat nincs.

I/C. Információs és betegregisztrációs egység. A vendégek informálása, adatfelvétel, pénztári funkció kerül elhelyezésre 4 munkahellyel, háttérirodával rendelkezik.

I/D.  Recepció. Szakellátás beosztása kiadása történik a vendégek számára. Háttérirodákkal rendelkezik. 7 külső és 2 beléptető kapun belül belső munkahellyel rendelkezik.

Fogadóépület I. emelet

II/A  Járóbeteg  szakorvosi ellátás szakrendelői kapnak helyet. Elsősorban reumatológiai szakrendelők, illetve az engedélyezési eljárásban pontosításra kerülő szakterületek  rendelői kapnak helyet.

Összesen 10 szakrendelő, egy adminisztrációs helység, egy betegregisztrációs  pult kap helyet.

Általában 2 szakorvosi rendelőhöz 1 asszisztensi helység is kapcsolódik.

Fogadóépület II. emelet

A II. emeleten diagnosztikai  és labor funkció kap helyet:

II.A laboratórium, J1 kategóriájú vizeletes laborral, vérvételi helységgel, hematológiai laborral.

II.B   ODM laborok (3db)

II.C  Ultrahang és röntgen blokk: 2 ultrahangos vizsgálót, 2 felvételi és 1 átvilágító röntgen helyiséget leletezőt és háttér- irodát tartalmaz.

Terápiás Centrum

Terápiás  centrum földszinti egységek:

2.I. A  Különnemű vendég öltözőblokk  200 férfi, 200 női öltözőszekrény (2 szekrény) 7-7 zuhanyzóval.

2.I. B  Koedukált vendég öltözőblokk 250 db öltözőszekrény (magasságban középen osztott) 8 átöltöző intimkabin, 3 férfi, 3 női zuhanyzó betekintés gátló mosdó előtérrel.

2.I.C  Mozgáskorlátozott öltözőkkel, 24 öltözőszekrény 1 zuhanyzó

WC egység.

2.I.D  Iszap főző kezelők: 24 iszapkezelő fülke, zuhanyzóval. 5 üstös  iszapfőző tiszta  ruha és szennyesruha raktár személyzeti pihenő. Vendégváró folyosó és személyzeti folyosó elkülönített.

2.I.E  Hidroterápiás blokk: 10 tangentorkád, 2 hidroxőr kád, 4 db négyszemélyes galvánkezelő, 8 db örvénykád nyújt  szolgáltatást, vendég várótérre szervezve. Személyzeti pihenő kerül kialakításra.

2.I.F Gyógytorna  medence külön medencetérbe telepítve, betegbeemelő beépítésével. 36,64 m2  vízfelület, egyidejű kapacitás (0,4 fő/m2)  21 fő. Vízhőfok 30 oC.

2.I G   Úszómedence (28 oC hőmérséklettel)

Az épület belső udvarának beépítésével alakul ki, pihenőtérrel, büfé fogyasztórésszel, pinceszintre telepített vízgépházzal és szellőzőgépházzal. 250 m2  vízfelület, fajlagos egyidejű kapacitás 0,2 fő/m2 . Egyidejű medencekapacitás 50 fő.

2.I H   Büfé: Forgalmazott áruk köre: ital( alkoholmentes), előcsomagolt sütemény, édesség, kávé. Két irányba működik, pultkettőzéssel, közös raktárral. Kapacitás: 20+30=50 Fő

2.I.I     Vendég Wc blokkok: A szinten 3 helyen kerülnek telepítésre.

Terápiás Centrum I. emelet

2.II A   Az  É-i szárnyban masszázs szolgáltatás kerül elhelyezésre 31 kezelőhellyel.

A  D-i szárnyban szárnyban  6x4 blokkos, összesen 24 kezelőfülkés elektroterápiás blokk létesül, 2-2 blokként 1-1 szervizkonyhával. Ehhez kapcsolódik közös várótérröl 3 fülkés nagyfrekvenciás és 3 fülkés mágnesterápiás kezelőkkel, 2 álló és 1 fekvő  szolárium, és 4 pihenőágyas hang- és fényterápiás helység. Az épület középső szárnyában a belső medencetérre glériás térkapcsolattal összekötött pihenőtér kap helyet.

Terápiás Centrum II. emelet

2.III.A   Gyógytornász részleg: alábbi szolgáltatásokat foglalja magába.

- csoportos gyógytorna helyiség, 20 fő egyidejű befogadóképességgel

- 3   egyéni torna helyiség

- 20 egyéni torna fülke ( szerelt térelhatárolás, paraván)

- raktár, személyzeti pihenő, személyzeti WC blokk

- diszpécser pult

2.III.B.  Ergo terápiás kezelőhelyiség

2.III.C.  Fittnesterem kardiogépekkel

2.III.D.  Kádas kezelések

2 sós, aromakádas kád

4 széndioxid kád, palacktárolóval

2.III.E. Oktatóterem max. 10 fő gyakorlás vagy max. 40 fő előadás céljából, mobilis, eszköz részére háttérraktárral.

2.III.F.   VIP öltöző, 3 átöltöző zuhanyzókabinnal, öltözőszekrénnyel, pihenőtérrel

2.III.G. Büfé- fogyasztótér, ital, kávé, sütemény,konyhakész szendvics, melegszendvics áruválasztékkal 40 férőhellyel.

2.III. H.  Igazgatási- irodablokk a fürdővezetés  és adminisztráció számára.

2.III. I. Személyzeti öltözőblokk, fekete-fehér öltöző szekrényekkel, nemenként elválasztva. Kapacitás: 126 fő nő és 90 férőhely férfi.

2.III.J.   Gépészeti helyiségek: Légtechnikai, klímatechnikai, fűtési és melegvízellátási

rendszerek központi egységeinek szükség esetén kazánház befogadására szolgálnak.

Télifürdő:

Meglévő, felújított épületrész a fürdőház és a terápiás centrum között, P+F+1 szintszámú. Az alagsori vízgépészeti terek, egyéb gépészeti berendezések, a földszinten a gyógymedencék és öltöző blokkja, a medence tér feletti középső emeleti szinten a kazánház és szellőző gépház kapott helyet.

Új fürdőház

A télifürdőhöz  nyaktaggal kapcsolódik a medencetér (I. emelet) szintjén. Alsó szintjén vízgépház, a télifürdő I. emeleti szintjével azonos szinten lévő magasföldszinten a medencetér kerti kapcsolattal, galéria szinten hátsó kerti kapcsolattal gőzfürdő és szaunablokk, valamint pihenő, büfégaléria található.

Az épület együttesben létesülő jelentős nagyságú vendég öltözők a télifürdő közvetlen öltözőblokkját tehermentesítik, így ennek egyik szárnya közvetlenül az új fürdő házat fogja kiszolgálni.

Tevezett kapacitás

Medencék:

Gyógytorna medence        	146 m2  	0,4 fő/ m2  	58fő

Tanmedence                      	   65m2    	0,3 fő/m2   	19 fő

Kiúszós élménymedence    	150m2  	0,4 fő/m2     	60 fő

Galériamedencék:

Whirpool                          	  4,5m2                                    	4 fő

Kneip medence                	  2,8m2                             	      	2 fő

Merülő medence              	3,01 m2                     		2 fő

Szaunák, gőz:

Szauna I.                        	14, 1m2                      		8 fő

Szauna II .                      	  9,5 m2                                    	5 fő

Aroma kabin                                                      		2 fő

Gőzfürdő                        	9,37 m2                       	6 fő

2 kertiszauna                                                   	          10 fő

Összes kapacitás:                                       176 fő

Park és tematikus sétány

A beruházáshoz kapcsolódva 315 m hosszú, 5 m széles sétány megújul.

A 8,2 hektáros Tó parkban és véderdőben 2,5 km hosszú tematikus sétány padokkal és 10 db ismeretterjesztő táblával.

Átalakított és az újonnan épített területek aránya szintenként

| BRUTTÓ SZINTTERÜLETEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | alagsor |  |  | földszint |  |  | I.emelet |  |  | II.emelet |  |  | tetőtér |  |  | ÖSSZESEN |
|  |  | meg-lévő | átalakí-tás | új építés | meg-lévő | átalakí-tás | új építés | meg-lévő | átalakí-tás | új építés | meg-lévő | átalakí-tás | új építés | meg-lévő | átalakí-tás | új építés |  |
| Terápiás épület |  |  |  | 93,60 |  | 1862,70 | 653,70 |  | 1862,70 | 217,00 |  |  | 1658,20 |  |  |  | 6347,90 |
| Télifürdő |  | 612,90 |  |  | 1024,60 | 547,20 |  | 1539,30 |  |  | 131,00 | 532,40 |  |  |  |  | 4387,40 |
| Új fogadóépület |  |  |  |  |  |  | 644,50 |  |  | 644,50 |  |  | 636,30 |  |  |  | 1925,30 |
| Új fürdőépület |  |  |  |  |  |  | 620,40 |  |  | 695,50 |  |  | 536,80 |  |  | 330,20 | 2182,90 |
| Folyosó |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,80 |  |  |  |  |  |  | 49,80 |
| ÖSSZESEN |  | 612,90 |  | 93,60 | 1024,60 | 2409,90 | 1918,60 | 1539,30 | 1862,70 | 1606,80 | 131,00 | 532,40 | 2831,30 | 0,00 | 0,00 | 330,20 | 14893,30 |
| NETTÓ ALAPTERÜLETEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alagsor |  |  |  | földszint |  |  | I.emelet |  |  | II.emelet |  |  | tetőtér |  |  | ÖSSZESEN |
|  | meg-lévő |  | átalakí-tás | új építés | meg-lévő | átalakí-tás | új építés | meg-lévő | átalakí-tás | új építés | meg-lévő | átalakí-tás | új építés | meg-lévő | átalakí-tás | új építés |  |
| Terápiás épület |  |  |  | 76,98 |  | 1507,55 | 632,73 |  | 1518,32 |  |  |  | 1438,83 |  |  |  | 5174,41 |
| Télifürdő | 479,63 |  |  |  | 859,67 | 481,32 |  | 1421,90 |  |  | 88,16 | 505,66 |  |  |  |  | 3836,34 |
| Új fogadóépület |  |  |  |  |  |  | 789,77 |  |  | 751,55 |  |  | 564,34 |  |  |  | 2105,66 |
| Új fürdőépület |  |  |  |  |  |  | 546,39 |  |  | 619,65 |  |  | 438,96 |  |  | 268,80 | 1873,80 |
| Folyosó |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,65 |  |  |  |  |  |  | 45,65 |
| ÖSSZESEN | 479,63 |  | 0,00 | 76,98 | 859,67 | 1988,87 | 1968,89 | 1421,90 | 1518,32 | 1416,85 | 88,16 | 505,66 | 2442,13 | 0,00 | 0,00 | 268,80 | 13035,86 |

| HÉVÍZ ÚJ FÜRDŐ ÉS TERÁPIÁS CENTRUM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERÁPIÁS ÉPÜLET |  |  |  |  |  |  |
|  | meglévő m2 | eFt/m2 | átalakítás m2 | eFt/m2 | új építés m2 | eFt/m2 |
| alagsor |  |  |  |  | 76,98 |  |
| alagsor összesen: |  |  |  |  |  |  |
| földszint |  |  | 1507,55 |  | 623,74 |  |
| összeg |  |  |  |  |  |  |
| belső medence |  |  |  |  | 250,00 |  |
| összeg |  |  |  |  |  |  |
| földszint összesen: |  |  |  |  |  |  |
| I.emelet |  |  | 1518,32 |  |  |  |
| I. emelet összesen: |  |  |  |  |  |  |
| II.emelet |  |  |  |  | 1438,83 |  |
| II. emelet összesen: |  |  |  |  |  |  |
| 1)A fajlagos költség az átlagostól eltérő, mert tartalmazza az új tartószerkezet és tető építését, továbbá a felmenő tartószerkezet megerősítését. |  |  |  |  |  |  |
| TÉLIFÜRDŐ |  |  |  |  |  |  |
|  | meglévő m2 | eFt/m2 | átalakítás m2 | eFt/m2 | új építés m2 | eFt/m2 |
| alagsor | 479,63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| alagsor összesen: |  |  |  |  |  |  |
| földszint | 859,67 |  |  |  |  |  |
| földszint összesen: |  |  |  |  |  |  |
| I.emelet | 1421,9 |  |  |  |  |  |
| I. emelet összesen: |  |  |  |  |  |  |
| II.emelet | 88,16 |  | 505,66 |  |  |  |
| összeg |  |  |  |  |  |  |
| II. emelet összesen: |  |  |  |  |  |  |
| ÚJ FOGADÓÉPÜLET |  |  |  |  |  |  |
|  | meglévő m2 | eFt/m2 | átalakítás m2 | eFt/m2 | új építés m2 | eFt/m2 |
| földszint |  |  |  |  | 789,77 |  |
| földszint összesen: |  |  |  |  |  |  |
| I.emelet |  |  |  |  | 751,55 |  |
| I. emelet összesen: |  |  |  |  |  |  |
| II.emelet |  |  |  |  | 564,34 |  |
| II. emelet összesen: |  |  |  |  |  |  |
| 2)A fajlagos költség az átlagostól eltérő, mert tartalmazza az igényes burkolatok készítését, belső üvegportálok építését, épített kőburkolatú pultok kialakítását, továbbá kőburkolat elhelyezését a homlokzaton. |  |  |  |  |  |  |
| ÚJ FÜRDŐÉPÜLET |  |  |  |  |  |  |
|  | meglévő m2 | eFt/m2 | átalakítás m2 | eFt/m2 | új építés m2 | eFt/m2 |
| földszint |  |  |  |  | 546,39 |  |
| földszint összesen: |  |  |  |  |  |  |
| I.emelet |  |  |  |  | 619,65 |  |
| belső medence |  |  |  |  | 226,67 |  |
| I. emelet összesen: |  |  |  |  |  |  |
| II.emelet |  |  |  |  | 438,96 |  |
| belső medence |  |  |  |  | 10,37 |  |
| wellness blokk |  |  |  |  | 35,66 |  |
| II. emelet összesen: |  |  |  |  |  |  |
| Külső medence |  |  |  |  | 189,36 |  |
| Kerti szaunák |  |  |  |  |  |  |
| Új fürdőépület összesen: |  |  |  |  |  |  |
| FOLYOSÓ |  |  |  |  |  |  |
|  | meglévő m2 | eFt/m2 | átalakítás m2 | eFt/m2 | új építés m2 | eFt/m2 |
| földszint |  |  |  |  | 45,65 |  |
| földszint összesen: |  |  |  |  |  |  |
| Folyosó összesen: |  |  |  |  |  |  |
| A fajlagos költségek tartalmazzák a szerkezeti- és szakipari munkák, a villamos és gépészeti berendezések árait. A számítástechnikai berendezések és szoftverek, továbbá a vízgépészeti berendezések és mobiliák árai külön kerülnek kiírásra. |  |  |  |  |  |  |
| BONTÁS |  |  |  |  |  |  |
| TERÁPIÁS ÉPÜLET |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | meglévő m2 | eFt/m2 | átalakítás m2 | eFt/m2 |
| földszint |  |  |  |  | 1507,55 |  |
| I.emelet |  |  |  |  | 1518,32 |  |
| II.emelet |  |  |  |  | 1438,83 |  |
| Terápiás épület összesen: |  |  |  |  |  |  |
| TÉLIFÜRDŐ |  |  | meglévő m2 | eFt/m2 | átalakítás m2 | eFt/m2 |
| II.emelet |  |  |  |  | 505,66 |  |
| Télifürdő összesen: |  |  |  |  |  |  |
| FEJÉPÜLET |  |  | meglévő m2 | eFt/m2 | átalakítás m2 | eFt/m2 |
| földszint |  |  |  |  | 478,25 |  |
| I.emelet |  |  |  |  | 478,25 |  |
| Fejépület összesen: |  |  |  |  |  |  |
| FOLYOSÓ |  |  | meglévő m2 | eFt/m2 | átalakítás m2 | eFt/m2 |
| földszint |  |  |  |  | 77,1 |  |
| Folyosó összesen: |  |  |  |  |  |  |

Beszerzendő eszközök

| Megnevezés | db |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kezelőágy | 25 |  |  |
| Gerinctrakciós készülék, trakciós ággyal | 2 |  |  |
| Gerinctrakciós készülék, ülő helyzetre | 2 |  |  |
| Masszázságy, hidraulikus | 21 |  |  |
| Kombinált készülék lapelektródákkal, pontelektródákkal és 2db uh. kezelőfejjel | 8 |  |  |
| Vízbeni bordásfal | 5 |  |  |
| Spinal Mouse | 1 |  |  |
| Elektrodiagnosztikai berendezés | 2 |  |  |
| Függesztőrács | 7 |  |  |
| Therapy Master | 2 |  |  |
| Bemer 3000 Signal Plus | 1 |  |  |
| Bemer 3000 SLA, fényzuhany (aplikátor) | 1 |  |  |
| Shoulder CPM Unit (vállmozgató készülék) | 1 |  |  |
| Knee CPM Unit (térdmozgató készülék) | 1 |  |  |
| Elbow CPM Unit (könyökmozgató készülék) | 1 |  |  |
| Aquarider | 10 |  |  |
| Aquarider telepítés | 10 |  |  |
| Ionozonfürdő | 1 |  |  |
| Fekvő szolárium | 1 |  |  |
| Álló szolárium | 1 |  |  |
| Szénsavas gyógykád és Szaturátor | 1 |  |  |
| Hypoxi Trainer | 1 |  |  |
| Négyrekeszes galvánfürdő | 4 |  |  |
| opcionális tartozék: állítható magasságú szék | 4 |  |  |
| Elektromos kád galván- és impulzusáram kezelésekre | 4 |  |  |
| Csúszásmentes lépcső | 4 |  |  |
| Állítható fejtámla | 4 |  |  |
| Alsó csőborítás (a felálló csövezés takarására) | 4 |  |  |
| Örvényfürdő- 8kádfalba épített fuvóka | 4 |  |  |
| Univerzális mikrohullámú készülék | 2 |  |  |
| Vápasugárzó | 2 |  |  |
| Fókuszsugárzó | 2 |  |  |
| Univerzális nyújtó-húzó készülék Nyaki trakciókra való tartozékokkal | 3 |  |  |
| Mobil álvány extenzióhoz | 3 |  |  |
| Nyaktartó (Glisson hurok) | 3 |  |  |
| Rögzítő | 6 |  |  |
| Kétcsatornás elektroterápiás készülék, Diagnózis+Terápia | 2 |  |  |
| Iszapsterilizáló és keverő berendezés | 6 |  |  |
| Masszázságy (67cmx203cm) | 26 |  |  |
| Felár 80cm széles verzióra | 26 |  |  |
| Lepedőtartó | 5 |  |  |
| Vízalatti masszázsfürdő | 2 |  |  |
| Fényoptika | 2 |  |  |
| Automatikus öblítés | 2 |  |  |
| Plusz 28 fuvóka | 2 |  |  |
| Hangszóró | 2 |  |  |
| Külső borítás indirekt megvilágítása | 2 |  |  |
| Kádborítás két színben | 2 |  |  |
| Speciális kádborítás (bambusz, nemesacél) | 2 |  |  |
| Pillangókád beépített tangentorral | 1 |  |  |
| Állítható fejtámla | 1 |  |  |
| Csúszásmentes lépcső | 1 |  |  |
| Alsó csőborítás | 1 |  |  |
| Tangentoros kád vízalatti masszázs kezelésére, beépített tangentorral | 9 |  |  |
| Csúszásmentes lépcső | 9 |  |  |
| Állítható fejtámla | 9 |  |  |
| Alsó csőborítás | 9 |  |  |
| Speciális aramatúra és csövezés termálvízhez | 9 |  |  |
| Örvényfürdő | 9 |  |  |
| Mobil tangentoros készülék | 2 |  |  |
| Járás/állás/koordinációs labor | 1 |  |  |
| Crioterápiás készülék | 1 |  |  |
| Hang és fényterápia berendezése | 1 |  |  |
| Iszapkezelő ágy | 20 |  |  |
| Iszapkezelő ágy mozgássérültek részére | 4 |  |  |
| Perifériás DEXA | 1 |  |  |
| Sarok kvantitatív ultrahangos csontdenziométer | 1 |  |  |
| Csontdenziométer (magas precizitású, alacsony dózisú) | 1 |  |  |
| Központi labor eszközei, berendezései | 1 |  |  |
| FITNESS GÉPEK | 5 |  |  |
| MR berendezés | 1 |  |  |
| Informatikai eszközök |  |  |  |
| Bútorzat, mobiliák |  |  |  |

Szolgáltatás fejlesztés

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a fejlesztés utáni szolgáltatási palettát

| Meglévő, modernizált szolgáltatás | Új szolgáltatás |
| --- | --- |
| Terápiás egység |  |
| Szakorvosi rendelés és konzultáció |  |
| Egyéni száraz mozgásterápia/gyógytorna |  |
| Csoportos száraz mozgásterápia/gyógytorna | Csoportos száraz mozgásterápia/gyógytorna A csoportos tornateremben 8 főnek kialakított lépcsőszerű magasított aljzattal (dobogó-szerűen) |
| Vízbeni torna (3 db) tornamedence területére | Tornamedencében - Aquarider - vízi zene/hang terápia |
| Hydro-balneoterápia - iszapkezelés - masszázs - szénsavfürdő - tangentor - fényterápia | Hydro-balneoterápia - iszapkád fürdő - 4 speciális iszapkezelő mozgássérülteknek |
| Elektroterápia - hydroterápia - nagyfrekvencia - alacsonyfrekvencia - magnetoterápia - extensiós kezelés | Elektroterápia - krioterápia - elektrodiagnosztika - ionozon |
|  | Ér-centrum |
|  | Kinezioterápia „Zander” Központ |
|  | Járás/állás/koordinációs labor |
|  | Hypoxitréner |
| Wellness-élményfürdő |  |
| Medencék - pezsgőfürdő - sodrómedence | Medencék - uszoda - jacuzzi |
|  | - szauna - gőzkabin - infraszauna |
|  | - aromakabin |
| Egyéb (kiegészítő) szolgáltatások |  |
|  | - Információs pult |
| - Büfé | - 2 új büfé |
| - gyógyszertár |  |
|  | - gyógyászati segédeszköz üzlet |
| - fodrászat |  |
| - pedikűr |  |

# Szerződéstervezet

# Iratminták

BORÍTÓLAP

| Az eljárás száma és tárgya: | SG-469. Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása |
| --- | --- |
| Az ajánlatot adó cég pontos neve: |  |
| Címe: |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |
| A cég cégjegyzék száma: |  |
| Cégbírósága: |  |
| Statisztikai számjele: |  |
| Adószáma: |  |
| Uniós adószáma: |  |
| A cég Kkvt. szerinti minősítése: |  |
| A számlát vezető bank neve és számla száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma: |  |

Ezután következzenek ugyanezek az adatok a 10%-ot meghaladó alvállalkozókra (amennyiben ajánlattevő igénybe vesz ilyen alvállalkozót).

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve:	………………………………………………………………………………

Ajánlattevő címe:	………………………………………………………………………………

| Értékelési szempont | Megajánlott érték |
| --- | --- |
| 1. bruttó ajánlati ár (Ft, előny a kisebb): | ……… Ft |
| 2. a projektterv kidolgozottságának mértéke: |  |
| 2.1. milyen konkrét intézkedésekkel fogják biztosítani a beruházás megvalósítása során az intézmény egészégügyi és idegenforgalmi tevékenységének zavartalanságát és ez mennyire ad komplex, átfogó javaslatokat az esetleges problémák kezelésére | nem számszerűsíthető |
| 2.2. milyen időbeli ütemezés szerint szervezi meg ajánlattevő a kivtelezés folyamatát, ez milyen mértében áll összhangban a pénzügyi ütemezéssel és a térbeni organizációval | nem számszerűsíthető |
| 2.3. milyen térbeni organizációt alkalmaz ajánlattevő a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyes résztevékenységek végzése során | nem számszerűsíthető |
| 2.4. milyen logisztikai intézkedésket tesz ajánlattevő a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyes résztevékenységek végzése során | nem számszerűsíthető |
| 3. a környezeti menedzsment terv kidolgozottságának mértéke: |  |
| 3.1. az ajánlattevő környezetvédelmi elkötelezettsége, felkészültsége és környezetvédelmi apparátusa | nem számszerűsíthető |
| 3.2. tervek és intézkedések a munkavégzők és alvállalkozók tájékoztatására, a speciális előírások betartatása céljából | nem számszerűsíthető |
| 3.3. a tervek és intézkedések ismertetése az egyes környezeti elemek védelmére (és természetvédelemre is) vonatkozóan, felkészülés a vészhelyzetek megelőzésére és kezelésére | nem számszerűsíthető |
| 4. a minőségbiztosítási terv kidolgozottságának mértéke: | nem számszerűsíthető |
| 5. a kötelezően előírt 12 hónap felett vállalt garancia időtartama (hónap, előny a nagyobb): | a kötelezően előírt 12 hónap felett további ……… hónap |
| 6. a minimálisan előírt, a nettó ajánlati árra vetített 5%-ot meghaladó teljesítési garancia mértéke (%, előny a nagyobb): | a minimálisan előírt, a nettó ajánlati árra vetített 5% felett további ……… % |
| 7. a megadott határidőhöz képest korábbi átadás (naptári nap, előny a nagyobb): | ……… naptári nap |

Az ajánlat ........... számozott oldalt tartalmaz.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírása

MEGHATALMAZÁS

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / 10% feletti alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom ………………………………………………………………………..…..-t a ………………………………………………………………………………… dolgozóját az alábbiakra:

- jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok nevemben történő aláírására

- információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására

- a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el

- ……….

(* a jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani)

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………….					………………………………..

Meghatalmazó		  Meghatalmazott

cégszerű aláírás

Előttünk mint tanúk előtt:

1. név: ………………………………………….		aláírás: ……………………………………

Lakcím: ……………………………………...…

2. név: ………………………………………….		aláírás: ……………………………………

Lakcím: ……………………………………...…

Megjegyzés:

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírni!

Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell!

Nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdés alapján

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás átvétele és gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlati dokumentációban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tarjuk az egyértelmű ajánlat vonatkozásában. Jelen ajánlat elkészítésével ajánlatot teszünk az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott szabványoknak, szerződéses és egyéb szakmai feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésére, az ajánlat részét képező ártáblázat szerinti ajánlati áron.

Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT a Kbt. 70. § (4) bekezdése alapján

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / 10% feletti alvállalkozó

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a jelen ajánlaton kívül a jelen közbeszerzési eljárásban más ajánlatot nem nyújtunk be, közös ajánlatban ajánlattevőként nem veszünk részt, más ajánlatban sem 10%-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozóként, sem erőforrást nyújtó szervezetként nem veszünk részt.

(Fenti bekezdés akkor töltendő ki, ha a nyilatkozattevő az ajánlattevő.)

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a jelen ajánlaton kívül a jelen közbeszerzési eljárásban más ajánlatot nem nyújtunk be, közös ajánlatban ajánlattevőként nem veszünk részt.

(Fenti bekezdés akkor töltendő ki, ha a nyilatkozattevő 10% feletti alvállalkozó.)

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés teljesítéséhez az alábbi munkarészek, tevékenységek elvégzésére kíván a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni:

Közbeszerzési tevékenység / munkarész megnevezése:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem kívánnak igénybe venni a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót, úgy kötelező a nemleges nyilatkozatot csatolniuk!

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozókat kívánja igénybe venni a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a megjelölt munkarészek, tevékenységek elvégzésére:

| A 10% feletti alvállalkozó |  | Közbeszerzési tevékenység / munkarész megnevezése |
| --- | --- | --- |
| megnevezése | székhelye |  |

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem kívánnak igénybe venni 10 % feletti alvállalkozó(ka)t, úgy kötelező a nemleges nyilatkozatot  csatolniuk!

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrást nyújtó szervezeteket kívánja igénybe venni:

| Az erőforrást nyújtó szervezet |  | A nyújtandó erőforrás megnevezése |
| --- | --- | --- |
| megnevezése | székhelye |  |

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem kívánnak igénybe venni erőforrást nyújtó szervezetet, úgy kötelező a nemleges nyilatkozatot csatolniuk!

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kbt. 71. § (3) bekezdése alapján

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk nem vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i), valamint 61. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kbt. 72. § alapján

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Szerzői jogokra vonatkozó nyilatkozat

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk által teljesítendő szolgáltatások, illetve azok bármely részének ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy bármilyen más jogvédelmi oltalmat élvező jogát. Továbbá kijelentjük, hogy ha bármely harmadik személy az ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az ajánlatkérő helyett helyt áll.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / 10% feletti alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk, valamint annak vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik semmilyen minőségben sem vettek részt a közbeszerzési eljárás előkészítésében, beleértve a műszaki előírások, az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció kidolgozását. Tehát társaságunkkal szemben a jelen közbeszerzési eljárás során a Kbt. 10. § szerinti összeférhetetlenség egyetlen esete sem áll fenn.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben ajánlatkérő tudomására jut társaságunk, valamint annak vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik tekintetében a Kbt. 10. §-a szerinti összeférhetetlenség fennállása, jogában áll ajánlatunkat kizárni az eljárásból.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kbt. 60. § (1) bekezdés és 61. § (1) bekezdés szerinti kizáró okokról

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / 10% feletti alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam jegyzett céggel szemben nem állnak fenn a Kbt.  60. § (1) bekezdésében, valamint 61. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok.

A Kbt. 60. § (1) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d)-e) pont tekintetében alvállalkozó, aki

a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. tv.,

illetve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. hatálya alá tartozásról

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / 10% feletti alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam képviselt cég

- a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. Törvény

Hatálya alá tartozik			Hatálya alá nem tartozik

- a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

Hatálya alá tartozik			Hatálya alá nem tartozik

(A megfelelő válaszok aláhúzását kérjük)

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről és bankszámlákról

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / 10% feletti alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk csak az alábbiakban felsorolt bankszámlákkal rendelkezik:

1.

Pénzintézet neve:

Pénzintézet székhelye:

Pénzintézet cégjegyzékszáma:

Bankszámla szám(ok):

Bankszámlanyitás dátuma:

2.

Pénzintézet neve:

Pénzintézet székhelye:

Pénzintézet cégjegyzékszáma:

Bankszámla szám(ok):

Bankszámlanyitás dátuma:

3. (stb)

Pénzintézet neve:

Pénzintézet székhelye:

Pénzintézet cégjegyzékszáma:

Bankszámla szám(ok):

Bankszámlanyitás dátuma:

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi, gazdasági feltételekről

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe: erőforrást nyújtó szervezet

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a ……………………………………………………………………. (székhely: ……………………………….) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági erőforrásokkal rendelkezünk. A kötelezettségvállalás az alábbi pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételekre vonatkozik:

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy a nyilatkozattevő cég és az ajánlattevő között (kérjük a megfelelő részt aláhúzással jelölni)

- a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

- a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás nem áll fenn, ezért jelen nyilatkozathoz csatoljuk a cégünk és az ajánlattevő között létrejött megállapodást. (Ebben az esetben jelen nyilatkozatot közjegyző által kell hitelesíteni.)

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Referencialista

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / 10% feletti alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet

Az ajánlattételi határidőt megelőző 5 év legjelentősebb generálkivitelezési munkákra vonatkozó referenciái:

| A szerződés tárgya és ennek körében végzett tevékenységek felsorolása | Ellenszolgáltatás nettó összege (vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat) | Teljesítés ideje | Teljesítés helye | Ajánlattevő részvételi aránya és saját teljesítésének ellenértéke (vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat) | A szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartójának megnevezése, címe, telefonszáma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Referencia nyilatkozat

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe: referenciaadó

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég referencia nyilatkozat kiállítására jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.

A referencia tárgya (a továbbiakban: referencia): ……………………………………………………………

A referencia kivitelezőjének neve, székhelye: …………………………………………………………..

Egészségügyi és/vagy gyógy-idegenforgalmi beruházás-e: ………………………………………………

A referencia megvalósításának helye: ……………………………………………………………………

A referencia megvalósításának (teljesítés) ideje: ………………………………………………………..

Sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult-e: …………………………………………………………

A referencia megvalósításának ellenszolgáltatása (nettó összeg): ………………………………………

vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat: …………………………

A referencia megvalósítása szerződésszerű volt-e: ………………………………………………….

A referencia megvalósításával, teljesítésével kapcsolatban van-e jogvita folyamatban: …………………

A referenciával kapcsolatban további felvilágosítást adó neve: ……………………………………………

A referenciával kapcsolatban további felvilágosítást adó telefonszáma: …………………………………..

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

aláírás

Nyilatkozat teljesítésbe bevont szakemberekről

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / 10% feletti alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a szerződés teljesítésére az alábbi szakemberek állnak rendelkezésünkre.

| Neve | Végzettsége | Képzettsége | Jelen projektben ellátott feladat |
| --- | --- | --- | --- |

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a környezetvédelmi kötelezettségek betartásáról

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a munkavégzés területére speciális környezetvédelmi, természetvédelmi előírások vonatkoznak, tekintettel a Hévízi-tó országos jelentőségű védettségi fokozataira:

- A munkavégzés országos jelentőségű Természetvédelmi Területen folyik.

- A munkavégzés területe a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozik.

- A munkavégzés területe Országosan Kiemelt Gyógyhely.

- A munkavégzés területe a többszörösen módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete és a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján: „A” Fokozottan érzékeny és különösen érzékeny terület.

- A munkavégzés területe Hévízi-tó vízgyűjtő területének belső védőidomán helyezkedik el.

Ezen információk alapján vállaljuk, hogy a munkavégzés során betartjuk és betartatjuk a speciális környezetvédelmi és természetvédelmi előírásokat a vonatkozó jogszabályok, építési engedély előírásai, valamint tender tervben megfogalmazottak szerint.

Nyilatkozom továbbá, hogy kizárólag olyan hulladékszállító, begyűjtő és/vagy ártalmatlanító alvállalkozót veszünk igénybe, amely a kezelendő hulladékokra (EWC kódok szerint) vonatkozó érvényes hulladékszállítási, begyűjtési és/vagy hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik.

A nem körültekintő munkavégzésből származó környezeti- és természeti károkért teljes körű felelősséget vállalunk.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata szakmai, műszaki feltételekről

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe: erőforrást nyújtó szervezet

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a ……………………………………………………………………. (székhely: ……………………………….) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, műszaki feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, műszaki erőforrásokkal rendelkezünk. A kötelezettségvállalás az alábbi szakmai, műszaki alkalmassági feltételekre vonatkozik:

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy a nyilatkozattevő cég és az ajánlattevő között (kérjük a megfelelő részt aláhúzással jelölni)

- a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

- a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás nem áll fenn, ezért jelen nyilatkozathoz csatoljuk a cégünk és az ajánlattevő között létrejött megállapodást. (Ebben az esetben jelen nyilatkozatot közjegyző által kell hitelesíteni.)

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 2-3. §-ai értelmében vállalkozásunk

□ mikrovállalkozás
□ kisvállalkozás
□ középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá

(A kis- és középvállalkozások meghatározása

3.§ (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

- összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

- éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

- összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

- éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

- összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

- éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb2 millió eurónak megfelelő forintösszeg

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen 	vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy 	együttesen meghaladja a 25%-ot.

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában 	meghatározott befektetők részesedése esetében.)

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Titkossági nyilatkozat

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / 10% feletti alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet

1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, amelyet jelen közbeszerzési eljárás kapcsán ajánlatkérő rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, Bizalmas Információnak tekintendő és minden ilyen Bizalmas Információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, vagy egyéb más célra felhasználni, mint a pályázat benyújtása.

2.) Jelen Nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi információkra:

- Amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a Nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy

- Amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek voltak a Nyilatkozattevő számára, vagy

- Melyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titkossági megállapodás az ajánlatkérő felé, vagy

- Amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

3.) A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a nyilatkozat aláírásától számított három (3) év elteltével szűnik meg.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat üzleti titokról

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat …. számú melléklete (elkülönített módon) üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról

Az eljárás száma: SG-469.

Az eljárás tárgya: Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása

Ajánlatkérő: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. (8380 Hévíz Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.)

A nyilatkozattevő cég

- neve: …………………………………..

- székhelye: …………………………….

- az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlatban szereplő szerződéstervezet a dokumentációban megadott szerződéstervezet teljes körű figyelembe vételével készült, az abban foglaltakat elfogadjuk és nyertességünk esetén maradéktalanul teljesítjük.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….

cégszerű aláírás

# Szerződéstervezet

# A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A jelen fejezet tartalmazza a megkötendő Szerződés részletes szabályait, tehát az itt megfogalmazottak nem teljesítése is az ajánlat érvénytelenségét jelenti. Ennek megfelelően a jelen fejezetben leírtakra is részletes, kifejezett nyilatkozatot vár a Megrendelő az ajánlati részben az Ajánlattevőktől.

Az ajánlati Dokumentáció rövidítése céljából nem kerültek a jelen fejezetben megismétlésre azok az adatok és tények, melyek nyilvánvalóan a Szerződés részét alkotják, például a Műszaki tartalom leírása.

- Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő a Szerződés szövegezési munkáihoz szükséges idő rövidítése céljából vállalkozási szerződéstervezet ajánlathoz csatolását írja elő, amelynek elfogadásáról Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához. E szerződéstervezet vázlatát, mint kötelezően követendő struktúrát az ajánlati Dokumentációhoz mellékeljük. A szerződéstervezetben megajánlottak nem alkalmasak arra, hogy az ajánlati részben foglaltakat kiváltsák, helyettesítsék, ugyanakkor a szerződéstervezetben leírtak nem térhetnek el az ajánlat egyéb részeiben található megajánlásoktól.

- A szerződéstervezetben szerepelnie kell, hogy a Szerződés létrejöttének alapját az eljárás Ajánlati felhívása, jelen Dokumentáció, az ajánlatok kidolgozására adott idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok és a Vállalkozó ajánlata alkotja.

- Az ajánlat, a szerződéstervezet, illetve az ütemterv kidolgozásakor az Ajánlattevők vegyék figyelembe az alábbiakat:

Kötelező teljes körű és minden kockázatra kiterjedő felelősségbiztosítás megkötése a teljes beruházásra. Erről biztosítótól származó szándéknyilatkozat csatolása az ajánlattétel érvényességi feltétele.

- A szerződéstervezet mellékletét kell, hogy képezze a megfelelően kialakított műszaki és pénzügyi lebonyolítási ütemterv; a létesítményenkénti, munkanemenkénti költségvetési főösszesítő nettó és bruttó költségen anyag- és díjbontásban és a számlázási rend, valamint a teljeskörű biztosítás is.

- A Vállalkozó köteles minden, a kivitelezési munka során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerezését kezdeményezni, és azokat megszerezni.

- A fenti engedélyekkel, illetőleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és egyéb költségek a Vállalkozót terhelik.

- A munkaterület átadásának megkezdésére a Szerződés mindkét fél általi aláírását követő napon kerül sor.

- A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és a munkálatok megkezdéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhetők. A munkavégzés vonatkozásában követelmény az ISO 14 001 szerinti teljesítés.

- A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni.

- A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért.

- A Vállalkozó jogosult és köteles ellenőrizni a Megrendelő által szolgáltatott terveket és ezt követően köteles meggyőződni azok helyességéről.

- A Vállalkozó naprakész építési naplót köteles vezetni, melyet a Megrendelő képviselőjének szükség szerint, de nem több mint 8 naponként ellenjegyzésre be kell mutatni. A szerződéstervezet tartalmazza a felelős műszaki vezető és a munkahelyi vezető nevét és elérhetőségét.

- A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerződés szerint, azzal összhangban végezni. A Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításaihoz, minden olyan ügyben, akár említi a szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik.

- A kivitelezés során a Vállalkozó érdekkörében fellépő módosítási igényeket a Megrendelő képviselőjével és szükség szerint a Tervezővel köteles egyeztetni és a Megrendelő döntésének megfelelően eljárni.

- A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A Vállalkozó köteles elkészíteni az építéssel érintett terület környezetvédelmi hatás- és védelmi tervét a védett természeti értékek teljes körére. Ezen belül köteles vészhelyzeti tervet készíteni. Ezen terv vázlatait az ajánlathoz csatolnia kell. A vázlatok alapján készített tervek a Szerződés mellékletét képezik!

- A Vállalkozót a neki felróható késedelem esetére 2.000.000 HUF napi kötbér terheli mind a részhatáridőkre, mind a teljes befejezési határidőre. Erre vonatkozóan tegyenek kifejezett nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat az érvényes ajánlat feltétele!

- A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel (sikeres próbaüzem) ideje is beleszámít.

- A sikertelen átadás-átvételi eljárás következményei a Vállalkozót terhelik.

- Az elkészült munkáról a Felek közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést. A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja.

A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ésszerű időn belül nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, a Megrendelő jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megszüntettetni.

Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői vagy szomszédos jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a Vállalkozót terheli.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet

A szerződés létrejött egyrészről a

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.

székhely: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

cégjegyzékszám: 20-09-069657

adószám: 22100012-2-20

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a(z)

………………………………………………….

székhely: ………………………………………………….

cégjegyzékszám: …………………..

adószám: …………………………………………

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között az alábbiak szerint:

A Szerződés alapját a közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívása, a Dokumentáció, az ajánlatok kidolgozására adott idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok és a Vállalkozó ajánlata alkotja.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi munkát:

„új fürdő és terápiás centrum kialakítása a meglévő téli fürdő és terápiás centrum átalakításával, bővítésével

1) új fogadó épület létesítése, saját lépcsőházzal, amely a vendégek fogadását, a széleskörű szakorvosi ellátás és a diagnosztikai szolgáltatásokat (labor, röntgen stb.) biztosítja. Ehhez szükséges a jelenlegi, teljesen leromlott fogadócsarnok lebontása.

2) a terápiás centrum kialakítása a meglévő terápiás és diagnosztikai épület - a „Fedett Fürdő” - belső átalakításával és bővítésével. Ennek keretében egy új szint ráépítése is szükséges, valamint az épület belső udvarába kerül az úszómedence.

3) új fürdőház létesítése a felújított téli fürdő bővítéseként. Az új épület fogadja magába a wellness- és élményfürdőt belső és kültéri medencékkel, teraszokkal.

bruttó szintterületek (alagsor, földszint, I. és II. emelet, tetőtér) összesen:

- meglévő: 3307,8 m2

- átalakítás: 4805 m2

- új építés: 6780,5 m2

nettó alapterületek (alagsor, földszint, I. és II. emelet, tetőtér) összesen:

- meglévő: 2849,36 m2

- átalakítás: 4012,85 m2

- új építés: 6173,65 m2

A főbb létesítmények és tevékenységek a következők.

| Sor- szám | A létesítmény megnevezése | No beépített terület | Elvégzendő munka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | …….. jelű épület | Műszaki dokumentáció szerint | A meglévő épület átalakítása, szakipar, épületgépészet, épületvillamosság. |
| 2 | ……. jelű épület | Műszaki dokumentáció szerint | A meglévő épület átalakítása, szakipar, épületgépészet, épületvillamosság |
| 3 | Új ………… épület | Műszaki dokumentáció szerint | Új épület építése, szakipar, épületgépészet, épületvillamosság |
| 4 | Organizáció |  | Organizációs terület kialakítása, organizációs energiaellátás, az organizáció üzemeltetése. |
|  | Tevékenységek |  |  |
| 5 | Tervezés |  | Kiviteli tervek készítése a tendertervek alapján |
| 6 | Organizáció |  | Organizációs tervek elkészítése a tenderterv alapján, organizációs ütemterv készítése, karbantartása. |

A teljesítés helye: 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

Megrendelő és Vállalkozó rögzíti, hogy az előző pontban meghatározott munkák terjedelme, műszaki tartalma az Ajánlati felhívás mellékletét képező engedélyes tervdokumentáció szerinti, a 2009. …………………….. napján ……….. órakor tartott helyszíni bemutatás és a kiegészítő tájékoztatás jegyzőkönyve, valamint a pályázat benyújtásáig készült írásos információk, vagyis a feltett kérdések és az azokra adott válaszok figyelembevételével, a közbeszerzés tárgyának teljes körű munkáit tartalmazza.

A tervek és dokumentumok részletes felsorolását a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

Befejezési határidő: 2011. november 18.

Fenti határidőkkel kapcsolatos, a Vállalkozónak felróható késedelem esetén a Vállalkozó a határidő lejártát követő naptól kezdődően 2.000.000,- HUF/nap, azaz kétmillió forint/nap kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére.

A kötbér a felmerülésekor esedékes.

A részletes műszaki ütemtervet a szerződés II. számú melléklete tartalmazza.

A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A kivitelezést az átadott engedélyes tervek és az ezek továbbfejlesztéseként elkészítendő kiviteli tervek alapján kell végezni, figyelemmel a mellékelt hatósági engedélyekre és közműkezelői nyilatkozatokra, állásfoglalásokra. A Vállalkozó által készített, készíttetett kiviteli terveket a Megrendelővel jóvá kell hagyatni.

A kiviteli terv szolgáltatása szakaszosan történhet, azonban a kivitelezés kezdési időpontját - minimum 5 munkanappal - megelőzően a tervekből a Lebonyolító részére 4 példányt - ottmaradóan - kell átadni jóváhagyás céljából. A kivitelezés csak jóváhagyott tervdokumentáció birtokában kezdhető meg.

Vállalkozó kötelezettsége az építési és használatbavételi engedélyen kívül az összes olyan engedély és/vagy felmentés megszerzése, amely a beruházás sikeres befejezésének feltétele.

Minden anyagnak, előregyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie a magyar szabványokban előírt I. o. minőségűnek, továbbá a tervező utasításaival összhangban kell lennie.

A beruházás folyamán az építés-kivitelezésre, technológiai szerelésre, az adott szakágra vonatkozó szabványok, műszaki előírások alkalmazása kötelező.

A nem I. o. minőségű munkák javítását a Vállalkozó saját költségén köteles elvégezni a Megrendelő által kitűzött határidőn belül.

A beépített anyagoknak, berendezéseknek, szerelvényeknek, stb. minősítéshez szükséges minőségi bizonylatokkal, illetve tanúsítványokkal kell rendelkeznie, beépítés előtt a műszaki ellenőrnek be kell mutatni, azok elfogadása végett.

A Megrendelő által - szükség esetén - meghatározott egyes épületelemek ÉMI által történő minőségi vizsgálatát a Vállalkozó köteles elvégeztetni.

A Vállalkozó jogosult és köteles ellenőrizni a Megrendelő által szolgáltatott terveket és ezt követően köteles meggyőződni azok helyességéről.

A kivitelezés során a Vállalkozó érdekkörében fellépő módosítási igényeket a Megrendelő képviselőjével köteles egyeztetni és a Megrendelő döntésének megfelelően eljárni.

A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkákat, valamint a hibák javítását szigorúan a szerződéssel összhangban végezni.

A Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan ügyben - akár említi a szerződés, akár nem -, amely az építést érinti, vagy arra vonatkozik.

Az építési munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó (építési hatóság, szakhatóságok, közműszolgáltatók) által előírt követelményeket a Vállalkozó köteles megfelelően kielégíteni, ennek ellenértéke a vállalkozói díjban benne foglaltatik.

A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A Vállalkozó köteles elkészíteni az építéssel érintett terület környezetvédelmi hatás- és védelmi tervét a védett természeti értékek teljes körére. Ezen belül köteles vészhelyzeti tervet készíteni. Ezen terv vázlata alapján készített kiviteli tervek a Szerződés mellékletét képezik!

Az üzempróbák és a próbaüzemek, továbbá a használatba vételt közvetlenül megelőző finomtakarítás és (gépészeti és épület) fertőtlenítésének összes költségét Vállalkozónak kell viselnie.

A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építés és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a munkaterület átadásától kezdődő időponttól a használatbavétel napjáig.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés során messzemenőkig figyelembe kell venni, hogy tevékenysége egészségügyi létesítményben, illetve annak közvetlen közelében zajlik, annak működését nem akadályozhatja.

Vállalkozó köteles a munkavégzés során a speciális és sajátos követelményeknek (működő egészségügyi és természetvédelmi környezet) megfelelő környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírásokat szigorúan betartani.

A Vállalkozó az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.

A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól bármely rendelkezés megszegéséért.

A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezet-károsodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény.

A Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán:

– biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a beruházás védelmére, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek;

– megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterület és azon kívül a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az ő tevékenységének következménye.

A közművekben okozott károk helyreállítása vagy ennek költsége a Vállalkozót terheli. A hibás kivitelezésből, munkavégzésből eredő károkat is a Vállalkozó köteles megtéríteni, illetve a bekövetkezett kárt megszüntetni.

Munkavégzési feltételek:

– A kivitelezés ideje alatt az intézmény többi részének korlátozás nélkül kell üzemelni. Amennyiben a helyzet megkívánja  a munkát a Megrendelő írásbeli engedélyével fel kell függeszteni, szükség esetén az érintett területet haladéktalanul át kell adni. Megrendelő ezt a helyzetet nem tekinti alapnak egy esetleges szerződésmódosításhoz.

– A munkaszüneti (vasárnap és ünnepnap) napokon tevékenység általában nem végezhető, mivel kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az intézmény működését az indokoltnál nagyobb mértékben ne zavarják. Ettől eltérni csak a Megrendelővel egyeztetett és megállapodott, az építési naplóban rögzített módon lehet.

– A munkavégzést a kiviteli terv részeként készített organizációs tervben meghatározott ütemezésnek megfelelően kell végezni, mely a Megrendelővel egyeztetett terv.

A teljesítésbe bevonásra kerülő személyek tekintetében a Vállalkozó csak olyan személyeket alkalmazhat, akiknek magatartása teljes mértékben összeegyeztethető a teljesítés helye által megkövetelt elvárásokkal. Az általa teljesítésbe bevont személyek a szabályok valamelyikét megsértik, és a Megrendelő azt kéri, akkor saját költségére megfelelő szaktudással bíró új állományt állít ki.

Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges intézkedéseket.

A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.

A kivitelezés megkezdése előtt a közmű megközelítéseknél, közműkeresztezéseknél nyílt árkos közműfeltárást kell készíteni ill. szakfelügyeletet kell kérni. A műszaki ütemtervben ezen részek kiemelten, más színnel, jellel legyenek megjelölve.

A kivitelezés alatt a szakfelügyelet díjait a Vállalkozó fizeti, hasonlóképpen a munka és vagyonvédelemmel és a forgalomkorlátozással kapcsolatos költségek is a Vállalkozó terhelik.

A nyomvonalas létesítmények, valamint a takarásra kerülő szerkezetek, vezetékek, berendezések takarása előtt 5 nappal a műszaki ellenőrt értesíteni kell naplóbejegyzés útján erről a tényről.

A Vállalkozó a munkaterület őrzéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak.

A Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően a munkaterület átadás-átvételének napjától kezdve építési naplót vezet. Az építési naplóban írásban rögzít minden olyan körülményt, mely a megvalósítással kapcsolatos. A naplóba való bejegyzésre csakis jelen szerződésben meghatározott, illetve az általuk megbízott személyek jogosultak. A felek 8 napon belül tehetnek egymás bejegyzésére joghatályos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesítés feltételével.

A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni.

A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és a munkálatok megkezdéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhetők. A munkavégzés vonatkozásában követelmény az ISO 14 001 szerinti teljesítés.

A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért.

A Vállalkozó által vételezett organizációs energiák, kiépítés, mérés és a vételezett energia ellenértéke a Vállalkozó költségét képezi. Az organizációs energiák vételezési helyein almérők felszerelése, azok gyári számainak és az induló óraállások építési naplóba való rögzítése kötelező.

A munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően a használatbavételi engedélyezési eljárás végéig a Vállalkozó gondoskodik.

A munkaterület átadásakor a Vállalkozónak érvényes, a jelen beruházás egészére vonatkozó teljes körű, minden kockázatra kiterjedő biztosítással kell rendelkeznie, a műszaki átadásig terjedő időszakokra. A vonatkozó dokumentum hiteles másolatát a munkaterület átadási eljárást megelőzően a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani. A vállalkozó köteles a biztosítási kötvény másolatát a szerződés mellékleteként csatolni.

A Vállalkozó köteles a technológiai szerelés (pl. orvostechnológia) részére munkaterületet biztosítani a technológia telepítése és rendszerbe illesztése céljából harmadik félnek, közreműködni a technológiák rendszerbe illesztésénél.

A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell távolítania a munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért alvállalkozói tekintetében is.

A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel (sikeres próbaüzem) ideje is beleszámít. A sikertelen átadás-átvételi eljárás következményei a Vállalkozót terhelik.

Az elkészült munkáról a Felek közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést. A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja.

A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó észszerű időn belül nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, a Megrendelő jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megszüntettetni.

A Vállalkozó a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási dokumentációját három példányban elkészíti, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadja, a beruházás minőségi bizonylataival együtt. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvételi eljárás meghiúsul. Az átadási dokumentációnak tartalmazni kell az épületre vonatkozó minden szerkezeti épületgépészeti változásokat, illetve azok szakhatósági engedélyezését.

A Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői vagy szomszédos jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a Vállalkozót terheli.

A MEGRENDELŐ SZOLGÁLTATÁSAI

A Megrendelő a kivitelezési munkák végzésére alkalmas munkaterületet a Vállalkozó részére a szerződéskötést követő munkanaptól biztosítja. Megrendelő a munkaterületet szakaszosan, a Vállalkozó által készített és a Megrendelő, továbbá az Üzemeltető által jóváhagyott organizációs terv alapján adja át.

A Megrendelő - az Üzemeltetőn keresztül - kivitelezési munkák teljes időtartamára biztosítja a Vállalkozó részére a teljesítéshez szükséges víz, elektromos energia, fűtés és csatorna rákötés lehetőségét.

A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidők betartása, stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék.

Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő műszaki ellenőrnek engedélyével történhet.

A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdésének időpontjáról három nappal korábban köteles értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészeket saját költségére és kockázatára feltárni és helyreállítani.

Az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

A Vállalkozó köteles a használatbavételi eljárás során közreműködni, a szakhatósági észrevételeknek megfelelő intézkedéseket saját költségére megtenni, - amennyiben szükséges - a változásokat a megvalósítási tervdokumentáción átvezetni.

VÁLLALÁSI ÁR

Vállalkozó a jelen szerződés I. pontja szerinti munkákat egyösszegű fix díjas, átalányáras árajánlata alapján végzi el.

| Vállalkozás nettó összege: | ,- HUF |
| --- | --- |
| ÁFA 22 %: | ,- HUF |
| Vállalkozás bruttó összege: | ,- HUF |
| azaz ……………………………………………………………………………..,- HUF |  |

A vállalási ár magában foglalja a vállalkozási szerződés Vállalkozó általi – kifogástalan mennyiségben és minőségben, valamint határidőben történő – teljesítése érdekében felmerülő összes anyag és szállítási költség, díj, bér, kiadás, adó, VÁM, illeték, igazgatási eljárási költség, és egyéb, itt nem nevesített, a Vállalkozó által fedezendő és Vállalkozót terhelő pénzügyi kötelezettségeket. A vállalási ár semmiféle költség tekintetében sem módosítható. Az ajánlati ár létesítménysoronkénti és szakági oszloponkénti összesítését, valamint a tételesen beárazott költségvetést a III. sz. melléklet tartalmazza.

A vállalkozás összege díj a kivitelezés befejezéséig várható árváltozások figyelembevételével került meghatározásra.

A vállalkozás összege a helyszíni adottságok megismerése után, a kiírási dokumentációk és az I. fejezet 2. pontban felsorolt dokumentációk és információk alapján a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra. A vállalkozás összege tartalmazza a szerződés tárgyának megvalósításához szükséges valamennyi költségeket.

Utólagosan az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot a vállalkozó díj megemelésére, nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az építési munkákhoz szükséges pénzügyi fedezetet a Megrendelő biztosítja a szerződés szerinti számlázási ütemterv alapján.

A Vállalkozó a számlák benyújtására jogosult a számlázási ütemterv és a teljesítésigazolás alapján. A kivitelezés során megfelelő műszaki tartalomhoz rendelt ………….. db részszámla, valamint 1 db végszámla benyújtására van lehetőség. A végszámla összege a nettó vállalási díj 10%-ánál nem lehet kisebb. Előleg kifizetésre nincs lehetőség.

Vállalkozó a műszaki ellenőr által teljesítésigazolással ellátott, 4 (1 eredeti + 3 másolat) példányban benyújtott számláján feltüntetett összeget Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalja a Vállalkozó ………………………………… számú számlájára. Banki átutaláson kívül egyéb fizetési mód nem alkalmazható.

A műszaki ellenőr teljesítésigazolást csak 2 példányban átadott számlatervezet ellenőrzése és igazolása után ad.

Vállalkozó az elvégzett munkákat munkarészenként a megadott építési-számlázási ütemtervnek megfelelően, a teljesítéshez kötött műszaki tartalmú számla szerint számolhatja el.

A végszámla és a részszámlák benyújtásának feltétele a műszaki teljesítésen túl egyrészt a kiépített technológiai rendszerek, telepített gépek, berendezések üzembe helyezési, működési engedélyei, másrészt az épületek, építmények használatba vételi engedélyének megkéréséhez szükséges, hiánypótlásra nem szoruló dokumentáció, mellékletek, valamint egyéb anyagok rendelkezésre állása.

KIVITELEZÉSI HATÁRIDŐ

Amennyiben a Vállalkozó a munkák szabályos és ütemes végzésében tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett is akadályoztatva van, köteles ezt a Megrendelővel haladéktalanul írásban közölni. (Építési naplóba történő bejegyzés mellett.)

Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés bizonyíthatóan Megrendelő hibájából akadályba ütközik, a befejezési határidő a késedelem időtartamával módosul.

Vállalkozó akadályoztatását köteles azonnal jelezni mind telefonon, mind írásban. Ennek elmulasztása esetén a befejezési határidő csúszását Megrendelő nem fogadja el.

KÖTELEZETTSÉG MEGVÁLTOZÁSA

Ha a dokumentációkban foglaltakhoz képest a Megrendelő részéről pótmunkák merülnek fel, illetve a Megrendelő a dokumentációk megváltoztatását kezdeményezi, azt az építési naplóban kell bejelentenie a módosítással érintett munkák dokumentációjának csatolásával.

Pótmunkára megrendelést Vállalkozó csak Megrendelőtől, a szerződés írásbeli módosításával fogadhat el.

A pótmunkára Vállalkozó 8 napon belül ajánlatot ad. Ezeken túlmenően Megrendelő a tervdokumentációban meghatározott feladat módosulásából eredő költségtöbbletet csak abban az esetben téríti, ha azok előre nem látható, véletlenszerű körülmények miattiak, vagy Megrendelői érdekkörben merültek fel.

Többletmunkát Megrendelő semmilyen jogcímen nem ismer el.

A Vállalkozó a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet.

Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű kötelezettségeit, és a lemaradás mértéke - a Vállalkozónak felróható okból - meghaladja a 30 napot az ütemezésben előírtakhoz képest, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó vagy hiányzó munkálatokat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek Vállalkozót terhelik.

Ezen túlmenően köteles Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni.

Megrendelő a szerződéstől akkor is elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan a csődeljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja, vagy veszélyezteti.

A 30 napon túli késedelem esetén a Megrendelő elállási jogának gyakorlásához nem köteles az érdekmúlást bizonyítani, amennyiben a teljesítésre póthatáridőt szabott és a Vállalkozó azt is elmulasztotta.

Bármilyen címen is szűnik meg e szerződés, Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterületet 5 napon belül visszaadja.

A TELJESÍTÉS BIZTOSÍTÉKAI

Vállalkozó az általa megvalósított létesítményekre ….. hónap teljes körű jótállást, továbbá szavatosságot vállal, valamint eleget tesz a Ptk. szavatosságról és jótállásról szóló előírásainak.

A garanciális munkák fedezetére a jótállási időtartamra a ………… HUF (a nettó ajánlati ár 5%-a) erejéig a Vállalkozónak megfelelő szavatossági garanciát kell nyújtania a Megrendelő által is elfogadott bank garanciájával. Ezen garancia biztosítása a végszámla kifizetésének feltétele. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó által a jogszabályokban előírt értesítést követően a határidőn belül el nem végzett garanciális javításokat ezen fedezet terhére más vállalkozóval elvégeztetni, illetőleg a fedezetet meghaladó igényét a Vállalkozó felé érvényesíteni.

A szavatosság kezdetét a sikeres birtokbaadást dokumentáló jegyzőkönyv dátumától kell számítani. A jótállási idő a javított rész vonatkozásában a magyar jogban foglaltak szerint veendő figyelembe.

Szavatossági hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétől számított 48 órán belül Vállalkozó állásfoglalását dokumentáltan közölni tartozik. Ebben a nyilatkozatban Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a hiba megszüntetésének időpontját, határidejét.

Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg, nem vállalja, vagy késedelmesen szünteti meg, Megrendelő jogosult más kivitelezővel elvégeztetni Vállalkozó költségére.

Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az utó-felülvizsgálati eljárást az átadástól számított 1 éven belül kell megtartani, ezt legkésőbb a 12. hónapban a Megrendelő köteles kezdeményezni.

A Vállalkozó a teljesítés biztosítékául ……………….. HUF (a nettó ajánlati ár ……. %-a) teljesítési garanciát vállal. A teljesítési garancia a teljes beruházás sikeres műszaki átadás-átvétel napjáig hatályos.

KÉPVISELET, ELLENŐRZÉS

Megrendelő a szerződés teljesítését a munka teljes befejezéséig hetente többször is ellenőrizheti. A feladat ellátásához a Megrendelő és meghatalmazottjai részére a Vállalkozó biztosítja az építkezésre történő szabad bejárást.

Megrendelő helyszíni képviselője a munkaterület átvételekor építési naplóban kerül rögzítésre.

Megrendelő képviselője:

……………….. Tel/fax: ………………..

Műszaki ellenőr:

……………….. Tel/fax: ………………..

……………….. Tel/fax: ………………..

Vállalkozó helyszíni képviselője:

……………….. Tel/fax: ………………..

……………….. Tel/fax: ………………..

A munkahelyi kapcsolattartás másik fő eszköze az építési napló, amelynek használatánál az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerint kell eljárni.

A helyszíni képviselők nem jogosultak arra, hogy a szerződést módosítsák, illetve olyan megállapodásokat kössenek, melyek a szerződés feltételeire kihatnak.

A szerződés módosítására jogosult személyek:

Megrendelő részéről: …………………………………….

Vállalkozó részéről: ………………………………………..

ÁTVÉTEL

A műszaki átadás-átvételre bocsátás feltételei:

Megrendelő minden egyes létesítményt csak hiánypótlás nélkül, üzemeltethető állapotban vesz át.

Ennek érdekében:

  - Vállalkozónak jeleznie kell a Megrendelő felé, hogy az adott létesítmény, vagy létesítmény szakasz kivitelezésével elkészült és az üzemeltetésre alkalmas. Készrejelentést Megrendelő csak abban az esetben fogad el, amennyiben az átadandó berendezésekhez, technológiához stb. használatához szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások feltételei rendelkezésre állnak.

  - A Megrendelő műszaki ellenőrei az adott szakaszt megtekintik és az építési naplóban jelzik, hogy a szakasz az üzemszerű állapotnak megfelelő és a Megrendelő kibocsátja a teljesítés igazolást, mely alapján a Vállalkozónak ki kell állítania a részszámlát 15 napon belül.

  - Az adott létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárásának megkezdését a készrejelentés kézhezvételét követő 15 napon belül a Lebonyolító tűzi ki. A sikeres műszaki átadás-átvétel a teljesítési határidőbe beleszámít.

A műszaki átadás-átvétel dokumentációi:

A Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárásra össze kell állítania a teljes átadási dokumentációt. Ez az alábbiakat kell tartalmazza:

  - Megvalósulási dokumentáció, mely a változásokat megfelelő módon feltünteti. (Megrendelő részére 3 pld. plusz az engedélyezéshez szükséges nyomtatott példányok, továbbá 1 pld. digitális formában.)

  - Minősítési dokumentáció.

  - Gépkönyvek, minőségi tanúsítványok a beépített anyagokról, szerkezetről (berendezések, készülékek, előregyártott elemek, beépítésre kerülő anyagok, stb.)

  - A Vállalkozó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a teljesítést a vonatkozó előírások szerint, I. osztályú minőségben végezte

  - Az engedélyező hatósági eljárás(ok)hoz szükséges kivitelezői nyilatkozat(ok) megtétele.

  - Forgatási, funkció és üzempróbák, beszabályozások eredményéről készült jegyzőkönyvek.

  - Érintésvédelmi, biztonságtechnikai jegyzőkönyvek.

  - Megfelelő vízminta vizsgálati eredmény.

  - Ideiglenes kezelési és karbantartási utasítás.

  - Oktatási jegyzőkönyvek.

  - Teljes körű felelősségi nyilatkozat az átvételre felajánlott létesítmény egészére vonatkozóan.

  - Továbbá a használatbavételi engedélyhez szükséges valamennyi dokumentum és dokumentáció.

  - A beruházás pénzügyi aktiválásához a beruházási költség kimutatása az alábbi bontásban:

1. Ingatlanok

* építmény

* egyéb építmény

* út

2. Gépek, berendezések, felszerelések tételesen, nettó 100.000 Ft egyedi érték felett

3. Kisértékű eszközök tételesen, nettó 100.000 Ft egyedi érték alatt

Az átadás-átvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

JOGVITÁK

A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk-ban foglalt rendelkezések az irányadók.

A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban - beleértve az érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - felek a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét fogadják el.

EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél. Szerződésmódosítás csak mindkét fél cégszerű aláírásával, a Megrendelő tulajdonosainak jóváhagyását követően lehetséges.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a beruházás vonatkozásában tőlük függetlenül olyan döntések születnek, amely a jelen szerződés betartását teljesen lehetetlenné teszik vagy jelentősen, a szerződés tárgyának megvalósításával ellentétesen befolyásolják, akkor a szerződést kölcsönös megegyezéssel rendezik.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkába bevont szervezeteknek - a nyilvánvalóan publikus információk kivételével - csak a tevékenységükhöz szükséges mértékben, egyéb szervezeteknek csak a Megrendelő írásos engedélyével ad tájékoztatást és ad ki adatokat.

Vállalkozó köteles a beruházás befejezését követően a beruházáshoz kapcsolódó iratanyagokkal és tervdokumentációval elszámolni és átadni a Megrendelő részére.

Mellékletek:

Tervek és dokumentumok jegyzéke

Részletes műszaki ütemterv

Az ár létesítménysori bontása

Számlázási ütemterv

Biztosítási kötvény másolata

Hévíz, …………..……………………..

| ……………………... | ……………………... |
| --- | --- |
| Megrendelő | Vállalkozó |

Záradék:

A szerződés műszaki tartalma és a vállalási ár a jelen közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlati adataival egyező módon kerül behelyettesítésre és elfogadásra.

II. MELLÉKLET

|  | EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int |
| --- | --- |

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

| Hivatalos név: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Postai cím: Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. |  |  |  |  |
| Város/Község: Hévíz |  | Postai irányítószám: 8380 |  | Ország: HU |
| Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Nagy Róza stratégiai és fejlesztési igazgató |  |  | Telefon: +36-83/501-701 |  |
| E-mail: nagy.roza@spaheviz.hu |  |  | Fax: +36-83/540-144 |  |
| Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.spaheviz.hu A felhasználói oldal címe (URL): |  |  |  |  |
| További információk a következő címen szerezhetők be: |  |  |  |  |
|  | Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet |  |  |  |
| A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: |  |  |  |  |
|  | Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet |  |  |  |
| Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: |  |  |  |  |
|  | Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet |  |  |  |

I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei

| Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi szervezet Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet X Egyéb (nevezze meg): állami és önkormányzati tulajdonú Nonprofit Kft. | Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek X Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): |
| --- | --- |
| Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X |  |

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

| II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés épület-átalakítás és új épület tervezése és kivitelezése az "Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása" elnevezésű, NYDOP-2.1.1/A-2008-0003 jelű kiemelt projekt keretében (SG-469.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Építési beruházás X |  |  |  | b) Árubeszerzés |  |  |  |  | c) Szolgáltatásmegrendelés |
| Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően |  | X |  | Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/Egyéb |  |  |  |  | Szolgáltatási kategória  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) |
| A teljesítés helye 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. NUTS-kód HU223 |  |  |  | A teljesítés helye NUTS-kód  |  |  |  |  | A teljesítés helye NUTS-kód  |
| II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása X Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma  VAGY, adott esetben, maximális létszáma  |  |  |  |  | Keretmegállapodás egy ajánlattevővel |  |  |  |  |
| A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  vagy hónap(ok)ban:  Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés az "Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása" elnevezésű, NYDOP-2.1.1/A-2008-0003 jelű kiemelt projekt keretében épület-átalakítás és új épület kiviteli terveinek elkészítésére és kivitelezésére. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Fő szójegyzék |  |  |  |  | Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) |  |  |  |
| Fő tárgy | 45.00.00.00-7 Építési munkák |  |  |  |  | - - |  |  |  |
| További tárgy(ak) | 71.22.00.00-6 Építészeti tervezési szolgáltatások 45.21.51.10-1 Gyógyfürdő építése 45.30.00.00-0 Épületszerelési munka 45.40.00.00-1 Épületbefejezési munka 45.26.27.00-8 Épületátalakítási munka 45.26.28.00-9 Épületbővítési munka |  |  |  |  | - - - - - - - - |  |  |  |
| II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen X nem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem X Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| egy részre |  |  | egy vagy több részre |  |  |  |  | valamennyi részre |  |
| II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) új fürdő és terápiás centrum kialakítása a meglévő téli fürdő és terápiás centrum átalakításával, bővítésével 1) új fogadó épület létesítése, saját lépcsőházzal, amely a vendégek fogadását, a széleskörű szakorvosi ellátás és a diagnosztikai szolgáltatásokat (labor, röntgen stb.) biztosítja. Ehhez szükséges a jelenlegi, teljesen leromlott fogadócsarnok lebontása. 2) a terápiás centrum kialakítása a meglévő terápiás és diagnosztikai épület - a „Fedett Fürdő” - belső átalakításával és bővítésével. Ennek keretében egy új szint ráépítése is szükséges, valamint az épület belső udvarába kerül az úszómedence. 3) új fürdőház létesítése a felújított téli fürdő bővítéseként. Az új épület fogadja magába a wellness- és élményfürdőt belső és kültéri medencékkel, teraszokkal. bruttó szintterületek (alagsor, földszint, I. és II. emelet, tetőtér) összesen: - meglévő: 3307,8 m2 - átalakítás: 4805 m2 - új építés: 6780,5 m2 nettó alapterületek (alagsor, földszint, I. és II. emelet, tetőtér) összesen: - meglévő: 2849,36 m2 - átalakítás: 4012,85 m2 - új építés: 6173,65 m2 Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:  vagy napokban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  vagy:  és  között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban:  vagy napokban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban:  vagy napokban:  (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés // (nap/hó/év) befejezés 18/11/2011 (nap/hó/év)

III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) teljesítési garancia, amelynek mértéke min. a nettó ajánlati ár 5%-a, az ezt meghaladó megajánlás értékelési szempont, szavatossági garancia, amelynek mértéke a nettó ajánlati ár 5%-a, késedelmi kötbér, amelynek mértéke 2 millió Ft/nap, meghiúsulási kötbér, amelynek mértéke a nettó ajánlati ár 5%-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A teljesítés során 19 db részszámla és 1 db végszámla (amelynek összege nem lehet kevesebb az ajánlati ár 10%-ánál) nyújtható be. A szerződésszerű teljesítést követő 15 napon belül a megrendelő teljesítés-igazolást állít ki, a vállalkozó számlájának kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően 30 naptári napos átutalással történik a Kbt. 305. § (3) bekezdése figyelembevételével. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy(adott esetben) Nem szükséges, de az ajánlatban a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell az egyetemleges felelősségvállalásról és meg kell nevezniük a közös ajánlattevők nevében eljáró, nyilatkozattételre és szerződéskötésre feljogosított ajánlattevőt.

III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen nem X(adott esetben) Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

| III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet: - akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak, - akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b-c) pontja szerinti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet: - akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak, - akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) szerinti kizáró okok fennállnak. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek: - az ajánlatban írásban kell nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdése a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. - nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek), a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő nyolc napon belül kell a Kbt. 63. § (2)-(6) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjai és 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá - figyelemmel a Kbt. 63/A. §-ában foglaltakra. Az igazolások a Kbt. 20. § (3) bekezdése értelmében eredetiben vagy hiteles másolatban nyújthatók be. |  |  |  |  |
| III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság |  |  |  |  |
| Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő és a 10% felett alvállalkozó tekintetében: a) A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint valamennyi számlavezető pénzintézet az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltű, eredeti vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozata arról, hogy: - mióta vezeti a cég bankszámláját, - számláján az igazolás kiadását megelőző 1 évben 30 napot meghaladó sorban állás előfordult-e. b) a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerint a 2007., 2008. évekre vonatkozó számviteli beszámoló benyújtása egyszerű másolatban, kiegészítő mellékletek nélkül |  | Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Ajánlattevő és a 10% felett alvállalkozó tekintetében: a) A pénzintézeti nyilatkozat alapján számláján az igazolás kiadását megelőző 1 évben 30 napot meghaladó sorban állás nem volt. b) Számviteli beszámolója alapján mérleg szerinti eredménye 2007., 2008. években nem negatív. |  |  |
| ##### III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság |  |  |  |  |
| Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő és a 10% felett alvállalkozó tekintetében: a) Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pont és 68. § (1) bekezdés szerinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 5 év legjelentősebb generálkivitelezési munkáinak ismertetése, összességében legalább 2 db, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult generálkivitelezési munkára vonatkozó, pozitív minősítésű referencia-igazolás csatolása eredetiben vagy hiteles másolatban, amelyek értéke egyenként eléri a nettó 1 milliárd Ft-ot, és amelyek közül legalább 1 db egészségügyi és/vagy gyógy-idegenforgalmi területen valósult meg, b) Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja szerint azoknak a szakembereknek a megnevezése, akiket részvételre jelentkező a teljesítésbe be kíván vonni, valamint az érintett személyekre képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatának, gyakorlatát (szakmai önéletrajz) és az adott tevékenység végzésére való jogosultságát (44/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet) igazoló dokumentumok eredetijének vagy hiteles másolatának csatolása. c) Kbt. 67. § (2) bekezdés f) pontja szerint az ajánlattevő által alkalmazandó környezetvédelmi intézkedések bemutatása, minőségbiztosítási rendszer tanúsítványának vagy a minőségbiztosítás érdekében megtett lépéseit igazoló dokumentumok csatolása eredetiben vagy hiteles másolatban. | Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Ajánlattevő és a 10% felett alvállalkozó tekintetében: a) Az ajánlattételi határidőt megelőző 5 évben rendelkeznie kell összességében legalább 2 db, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult generálkivitelezési munkára vonatkozó referenciával, amelyek értéke egyenként eléri a nettó 1 milliárd Ft-ot, és amelyek közül legalább 1 db egészségügyi és/vagy gyógy-idegenforgalmi területen valósult meg (együttes megfelelés), b1) Rendelkeznie kell egyenként legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti képesítéssel rendelkező - legalább 1 fő „A” kategóriás mélyépítő felelős műszaki vezetővel, - legalább 1 fő „A” kategóriás építész felelős műszaki vezetővel, - legalább 1 fő „A” kategóriás gépész felelős műszaki vezetővel, - legalább 1 fő „A” kategóriás villamossági felelős műszaki vezetővel, (együttes megfelelés) b2) Rendelkeznie kell legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező, felsőfokú végzettségű, - legalább 1 fő munkavédelmi és munkaegészségügyi szakképesítésű biztonsági és egészségügyi koordinátorral, - legalább 1 fő környezetvédelmi szakképesítésű szakemberrel. (együttes megfelelés) c) Rendelkeznie kell bármely nemzeti rendszerben akkreditált ISO 14001 jelű vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel, illetve a minőségbiztosítás érdekében megtett intézkedéseket igazoló dokumentumokkal (csak ajánlattevő tekintetében önálló megfelelés). |  |  |  |
| III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen nem X |  |  |  |  |
| A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik |  |  |  |  |

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen nem Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

| IV.1.1) Az eljárás fejtája |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nyílt | X |  |
| Meghívásos |  |  |
| Gyorsított meghívásos |  | A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: |
| Tárgyalásos |  | Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen nem Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni |
| Gyorsított tárgyalásos |  | A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: |
| Versenypárbeszéd |  |  |
| IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám  VAGY: minimum  és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: |  |  |
| IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen nem |  |  |

IV. 2) Bírálati szempontok

| IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint X X az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok |  |  |  |
| Részszempont 1. bruttó ajánlati ár (Ft, előny a kisebb) 2. a projektterv kidolgozottságának mértéke 3. a környezeti menedzsment terv kidolgozottságának mértéke 4. a minőségbiztosítási terv kidolgozottságának mértéke | Súlyszám 60 15 8 2 | Részszempont 5. a kötelezően előírt 12 hónap felett vállalt garancia időtartama (hónap, előny a nagyobb) 6. a minimálisan előírt, a nettó ajánlati árra vetített 5%-ot meghaladó teljesítési garancia mértéke (%, előny a nagyobb) 7. a megadott határidőhöz képest korábbi átadás (nap, előny a nagyobb) | Súlyszám 5 3 7 |
| IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen nem X |  |  |  |
| Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) |  |  |  |

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) SG-469.

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem X Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év) Hirdetmény száma a HL-ben: /S- // (nap/hó/év)

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2009/12/07 (év/hó/nap ) Időpont: 11 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen X nem Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 250 000 Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára bruttó 312.500 Ft. Az átutalásokat az S&G Consulting Kft. K&H Bank Rt-nél vezetett 10403428-34251421 számú számlájára kell teljesíteni, az eljárás számának (SG-469. Új Fürdő és Terápiás Centrum) feltüntetésével. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció munkanapokon 9 órától 14 óráig, a részvételi határidő lejárta napján 9 órától 11 óráig vehető át az A melléklet II. pontjában megjelölt címen a befizetését igazoló bankbizonylat ellenében, vagy kérésre ajánlatkérő 2 napon belül elpostázza a megadott címre.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő Dátum: 2009/12/07 (év/hó/nap ) Időpont: 11 óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) Dátum: // (nap/hó/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV X Egyéb:

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) // -ig (nap/hó/év) VAGY hónap(ok)ban:  vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2009/12/07 (év/hó/nap ) Időpont: 11 óra Hely (adott esetben): Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht. (8380 Hévíz, Schulhof Vilmos sétány 1.), Igazgatóság, tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen X nem Kbt. 80.§ (2) bekezdés szerint

VI. szakasz: kiegészítő információk

| VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI.2) a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen X nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: "Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása" elnevezésű, NYDOP-2.1.1/A-2008-0003 jelű kiemelt projekt (Új Magyarország Fejlesztési Terv) |  |  |  |  |  |
| VI.3) További információk (adott esetben) 1.) Az eredményhirdetés időpontja: 2009. december 23. 11 óra, helye: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht. (8380 Hévíz, Schulhof Vilmos sétány 1.), Igazgatóság, tárgyaló 2.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. december 31. 3.) Ajánlatkérő hiánypótlásra a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint biztosít lehetőséget. 4.) Ajánlatkérő az eljárás folyamán konzultációval egybekötött helyszíni bejárást tart: 2009. november ….-án 11.00 órakor, Gyülekezés: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht. (8380 Hévíz, Schulhof Vilmos sétány 1.), Igazgatóság 5.) Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának és az ajánlat beadási határidejét megelőző 90 napnál nem régebbi cégkivonatának eredetijét vagy hiteles másolatát. 6.) Amennyiben ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést. 7.) A Kbt. 70. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés a-c) és (3) bekezdés, és 72. § szerinti nyilatkozatot csatolni kell. 8.) A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható. 9.) Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 1-100-ig. Az 1., 5., 6., 7. részszempontok esetében a pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes részszempontok értékelésekor a legelőnyösebb ajánlat a maximális (100) pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz viszonyított értékarányosítással kerülnek meghatározásra. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd az így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az értékeléshez használt képletet a dokumentáció tartalmazza. A 2., 3., 4. részszempontok esetében a pontozás szakértői értékelés alapján relatív sorba rendezéssel történik, amelynek során az egyes ajánlatokat projekttervük, környezeti menedzsment tervük és minőségbiztosítási tervük megadott alszempontok szerinti kidolgozottságának mértéke alapján állítja sorrendbe ajánlatkérő. Ennek eredményeként minden egyes alszempont esetében a sorrendben első 100 pontot, a második 60 pontot, a harmadik 30 pontot, minden további ajánlat 1-1 pontot kap. Az egyes helyezési számok többször is kioszthatók. Az egyes alszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd az így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. 10.) Az ajánlatkérő az alkalmasság minimumkövetelményeit a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. 11.) Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott, kitöltött szerződés-tervezetet, valamint az annak elfogadására vonatkozó nyilatkozatot. 12.) A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell jelen beruházásra vonatkozó érvényes építés-szerelési felelősségbiztosítással. Ennek igazolására valamennyi ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a biztosító eredeti vagy hiteles másolatú szándéknyilatkozatát ajánlattevő nyertessége esetén a fenti biztosítási szerződés határidőre történő megkötésére. 13.) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásának időpontjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolást kell benyújtani arról, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000 Ft. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 107000555-42184003-51100005 számú, CIB Bank Zrt-nél vezetett bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 14.) A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés aláírására a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht. tulajdonosainak jóváhagyása után kerül sor. 15.) A IV.2.1) pontban megadott egyes értékelési részszempontok az alábbiak szerint oszlanak meg alszempontokra: 2. a projektterv kidolgozottságának mértéke (súlyszám: 15) 2.1. milyen konkrét intézkedésekkel fogják biztosítani a beruházás megvalósítása során az intézmény egészégügyi és idegenforgalmi tevékenységének zavartalanságát és ez mennyire ad komplex, átfogó javaslatokat az esetleges problémák kezelésére (súlyszám: 4) 2.2. milyen időbeli ütemezés szerint szervezi meg ajánlattevő a kivtelezés folyamatát, ez milyen mértében áll összhangban a pénzügyi ütemezéssel és a térbeni organizációval (súlyszám: 5) 2.3. milyen térbeni organizációt alkalmaz ajánlattevő a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyes résztevékenységek végzése során (súlyszám: 3) 2.4. milyen logisztikai intézkedésket tesz ajánlattevő a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyes résztevékenységek végzése során (súlyszám: 3) 3. a környezeti menedzsment terv kidolgozottságának mértéke (súlyszám: 8) 3.1. az ajánlattevő környezetvédelmi elkötelezettsége, felkészültsége és környezetvédelmi apparátusa (súlyszám: 2) 3.2. tervek és intézkedések a munkavégzők és alvállalkozók tájékoztatására, a speciális előírások betartatása céljából (súlyszám: 1) 3.3. a tervek és intézkedések ismertetése az egyes környezeti elemek védelmére (és természetvédelemre is) vonatkozóan, felkészülés a vészhelyzetek megelőzésére és kezelésére (súlyszám: 5) 16.) Ajánlattevőknek árajánlatukat tételesen beárazott költségvetéssel kell alátámasztaniuk. |  |  |  |  |  |
| VI.4) Jogorvoslati eljárás |  |  |  |  |  |
| VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv |  |  |  |  |  |
| Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság |  |  |  |  |  |
| Postai cím: Margit krt. 85. |  |  |  |  |  |
| Város: Budapest |  | Postai irányítószám: 1024 |  |  | Ország: HU |
| E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu |  |  |  | Telefon: +36/1-336-7776 |  |
| Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu |  |  |  | Fax: +36/1-336-7778 |  |
| A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) |  |  |  |  |  |
| Hivatalos név: |  |  |  |  |  |
| Postai cím: |  |  |  |  |  |
| Város: | Postai irányítószám: |  |  |  | Ország: |
| E-mail: |  |  | Telefon: |  |  |
| Internetcím (URL): |  |  | Fax: |  |  |
| VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot) A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § értelmében a kérelem a jogsértés megtörténtétől számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül nyújtható be. Ha a jogsértés a kérelmezőnek később jutott tudomására, a határidő a tudomásra jutással veszi kezdetét. |  |  |  |  |  |
| VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be |  |  |  |  |  |
| Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbizottság |  |  |  |  |  |
| Postai cím: Margit krt. 85. |  |  |  |  |  |
| Város: Budapest |  | Postai irányítószám: 1024 |  |  | Ország: HU |
| E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu |  |  |  | Telefon: +36/1-336-7776 |  |
| Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu |  |  |  | Fax: +36/1-336-7778 |  |
| VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: // (nap/hó/év) |  |  |  |  |  |

- A. melléklet

### További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

| Hivatalos név: S&G Consulting Kft. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Postai cím: Szinyei Merse P. u. 8. |  |  |
| Város/Község: Budapest | Postai irányítószám: 1063 | Ország: HU |
| Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Pap László |  | Telefon: +36-1/302-1280 |
| E-mail: steinjanos@t-online.hu |  | Fax: +36-1/269-2174 |
| Internetcím (URL): |  |  |

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők

| Hivatalos név: S&G Consulting Kft. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Postai cím: Szinyei Merse P. u. 8. |  |  |
| Város/Község: Budapest | Postai irányítószám: 1063 | Ország: HU |
| Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Pap László |  | Telefon: +36-1/302-1280 |
| E-mail: steinjanos@t-online.hu |  | Fax: +36-1/269-2174 |
| Internetcím (URL): |  |  |

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

| Hivatalos név: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Postai cím: Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. |  |  |
| Város/Község: Hévíz | Postai irányítószám: 8380 | Ország: HU |
| Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: ügyvezető igazgató titkársága |  | Telefon: +36-83/501-701 |
| E-mail: titkarsag@spaheviz.hu |  | Fax: +36-83/540-144 |
| Internetcím (URL): www.spaheviz.hu |  |  |

- B. MELLÉKLET

- A részekre vonatkozó információk

- A rész száma                meghatározás

| 1) A rész meghatározása |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) |  |  |
|  | Fő szójegyzék | Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) |
| Fő tárgy | ...- | - - |
| További tárgyak | ...- | - - |
| 3) Mennyiség Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem: |  |  |
| 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban:  vagy napokban:  (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés // (nap/hó/év) Befejezés // (nap/hó/év) |  |  |
| 5) További információ a részekről |  |  |

-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek számának megfelelően) ------------------------------------------

II

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja és igennel szavaz arra, hogy a Taggyűlés felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a közbeszerzési eljárás megindítására, és jóváhagyja annak eredményhirdetést megelőző időpontjáig történő lefolytatását az ajánlati dokumentációba foglalandó alábbi feltételek szerint:

- a Hévízgyógyfürdő Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő felelőssége a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően történő lefolytatása;

- a közbeszerzési eljárás becsült értéke: 4 993 513 000 forint;

- a közbeszerzés eljárás fajtája: nyílt;

- a közbeszerzési eljárás tárgya: vállalkozási szerződés az „Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása” elnevezésű, NYDOP-2.1.1/A-2008-0003 jelű kiemelt projekt keretében épület-átalakítás és új épület kiviteli terveinek elkészítésére és kivitelezésére;

- a közbeszerzési eljárás gazdasági és pénzügyi alkalmasságának követelményei az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó tekintetében:

- pénzintézeti nyilatkozat alapján számláján az igazolás kiadását megelőző 1 évben 30 napot meghaladó sorban állás nem volt;

- számviteli beszámolója alapján mérleg szerinti eredménye 2007., 2008. években nem negatív;

- a pénzintézeti nyilatkozat alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója rendelkezik legalább 400 millió Ft összegű finanszírozásra vonatkozó, visszavonhatatlan pénzintézeti kötelezettség vállalással vagy ilyen összegű saját, a beszerzés tárgyát képező beruházás finanszírozására kizárólagos felhasználási céllal letételre került fedezettel annak közbeszerzés tárgya érdekében történő felhasználásáig, vagy adott esetben a kivitelezés teljesítésének időpontjáig (együttes megfelelés).

- a közbeszerzési eljárás műszaki, illetve szakmai alkalmasságának követelményei az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó tekintetében:

- az ajánlattételi határidőt megelőző 5 évben rendelkeznie kell összességében legalább 1 db, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult fővállalkozási munkára vonatkozó referenciával, amelyek értéke eléri a nettó 1 milliárd Ft-ot az egészségügyi területen (együttes megfelelés);

- Rendelkeznie kell egyenként legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti képesítéssel rendelkező

- legalább 1 fő „A” kategóriás mélyépítő felelős műszaki vezetővel,

- legalább 1 fő „A” kategóriás építész felelős műszaki vezetővel,

- legalább 1 fő „A” kategóriás gépész felelős műszaki vezetővel,

- legalább 1 fő „A” kategóriás villamossági felelős műszaki vezetővel  (együttes megfelelés).

- Rendelkeznie kell legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező, felsőfokú végzettségű,

- legalább 1 fő munkavédelmi és munkaegészségügyi szakképesítésű biztonsági és egészségügyi koordinátorral,

- legalább 1 fő környezetvédelmi szakképesítésű szakemberrel (együttes megfelelés).

- Rendelkeznie kell bármely nemzeti rendszerben akkreditált ISO 14001 jelű vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel, illetve a minőségbiztosítás érdekében megtett intézkedéseket igazoló dokumentumokkal (csak ajánlattevő tekintetében önálló megfelelés).

- a közbeszerzési eljárás értékelési szempontjai:

Részszempont		Súlyszám

1. bruttó ajánlati ár (Ft, előny a kisebb) 						60

2. a projektterv kidolgozottságának mértéke						15

3. a környezeti menedzsment terv kidolgozottságának mértéke			8

4. a minőségbiztosítási terv kidolgozottságának mértéke				2

5. a kötelezően előírt 12 hónap felett vállalt garancia időtartama

(hónap, előny a nagyobb)								5

6. a minimálisan előírt, a nettó ajánlati árra vetített  5%-ot meghaladó

teljesítési garancia mértéke (%, előny a nagyobb)					3

7. a megadott határidőhöz képest korábbi átadás (nap, előny a nagyobb)		7

- a nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés aláírására a Hévízgyógyfürdő és Szent András Nonprofit Kft. tulajdonosainak jóváhagyása után kerül sor.

- a közbeszerzés eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés teljesítési határideje: 2011. november 18.;

- a vállalkozási szerződés fizetési feltétele: a Megrendelő a Vállalkozónak előleget fizet az NYDOP-2.1.1/-2008-0003 jelű kiemelt projekt keretében erre rendelkezésre álló forrás függvényében.

A  képviselő-testület felhatalmazza Vértes Árpád polgármestert, hogy a taggyűlésen a fenti határozati javaslatot megszavazza.

Felelős:  Vértes Árpád polgármester

Határidő: 2009. október 22.

III.

Bizottsági véleményezés

1.	A bizottság nevének feltüntetése:

2.	A bizottsági ülés időpontja:

3.	A bizottság határozatképessége:

4.	A bizottság által megfogalmazott módosító indítványok, mind az előterjesztés,	mind a határozati javaslat vonatkozásában, azok kiegészítésére tett indítványok:

5.	A kisebbségi vélemény feltüntetése: -

6.	A bizottság döntésének feltüntetése, a szavazati arányok megjelölésével:

A belgyógyászati lehetőségeink kiaknázása kereti között ér-centrum működtetéséhez kapcsolt mozgásterápiás rész