Kiegészítés a 2. sz. napirendhez

A tervezett bölcsőde bruttó alapterülete várhatóan 382 m2 lesz.

A 2009. december 1-jére elkészült és benyújtásra váró pályázati anyag költségvetése az alábbi főbb tételekből épül fel (bruttó értékben):

- A bölcsőde építési munkálatainak költsége			84.461.906 Ft

- Pályázat kiírója által javasolt valamennyi eszközköltség	11.834.033 Ft

Egyéb költségek:

- Költségvetés készítésének díja				   100.000 Ft

- ÁNTSZ egyeztetések költsége				     20.000 Ft

- Illetékbélyeg							     20.000 Ft

- Akadálymentesítés tervezésének közreműködési díja	   100.000 Ft

- Akadálymentesítés költsége					2.000.000 Ft

- Műszaki ellenőr díja						2.062.500 Ft

- Tervellenőr díja						   812.500 Ft

- Nyilvánosság biztosításának költsége			   937.500 Ft

- Közbeszerzési feladatok ellátásának díja			1.000.000 Ft

- Projektmenedzsment segítő szakértői szolgált. Díja		1.750.000 Ft

- Könyvvizsgálói feladatok ellátásának díja			   500.000 Ft

A projekt teljes bruttó beruházási költsége 105.301.039 Ft. A pályázati útmutatóban megadott %-os arányokat sem az előkészítés költségei, projektmenedzsment és más egyéb költségtényezők nem lépik túl. Mivel a beruházás összköltségének 90%-a jóval meghaladja a pályázatban igényelhető maximális támogatási összeget (80 millió Ft), ezért a támogatási összeg feletti részt Hévíz Város Önkormányzatának saját forrásából kell finanszíroznia.

Ennek megfelelően a támogatási intenzitás a maximális 90% helyett mindössze 75,97% e projekt esetén. Az Önkormányzati saját forrás 25.301.039 Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a komplett pályázati anyag elfogadására!

Hévíz, 2009. december 1.

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Programok keretében kiírt „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” tárgyú NYDOP-2009-5.1.1/B pályázatra, a Sugár utcai bölcsőde létesítése támogatás elnyerésére.

Felelős: Vértes Árpád polgármester

Határidő: 2009. december 1.

- A Képviselő-testület a pályázat és a beruházás terveit jóváhagyja.

Pályázati cél:

  - a Hévíz, Sugár u. 7. szám alatti bölcsőde létesítése 2 csoporttal, maximum 24 fő férőhellyel.

  - A bölcsőde épületének akadálymentesítése

  - A Képviselő-testület az NYDOP-2009-5.1.1/B jelű, a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” tárgyában a bölcsőde létesítését az 1441/4 hrsz.-ú területre vonatkozóan bruttó 105.301.039 Ft projektköltségvetéssel elfogadja. Egyúttal elrendeli a szükséges önrész, azaz 25.301.039 ségest, tájékoztatásul)de szakmai programjaaesztés alapján a pályázat jóváhagyására és a pályázat benyújtásának elrendelésérFt biztosítását a Hévíz Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése, és a 2010. évi költségvetés céltartalékában elkülönített pályázati alap terhére.

- A bölcsőde beruházással együtt kell megvalósítani a Hévíz, Sugár u. 7. sz. alatti óvoda kötelező helyiségekre vonatkozó fejlesztését.

Felelős: Vértes Árpád polgármester

Határidő: 2010. december 31.

- A Képviselő-testület felhatalmazza Vértes Árpádot, Hévíz Város polgármesterét, hogy a pályázati dokumentációt írja alá, a pályázatot nyújtsa be, a szükséges nyilatkozatokat – az esetleges hiánypótlást is beleértve -  tegye meg.

Felelős: Vértes Árpád

Határidő: 2009. december 1.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.