Szám:7525 /2009.             		                                                   …... sz. napirend

# Előterjesztés

# Hévíz Város Önkormányzata

# Képviselő-testületének

2009. december 15-ei

ülésére

Tárgy: 	2010. évi fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos tervek előkészítése

Az előterjesztést készítette: 		Tüdő László osztályvezető

Városfejlesztési és Építésügyi Osztály

Az előterjesztést megtárgyalta:  	Településfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi

Bizottság,

Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság

# A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott:

# Törvényességi észrevétel: nincs

# Előterjesztő:

Vértes Árpád

polgármester

# I.

# Tárgy és tényállás ismertetése

# Tisztelt Képviselő-testület!

Településünk arculatát, összképét jelentős mértékben határozza majd meg a városközpont rekonstrukciós munkálatainak elkészülte. E fejlesztés mellett azonban gondolnunk kell a város egyéb településrészeinek fejlesztésére is, hiszen amellett, hogy az út- és járdafelújítások, csapadékcsatorna-hálózat kiépítésének folyamatosságára komoly hangsúlyt fektettünk, még mindig vannak olyan területek, ahol a rekonstrukció sürgetővé vált.

Ezért a 2009. évi márciusi városszemlénk már annak jegyében került összehívásra, hogy az idegenforgalmi szezonra való felkészülés feladatainak meghatározásán túl, kerüljenek feltérképezésre a szükséges út, járda és csapadékcsatorna felújítási feladatok.

# E feladatokhoz kapcsolódóan meghatároztuk – és az alábbi táblázatban ismertetjük - azoknak a tervezési munkáknak a költségigényét, melyek tekintetében a tervek még nem állnak rendelkezésre.

|  | Tervezett felújítás | Tervezési költség/eFt |
| --- | --- | --- |
|  | Közlekedési koncepció + új parkolóhelyek kiépítésének lehetőségei | 4.000,- |
|  | Déli elkerülő út engedélyezési terve | 2.000,- |
|  | Árpád u. felújítása, parkoló kiépítése, csapadékvíz elvezetés megoldása (tervezés + kivitelezés) | 1.200,- |
|  | Vörösmarty utca felújítás, kerékpárút építés tervezése kivitelezése | 3.000,- |
|  | Dr. Korányi, Semmelweis, Sugár utcák (1 + 1 Ft-os) útfelújítása – tervezés + kivit. | 1.000,- |
|  | Kisfaludy, Dózsa, Veres P-., Budai N. A., Gersei Petheő ( 1 + 1 Ft-os) utcák felújításának tervezése + kivitelezése | 1.400,- |

# A becsült költségigény alapján a tervkészítés összköltsége körülbelül 10 – 12 millió Ft + ÁFA összegre tehető, melyre a fedezet 2010. évi költségvetésben történő biztosításáról már most döntéshozatal szükséges. Ennek indoka, hogy értékhatáránál fogva a feladathoz kapcsolódó ajánlattételi eljárások lefolytatása minimálisan 60 napot, maga a tervkészítés 30 – 60 napot, míg az engedélyezési eljárás úgyszintén cca. 60 napot vesz igénybe, így a kivitelező személyének pályáztatásáig mintegy 180 nap is eltelhet.

# Ezért ahhoz, hogy a jövő évi idegenforgalmi szezon kezdete előtt egyes munkák kivitelezése megtörténhessen feltétlenül szükséges, hogy a tervek legkésőbb márciusban rendelkezésre álljanak. Azokat a feladatokat, melyekre tavasszal nem kerülhetett sor a tervek birtokában ősszel, még a téli időjárás beállta előtt el tudjuk végeztetni.

# E gyakorlatot követve 2010 őszén  tervezni lehet a következő évi felújításokat.

# A Településfejlesztési, Természet- és környezetvédelmi Bizottság 2009. december 7-ei ülésén tárgyalta meg  a  hivatal által a 2010. évi költségvetési rendeletben tervezni javasolt fejlesztési feladatokat. A bizottság előtt ismertetésre kerültek a kapcsolódó tervezési feladatok, a fent részletezett költségigények meghatározásával A bizottság a részletezett indokok alapján javasolja a szükséges fedezet költségvetésben való biztosítását.

# Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

# Hévíz, 2009. december 4.

# II.

# Határozati javaslat

# Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi fejlesztési, beruházási javaslatban meghatározott felújítási munkákhoz kapcsolódó tervkészítési feladatok becsült költségét a következőkben fogadja el:

# Közlekedési Koncepció, új parkolóhelyek kiépítésének lehetőségei    4,000 eFt,

# Árpád u. felújítás, parkoló kiépítés, csapadékvíz elvezetés		     1.200 eFt,

# Vörösmarty u. felújítás, kerékpárút építés tervezése		     3.000 eFt,

# Dr. Korányi, Semmelweis, _Sugár u. útfelújítás			     1.000 eFt,

# Kisfaludy, Dózsa, Veres P., Budai N.A., Gersei Petheő                       1.400 eFt.

# A Képviselő-testület a tervezési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezetet Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

# A tervezési szerződések beszerzését a 2010. évi költségvetés terhére meg lehet indítani.

# Határidő. 2010. 01.30.

# Felelős: Vértes Árpád polgármester

# A döntés egyszerű többséget igényel.

III.

Bizottsági véleményezések

1.	A bizottság nevének feltüntetése:

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Településfejlesztési, Természet- és 	Környezetvédelmi Bizottsága

2.	A bizottsági ülés időpontja:		2009. december 7-én 13:00 óra

3. 	A bizottság határozatképessége:	9 tagból   8  jelen volt – a bizottság

határozatképes

4.	A bizottság által megfogalmazott módosító indítványok, mind az előterjesztés,	mind a határozati javaslat vonatkozásában, azok kiegészítésére tett indítványok:

A bizo9ttság javasolja a 2010. évi fejlesztési feladatokat tartalmazó táblázatból a

- 4. sorszámú „Martinovics utcai járdatervezés és kivitelezés” elhagyását,

- javasolja a volt DRV. telep helyén rendezvényterület kialakítási munkáinak az áthúzódó beruházások között való szerepeltetését,

- javasolja a várhatóan 10 – 12 millió forint összegű tervezési díj felvételét a 2010. évi költségvetésbe.

5.	A kisebbségi vélemény feltüntetése:

6.	A bizottság döntésének feltüntetése, a szavazati arányok megjelölésével:

A Településfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság a polgármesteri hivatal által 2010. évra javasolt fejlesztési feladatokat megismerte. A bizottság a feladatok tervezését a táblázat szerinti  4. tétel elhagyása,  a volt DRV. telep helyén rendezvényterület kialakítási munkáinak az áthúzódó beruházások között való  szerepeltetése, valamint a a várhatóan 10 – 12 millió forint összegű tervezési díjnak a 2010 évi költségvetési rendeletben való tervezése mellett támogatja. A bizottság a javaslatot jó vitaalapnak tekinti.

Szavazati arányok: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás