napirend

Szám: VFO/405-2/2010.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. április 27-ei soros ülésére

Tárgy: Az Illyés Gyula Általános Iskola, valamint a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola korszerűsítésére KEOP-os pályázati lehetőségek

Előterjesztést készítette: dr. Váradi Renáta pályázati referens

Megtárgyalta:

Településfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság

Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság

Oktatási-, Művelődési-, Egészségügyi és Szociális Bizottság

A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott:

Szarka László, az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola igazgatója

Nagy Boldizsár, a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója

Törvényességi észrevétel: nincs

Előterjesztő:

Vértes Árpád

polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

2010. február 23-án Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hozott az Illyés Gyula Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése tárgyában, melynek értelmében a „Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” című felhívásban foglaltakat megismerte, és felkérte Hévíz Város Polgármesterét, hogy a pályázat előkészítéséről gondoskodjon.

Cserszegtomaj Község Önkormányzata szintén pályázatot kívánt benyújtani erre a kiírásra óvodája, iskolája és konyhája fejlesztésére, bővítésére.

A Kistérségi Fejlesztési Tanács csupán 1 támogató döntést hozhat és mivel Cserszegtomaj fejlesztési elképzelései nem modernizáló, sokkal inkább - létszámnövekedés miatt - bővítést célzóak és három oktatási területet is érint, tehát komplett, így Hévíz Város Önkormányzata a pályázaton való részvételtől visszalépett kistérségi települése javára.

A másik feladatellátási hely, mely infrastrukturális fejlesztést igényelne, a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola, ahol a korszerűsítésre szoruló részek ugyanazok, mint az Általános Iskolánké.

A két intézmény feltétlen igényelné a

- kazáncserét

- fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítését

- utólagos külső hőszigetelést

- külső nyílászáró cserét

- világítási rendszer korszerűsítését,

mely fejlesztés mind rövid, mind hosszú távon a közműszámlák összegét jelentősen csökkentené.

Hogy fejlesztési elképzeléseink megvalósulásának – még ha nem is maradéktalanul, csak részben – lehetőséget adjunk, más érvényben lévő pályázati kiírásban kellett gondolkodnunk. A két kiírás, mely számunkra optimális volna céljainkkal arányban a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül meghirdetett:

- KEOP-2009-5.3.0/A  -  	„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése”

- KEOP-2009-5.3.0/B  -   	„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”

című pályázatok.

A két kiírás tartalma gyakorlatilag megegyezik, különbség a kettő között:

- Az A-komponens lehetőset ad komplex megvalósításra kedvezőbb támogatottsággal, valamint közvilágítás korszerűsítésre is, míg a B-komponens nem.

- A két kiírás ugyanazon fejlesztési területeket célozza (támogatott tevékenységek ugyanazok), viszont a támogatási intenzitások eltérőek.

- A B-komponensél kötelező megújuló energiaforrás beépítése a pályázatba (pl. napelemek, napkollektorok vagy biomassza), az A-komponensnél nincs ilyen kikötés.

A B-konstrukció keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani.

A kiírások fontosabb paraméterei A és B komponensre vonatkozóan:

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a pályázat meghirdetésekor a két komponensre együttesen összesen 2009-2010. évekre 6 milliárd Ft.

A pályázatot helyi önkormányzat is benyújthatja, mint fenntartó.

Konzorciumok nem pályázhatnak.

Egy intézményre vonatkozóan csak 1 komponensre nyújtható be pályázat (tehát A-ra és B-re is egy feladatellátási hely tekintetében a fenntartó nem pályázhat, vagy csak A vagy csak B-re adhatjuk be).

Ugyanaz a fenntartó beadhat pályázatot külön A-ra, külön B-re különböző feladatellátási helyek vonatkozásában, valamint az is lehetséges, hogy mindkét feladatellátási helyre nézve ugyanarra a komponensre (pl. A-ra) adja be.

Akadálymentesítés nem kötelező feladat egyik kiírásnál sem, előírás erre vonatkozóan nincs a pályázati útmutatókban.

Az esetleges festési, javítási munkálatok költségeit, mely a támogatható tevékenységekkel összefüggésben merültek fel, a pályázat elszámolható költségei részét képezi.

Ha a sportcsarnokok az oktatási intézménnyel egy feladatellátási helyen vannak (akár az intézménybe beépítve, akár összekötő folyosó által csatlakozik a sportcsarnok az iskola épületéhez), a pályázat támogatja az arra vonatkozó, kiírásnak megfelelő tevékenységeket is.

Az elszámolható költségek között szerepelnek az előkészítési fázison belül például:

Szellemi termékek megszerzése, projektmenedzsmentek, közbeszerzés, tanulmányok és vizsgálatok elkészítése, tervezés és egyéb költségek.

Megvalósítás fázison belül például:

Szellemei termékek megszerzése, ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése, terület-előkészítés, területrendezés, sajátos technológiai műveletek, építési munkák, eszközbeszerzés, projektmenedzsmentek, közbeszerzés, mérnöki feladatok, tájékoztatás, nyilvánosság, egyéb.

Az elszámolható költségek kizárólag a kedvezményezett által le nem vonható ÁFÁ-t tartalmazhatják. A kedvezményezett által levonható ÁFA elszámolásra nincs lehetőség!

A támogatás formája vissza nem térítendő.

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 500 millió Ft lehet.

A fenntartási kötelezettség 5 naptári évre terjed ki.

A határidő folyamatos, s mivel több pályázat érkezett már az Energia Központ Nonprofit Kft-hez, így a pályázatok – a Képviselő-testület pozitív döntése esetén – benyújtása azonnali intézkedést igényel.

A pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. A pályázónak egy részletesen kidolgozott projektet (pályázati adatlap és megvalósíthatósági tanulmány, valamint egyéb kötelező mellékletek) szükséges benyújtani, mely alapján döntés születik.

A-komponens specifikumai:

Támogatható tevékenységek köre az energiafelhasználás csökkentésére:

- Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén. Támogatható a felújítani kívánt épület(ek) egy részén végrehajtott fejlesztés is. Ezen belül:

  - Utólagos külső hőszigetelés: valamennyi nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldala, pl. külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince felett, homlokzati üvegfal, de legalább a fűtött és fűtetlen terek közötti falak fűtetlen tér felé eső oldala).

  - Külső nyílászáró –csere (fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó esetén)

  - Hővisszanyerő szellőzés létesítése, amennyiben a pályázat a külső nyílászárók cseréjére is vonatkozik, vagy a nyílászárók megfelelnek az előírásoknak.

- Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése:

  - Kazánok cseréje korszerű, jó hatásfokú berendezésekre (pl. alacsony hőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása), kazánok égésfej-korszerűsítése tüzelési hatékonyság-növelés céljából,

  - Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi szabályozások kiépítése,

  - Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása,

  - Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése

  - Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, szárítás, stb.) energetikai korszerűsítése, vagy cseréje a meglevőnél jobb energetikai hatásfok és kisebb energiafelhasználás biztosítása céljából.

- Világítási rendszerek korszerűsítése:

  - Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,

  - Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

A fenti 1. 2. és 3. pontok szerinti tevékenységek egymással szabadon kombinálhatók.

- Közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése: a lámpatestek, fényforrások, előtétek, és az energia-megtakarítás szempontjából indokolt vezetékek felújítása, vagy cseréje. (Új közvilágítási oszlopok építése vagy a meglévő oszlopok cseréje nem támogatható).

- Komplex, több energiahatékonyság-növelési tevékenységet magukban foglaló beruházások. Komplex projektként az alábbiak közül lehet választani:

  - Projekttípus:

    - Kazánok cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre és

    - Utólagos külső hőszigetelés és/vagy

    - Külső nyílászáró-csere.

(Mindhárom/két elemnek meg kell valósulnia)

  - Projekttípus:

- Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása és

- Utólagos külső hőszigetelés és/vagy

- Külső nyílászáró-csere

(Szintén mindhárom/két elemnek meg kell valósulnia)

  - Projekttípus:

- Kazánok cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre és

- Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása és

- Utólagos külső hőszigetelés és/vagy

- Külső nyílászáró-csere

(Mind a négy/három elemnek meg kell valósulnia)

Nézzük meg a támogatási intenzitás alakulását A komponens függvényében:

| Tevékenység megnevezése | Támogatási intenzitás |
| --- | --- |
| 1. Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése |  |
| Külső hőszigetelés | 50% |
| Külső nyílászáró-csere | 50% |
| Hővisszanyerő szellőzés létesítése | 50% |
| Fűtés, hűtés, HMV rendszer korszerűsítése |  |
| Kazáncsere | 30% |
| Automatikus szabályozások (központi és helyi) | 30% |
| Fűtés, HMV korszerűsítés, szabályozás, mérés | 30% |
| Hűtési rendszerek | 30% |
| Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, stb) korszerűsítése | 30% |
| Világítási rendszerek |  |
| Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje | 25% |
| Világítási rendszerek korszerűsítése, szakaszolások, mozgásérzékelők | 25% |
| Közvilágítás |  |
| Közvilágítás korszerűsítése | 50% |

A fenti táblázatban szereplő projekttípusok egymással szabadon kombinálhatók a megadott támogatottsági mutatók mellett. Azonban vannak komplex projekttípusok, melyek együttes megvalósítása esetén a támogatottság növekszik, ezek az alábbiak:

Komplex:

| Projekttevékenység | Támogatás mértéke |
| --- | --- |
| a) projekttípus |  |
| Kazánok cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsonyhőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása) | 30% |
| Utólagos külső hőszigetelés és /vagy külső nyílászáró-csere | 80% |
| b) projekttípus |  |
| Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása | 30% |
| Utólagos külső hőszigetelés és/vagy nyílászáró-csere | 80% |
| c) projekttípus |  |
| Kazánok cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsonyhőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása) és Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása | 30% |
| Utólagos külső hőszigetelés és/vagy nyílászáró-csere | 80% |

A fenti komplex projekttípusokat ábrázoló táblázat a következőképp értelmezendő:

Ha a) projektcsomagot választjuk, kötelező megvalósítani az abban szereplő 2 és/vagy 3 fejlesztést, a támogatási intenzitás a sorának megfelelő százalékos érték szerint alakul.

Tehát például: kazáncsere 30% támogatottság, ezzel együtt megvalósítunk egy külső hőszigetelést - mely 80%-os támogatottságú lesz - és egy külső nyílászáró cserét is - mely szintén 80%-os támogatási intenzitást von maga után.

A b) projektcsomagnál ugyanez a helyzet.

A c) esetében szintén, ez annyival komplettebb, hogy ott nem 2, illetve 3 elemből áll a projekttípus, hanem 3-4 elemből. Csak úgy kap a hőszigetelés és nyílászáró-csere 80%-os támogatottságot, ha vele együtt megvalósítjuk a kazáncserét és a fűtés- és használati melegvíz-rendszer korszerűsítést is.

B-komponens specifikumai:

A támogatható tevékenységek köre azonos az A-komponensben megjelöltekkel, csak ennél a kiírásnál közvilágítás korszerűsítésre és komplex projekt benyújtásra támogatási intenzitásnövekedéssel nincs lehetőség.

Továbbá az A komponenstől különbözik a tekintetben, hogy megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységet kötelező megvalósítani a támogatható tevékenységekkel párhuzamosan, így:

- Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz-termelésre és /vagy fűtésrásegítésre.

- Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása fűtésre és /vagy fűtésrásegítésre.

- Geotermikus energia hasznosítása

- Geotermikus hőszivattyú alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

- Egyéb hőszivattyús rendszerek

- Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

A támogatás mértéke valamennyi projektelem esetén egységesen 60%, függetlenül attól, kombináltan adjuk be vagy csupán egyetlen projektelem megvalósítására, de megújuló energia hasznosítása kötelező.

Javaslatink a két intézmény igazgatójával való egyeztetést követően az alábbiak:

Mindkét intézményre vonatkozóan az önkormányzat, mint fenntartó nyújtson be 1-1 pályázatot az A-komponensre vonatkozóan, tehát összesen két pályázat kerülne benyújtásra ugyanarra a komponensre (mivel egyben nem lehetséges az útmutató értelmében).

Mindkét intézmény esetében az A-komponensen belül a Komplex projektet irányozza be, melynek keretén belül az a) projekttípus kerülne megvalósításra, tehát a kazáncsere az utólagos külső hőszigeteléssel és a külső nyílászáró cserével. Ez esetben a kazáncsere 30%-os, a külső hőszigetelés és a külső nyílászáró csere 80%-os támogatási intenzitást hordozna.

Az a) projekttípus önkormányzatunk költségvetését kímélve került kiválasztásra, ezért nem vettük bele a fűtési- és használati melegvíz-rendszerkorszerűsítést (30%) és a világításkorszerűsítést (25%) e pályázat keretébe. Viszont még ha „csak” e három fejlesztési terület kerülne is pályázati eljárás alá, akkor is elmondhatnánk, mindkét oktatási intézményünk irányába tettünk az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása érdekében komoly lépéseket, azáltal jelentősen csökkentve az éves működési költségeiket, mely a folyamatos díjemelkedések következtében cseppet sem elhanyagolható mutató.

A tételes költségvetés elkészítése - mindkét intézmény vonatkozásában - folyamatban van, így pontos számadatokat egyelőre nem tudunk, csak becsült értékekkel számolhatunk:

Általános Iskola esetében:

| Projekttípus | Várható költség | Támogatás | Önerő |
| --- | --- | --- | --- |
| Kazáncsere | Kb. 20 mFt | Kb. 6 mFt | Kb. 14 mFt |
| Utólagos külső hőszigetelés | Kb. 30 mFt | Kb. 24 mFt | Kb. 6 mFt |
| Külső nyílászáró-csere | Kb. 30 mFt | Kb. 24 mFt | Kb. 6 mFt |
| Összesen | Kb. 80 mFt | Kb. 54 mFt | Kb. 26 mFt |

Gimnázium esetében:

| Projekttípus | Várható költség | Támogatás | Önerő |
| --- | --- | --- | --- |
| Kazáncsere | Kb. 15 mFt | Kb. 4,5 mFt | Kb. 10,5 mFt |
| Utólagos külső hőszigetelés (tornacsarnokkal együtt) | Kb. 30 mFt | Kb. 24 mFt | Kb. 6 mFt |
| Külső nyílászáró-csere | Kb. 15 mFt | Kb. 12 mFt | Kb. 3 mFt |
| Összesen | Kb. 60 mFt | Kb. 40,5 mFt | Kb. 19,5 mFt |

A két iskolán tervezett beruházás esetében az önerő kb. 46 mFt lenne.

A pályázati kiírások tartalma, az egyes projekttípusok és a beruházás becsült számadatai alapján a Képviselő-testületnek döntenie kell,

- Mindkét vagy csak egyik iskola esetében támogatja a pályázat benyújtását, vagy egyáltalán nem szándékozik erre a felhívásra pályázni;

- ha támogatja, A vagy B komponens benyújtása mellett foglal állást,

- ha A-komponens mellett határoz, azon belül mely projekttípusokra kerüljön a pályázat benyújtásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés tárgyát vitassa meg, és határozatban döntsön a pályázaton való részvételről vagy attól való elállásról!

Hévíz, 2010. április 15.

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Illyés Gyula Általános Iskolára, valamint a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola korszerűsítésére a KEOP—2009-5.3.0./A és KEOP-2009-5.3.0/B pályázati konstrukciókat megismerte, az erről szóló tájékoztatást elfogadja.

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a két iskola igazgatójának bevonásával elkészített - előterjesztésben foglalt javaslatot jóváhagyja, mely szerint: Hévíz Város Önkormányzata az Illyés Gyula Általános Iskola, valamint a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola korszerűsítésére KEOP-2009-5.3.0/A kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című felhívásra pályázatot kíván benyújtani komplex projekt keretében az a) projekttípusra.

A beruházás tartalma a) projekttípus esetén: kazáncsere (30%-os támogatottsággal) utólagos külső hőszigeteléssel (80%-os támogatottsággal) és külső nyílászáró cserével (80%-os támogatottsággal).

Felelős: Vértes Árpád polgármester

Határidő: 2010. június 30.

- A pályázat költségvetése a két intézmény esetében kb. 140 millió Ft lesz, ebből a várható önerő nagysága kb. 46 millió Ft, mely összeget Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati alap terhére biztosítani rendeli.

Felelős: Vértes Árpád polgármester

Határidő: 2010. június 30.

A Képviselő-testület felkéri Hévíz Város jegyzőjét, hogy Hévíz Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.10.) számú rendelet módosítására irányuló rendelettervezet kidolgozásáról gondoskodjon.

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Vértes Árpádot,  Hévíz város polgármesterét, hogy a pályázat előkészítéséről - így a pályázat elkészítésére, projekt/beruházás lebonyolítására és a projektmenedzsmentre vonatkozó szerződések megkötése is - gondoskodjon és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Vértes Árpád polgármester

Határidő: 2010. június 30.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

III.

Bizottsági véleményezések

1.	A bizottság nevének feltüntetése:

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Településfejlesztési, Természet- és 	Környezetvédelmi Bizottsága

2.	A bizottsági ülés időpontja:		2010  április 19-én 13:00 óra

3. 	A bizottság határozatképessége:

9 tagból   7  jelen volt – a bizottság határozatképes

4.	A bizottság által megfogalmazott módosító indítványok, mind az előterjesztés,	mind a határozati javaslat vonatkozásában, azok kiegészítésére tett indítványok:

5.	A kisebbségi vélemény feltüntetése:

6.	A bizottság döntésének feltüntetése, a szavazati arányok megjelölésével:

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete Természet- és Környezetvédelmi Bizottsága az Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola, valamint a Bibó István GSZ korszerűsítésére KEOP-os pályázati lehetőség tárgyú előterjesztésben, illetve a határozati javaslat tervezetben foglaltakat támogatja, azok képviselő-testületi elfogadását javasolja.

Szavazati arányok: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

III.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY

1. A Bizottság neve: Oktatási, Művelődési, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. A bizottsági ülés időpontja: 2010. április 20.

3. A bizottság határozatképessége: A 9 tagú bizottság 8 tag jelen volt

4. A bizottság által megfogalmazott módosító indítványok, mind az előterjesztés, mind a határozati javaslatok vonatkozásában, azok kiegészítésére tett indítványok: -

A bizottság javasolja „Az Illyés Gyula Általános Iskola valamint a Bibó István AGSZ korszerűsítése, KEOP pályázati lehetőségek” című előterjesztés elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati javaslat 2. pontjában a beruházás tartalma egészüljön ki az Illyés Gyula Általános Iskola esetében a radiátorcserével is.

5. A kisebbségi vélemény feltüntetése: -

6. A bizottság döntésének feltűntetése

Az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja „Az Illyés Gyula Általános Iskola valamint a Bibó István AGSZ korszerűsítése, KEOP pályázati lehetőségek” című előterjesztés elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati javaslat 2. pontjában a beruházás tartalma egészüljön ki az Illyés Gyula Általános Iskola esetében a radiátorcserével is.

III.

### Bizottsági véleményezések

- A bizottság nevének feltüntetése:

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

2.	A bizottsági ülés időpontja:

2010. április 21.

3.	A bizottság határozatképessége:

Határozatképes, 7 tagból 6 tag megjelent.

4.	A bizottság által megfogalmazott módosító indítványok, mind az előterjesztés,	mind a határozati javaslat vonatkozásában, azok kiegészítésére tett indítványok:

-

5.	A kisebbségi vélemény feltüntetése:

-

6. 	A bizottság döntésének feltüntetése, a szavazati arányok megjelölésével:

A bizottság „Az Illyés Gyula Általános Iskola, valamint a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola korszerűsítése a KEOP-os pályázati lehetőségek”  című előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadásra javasolja a képviselőtestület részére.