Szám: VFO/1192-1/2010.              		                                        …... sz. napirend

- Előterjesztés

- Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének

- 2010. november 30-i ülésére

- Tárgy: Átfogó tóvédelmi program folytatásának aktuális kérdései

- Az előterjesztést készítette:  Rábai József alpolgármester

- Babics Tamás osztályvezető

- Megtárgyalta:  Városfejlesztési Természet- és Környezetvédelmi Bizottság

- A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott: --

- Törvényességi észrevétel:  nincs

- Előterjesztő:

Papp Gábor

polgármester

- I.

- TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

- A  Hévízi-tó állapotában sajnálatos módon nem következtek be azok a kedvező változások, amelyeket a mélyművelésű bányák bezárását követő időszakra prognosztizáltak. A tó regenerálódási folyamata lelassult, forrásvízhozamának növekedése megállt, a tó vízgyűjtő területén egyéb kedvezőtlen beavatkozások (pl. újabb karsztvíz kivételek, szakszerűtlen területhasználatok...) veszélye jelentkezett.

- A gyógytó állapotának javítása, közép- és hosszú távú védelmének biztosítása céljából fogalmazódott meg az „Átfogó tóvédelmi program” (ÁTP) megvalósításának a gondolata. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 164/2006. (X. 31.) határozatával döntött az Átfogó Tóvédelmi program indításáról.

- A módszerében újszerűnek tekinthető, a komplexitás elvére épülő ÁTP „Előkészítő Tanulmányát” (I. ütemét) a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség KHT. készítette a VITUKI és a MÁFI témában járatos szakembereinek bevonásával. A képviselő-testület a 99/2007.(VII.10.) KT. határozatában elfogadta az ÁTP. I. ütem tanulmányát. A tanulmány lényege a komplex tóvédelmet biztosító feladatok ((32 db) megadása. A program megvalósítása sajnos nem folytatódott, mivel elmaradtak azok a városvezetői lépések, amelyek a folytatás feltételét képezték volna.

- A képviselő-testület megalakulását követően azonnal elkezdődtek az ÁTP. II. ütem pályázatának előkészítő munkálatai. Ezen feladatok elsődlegesen  - az előzmények részletes átnézésére is alapozva

- az időközben megjelent jogszabályokkal történő összevetése,

- az I. ütemben javasolt feladatok aktualizálása a Balatoni Integrációs és Fejlesztési  Ügynökség KHT-vel, a Szent András Kórházzal, a Hévízi-tó Alapítvánnyal, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel – mint zöldhatósággal – történő egyeztetőkre

- terjedtek ki ez ideig. Az aktuális feladatok egyeztetésére 2010. november 15-én a Polgármesteri Hivatalban került sor.

- Az eddigi tényfeltáró tevékenység alapján megállapítható, hogy a várható pályázati kiírások tekintetében még mindig sok a bizonytalansági tényező. Éppen ezért még inkább indokolt a pályázat-előkészítő/feltáró póttárgyalások elkezdése, valamint kedvező pályázati kiírás esetén a pályázatírás mielőbbi megkezdési feltételeinek biztosítása.

- Fenti indokokra hivatkozva javasoljuk a határozattervezet képviselő-testületi elfogadását.

- Az Átfogó Tóvédelmi Program előkészítő tanulmányok teljes anyaga a www.heviz.hu honlapon a Pályázatok, hirdetmények felületen, Hévíz város környezetvédelmi dokumentumai címszó alatt érhető el.

- Hévíz, 2010. november 17.

- II.

- Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Átfogó tóvédelmi program” alábbi feladatmódosítási javaslatát elfogadja:

  - a 13. sz.: „A Reumakórház fejlesztésével kapcsolatos tervezett műszaki beavatkozások hatásainak vizsgálata a holtterek változásának szempontjából” c. hatástanulmány elkészítése, a tófürdő fejlesztés befejezése miatt aktualitását vesztette.

  - A 30. sz. „Városi gyűjtőút hálózat fejlesztése az Ady utca egy szakaszának kiváltása…” feladat az Ady utca jelenlegi kiválthatatlansága miatt nem valósítható meg.

- A program tervezett feladatai a továbbiakban a 13. és 30. sz. feladatok elhagyásával

- módosulnak, ezek nélkül értelmezendők.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Átfogó tóvédelmi program” II. ütemének indítását célzó programtervet tárgyalási háttéranyagként történő felhasználás céljára elfogadja.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete kedvező pályázati kiírás esetén támogatja az Átfogó tóvédelmi program „előkészítő tanulmánya” (I. ütem) szerinti pályázat megírását.

- A képviselő-testület a pályázatírást külső – a témát jól ismerő – szervezet által, az önkormányzat, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft., valamint a Hévízi-tó Alapítvány szakembereinek bevonási lehetősége mellett javasolja megoldani.

- A képviselő-testület felhatalmazza Hévíz Város Polgármesterét, hogy a pályázatíró szervezet kiválasztásáról gondoskodjon.

- Felelős:    Papp Gábor polgármester

- Határidő: Pályázati kiírás megjelenését követően, az abban rögzítettek

- figyelembevételével

- A döntés egyszerű többséget igényel.

III.

Bizottsági véleményezések

1.	A bizottság nevének feltüntetése:

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottsága

2.	A bizottsági ülés időpontja:		2010  november 22-én 14:00 óra

3. 	A bizottság határozatképessége:

5  tagból   5 fő  jelen volt – a bizottság határozatképes

4.	A bizottság által megfogalmazott módosító indítványok, mind az előterjesztés,	mind a határozati javaslat vonatkozásában, azok kiegészítésére tett indítványok:

5.	A kisebbségi vélemény feltüntetése:

6.	A bizottság döntésének feltüntetése, a szavazati arányok megjelölésével:

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottsága  az átfogó tóvédelmi program folytatásának aktuális kérdéseiről szóló előterjesztést megtárgyalta. A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak képviselő-testületi elfogadását támogatja.

Szavazati arányok: 5 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

IV.

MELLÉKLET

- Átfogó tóvédelmi program egyeztetési összefoglalója

ÁTFOGÓ TÓVÉDELMI PROGRAM

EGYEZTETÉSI ÖSSZEFOGLALÓJA

- A  Hévízi - gyógytó állapotának alakulása

Hévíz hírnevét a természetes módon feltörő gyógyvize alapozta meg, tette népszerű turisztikai célponttá, a külföld számára elismert gyógyhellyé. A 4,4 ha felszínű termálkarszt eredetű forrástó 60,5 ha kiterjedésű szerves ökológiai egységet képező természetvédelmi területen fekszik. Maga a tó közvetlen kapcsolatban áll a jelentős, (~3 megye) nagyságú felszín alatti – mennyiségi – vízgyűjtő területével.

Természetes állapotban a gyógytó forrásainak sokévi középvízhozama 600 – 610 l/s között alakult; a tó vízhőmérséklete 33 – 38 fok volt, de télen sem süllyedt 26 – 29 fok alá. A tó vízkészlete ~3,5 nap alatt cserélődött ki ekkor.

A Dunántúli-középhegység területén az ún. aktív vízvédekezési eljárással folytatott bányászati tevékenység nyomán, már az 1960-as évektől kezdődően megindult a gyógytó forrásvízhozamának csökkenése. A tó forrásvízhozama a karsztvíz áramlási  és nyomás viszonyainak változása miatt az 1980-as évek közepére 270 – 280 l/s mértékűre csökkent. A forrásvízhozam csökkenés jelentősen meghaladta a tó megfelelő vízminőségi és biológiai állapotának fenntartását biztosító 450 l/s értékhatárt. A tó vízének  kicserélődési ideje – azonos vízszint biztosítása mellett – megnőtt, ennek következtében a tó vízhőmérséklete is csökkent. A tó állapotát érintő kedvezőtlen változások miatt egyre inkább fennállt magának a tónak, a tóhasználatnak és a tó környezetének károsodási veszélye.

A gyógytó állapotán a védelmét szolgáló kutatások és intézkedések alapvetően javítani nem tudtak. A magas színvonalon elkészített kutatások legfőbb sajátosságának az nevezhető, hogy ezek célirányosan,  a komplexitás biztosítása nélkül készülhettek. A védelmi intézkedések ugyancsak a spontaneitással jellemezhetők, ezért ezek egy része nem valósult meg, vagy az eredeti állapot visszaállításával jártak.

Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a nagy karsztvízkivétellel járó mélyművelésű bauxitbányák környezetkárosító hatásainak csökkentése csak ezen bányák bezárása mellett érhető el. Ezt kívánta elősegíteni a Hévízi - gyógytó  megmentésére  szerveződött helyi és társadalmi összefogás,, az 1989. április 17-ei hévízi békés tömegdemonstráció. Valószínűleg ezen eseményeknek is köszönhető az 1989. április 20-ai kormányülésen meghozott 3112/1989. MT. határozat, amely az érintett nyirádi bauxítbányák 1990. június 30-áig történő bezárását írta elő.

A bánya bezárásokat követően megindult a Hévízi – gyógytó, illetve tárolójának regenerálódási folyamata. A regenerálódással párhuzamosan Hévíz környezetében felerősödtek az egészségturizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása céljából az újabb kutak létesítésére irányuló törekvések.

A gyógytó forrásvízhozama az 1990-es években lineárisan emelkedett, 1999. évben elérte  429 l/ s hozam értéket. Ezt követően a forrásvízhozam tovább nem emelkedett, 400 – 410 l/s értékben 2008-ig stagnált, majd 2009-ben az 1995-ös 394 l/s szintre esett vissza, messze elmaradva a számítások alapján prognosztizált 500 l/s vízhozamértéktől.

A gyógytó állapotának ismételten kedvezőtlen alakulása miatt nyomatékosan vetődik fel a tó közép- és hosszú távú védelmének biztosítása.

- Hévízi-gyógytó gazdasági szerepe:

A város tartós versenyképességének alapja az erőforrásokkal és adottságokkal történő tudatos, hatékony és fenntartható gazdálkodás lesz

A forrás-termáltó, a gyógyvízre építhető egészségturisztikai szolgáltatások eredményeként fő gazdaság ága ma a turizmus. A város a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet és Nyugat-Dunántúl legfontosabb gyógyközpontja. A két fő erősségének köszönhető az évi közel egymillió, stabilnak mondható látogatószám, a kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött több mint 900 ezer vendégéjszaka, és az országos átlagnál csaknem kétszer hosszabb, 4,9 napos tartózkodási idő.

Hévíz turisztikai kínálata teljes egészében a természeti erőforrásokra, szűkebb és tágabb környezetére épül. A természeti erőforrások bármilyen, jelentős kedvezőtlen irányú változása Hévíz idegenforgalmára, ezen keresztül teljes gazdaságára, társadalmára drámai hatással járhat. A környezet védelme azonban nem csak idegenforgalmi, hanem lakossági szempontból is kiemelkedő fontosságú. Egyre jelentősebbé válik, hogy a klímánk védelmében minden szinten mindenki kivegye a részét.

A Hévízi-tó védelme szempontjából kiemelten kell kezelni a felszíni és felszín alatti szennyeződések elleni védelem, és a tó vízhozamát csökkentő hatások elleni védelem megvalósítását. A Tó-forrás, mint egyedülálló természeti érték védelme érdekében szükség van a forrás utánpótlódási területén (hidrogeológiai védőövezetein), illetve a tó környezetében a tevékenységeket, területhasználatokat szabályozni.

- Fő fejlesztési alapelvek:

- Exkluzivitás: az európai, illetve világviszonylatban is egyedülálló, különleges természeti értékekre (gyógytó és gyógyvíz) alapozva,

- Minőség: a gyógyászatban, a turizmusban és a kapcsolódó szolgáltató ágazatokban, valamint a város működésének egyéb területein,

- Fenntarthatóság: a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat is előtérbe helyező, ezáltal kiegyensúlyozott és hosszútávon megvalósítható fejlődés érdekében,

- Tudatosság: az egymásra épülő fejlesztések ésszerű rendszerbe foglalása.

A fejlesztési alapelvek betartásával biztosítható, hogy Hévíz 2020-ban egyike lehessen Európa tíz legismertebb és legkedveltebb exkluzív gyógyfürdőhelyének, ahol az egészségturisztikai szolgáltatásokat sokoldalú, minőségi turisztikai kínálat, valamint az ehhez kapcsolódó megfelelő mennyiségű és színvonalú szálláskapacitás és szolgáltató-bázis egészíti ki.

- Átfogó tóvédelmi program

A Hévízi – gyógytó állapotában tehát sajnálatos módon nem következtek be azok a kedvező változások, amelyeket a mélyművelésű bányák bezárását követő időszakra prognosztizáltak. A tó regenerálódási folyamata lelassult, forrásvízhozamának növekedése miatt, a tóvíz kicserélődése még mindig elmarat a természetes állapottól… és a tó vízgyűjtőterületén belül egyéb kedvezőtlen  hatótényezők (pl. újabb karsztvíz kivételek, szakszerűtlen területhasználatok…) veszélyei is jelentkeztek.

A Hévízi – gyógytó és a tóhoz kapcsolódó környezetérzékeny területek állapotának javítása, közép- és hosszú távú védelmüknek biztosítása céljából fogalmazódott meg az „Átfogó tóvédelmi program” (ÁTP) megvalósításának gondolata. Az önkormányzat képviselő-testülete a 164/2002.(X.31.) sz. határozatában:

- ökológiai szemléletű,

- komplex jellegű,

- pályázati úton megvalósítható

tóvédelmi program indításáról döntött.

A tervezett ÁTP elsődlegesen kiterjed:

- a gyógytóra és a tóhoz kapcsolódó három  övezetbe sorolt vízgyűjtő területre,

- a korábbi kutatási eredmények figyelembevételére,

- a kapcsolódó védelmi feladatok meghatározására (I. ütem), kidolgozására (II. ütem) és megvalósítására (III. ütem),

- a gyógytó világörökségi listára történő felvételének előkészítésére és elősegítésére,

- a tóvédelem jogi szabályozására vonatkozó javaslat kidolgozására.

A képviselő-testület az ÁTP megvalósítása által a tóvédelem közép- és hosszú távú garantálásával együttesen a szakszerűséget, megbízhatóságot és a kiszámíthatóságot egyaránt biztosítani kívánja.

A módszerében újszerűnek tekinthető, ugyanakkor  a komplexitás elvére épülő ÁTP „Előkészítő tanulmányát” (I. ütemét) az önkormányzat saját finanszírozásban készítette el. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség KHT. az I. ütem   készítését a témában jártas VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet KHT, valamint  a Magyar Állami Földtani Intézet szakembereinek bevonásával végezte. A tanulmány előkészítését és készítését az önkormányzat szakemberei és nyomon követték.

Az ÁTP I. ütemének készítése során meghatározásra  kerültek azok a tóvédelmi feladatok, melyek a jelenlegi bizonytalanságok, ellentmondások és viták felszámolhatóságán keresztül biztosítani tudják a Hévízi – gyógytó közép- és hosszú távú védelmét. A tóvédelmi feladatok megvalósításán keresztül  általános cél a tó vízhozamát csökkentő hatások kiküszöbölése, a gyógytó felszíni és felszín alatti szennyeződések elleni védelme.

A megvalósítása javasolt 32 db feladat és intézkedés jellegük alapján:

- 11 db alapfeladat,

- 8 db vízminőség és élőhely védelmi feladat,

- 11 db kapcsolódó tóvédelmi feladat, valamint

- a világörökségi listára történő felvétel elősegítése, illetve

- a tóvédelem jogi szabályozására vonatkozó javaslat

kidolgozására és megvalósítására terjed ki. (L.: Előkészítő tanulmány feladat- és intézkedési javaslatát).

A Képviselő-testület 99/2007.(VII.10.) sz. határozatában elfogadta az ÁTP I. ütem tanulmányát. A program megvalósítása sajnos nem folytatódott, mivel elmaradtak azok a városvezetői lépések, amelyek a folytatás előfeltételét képezték volna.

Az új képviselő-testület megalakulását követően azonnal elkezdődtek az ÁTP folytatásának előkészítő munkálatai. Ennek során megtörtént az I. ütem feladatainak

- aktualizálása,

- időközben megjelent jogszabályokkal történő összevetése,

- a tervező, a gyógytó kezelői és hatósági intézményekkel történő kétoldali egyeztetők,

- a II. ütem pályázatának előkészítése.

Az előkészítő tevékenység során tisztázódott, hogy:

- A 13. sz. „A Reumakórház fejlesztésével kapcsolatos tervezett műszaki beavatkozások hatásainak vizsgálata a holtterek változásának szempontjából” c. hatástanulmány  elkészítése, a tófürdő fejlesztés befejezése miatt aktualitását vesztette.

- A 30. sz. „Városi gyűjtőút hálózat fejlesztése az Ady utca egy szakaszának kiváltása…” feladat az Ady utca jelenlegi kiválthatatlansága miatt nem valósítható meg.

A programtervezet feladatai a továbbiakban a 13. és 30-as feladat nélkül értelmezendők.

A kétoldali egyeztetők során az is kiderült, hogy a tó kezelésével megbízott Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit kft. időközben a KEOP-3.1.2. pályázat keretében elnyerte a  „Szádfal rekonstrukció” feladat megvalósítását. A partszakaszának biztonságot nyújtó szakszerű felújítása, ugyancsak fontos tóvédelmi feladatot is képez.

Az előkészítő szakasz egyéb javaslatai és tapasztalatai a remélt pályázati kiírás első fordulójában, vagy a pályázatírás során figyelembe vehetők.

Az ÁTP II. és III. ütemeinek sikeres realizálása csak kedvező pályázat kiíráson és annak elnyerésén keresztül valósulhat meg.

A program folytatását képező II. ütem pályázata az I. ütemben nevesített összes (30 db) kapcsolódó tóvédelmi javaslat részletes kidolgozására, megvalósítására és figyelembevételére vonatkozó részleteket mindenképpen kell, hogy tartalmazza, azok tételes költségigényeivel együttesen.

A sikeres II. ütemet követő III. ütem pályázatába azok a feladatmegvalósítások kerülnének, amelyek a II. ütem feladatfolytatásaként (pl.: kiviteli tervek alapján történő vízrendezési munkák…) nyerhetnének befejezést.

- Átfogó tóvédelmi program folytatásának pályázati feltételei

Hévíz Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a „KEOP - 2009 - 2.2.1. Komplex vízvédelmi beruházás” támogatás elnyerésére, amely segítené a Hévízi-tóval kapcsolatos vízvédelmi beruházások egy komplex projektben történő hatékony megvalósítását. A pályázati kiírás kétfordulós és jelenleg csak az első fordulóban részt vevő pályázók részére nyitott, a projekt megvalósítása érdekében javasoljuk és kérjük a pályázat feltételrendszerének kibővítését és a pályázat újbóli kiírását.

A Hévízi-tó világviszonylatban is egyedülálló, nemzetközi hírű természetes gyógyvíz, mely termálkarszt-rendszer mind hőmérsékleti, mind vízminőségi szempontból igen sebezhető, különös figyelmet igényel a tó hangsúlyos gyógyfürdő jellege, gyógyászati és idegenforgalmi, nemzetgazdasági jelentősége miatt.

- I. ágazati szintű

- A KEOP - 2009 - 2.2.1. Komplex vízvédelmi beruházás támogatási konstrukció rövid ismertetése

- A pályázat célja

A kiemelten kezelt érzékeny vízvédelmi területekre vonatkozó komplex vízvédelmi, vízminőség javító, szennyezés csökkentő beruházások megvalósítása, mert 2015-ig elsődleges feladat a vizek jó állapotba hozásának érdekében a vízvédelmi feladatok közül a kiemelt fontosságú és országos jelentőségű érzékeny víztestek vízminőségének javítása, illetve védelme.

- Támogatható tevékenységek:

Az 1. fordulóban a támogatható tevékenység a projekt-előkészítés (jelenleg csak 2. forduló él)
A 2. fordulóban támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során:

Vízszint-szabályozás és vízpótlást biztosító létesítmények kialakítása és rekonstrukciója;
Holtág, meder-, mellékág-rehabilitáció;

Jó áramlási viszonyok biztosítása: csatornarendszerek és keresztirányú műtárgyak kialakítása, felújítása;

Szűrőmezők, hordalékfogók, torkolati művek, völgyzárógátak kialakítása, felújítása;

Kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés;

Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodás; Táj-rehabilitáció;

A projekt-célok megvalósulásának monitorozása, mérőhelyek kialakítása;

A jó állapot eléréséhez és a fenntartásához szükséges eszközök beszerzése (pl. nádvágó, tókasza, szivattyúk, stb.);

A projekt keretében kialakított műtárgyak megközelítéséhez nélkülözhetetlen kezelő utak kialakítása.

Szennyvízcsatorna-hálózatok (gravitációs csatornák, nyomóvezetékek, nyomott rendszerek, átemelők (közbenső és végátemelők) kialakítása

- Támogatottak köre:

- Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

- Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, valamint ezek együttműködései/konzorciumai

- Jogi személyiséggel rendelkező települési önkormányzati társulások* (* a Ráckevei (Soroksári) Duna ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása c. komplex projekt Szennyezőanyag kivezetés a parti sávból projekt esetében. E projektnél az 1-2. pontban felsorolt szervezetek nem pályázhatnak)

- Támogatás mértéke, korlátai:

A támogatás minimum 1 milliárd Ft, a támogatás mértéke 100% központi költségvetési szerv

85 % nem központi költségvetési szervek részére.

A pályázat jelenleg kétfordulós, melyben csak az első fordulót sikerrel vett pályázók vesznek részt.

A KEOP - 2009 - 2.2.1. Komplex vízvédelmi beruházások pályázat alkalmas a Hévízi-tóval kapcsolatos vízvédelmi beruházások egy komplex projektben történő hatékony megvalósítására – egyes feltételek módosítása esetében

Hévízi-tó komplex vízvédelme érdekében az alábbi, a pályázatban megnevezett tevékenységek relevánsak:

Vízszint-szabályozás és vízpótlást biztosító létesítmények kialakítása és rekonstrukciója;

Jó áramlási viszonyok biztosítása: csatornarendszerek és keresztirányú műtárgyak kialakítása, felújítása;

Szűrőmezők, hordalékfogók, torkolati művek, kialakítása, felújítása;

Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodás;

Táj-rehabilitáció;

A projekt-célok megvalósulásának monitorozása, mérőhelyek kialakítása;

A jó állapot eléréséhez és a fenntartásához szükséges eszközök beszerzése (pl. nádvágó, tókasza, szivattyúk, stb.);

A támogatottak körének szűkítése és a kétfordulós konstrukció miatt jelenleg nem, illetve módosításokkal felel meg a települési önkormányzatok részére, mert a kedvezményezetti körben nem nevesítettek, illetve a pályázati kiírás alapján csak az első fordulót sikeresen teljesítők vehetnek részt.

A KEOP - 2009 - 2.2.1. Komplex vízvédelmi beruházások pályázat egyes feltételek módosítására tett javaslatok

- Támogatási célok kiegészítése

Érzékenynek azok a víztestek tekinthetők, melyeknek külön jogszabály, vagy legalább Kormányhatározat írja elő a vízminőségük védelmét: Hévízi-tó, Balaton megnevezése szükséges

- Támogatás mértéke módosítására tett javaslat:

- A támogatás minimum összegét szükséges csökkenteni 500.000 millió Ft-ra (1.000.000 –ról)

- Támogatási tevékenységek körének kiegészítése

A Hévízi-tó Átfogó Tóvédelmi program egyes részeinek, tevékenységeinek támogatandó tevékenységek körébe történő bevonására tett javaslat:

1. A Hévízi-tó védelme

2. A Hévízi-tó ökoszisztémájának megóvása

Az Átfogó Tóvédelmi Program tervezett lépései, tevékenységek

- A Hévízi-tó mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása.

- A tó hatásterületén a megengedhető vízkivételek meghatározása és felülvizsgálata.

- A tó és környezete természetes élőhelyeinek, élővilágának megóvása.

- A tó körül található lápterületek, láperdők védelme.

- Az épített környezet és működtetésében szükséges módosítások megtétele.

- A célkitűzések összefogásával tóvédelmi jogszabály kidolgozása.

- A Hévízi-tó monitoring rendszerének bővítése.

- A gyógytó világörökségi listára történő felvételének kezdeményezése.

A Hévízi-tó komplex vízvédelmi beruházás megvalósítása érdekében, a Hévízi-tó Átfogó Tóvédelmi Programra alapozottan az alábbi lépések szükségesek

- Előkészítés: Vezetői összefoglaló (lobby-anyag) kidolgozása

- Érintett szervezetekkel / hatóságokkal történő egyeztetések, konzultációk megvalósítása (Önkormányzat lobbytevékenységet folytat)

- A pályázati kiírás módosítása

- A pályázat újból megnyitása

- Pályázati dokumentáció elkészítése

- II. regionális szintű:

A jelenlegi pályázati rendszerben és az ismert kiírásokban a megfogalmazott tóvédelmi elképzelések prioritást nem kaptak.

Ha a jelenlegi Uniós forrásokat biztosító pályázati rendszer marad, akkor a következő évek regionális Akcióterület Tervében prioritást kellene kivívni a megfogalmazott célok támogathatóságára. Hévíznek, mint a régió gyógyturisztikai központjának a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Programban nagyobb szerepet kellene kapnia. Ennek érdekében jelentős érdekérvényesítő munkát kell végezni. Az Átfogó Tóvédelmi Program vezérgondolatainak és az abban megfogalmazott céloknak ezt kell képviselniük.

Konkrét Hévízre vonatkozó kiírás ebben a konstrukcióban nem lehetséges, de a támogatható célok meghatározása során el lehetetne érni, hogy a kiírandó pályázat azokat támogassa, így majd benyújtandó pályázat a bírálat során támogatást nyerhet.

A regionális pályázati kiírásokba a I. ágazati szintű fejezetben rögzített célok átvehetők.

Az ÁTP EGYEZTETÉSI ÖSSZEFOGLALÓJÁT a Képviselő-testület …………………........ sz. határozatával jóváhagyta.

Hévíz, 2010. november 30.

Rábai József								Papp Gábor

alpolgármester							           polgármester                   ÁTP koordinátora