Hévíz Város Polgármestere

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

Tel: 83/500-812 Fax: 500-814

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: 	PMK/ /2011.

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. június 28-ai ülésére

Tárgy: Hévíz Város Polgármesteri Hivatalának Informatikai Stratégiája 2011-2014

Előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette:	Nagymihály Csaba rendszergazda

Megtárgyalta:           Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. január 29 –én, 9/2008. (I. 29.) KT határozatával 2008-2010 időszakra informatikai stratégiát fogadott el.

2011. évben esedékessé vált egy új, az elvárásokhoz, igényekhez, törvényi előírásokhoz igazodó középtávú stratégia elkészítése.

A 2011-2014 évekre vonatkozó Informatikai Stratégiai Terv határidőre elkészült, melyet képviselő-testületi vitára és elfogadásra ezennel beterjesztünk.

Hévíz, 2011. június 20.

Bizottsági vélemények

Hévíz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Turisztikai Bizottsága a „Polgármesteri Hivatal informatikai stratégiája” című előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.

II.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hévíz Város Polgármesteri Hivatalának 2011-2014 évekre vonatkozó Informatikai Stratégiai Tervét jóváhagyja.

Végrehajtására Hévíz Város Önkormányzatának éves költségvetésében kell előirányzatot biztosítani.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: 2014. december 31-ig folyamatos

Hévíz Város Polgármesteri Hivatala

2011 – 2014

Készítette:

Nagymihály Csaba rendszergazda

Tartalomjegyzék

1.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3

1.1.	Bevezető	3

1.2.	Főbb stratégiai elemek	4

1.2.1.	A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésében	4

1.2.2.	Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal kapcsolatának informatikai fejlesztésében	5

1.2.3.	A település informatikai fejlesztésében	6

1.2.4.	A kistérségi együttműködésben	6

1.3.	A középtávú stratégia kiemelt informatikai fejlesztéseinek összefoglaló táblázata	7

2.	Stratégiai célok, a stratégia hatóköre	8

2.1.	A stratégia hatóköre	8

2.1.1.	Meddig tart időben és tartalomban a stratégia?	8

2.1.2.	Mennyire részletes a stratégia?	8

2.2.	Stratégiai célok	8

2.2.1.	Életminőség javítása, esélyegyenlőség	8

2.2.2.	Versenyképesség fokozása	9

2.2.3.	Szolgáltatásnyújtás, hatékonyság növelés, hosszú távú fenntarthatóság	10

3.	Jelenlegi helyzet áttekintése, „Hol tartunk?”	11

3.1.	Belső befolyásoló tényezők	11

3.1.1.	Szervezetek – Létszám	11

3.1.2.	számítógép használata és a kezelési ismeret	11

3.1.3.	Az uniós ajánlási szintek teljesülése	12

3.1.4.	A szabályozási környezet	12

3.1.5.	Az önkormányzat informatikai rendszerének állapota	13

4.	Jövőkép, „Hova szeretnénk eljutni?”	18

4.1.	Középtávú (2015-ig) fejlesztések meghatározása	18

4.1.1.	A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények működésében	18

4.1.2.	Együttműködés fejlesztése más önkormányzatokkal, piaci szereplőkkel	23

5.	Hogyan jutunk el oda?	25

5.1.	A stratégia megvalósíthatóságának realitása	25

5.1.1.	Külső tényezők alapján	25

5.1.2.	Belső tényezők alapján	25

6.	Hogyan tudjuk mérni a fejlődést?	26

6.1.	Monitoring, értékelés	26

6.2.	Az eredmény mérhetősége	26

7.	Forrásanyagok listája	27

# VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

## Bevezető

Az intelligens városfejlesztés folytatása érdekében, a város vezetése – folyamatosan nyomon követve az új technológiák és szolgáltatások kínálta előnyöket, valamint az ezek bevezetését, alkalmazását segítő egyre szélesebb körből nyerhető támogatások lehetőségét – úgy döntött, hogy olyan fejlesztési stratégiát fogalmaz meg, amely több területen, de egymással összehangolt módon jelöli ki az informatikai infotechnológiai fejlesztés területeit, tartalmát, jellemzőit.

A fejlesztés fő területei az alábbiak:

- A Polgármesteri Hivatal működését, a közigazgatási, gazdálkodási és a képviselő-testülethez kapcsolódó feladatok ellátását támogató informatikai rendszer

- Az önkormányzati intézmények belső működését valamint a Polgármesteri Hivatal és az intézményhálózat közötti munkakapcsolatot támogató kommunikációs és informatikai rendszer

- A település egyéb államigazgatási szervezeteivel, a lakossággal és a vállalkozói szférával kapcsolatot támogató kommunikációs és informatikai rendszer

- Kistérségi együttműködés informatikai rendszere

A város és környezete számára alapvető, hogy földrajzi és szellemi adottságokra, valamint Magyarország európai integrációjára alapozva, a városban és a kistérségben az elkövetkező években:

- jelentősen felgyorsuljon a gazdasági fejlődés

- a nemzetközi trendekkel összhangban – és a helyi értékek megőrzése érdekében is – a gazdaságfejlesztésben kiemelkedő szerepe legyen a tudásalapú fejlesztéseknek, az informatika magas színvonalú alkalmazásán alapuló szolgáltatásoknak,

- a gazdaságfejlesztéssel párhuzamosan az informatikai eredmények megjelenjenek az emberek mindennapi életében is.

A fenti célok elérése a városban élő embereknek magasabb életminőséget ad, a már működő vagy újonnan megjelenő vállalkozások versenyképességét segíti, a képviselő-testületnek politikai sikert ígér.

Ahogy a stratégia egésze összetett hatást gyakorol, ugyanúgy többoldalú az informatika, mint részterület megjelenése is. Az informatika ugyanis nem csak a tudásalapú társadalom, a tudásalapú ipar és szolgáltatások meghatározó részét jelenti, amely mind irányok kijelölésében, mind célok elérését biztosító lépések, meghatározásában felértékeli az informatika egyes területein aktív, azokhoz értő szakembereket, de az informatika alkalmazása a célon túl eszköz is. Az informatikai lehetőségek, különösen az Internetes alkalmazások, szolgáltatások kulcsfontosságúak abban a tekintetben is, hogy a célok és feladatok az érintettekhez ne csak eljussanak, hanem minél többen a célok formálásában is aktívan részt vehessenek.

A szándék megléte mellett tehát a város vezetésének konkrét és összehangolt elképzelésekkel is rendelkezik arról, hogy az önkormányzati informatikai rendszereknek milyen szerepet kell majd betöltenie az intelligens település megvalósításában, és ebben a folyamatban mi az egyes együttműködő felek feladata.

## Főbb stratégiai elemek

### A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésében

Eszközpark állapota

A meglévő eszközpark (szerver és munkaállomások, perifériák) 2005 évben került beszerzésre, melyek garanciája, beleértve a munkaállomásokat, hordozható számítógépeket, aktív hálózati eszközöket, ill. nyomtatókat 2008 októberében lejárt. Ezek alapján szükségszerű a hivatal eszközeinek fokozatos, átgondolt cseréje.

Az informatikai strukturált hálózat 1999 –ben került kiépítésre, melynek cseréje kiemelt fontosságú az üzembiztosság érdekében

Infokommunikáció, Internet hozzáférés továbbfejlesztése

A Hivatalban jelenleg az összes munkaállomásnak van Internet hozzáférése. A szolgáltató önkormányzat koncepció megvalósításához, az e-szolgáltatások bevezetéséhez és az interaktív rendszerhasználathoz az ügyintézők részére biztosított az Internet hozzáférés és az egyénre szabott levelezés, továbbá a munkakör függvényében a hordozható eszközök ill. mobil internet elérés, és telefon.

Legalizáció, egységesítés, alkalmazás lefedettség

A Hivatal csak legális szoftvereket használ. A Hivatalon belüli munkavégzéshez az informatikai támogatottság fejlesztése, új, sikeres mintákon (good practice, best practice) alapuló alkalmazások beszerzésével. Új beszerzések esetében fontos szempont a meglévő megoldásokhoz való integráció lehetősége.

Hévíz Város Önkormányzata az ÁROP-1.A.2/A-2008-0147 jelű pályázat keretében projektet indított a Polgármesteri Hivatal (Hivatal) szervezetfejlesztése érdekében. A projekt keretében megvásárlásra került az Organp Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer licence az önkormányzat részére. Az integrált gazdálkodási rendszer lehetőséget ad arra, hogy a munkafolyamatokat magasabb szinten szervezzük újra, biztosítva ezzel a költségvetési gazdálkodás hatékonyságának és eredményességének javítását. A hivatali iratkezelés is az Organ keretrendszer szerves, elválaszthatatlan részét képezi. Ezzel az önkormányzati gazdálkodás terén jó néhány sziget-alkalmazás megszüntetését sikerült elérni, nagy lépést tett az integráltság teljességének kiépítése és egy átláthatóbb VIR (vezetői információs rendszer) irányába.

Alkalmazás integráció növelése - Önkormányzati, hivatali hatékonyságnövelés

A meglévő alkalmazások közötti integráció növelése, az alkalmazások közötti átjárhatóság biztosítása (pl. közös adatbázis használat, input-output kapcsolat), az alkalmazó szervezeti egységek munkakapcsolatai alapján.

A Hivatal működésében rejlő tartalékok feltárásához és a hatékonyabb gazdálkodás megvalósulásához jövőbeni fejlesztések szükségesek. Ilyen terület a több részterület forrásadatait új összefüggésekben bemutató vezetői információs (VIR) és kontrolling rendszer, ennek továbbfejlesztése, integrált közigazgatási, e-önkormányzat, e-ügyintézés, e-ügyfélkezelés, közigazgatási térinformatika, költségvetési alkalmazások, iroda automatizálás, a kommunikációs és a papírköltségeket csökkentő megoldások pl. a testületi ülés előkészítését segítő rendszer (onkormanyzat.heviz.hu\e-testulet, onkormanyzat.heviz.hu\e-bizottsag) jelenleg is működő verziójának tökéletesítése, továbbfejlesztése, a teljes hivatali dokumentumkezelés (iktatás, csatolt dokumentumkezelés, ügyintézés). A kormányhivatalok mintájára az egyablakos ügyintézés megvalósítási feltételeinek biztosítása.

Az adatvagyon hasznosítása

A Hivatal adatvagyonának minőségét és tartalmát felülvizsgálva önkormányzati adattárház felállítását és az információgazdálkodás hatékonyabb, eredményesebb és demokratikusabb irányú továbbfejlesztését kívánjuk megvalósítani. Az információ hasznosítása közvetett (önkormányzati intézkedésekhez döntés-előkészítő információként) és közvetlen (publikus megjelentetés honlapon, ügyfélszolgálati irodákon keresztül) módon a település lakosságának életminőségét valamint a helyi kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) versenyképességét javítja.

Humán erőforrás-fejlesztés, képzés – az informatikai kultúra színvonalának fokozatos emelése

A Hivatalon belül szükségesnek tartjuk, a meglévő irodaautomatizálási alapokra építve további ismeretek megszerzését (pl. informatika, nyelv) fokozatosan, a szinte minden dolgozót elérő alkalmazás funkciókon keresztül (iktatás, intranet, email, csoportmunka, honlap CMS).

A dolgozók és a vezetők folyamatos interaktív képzésével biztosítani kívánjuk az Európai Uniós normákkal összhangban az élethosszig tartó tanulás technikai feltételeit. Cél, hogy az informatikai, telekommunikációs megoldások alkalmazásában felkészült, nyelvismerettel rendelkező köztisztviselők dolgozzanak a Polgármesteri Hivatalban.

Az elektronikus ügyintézés szintjének növelése, a szolgáltató önkormányzat kialakítása

Az erre a területre vonatkozó uniós ajánlásokat (Common List of Basic Public Services) alapul véve a 2. szint teljes megvalósítása után néhány szolgáltatásban a 3. szint elérése a cél. Ehhez a hazai és külföldi legjobb gyakorlatot tanulmányozva kívánunk átvenni működési mintákat, amelyeket a helyi sajátosságokra igazítva tudunk alkalmazni.

A MITS-sel összhangban kívánjuk kialakítani az e-ügyintézésen túl a következő funkciócsoportokat:

- e-ügyfélkezelés (kényelmesebb szolgáltatások, rendszerezett ügyfélkapcsolati adatok)

- e-önkormányzás (elektronikus népszavazás, képviselők munkájának támogatása)

- elektronikus közbeszerzés (átláthatóbb, hatékonyabb pénzköltés, KKV-k megismertetése az elektronikus piactérrel)

### Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal kapcsolatának informatikai fejlesztésében

Eszközpark továbbfejlesztése

Azoknál az intézményeknél, ahol a munkavégzés (pl. tanítás) hatékonyságát, gyorsaságát a korszerűtlen eszközpark hátráltatja, ott új eszközök beszerzését támogatjuk.

Infokommunikáció, Internet hozzáférés továbbfejlesztése

Az intézmények esetében, ahol több gép is kapcsolódik az Internetre, ott mindenütt szélessávú internetkapcsolat van. Az Internetes csatlakozásban az eddigi levelezés és böngészés mellett az intézmény szakmai munkáját segítő tartalomszolgáltatások bevezetése a cél. Az Organ keretrendszer segítségével a költségvetési területen a közös adatbázis elérése már megvalósult. Az igények és a kínálat összekapcsolására egy átfogó felmérés keretében szükséges információt szerezni.

Legalizáció, egységesítés, alkalmazás lefedettség

Középtávon cél, hogy intézményi körben azonos szoftvermegoldásokat használjanak, amennyiben beszámolás nyújtása szükséges ezen területekről. Célként megfogalmazódik az is, hogy további szakterületek is  csatlakozzanak az intézményi-hivatali központi adatbázishoz (Organ).

Humán erőforrás-fejlesztés, képzés – az informatikai kultúra színvonalának fokozatos emelése

A számítástechnikai kezelői ismeretek szélesebb körű elsajátítása egyike a középtávú céloknak.

### A település informatikai fejlesztésében

Megfelelő önkormányzati, városi infrastruktúra megteremtése

A jelenlegi adottságokra alapozva tovább kívánjuk fejleszteni azt az alap infrastruktúrát, amely a helyi tartalmak ingyenes, vagy közel ingyenes elérését biztosítaná. Hévíz Városi Televízió, www.heviz.hu, a város több pontján elhelyezett infoterminál, ezek összekapcsolása a honlappal, városkártya/ „hévízkártya” bevezetése. A városkártya az intelligens chip kártya alkalmazásával teszi lehetővé különböző közösségi szolgáltatások és kedvezmények igénybe vételét a kártyabirtokosok számára, mi több, NFC (kishatósugarú rádió adatátviteli technológia ) technológiával helyi közlekedésben bérletként vagy jegyként is használható. Az intelligens kártya további szolgáltatások (pl.: pontgyűjtés, e-gyűlés, stb.) elérését és különböző kedvezmények igénybe vételét teszi lehetővé a város lakói számára.

### A kistérségi együttműködésben

A kistérségi együttműködésben a közös informatikai fejlesztések tartalmára a Hévíz Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása adatszolgáltatási, tájékoztatási információs rendszer kifejlesztését célozza meg (www.hevizkisterseg.hu, www.termalvolgye.hu ), melynek fő alkalmazási területei:

- Térségi adatbázis kialakítása, karbantartása, működtetése az ágazati szakmai programok és tervek programozási, tervezési feladatainak ellátásához

- Társulás tájékoztatási és ágazati információs rendszer működtetése

- Szolgáltatások nyújtása a települési önkormányzatok képviselő-testülete számára

- E-demokrácia biztosítása a tájékoztatási rendszer keretében a társulás alapdokumentumainak, társulási előterjesztések, ülési jegyzőkönyvek, döntések valamint egyéb közérdekű adatok – költségvetés, beszámoló – elérésének biztosításával

## A középtávú stratégia kiemelt informatikai fejlesztéseinek összefoglaló táblázata

| Stratégiai célkitűzés | Informatikai fejlesztés | A fejlesztés előfeltétele |
| --- | --- | --- |
| „Életen át tartó tanulás”, tudás alapú társadalom | Távoktatási rendszer bevezetése, folyamatos képzés | Kommunikációs hálózat megléte Korszerű Internetes portál E-szolgáltatások ügyfélszolgálata Közösségi kommunikációs pontok megléte (Infokioszk, Internet kávézó, Teleház, stb.) Elektronikusan kitölthető űrlapok, elektronikus aláírás, iratkezelés fizetés (EU 1, 2, 3, 4 szint) |
| Gazdaságosabb, átláthatóbb közigazgatás, térségi kereskedelem fejlesztése | Kistérségi elektronikus beszerzési rendszer bevezetése |  |
| A térség gazdasági fejlesztése: beruházók betelepítése, helyi KKV-k versenyképességének segítése | Önkormányzati adatvagyon hasznosítása, Városkártya |  |
| Az ügyfélbarát, on-line ügyintézés, a „szolgáltató önkormányzat” megvalósítása | e-ügyintézési rendszer bevezetése egyablakos ügyintézés |  |
| e-demokrácia fejlesztése a képviselő-testület munkájának korszerűsítésével, a lakosság és a vállalkozók pontos és széles körű tájékoztatásával, a véleménynyilvánítás eszközeinek fejlesztésével | A testületi munkát támogató rendszer, mely a határozatok, rendeletek publikálását teszi lehetővé, e-forum „köztér” | honlap e-testület, e-bizottsag felülete Képviselők számítógép ellátása és Internet hozzáférés megléte |
| A belső munkavégzés hatékonyságának növelése a belső rendszerek integrálásával valamint az alkalmazás lefedettség szintjének javítása | az integráltság további fokozása (egyszerűsödés, átláthatóság) | Korszerű hardver eszközök mind a szerver, mind pedig a munkaállomások esetében Megbízható (sebesség, biztonság) belső hálózat Legális szoftverek Szakfeladatok „digitalizálása” |

# Stratégiai célok, a stratégia hatóköre

## A stratégia hatóköre

### Meddig tart időben és tartalomban a stratégia?

A stratégia középtávon (2014-ig) került megfogalmazásra.

A stratégiát két év után javasoljuk felülvizsgálni és szükség esetén aktualizálni. Akkor szükséges az aktualizálás, ha valamely körülmény lényegesen megváltozott, vagy változtak az alapelvek, vagy változnak a célkitűzések, prioritások.

### Mennyire részletes a stratégia?

A stratégiai anyag jövőképet, irányelveket fogalmaz meg, illetve egy végrehajtandó programtervet, akciópontokkal

## Stratégiai célok

A következő „üzleti” stratégai célokat határoztuk meg az egyes célcsoportok számára, ezek informatikai célokra történő lebontásáról szólnak a következő alfejezetek:

- Lakosság: Életminőség javítása

- Vállalkozások (elsősorban KKV-k): Versenyképesség fokozása

- Önkormányzat, intézmények: Szolgáltatásnyújtás, hatékonyságnövelés, hosszú távú fenntarthatóság (pl.: bizonyos rendszerelemek üzleti alapú működésének kialakítása). Gazdálkodási rendszer – intézményi működés egységesítése, új funkciók bevezetésével (vonalkód, e-számla)

Az egyes célok határozzák meg az informatikai fejlesztések stratégiai prioritását (a pénzügyi, megvalósíthatósági, kockázati szempontokon túl).

### Életminőség javítása, esélyegyenlőség

Célunk, hogy felhasználva a digitális adattárolás és kommunikáció előnyeit, olyan automatizmusokat alakítsunk ki, melyek a mindennapi élet teendőiben „észrevétlenül” olyan változásokat eredményeznek, melynek hatására a városban élő polgárok életminősége érezhetően javul. Az önkormányzat intézményei e területen belső rendszereik fejlesztésével és munkatársaik képzésével az állampolgárok részére alábbi előnyöket kínálják, pl.:

- 7x24 órás önkormányzati ügyfélszolgálat az Interneten, hozzáférés az ügyintézés menetéről tájékoztató anyagokhoz

- Elektronikusan letölthető, kitölthető, betölthető űrlapok (részben már megvalósult, 2. szint), e-ügyintézés megvalósítása e-fizetéssel

- Elektronikus időpont kérése ügyintézőhöz és elektronikus (e-mail) kapcsolattartás az ügyintézővel. Ügyfélkapu.

- Közcélú, közhasznú információk, Településmarketing

Mivel a szolgáltató e-önkormányzat „haszna” attól függ, hány városlakó veszi igénybe szolgáltatásait, ezért fontosnak tartjuk, hogy a program keretében jelentősen megkönnyítsük az Internethez való hozzájutás és elérés lehetőségét. Ezzel nagyobb tömeg számára kihasználhatóvá, elérhetővé tegyük a helyi, illetve az egyéb szolgáltatások, információk körét.

E tekintetben a következő területek kiemelt jelentőségű támogatások lehetnek:

- Ingyenes Internet elérési lehetőség biztosítása közterületen, közintézményben.

El szeretnénk érni, hogy a törvényi feltételek megteremtése után, az Interneten nem intézhető ügyek esetében is a következő adottságok biztosítottak legyenek Hévízen:

- a Városi honlapon (www.heviz.hu) a hivatali ügyintézésben meghatározó számban előforduló ügyekkel kapcsolatos minden információ, nyomtatvány elérhető legyen

- A városlakó/állampolgár jelentkezhessen be elektronikusan az ügyintézőkhöz, ami alapján 10 perces pontossággal tudja mikor kezdenek ügyével foglalkozni a hivatalban, amennyiben személyesen kell megjelennie

- amikor valaki a hivatalban megjelenik, akkor minden szükséges irat és az ügyintézéshez szükséges eszköz kitöltve a kezében lehessen, ami azt jelenti, hogy a hiánypótlási felhívások száma csökken, így ügyét a lehető legrövidebb idő alatt képesek lesznek elintézni

- legyen lehetőség arra, hogy ahol ez szükséges és értelmes, az ügyintézést elektronikusan tudja végrehajtani vagy legalább olyan szinten elektronikusan leegyeztetni a hivatallal, hogy már csak a formaságok személyes egyeztetésére és igazolás utáni aláírásra legyen szükség

- a hivatalban elindított hosszabb időt (több napot) igénybevevő ügyek esetén, a szolgáltatás része legyen, hogy az ügyfél automatikusan értesítést kap abban a fázisban, amikor az ügy intézése lezárult, illetve az ő közreműködésére van szükség a továbblépéshez

- lehetőség legyen az ügy aktuális állapotának lekérdezésére anélkül, hogy ehhez hivatali alkalmazottal kelljen beszélni

- az egy ügyhöz kapcsolódó adatokat lehetőleg csak egy helyen kelljen bejelenteni, ami valamennyi az önkormányzati hatáskörben kezelt nyilvántartás frissítését jelenti. (Pl. elköltözés)

- egységes, diszkriminációmentes ügyintézés, átlátható folyamatok biztosítása

- Gazdálkodási rendszer – intézményi működés egységesítése, új funkciók bevezetésével (vonalkód, e-számla)

- városi, térinformatika alapú városfejlesztési és üzemeltetési rendszer kiépítése. Előtte szükséges egy megalapozó tanulmány, közmű térkép beszerzése, alaprendszer, alkalmazói modulok bevezetése, Településfejlesztési terv.

### Versenyképesség fokozása

Célunk, hogy a város versenyképességét a következő hatásokon keresztül fokozzuk.

El kell érni, hogy a városban olyan kultúra alakuljon ki, melyben a polgárok életének szerves részét képezi az elektronikus és tudásalapú megoldások és rendszerek használata. Ezen kultúra kialakulásának lehetőséget, úgy kívánja az Önkormányzat megteremteni számukra, hogy a városi médiákon keresztül ösztönzi a lakosságot, az e-ügyintézéshez szükséges ismereteket megszerzésére.

A térséget összefogó elektronikus piac és marketing tér létrehozásával a vállalkozások számára kis költséggel elérhető, komoly vásárlóerővel rendelkező tömeget biztosít, és ezzel előnyös helyzetbe hozza őket a többi piaci szereplővel szemben, javítva a térség gazdasági stabilitását is.

A versenyképességet az ügyek elektronikus kezelésével önmagában is növelni tudjuk, hiszen az időt és pénzt rabló ügyintézés kényelmesebben, bárhonnét, és kevesebb időt igénybe véve végezhető.

### Szolgáltatásnyújtás, hatékonyság növelés, hosszú távú fenntarthatóság

Célunk, hogy a stratégia alapján megvalósítandó informatikai elemekkel hosszú távon fenntartható működést alakítsunk ki. Határozott célunk, hogy a megvalósítandó funkcionalitás és platformok olyan értéket teremtsenek, mely növeli a Hivatal működési hatékonyságát, javítja szervezettségét, átláthatóvá teszi az ügymenetet, és alkalmas lesz bizonyos értéknövelt szolgáltatásait értékesíteni.

Az önkormányzati fejlesztések területei között – döntésmechanizmusa, finanszírozása, alkalmazása miatt – külön kezelhetjük a Polgármesteri Hivatalt, az intézményeket érintő fejlesztéseket valamint a városon túlnyúló, kistérségi együttműködésben megvalósítható fejlesztéseket.

A fejlesztések finanszírozásában megkülönböztethetjük a saját erőből megvalósítandó / megvalósítható fejlesztéseket és a külső forrásokat (pl. pályázat, vállalkozói együttműködés) bevonható / igénylő fejlesztéseket. Az informatikai befektetések területén fontos a pályázati lehetőségek naprakész figyelése,a stratégia célterületeinek megfelelő támogatásokra a pályázatok benyújtása pályázatíró szakemberek által, mivel az Európai Uniós pályázatok kidolgozása speciális szakmai tudást igényel. Tanulmányozni kell, hogy az önkormányzati szolgáltatásokat milyen időtávban és milyen módon lehetne üzleti alapúvá tenni, de ezt a kérdést nem az informatikai vonatkozásban lehet eldönteni.

A közigazgatási alkalmazások közül az Okmányirodai alkalmazások központilag támogatottak, így helyi támogatásukat nem tervezzük.

# Jelenlegi helyzet áttekintése, „Hol tartunk?”

## Belső befolyásoló tényezők

Belső tényezőknek tekintjük azokat, amelyek az önkormányzat belső adottságain, a helyi vezetők döntésein alapulnak. Az informatikai fejlesztés tartalmának meghatározásához tanulmányoztuk a korábbi állapotfelméréseket.

### Szervezetek – Létszám

A Polgármesteri Hivatalban jelenleg 55 fő dolgozik. A szervezeti struktúrát az alábbi ábra tartalmazza.:

### számítógép használata és a kezelési ismeret

- A hivatalban minden köztisztviselő használ munkavégzéséhez számítógépet, és mindegyik munkaállomás hálózatba kötve működik.

- Minden köztisztviselő rendelkezik email címmel

- Mindegyik munkaállomás rendelkezik Internet hozzáféréssel

- 12 fő végzett számítógép kezelési tanfolyamot és 2 fő rendelkezik magasabb szintű informatikai szakmai végzettséggel.

- kb. 25 fő rendelkezik ECDL vizsgával

- A felsőfokú végzettségűek 80%-a alapszintű számítástechnikai képzésben részesült a tanulmányai során

- A Polgármesteri Hivatalban 1 fő foglalkozik az informatikai rendszer működtetésével.

- egyidejűleg kb. 60 számítógép csatlakozik az Internethez, de további eszközök csatlakoztatására is van mód (kiépített végpontok)

Az intézményhálózat dolgozói esetében:

- a számítógép-kezelési ismeretekkel rendelkező dolgozók számának növelése, jövőbemutató célként megfontolandó.

- Az intézmények részben saját rendszergazdát alkalmaznak, ahol nem ott a hivatal informatikusa látja el a feladatot.

### Az uniós ajánlási szintek teljesülése

Első szint: on-line információk biztosítása a közigazgatási szolgáltatásokról

IGEN	onkormanyzat.heviz.hu

Második szint: nyomtatványok, űrlapok letöltése az Interneten keresztül,

IGEN	onkormanyzat.heviz.hu/heviz/e-ugyintezes oldalon

Harmadik szint: nyomtatványok, űrlapok on-line kitöltése, hitelesítése.

A középtávú informatikai stratégia egyik célkitűzése..

Negyedik szint: teljes elektronizált ügyintézés, fizetés is

NEM, hosszú távú stratégiai célkitűzés.

A polgármesteri hivatal működésében a külső kapcsolatban használt űrlapok közül elektronikusan letölthető 28 db. Az önkormányzati intézmények működésében nem jellemző az űrlapok használata.

### A szabályozási környezet

Az e-önkormányzat működése számos helyi intézkedés meghozatalát teszi szükségessé, azaz praktikusan a szervezeti és működési szabályzat módosítására van szükség valamennyi olyan iroda esetében, amelyek érintettek valamely új e-megoldás bevezetésében.

Az informatikára vonatkozó szabályok meglétének vizsgálata a Polgármesteri Hivatalban:

| Szabályzatok | Megléte (db) |
| --- | --- |
| Informatikai Biztonsági Szabályzat | Ok |
| Közszolgálati adatvédelmi szabályzat | Ok |
| Elektronikus levelezés használat szabályozása | Ok |
| Egyes számítógépekhez való hozzáférés rendje | Ok |
| Egyes alkalmazásokhoz való hozzáférés rendje | Ok |
| Informatikai katasztrófa-kezelési szabályzat | Ok |
| Hardver és szoftver hibák dokumentálása | Ok |
| Katasztrófavédelmi szabályzat | Ok |
| Adatvédelmi-és adatbiztonsági szabályzat | Ok |

### Az önkormányzat informatikai rendszerének állapota

A Polgármesteri Hivatal informatikai megoldástérképe:

A Polgármesteri Hivatal hardver infrastruktúrájának elemeit összefoglaló táblázat

| Hardver eszközök | Mennyiség | Megfelelő | Jelenleg megfelelő, de fejlesztendő | Elavult |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szerverek |  |  |  |  |
| File szerver, File adatbázis szerver, Adatbázis szerver, DHCP szerver (MS-W2k3 SBS), DC, SP | 3 | 2 | 1 |  |
| Munkaállomások |  |  |  |  |
| PentiumIV vagy megfelelő AMD | 46 |  | 46 |  |
| Pentium Core2D DC, CoreI | 7 | 7 |  |  |
| Laptop | 33 | 25 | 8 |  |
| Egyéb perifériák |  |  |  |  |
| Mátrix nyomtató | 1 | 1 |  |  |
| Tintasugaras nyomtató | 4 | 4 |  |  |
| Lézer nyomtató | 39 | 28 | 11 |  |
| Fénymásoló – kis | 0 | 0 |  |  |
| Fénymásoló – közepes | 0 | 0 |  |  |
| Fénymásoló – nagy | 4 | 1 | 3 |  |
| Scanner | 5 | 4 | 1 |  |
| Projektor | 1 | 1 | 1 |  |
| Operációs rendszerek |  |  |  |  |
| Win 7 | 32 | 32 |  |  |
| Win XP | 55 | 55 |  |  |
| Win 2000 / / 2003 | / 2 | /2 |  |  |
| Linux / Unix | 8 |  | 8 |  |
| Hálózat | Mennyiség | Megfelelő | Jelenleg megfelelő, de fejlesztendő | Elavult |
| Hálózatba kötött gépek – UTP (sodort érpár) | 57 | 57 | 48 |  |
| Hálózatba kötött gépek – WLAN (vezeték nélküli) | 33 | 25 | 8 |  |
| Hálózat felépítése: strukturált-csillag Cat5 | 100 % | 100 % | igen |  |

Front office (ügyfélszolgálati) rendszerek

Hatósági Osztály

Ápolási díj igényléséhez kérelem nyomtatvány

Bejelentés nyitvatartásról

Eseti (átmeneti) segély igényléséhez kérelem nyomtatvány

Időskorúak járadéka igényléséhez kérelem nyomtatvány

Jövedelemnyilatkozat

Közgyógyellátási igazolvány (normatív vagy méltányossági) igényléséhez kérelem

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Igazolás a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépítési kedvezmény és/vagy kiegészítő kamattámogatás igénybevételéhez

Lakásfenntartási támogatás (normatív, helyi) igényléséhez kérelem nyomtatvány

Működési engedély módosítása

Nyilatkozat hangsugárzó berendezéshez

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendszeres szociális segély (aktív korú nem foglalkoztatott személy) igényléséhez kérelem nyomtatvány

Kérelem szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 50 %-os díjkedvezményhez

Tájékoztató az anyakönyvi kivonatok illetékéről

Tájékoztató az üzletek működéséről a többszörösen módosított 4/1997. (I. 22.) Kormányrendelet alapján

Temetési segély igényléséhez kérelem nyomtatvány

Vagyonnyilatkozat

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához

Közgazdasági Osztály

Adatlap Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához

Adatlap Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

Adatlap magánszállásadók hatósági nyilvántartásba vételéhez

Bevallás az építményadó megállapításához

Bevallás idegenforgalmi adóról

Helyi iparűzési adóbevallás

Közterület-használati engedély kiadására irányuló kérelem a 28/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet alapján

Városfejlesztési és Építésügyi Osztály

Építésügyi hatósági ügyek

Back office (PmH-n belüli alkalmazások) rendszerek

| Op. r. | Területek megnevezése |  | Aktuális megoldás | Hálózatos (I / N) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Képviselő testület működése |  |  |  |  |  |
| WIN | Testületi ülések rendszere |  | GLOBOMAX MVOKS | I |  |
| WIN | Szavazatszámlálás és hangrögzítés |  | GLOBOMAX MVOKS | N |  |
| ##### Pénzügy & Gazdálkodás |  |  |  |  |  |
| DOS/WIN | Főkönyv, Beszámolás, Pü analitika |  | K11, OrganP | I |  |
| WIN | Szerződés nyilvántartás Kötelezettségvállalás előirányzat kezelés |  | OrganP | I |  |
| WIN | Tárgyieszköz analitika |  | OrganP | I |  |
| WIN | Vagyonkataszter |  | KataWin | N |  |
| WIN | Elektronikus banki utalás |  | OrganP+Electra (OTP) | I |  |
| WIN |  | Munkaügy és bérszámfejtési rendszer | KIR3 (MÁK) | I |  |
| WIN |  | Telefon költség kimutatás | Díjszámláló (Tarifon) | N |  |
| ##### Népjóléti ügyek |  |  |  |  |  |
| WIN | Szociális segélyezési rendszer |  | WinIKSZ | N |  |
| WIN | Népességnyilvántartás (helyi lakosok nyilvántartása) |  | BM Okmányirodai rendszer, HVR | N |  |
| ##### Adó ügyek |  |  |  |  |  |
| DOS | Önkormányzati adóprogram |  | ÖNKADÓ | I |  |
| DOS | Önkormányzati idegenforgalmi adóprogram |  | IFA (IPA) | N |  |
| ##### Igazgatási ügyek |  |  |  |  |  |
| WIN |  | Üzletek nyilvántartása/telephely nyilvántartás | OrganP | I |  |
| WIN |  | Szálláshely nyilvántartása | OrganP | I |  |
| WIN |  | Ebnyilvántartás | EXCEL | I |  |
| WIN |  | Gyámügyi nyilvántartás | WinIKSZ | N |  |
| ##### Okmányiroda rendszerei |  |  |  |  |  |
|  |  | Személyi okmányok (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) | BM Okmányirodai rendszer | I |  |
|  |  | Hatósági igazolások, bizonyítványok |  |  |  |
|  |  | Gépkocsi regisztráció és okmányok |  |  |  |
|  |  | Lakcímváltozás bejelentése |  |  |  |
|  |  | Vállalkozói igazolványok |  |  |  |
|  |  | Nemzetközi rokkantigazolvány |  |  |  |
|  |  | Anyakönyvi ügyek |  |  |  |
| ##### Egyéb rendszerek |  |  |  |  |  |
| WIN |  | Iktató program | OrganP- Irka | I |  |
| WIN |  | Építéshatósági rendszer | OrganP |  |  |
| WIN |  | Irodaautomatizáció | MS Office XP, 2007, 2010 | N |  |
| WIN |  | Elektronikus levelező (külső / belső) | MS-Outlook | I |  |
| WIN |  | Számítógépes vírusellenőrző program | Eset Nod | I |  |
| ZYXEL |  | Számítógépes robot védő program | Zywall 200-USG IDP,ADP |  |  |
| ZYXEL |  | Tűzfal hw - sw | Zyxel Zywall USG-200 |  |  |
| WIN |  | Ingatlannyilvántartó program | Ingatlan | N |  |
| WIN |  | CD Jogtár | COMPLEX | I |  |
|  |  | CD Céghírek |  |  |  |
|  |  | Önkormányzati rendeletek tára |  |  |  |

#### Számítógépes kapcsolat a Polgármesteri Hivatal és az intézmények között

Az összes intézmény között, közvetlen számítógépes hálózati kapcsolat nincs. megosztása, közös használata nincs.

Portál

A www.heviz.hu, www.onkormanyzat.heviz.hu portált technológiailag, tartalmilag és működtetésében az alábbiak jellemzik:

- Technológia: a technológia alkalmas témafelelősség megosztásával szerkesztőségi funkciók támogatására, jogosultsági rendszeren keresztül privát és nyílt / szabad hozzáférések kezelésére, chatfórumok, szavazógépek működtetésére, kétirányú interaktivitás biztosítására, dinamikus tranzakciók (dokumentumcserék) támogatására, stb.

- Tartalom: a portál tartalmilag elektronikus újságnak is tekinthető az aktualitások megjelentetésével valamint az önkormányzat külső és belső statikus információit tartalmazza, mint pl. az intézmények szervezeti struktúrája, rendeletek, Határozatok stb. A weboldal különös figyelmet fordít az idegenforgalmi, turisztikai célok, igények, felmerülő kérdések kielégítésére

- Működtetés: a portál működtetése manuális adatkarbantartást jelent, jelenleg nincsenek dinamikus (back office rendszerből történő) feltöltések. Az adatkarbantartás a szerkesztőségi rendszerben történik.

Informatikai biztonsági rendszer

Az önkormányzat rendelkezik informatikai biztonsági stratégiával és az alábbi intézkedések vannak életben:

- Központi számítógépek hozzáférésének biztonsága

- Szoftveres/hardveres tűzfal, mechanikus védelem

- Vírusvédelem

- Adatmentés, tárolás

- Jogosultsági rendszer az alkalmazások használatára

- Információ tartalom előállítását és hozzáférését szabályozó előírások

Az e-önkormányzat rendszer kiépítés egyik alapfeltétele az Interneten keresztüli illetéktelen behatolások megvédése, a megfelelő adatvédelmi rendszer kiépítése. Ehhez szükséges az informatikai rendszerek adatvédelmi és adatbiztonsági rendszerének egy teljes körű átvizsgálása, melyet egy informatikai biztonságra szakosodott, külső (auditáló) cégnek szükséges elvégeznie. Egy független vizsgáló szemszögéből kellene összehasonlítást elvégeztetni a megfogalmazott biztonsági eljárások, szabványelemek és azok gyakorlati alkalmazása tekintetében. Cél: rávilágítsanak az informatikai biztonság gyenge pontjaira, adatvesztés kockázataira, illetéktelen hozzáférések lehetőségeire, azok kiküszöbölésének módjaira. Ez kiinduló pontot tud adni az adatbiztonság és védelem technológiai megoldásaira minden rendszer tekintetében. Jelenleg a külső és belső hálózat szétválasztásával ez a biztonság adott, de az e-önkormányzat működtetéséhez kevés az egyirányú külső kapcsolat .

# Jövőkép, „Hova szeretnénk eljutni?”

## Középtávú (2015-ig) fejlesztések meghatározása

### A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények működésében

#### Célok

- Hatékonyabb munkavégzés a dolgozók leterheltségének csökkentésével, az informatikai hálózat és géppark korszerűsítésével.

- Pontosabb, gyorsabb belső adat- és információszolgáltatás a hivatalon belül valamint a hivatal és az intézményhálózat között

- Átláthatóbb munkafolyamatok kialakítása az ügyintézésben és a gazdálkodásban

- Jobb információszolgáltatás a döntés-előkészítési folyamatban

- Csökkenteni a működési költségeket

- az önkormányzat és az intézmények közötti együttműködés szintjének emelése, e-forum felület.

- interaktívabb kapcsolat kiépítése a várossal

#### e-önkormányzati szolgáltatások

A KKV-k és a lakosság ügyintézésében az EU-s ajánlás 3. szintjének teljes körű, a KKV-kat érintő néhány ügytípus esetében pedig a 4. szint elérése a cél. A megvalósításban a saját fejlesztés mellett más önkormányzatnál működő szolgáltatáshoz csatlakozás lehetőségét is figyelembe kell venni. Szorosabb kapcsolat kiépítése a várossal: Hévízkártya.

Az e-Önkormányzat modulokban részben megvalósult és megvalósítandó feladatok

| 1. | e-Ügyintézés |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | On-line információk | Az önkormányzatnál lebonyolítandó ügyek leírása megtalálható az önkormányzati portálon, így az ügyfél előzetesen tájékozódni tud az őt érintő ügyről. Cél:A tájékozott ügyfelek esetén az érdemi ügyeket intéző munkatársak munkaidejükből egyre kevesebb időt vesz el az ügyfél-tájékoztatás, és egyre nagyobb részét tudják az ügyek elintézésére fordítani |  |
| 1.2 | Űrlapok, formanyomtatványok letöltése | Az ügyleíráson túl az ügyek intézéséhez szükséges űrlapok, nyomtatványok letölthetők, kinyomtathatók. Cél:Az ügyfélnek nem kell előzetesen gondoskodnia az űrlapok, nyomtatványok beszerzéséről, így csökken az ügyintézésre fordított idő mind az ügyfél, mind az ügyintézőre vonatkozóan. |  |
| 1.3 | On-line úton történő űrlapkitöltés és továbbítás | Az ügyleírások tartalmazzák az ügyintézéshez szükséges űrlapokat, és nyomtatványokat, melyeket az ügyfél a képernyőn tudja kitölteni, és digitális aláírással hitelesítve továbbítani az illetékes szakterületnek. Cél:Nincs hiánypótlás, mert csak a formailag hibátlan űrlap, nyomtatvány továbbíthat. Az ügyfél és az ügyintéző vonatkozásában csökken az ügyre ráfordított idő. |  |
| 2. | e-Ügyfélkezelés |  |  |
| 2.1 | „Önkiszolgáló” alkalmazások Interneten keresztül |  | Web-es önkiszolgáló alkalmazás létrehozása az ügyfelek számára. Cél:Az ügyfél igények minél jobb kielégítése, mely egyúttal csökkenti az ügyintézők tájékoztatásra fordítandó munkáját. |

| 3. | Közérdekű, közhasznú információk, település marketing |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Közérdekű, közhasznú információk megjelenítésének bővítése | Az önkormányzati információk közérdekű, közhasznú részének megjelenítése az önkormányzati portálon, ahol az állampolgárok on-line módon tudnak hozzáférni az önkormányzati szervek, intézmények szolgáltatásaihoz (iskolák, egészségügy, művelődés, sport), helyi közműszolgáltatók (gázművek, vízművek, távfűtés) szolgáltatásaihoz. Cél:Az ügyfél tájékoztatásának minél magas szintre emelése. |
| 3.2 | Levelezés, ügyfél-fórum | Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, hivatali vezetők, tisztségviselők, az egyes szakterületek elérhetőségi adatainak (pl.: e-mail) megjelenítése a portálon, és on-line üzenetváltást biztosító felület megvalósítása. Cél:Az elektronikus ügyfél-fórum lehetőséget ad a közérdeklődésre számot tartó témák megvitatására, és az egyes hozzászólások mindenki által olvashatóvá válnak. |
| 3.3 | Település-marketing | Az önkormányzati portálon a települést, régiót, kistérséget bemutató információk közzététele és az interaktivitás biztosítása: - Idegenvezető, (pl: településtörténet, testvérvárosok, régió bemutatás) - Információk (térképek, menetrendek, egészségügy – gyógyszertárak, vendéglátóhelyek, szállás lehetőségek /panziók, szállodák/ , sportolási lehetőségek, eladó ingatlanok, - Eseménynaptár (kulturális és sportesemények, konferenciák) - Kultúra (múzeumok, könyvtár, színház) - Hévízkártya A portálon megjelenített információk több nyelven is olvashatók, és biztosítják az interaktivitást. Cél:A város és a kistérség jobb megismertetése, ezáltal az idegenforgalom, turizmus növelése, ösztönzés a helyi vállalkozók, közép- és kisvállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak igénybevételére. |
| 3.4 | Elektronikus közbeszerzés | Az önkormányzati közbeszerzés elektronizálásának megvalósítása, az alábbi fázisokban: - a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos információk közzététele - a pályázatok elektronikus úton történő fogadása - a teljes folyamat elektronizálása Cél:A Common List of Basic Public Services (Szolgáltatás fejlesztés az Uniós ajánlások)) dokumentumban lefektetett elvárás teljesítése. |
| 4. | e-Önkormányzás |  |
| 4.1 | e-Önkormányzás | A képviselő testület és a bizottságok munkáját támogató modul megvalósítása, mely alkalmas a meghívók, napirendek, előterjesztések elektronikus úton történő szétküldése, ez részben megoldott, cél elektronikus észrevétel visszacsatolása hozzászólások, jegyzőkönyvek, szavazások archiválása részben megoldott a Közadattár felületen. Cél:Az önkormányzati munka megkönnyítése és nyomon követhetősége. |
| 5. | Belső „ügyfelek” kezelése |  |
| 5.1 | On-line információ szolgáltatás | Az önkormányzati szerveken (képviselő testület, bizottságok, polgármesteri hivatal, intézmények) belüli és az e szervek közötti kommunikációs felület kialakítása. E-forum. részben megoldott, a használatát kell kötelezővé tenni. Cél:A különböző szervezeti egységeknél, személyeknél meglévő információk elérhetővé és hasznosíthatóvá válnak más érintett szervezetek, személyek számára. |
| 5.2 | Önkiszolgáló alkalmazások | A képviselők, az önkormányzati szervek vezetői és munkatársai számára kialakított felület, ahol lehetőség van pl.: a személyi adatok bevitelére, ezek módosítására, szabadság-igény felvitelére. A honlap központi profiljához hozzáférés adható, ahol ezeket az információkat az érintettek szerkeszthetik Cél:A gyors, kényelmes, költségkímélő belső ügyintézés megvalósítása. |
| 6. | Közigazgatási alkalmazások |  |
| 6.1 | Célalkalmazások integrálása (közig) | Az egyes feladatok támogatása „célalkalmazás”-al történik, de a hatékony ügyintézés elősegítése érdekében együtt kell tudni működniük az e-Ügyintézéssel, további „front-office” és „back-office” modulokkal, és azon belül egymással is. A feladat tehát ezeknek a már meglévő rendszereknek az integrálása, és a közös adatoknak egy központi adatbázisban történő tárolása. Cél:Az ügyintézés teljes mértékű korszerűsítése, az ún. „sziget” szoftverek megszüntetése |
| 6.2 | Közigazgatási térinformatika | Térinformatikai felület kialakítása azon önkormányzati feladatokat ellátó szervezetek részére, melyeknél a különböző objektumok térbeli elhelyezkedése fontos. A feladat tehát, a térbeli és a hozzákapcsolódó numerikus adatok kezelése, elemzése, adatszolgáltatás. Cél:A napi ügyintézési feladatok, illetve a különböző szintű döntések támogatása. |
| 7. | Költségvetési alkalmazások |  |
| 7.1 | Célalkalmazások integrálása (pénzügy) | Az egyes feladatok támogatása „célalkalmazás”-al történik, de a hatékony ügyintézés elősegítése érdekében együtt kell tudni működniük az e-Ügyintézéssel, további „front-office” és „back-office” modulokkal, és azon belül egymással is. A feladat tehát ezeknek a már meglévő rendszereknek az integrálása, és a közös adatoknak egy központi adatbázisban történő tárolása. Cél:Az e-Ügyintézés hatékony működése és az ún. „sziget” szoftverek megszüntetése |
| 8. | Irodaautomatizálás |  |
| 8.1 | Kommunikációs alkalmazások | Olyan kommunikációs eszközök telepítése, melyek a hatékony munkavégzéshez. biztosítják, pl.: elektronikus dokumentáció-készítés táblázatos és grafikus elemzés kimutatás- és prezentáció-készítés feladat-ütemezés külső és belső elektronikus levelezés Cél:Az irodai és kommunikációs feladatok automatizálása, a munkavégzés hatékonyságának növelése. |
| 9. | Vezetői információk, tudásmenedzsment |  |
| 9.1 | Vezetői információk, döntéstámogatás | Olyan modul kialakítása a feladat, mely támogatja a stratégiai tervezést, a hosszú távú döntés-előkészítést, és a tervek megvalósulásának folyamatos követését. VIR Cél: Megalapozottabb döntéshozatal támogatása |
| 9.2 | Tudásmenedzsment | A 9.1 ponttal szorosan összefüggő feladat, ahol az adatok és az információk között felismert összefüggéseket rendszerbe kell elhelyezni és az így kialakított tudás integrálásából jön létre a tudásbázis. A tudásmenedzsment feladata, hogy az önkormányzaton belül összekösse a tudást-szerzetteket azokkal, akiknek szükségük van erre a tudásra. A teljes tudásmenedzsment felöleli valamennyi önkormányzati szerv, azok valamennyi területe működését. A szervezeti tudás megszerzésére, bővítésére, integrálására, a tudásbázis kialakítására, a tudás menedzselésére az alábbi technológiákat kívánjuk alkalmazni: - döntéstámogatás - adattárház - adatbányászat - dokumentáció menedzsment - csoportmunka-szoftverek - Internet - intranet - extranet Cél:A szolgáltató önkormányzat megvalósítása. |

Az e-Önkormányzat – Jövőkép funkcionalitása, alrendszerei, moduljai

Az önkormányzat informatikai rendszerében a jelenlegi rendszerek nem támogatják a több önálló jogi személy (pl. Szolgáltató - Ügyfél, PmH - Intézmény) kapcsolatát egy közös rendszeren belül. Ezekkel az alkalmazásokkal nem lehet komolyabb elektronikus szolgáltatásokat, ügyintézést megvalósítani.

Az elektronikus szolgáltatás működéséhez szükséges egy

- internetes ügyfélkiszolgáló felület (front-office rendszer), mely mögött egy

- integrált háttér rendszer (back-office) működik, kiszolgálva a front-office rendszert.

Az önkormányzat ügyfelei, partnerei és munkatársai részére az elektronikus szolgáltatásokat a front-office modul-csoportok valósítják meg, melyeket a MITS megoldástérképe alapján foglalok össze:

| Modulok | Feladatok |
| --- | --- |
| e-Ügyintézés | On-line információk a közigazgatási szolgáltatásokról (ügyleírás) |
|  | Az ügyintézéshez szükséges űrlapok, nyomtatványok letöltés |
|  | Űrlapok, nyomtatványok on-line kitöltése, hitelesítése, továbbítása |
| e-Ügyfélkezelés | Beléptető rendszer az ügyfelek illetve a dolgozók számára, infoterminál a saját jogi adatbázisunkkal a hivatal épületén belül. |
|  | Elektronikus időpont egyeztető és behívó rendszer |
|  | Közhasznú információk megjelenítése. Levelezés, ügyfél-fórum. E-fizetés, e-számla |
|  | Elektronikus közbeszerzés lebonyolítása |
| Település marketing | célok meghatározása, eszközök összekapcsolása, a település állóeszköz állományának bővítése, korszerűsítésére a települési értékek megőrzésére és helyreállítására. ennek első lépésként jó eszköze lehet a Hévízkártya bevezetése. |
| e-Önkormányzás | Közérdekű belső információk (belső e-faliújság) rendszere: közérdekű címek-telefonok, belső hírek, események, rendeletek |
|  | Feladatmenedzsment rendszer az önkormányzat belső működésére: a belső portálon személyre szabott feladat menedzser rendszer („Elvégzendő feladataim”, „Kiosztott feladataim” / Ki osztotta ki – Kinek – Mikor – Mi a feladatvégzés elvárt eredménye – határideje, stb.), amely a számítógép bekapcsolásakor automatikusan megjelenik és menet közben is bármikor előhívható |
| „Belső” ügyfelek kezelése | ügyintézési eljárások tárháza |
|  | Célalkalmazások, pl.: Okmányiroda üzemeltetés, Adók és egyéb bevételek, Vagyonkezelés és vagyongazdálkodás, közterület felügyelet, Szociális- és egészségügyek, Építéshatósági feladatok |
|  | Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése: Meglévő papír alapú adatok rögzítése a rendszerbe (terület, övezeti besorolás, beépítettség, felépítmény adatai, építési korlátozások, építési tilalmak, működési engedélyek) Közműadatok beszerzése, helyszíni ellenőrzése, felvitele és digitalizálása (csatorna, gáz, víz, elektromos, egyéb kábel), (digitalizálásra alkalmas felvételek készítése, digitalizáló szoftver megírása, digitalizálás elvégzése)-közműszolgáltatókkal digitális kapcsolat kiépítése Adatok rendszerhez illesztése (ügyiratkezeléshez illesztés, ügyfélszolgálathoz illesztés, egyéb külső információszolgáltatási kötelezettségekhez illesztés: KSH, Műemlékvédelem stb. ) Webes publikálás lehetősége (adatbázis, térkép) Szabályozási tervek konvertálása, rendszerbe illesztése Digitális térkép/tulajdoni lapok- bérlése a Földhivataltól (Célszerű a bérleti eljárás mert ebben az esetben havi frissítéssel kapjuk a térképet) |
|  | A pénzügyi rendszer új technológiai változatának bevezetésével lehetőség nyílt a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzügyi feladatvégzését egy rendszeren belül összefogni. Ennek használatát elterjeszteni. Számvitel, pénzügy, ,Anyag- és tárgyieszköz gazdálkodás |
| Közigazgatási alkalmazások | Szövegszerkesztés, Táblázat kezelés, Elektronikus levelezés, Prezentáció készítés, Feladatkezelés, Projektek és programok kezelése,Elektronikus iktatás, ügyiratkezelés, munkafolyamat kezelése Jogszabályi információk szolgáltatása |
| Költségvetési alkalmazások | Vezetői Információs Rendszer (VIR) az alábbi alrendszerek adataiból képez új összefüggés nézeteket: Pénzügyi rendszer, Szociálpolitikai rendszer, Iktató rendszer, Ingatlan-nyilvántartó rendszer, előterjesztés kezelő rendszer, Adó |

#### A „szolgáltató” önkormányzat megvalósítása

E-ügyintézés szolgáltatási szintjének korszerűsítése az ügyfél oldalára kihelyezett megoldásokkal: Nyilvános hozzáférési pontok kiépítése a hivatal közösségi helyiségében; infokioszkok telepítésével, városi Hot-Spot létrehozásával.

### Együttműködés fejlesztése más önkormányzatokkal, piaci szereplőkkel

A Hévíz Kistérség többcélú társulási megállapodás alapján a közös alkalmazási területek lehetnek:

- Térségi adatbázis kialakítása, karbantartása, működtetése az ágazati szakmai programok és tervek programozási, tervezési feladatainak ellátásához

- Társulás tájékoztatási és ágazati információs rendszer működtetése

- Szolgáltatások nyújtása a települési önkormányzatok képviselő-testülete számára

- E-demokrácia biztosítása a tájékoztatási rendszer keretében a társulás alapdokumentumainak, társulási előterjesztések, ülési jegyzőkönyvek, döntések valamint egyéb közérdekű adatok – költségvetés, beszámoló – elérésének biztosításával

# Hogyan jutunk el oda?

## A stratégia megvalósíthatóságának realitása

### Külső tényezők alapján

A fejlesztési célok elérésének realitásában a garanciákat az adja, hogy egyrészt mind az unió, mind pedig a magyar kormányzat fejlesztési programjában magas prioritást kapott az önkormányzati informatika fejlesztésének segítése másrészt a kormányzati szolgáltatásokban és a versenyszférában már több olyan technológia működik sikeresen, amelyeket a közigazgatásban is lehet adaptálni (pl. elektronikus adóbevallás, elektronikus fizetés, elektronikus beszerzés, stb.)

A pozitívumok mellett azonban látni kell az e-szolgáltatások esetében (is) a szabályozási háttér kiforratlanságát, az önkormányzatok anyagi erejének gyengeségét, a személyi állomány hozzáállásának és képességében rejlő veszélyeket, a jól működő, átvehető minták szűk körét és az „ügyfél oldalon meglévő tájékozatlanságot és képzetlenséget.

### Belső tényezők alapján

A fejlesztési javaslatban megfogalmazott feladatokhoz a megvalósítás sikerességét az alábbi belső tényezők határozzák meg:

A vezetés eltökéltsége a fejlesztés megvalósítására,

A képviselő-testület  anyagi források biztosítása,

A szükséges szakmai háttér megléte,

Az önkormányzaton belüli emberi tényezők,

A meglévő technikai állapot,

A helyi közösség nyitottsága, a fejlesztési célok elfogadása.

# Hogyan tudjuk mérni a fejlődést?

## Monitoring, értékelés

A folyamat végső fázisa az ellenőrzés és értékelés, amik visszacsatolásként szolgálnak a tervezési folyamatban. Ebben a fázisban olyan kérdések kerülnek megválaszolásra, mint:

- Mit tettünk?

- Honnan tudjuk, hogy megcsináltuk?

- Mennyire hatékony a program?

- Mit kellene változtatni?

- Mit rontottunk el?

A stratégia dokumentuma a fenti felvetéseket csak jelzésképpen teszi meg, ezeket a megvalósítási fázisban kell alkalmazni.

## Az eredmény mérhetősége

A célok teljesítésének mérhetősége, hogy a fejlesztések eredményeképpen a lakosság és a vállalkozók oldalán számos kapcsolati ponton 7x24 órás ügyfélszolgálat és ügyintézési lehetőség nyílik. Ezáltal feleslegessé válnak a beutazások az ügyintézési központba, lerövidül az ügyfelek ügyintézésre fordított ideje, tájékozottabbá válnak a hivatal működéséről, szabadabban, rugalmasabban férhetnek hozzá a közadatokhoz, valamint jobban, újabb csatornán fejthetik ki a véleményüket a közügyekről.

A hivatalon belül csökkenthető a munkatársak leterheltsége (mivel az adatrögzítés kikerülhet az ügyfélhez, illetve egy másik ügyosztályhoz), szervezhetőbbé válik a munka (az időpontra történő bejelentkezések által), a vezetők jobb minőségű és rugalmasabb szempontrendszer szerint összeállítható adatszolgáltatást kaphatnak, működési költségek csökkenthetők, pl. a papírfelhasználás területén vagy előnyösebb áron történő beszerzéssel illetve a kommunikációs költségek csökkentésével.

# Forrásanyagok listája

- E-kormányzat stratégia és programterv – Mellékletek, kiegészítő dokumentumok (2003)

- Infoville projekt összefoglalója (1998)

- Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS), e-önkormányzati részstratégia (IHM, 2003)

  - Hivatkozva: eEurope2005, Common list of Basic Public Services

- MITS programfüzet-sorozat: e-Önkormányzat – Települések, kistérségek, régiók infokommunikációs modernizációja (IHM, 2004)

- Az Információs Társadalom Koordinációs Tárcaközi Bizottság (ITKTB) honlapjának (www.itktb.hu) munkaanyagai

  - Dr. Sylvester Nóra előadása (2004. február 17-i ülés jegyzőkönyve)

- Dr. Zupkó Gábor: „Kiszerződés, mint közigazgatási reform módszer” – előadás („Outsourcing lehetőségek az önkormányzati informatika fejlesztésére” ITOSZ konferencia, 2001. június 27.,Székesfehérvár)

- Hévíz Város Polgármesteri Hivatala Intelligens városfejlesztési stratégia 2008-2010

- Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról