HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Tel: 83/500-812 Fax: 500-814

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám: PMK/2011.

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2011. július 28-ai, nyilvános ülésére

# Tárgy: „Kerékpározz Hévízen!” című, NYDOP-4.3.1/B-11 számú pályázat költségvetésének elfogadása, pályázat benyújtása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Váradi Renáta pályázati referens

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor s.k.

polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 139/2011. (V. 31.) számú határozatában döntött a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú, NYDOP-4.3.1/B-11 számú pályázaton való részvételről, a pályázat előkészítéséről, előkészítés költségeire forrás biztosításáról (bruttó 5 millió Ft).

A pályázat városunk esetében belterületi kerékpárforgalmi hálózat fejlesztését célozza.

- Pályázat előkészítése:

Tervező a Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.) volt, a terveket Tüske Zsolt tervező Úr készítette el.

A pályázatot Dr. Váradi Renáta pályázati referens írta és állította össze, külsős cég nem került megbízásra.

A projekt címe: „Kerékpározz Hévízen!”

Előzetes igényfelmérést végeztünk a hévízi lakosság körében, melynek tárgya: „Hévíz, belterületi kerékpárutak tervezésével és kerékpáros fejlesztésével kapcsolatos javaslatok, ötletek gyűjtése, igények felmérése 2011”. Ezen felmérés a mai napig tart, záró időpontja: 2011. július 28. 15,00 óra.

A felmérés kétféle módon történt:

- egyrészt a hivatal portáján gyűjtődoboz és papír alapú igényfelmérők kihelyezésével,

- másrészt Hévíz város honlapján a hirdetmények között a felhívás és a letölthető kérdőív kitöltésével, annak a felhívásban megjelölt e-mail címre történő elküldésével.

A tervezés során több alkalommal került sor egyeztető tárgyalásra a hivatal munkatársai és a tervező között. Kéréseink és a lakossági igények maximális figyelembe vételével a tervek elkészültek.

Tervek:

A fejlesztés Hévíz város belterületét célozza meg komplex kerékpáros hálózat kialakításával.

A projekt célja a kerékpározható város érdekében Hévíz kerékpáros hálózatának fejlesztése, a hiányzó kerékpárút-hálózat összeköttetéseinek kiépítése. Cél, hogy magas szolgáltatási szintű, harmonikus vonalvezetésű és biztonságos létesítmény épüljön, ezáltal a városban a hivatás- és közlekedésbiztonsági forgalmú kerékpározás elterjesztése oldódjon meg.

Fontos célként kell megemlíteni azt, hogy az épülő kerékpárút hálózat funkcióját tekintve kettős, a hivatás- és turisztikai kerékpáros forgalmat lebonyolító funkció mellett fontos városépítészeti elem. Ezt még inkább indokolttá teszi, hogy Hévíz a Dunántúl és Magyarország egyik legfontosabb gyógy- és idegenforgalmi központja.

Hévíz közlekedésfejlesztési elképzeléseiben fontos tényező a kerékpáros közlekedés megfelelő színvonalú kialakítása.

Kétféle beruházás valósul meg:

- forgalomtechnikai beavatkozások

- kerékpársávok építése.

A forgalomtechnikai beavatkozások az alábbi utcákat érintik: Sugár, Park, Honvéd, Zrínyi, Attila, Móricz és a Széchenyi utca.

Itt kerékpáros nyomok/piktogramok kerülnek kijelölésre az útburkolaton, valamint a kerékpáros közlekedést előnyben részesítő táblák kihelyezése valósul meg. A cél a város szívében lévő létesítmények, így a polgármesteri hivatal, posta, orvosi rendelő, iskolák, óvodák, boltok, munkahelyek kerékpárral biztonságosan, kényelmesen, egybefüggő jelleggel elérhetővé tétele a mindennapokban.

A fejlesztés elsősorban a Vörösmarty és Kossuth utcát érinti.

A Vörösmarty utcán a meglévő (keszthelyi kerékpárút) és a kivitelezés alatt álló (alsópáhoki) kerékpárút-hálózathoz kapcsolódó kétoldali, egyirányú kerékpársáv kialakítása valósulna meg (többletpontokért). A kerékpársávok a 3-3 méter széles forgalmi sávok mellett helyezkednének el közvetlenül 1-1 méter szélességben. Szelvények szerinti bontásban ez az alábbiak szerint néz ki:

A 0+014,15 – 0+024,52 és az 1+180,87 – 1+195,45 km szelvények között csak forgalomtechnikai beavatkozás történik, bontási vagy egyéb építési munkára nem kerül sor, mivel a meglévő parkolók megléte nem teszi lehetővé kerékpárok számára történő kapacitásbővítést.

0+14,15 – 0+405,00 km szelvények között:

Gyalogjárda-biztonsági sáv- kerékpársáv-biztonsági sáv-forgalmi sáv- forgalmi sáv- biztonsági sáv- kerékpársáv – biztonsági sáv – gyalogjárda

0+405,00 – 0+578,00 km szelvények között:

Gyalogjárda – biztonsági sáv – kerékpársáv – biztonsági sáv – forgalmi sáv – forgalmi sáv – biztonsági sáv – kerékpársáv – biztonsági sáv – zöldsáv – folyóka – gyalogjárda

0+578,00 – 0+995,00 km szelvények között:

Gyalogjárda – zöldsáv – biztonsági sáv – kerékpársáv – biztonsági sáv – forgalmi sáv – forgalmi sáv – biztonsági sáv – kerékpársáv – biztonsági sáv – zöldsáv – folyóka – gyalogjárda

0+995,00 – 1+086,90 km szelvények között:

Gyalogjárda – biztonsági sáv – kerékpársáv – biztonsági sáv – forgalmi sáv – forgalmi sáv – biztonsági sáv – kerékpársáv – biztonsági sáv – zöldsáv – folyóka – gyalogjárda

1+086,90 – 1+198,72 km szelvények között:

Gyalogjárda – biztonsági sáv – kerékpársáv – biztonsági sáv – forgalmi sáv – forgalmi sáv – biztonsági sáv – kerékpársáv – biztonsági sáv – gyalogjárda – zöldsáv.

A forgalmi sávokat és a kerékpársávokat süllyesztett szegéllyel kell elválasztani, a kerékpársáv mellé kiemelt szegélyt kell építeni.

A Vörösmarty utcában kerékpársávok építésén kívül jelzőtáblák (kör, háromszög, nyolcszög alakú) kerülnek elhelyezésre. A burkolati jelek a teljes tervezési szakaszon tartós fehér festéssel készülnek, kerékpársáv esetén sárga kivitelben.

Megvalósulnak ezen felül közműkiváltások, folyókaépítés, vízelvezetés. Víznyelőaknák a kerékpársávon kívül épülnek oldalbeömlős kivitelben, kivéve ahol kapubejáróba esnek, ott a kerékpársávon víznyelőrácsos kivitelben készülnek.

A jelenlegi közvilágítás átépítésre szorul a kerékpársáv kiépítése során.

A tervezési szakasz elejétől a végéig mindkét oldalon a gyalogjárdát el kell bontani, és a helyére új járdát kell építeni min. 1,50 m-es szélességben.

Egyes szelvények között az útterület szélessége lehetővé teszi zöldsáv építését, ami változó szélességben és esésviszonyokkal kell megépíteni, a meglévő fasor megőrzésével.

A tervezett létesítmény építése összhangban van a város rendezési terveivel és a szakmai fejlesztési koncepciókkal.

A Kossuth utcán az alábbi létesítmények kerültek betervezésre:

Két szakaszra lehet bontani az utcában történő fejlesztést:

- egyrészt a Sugár utcától a Postáig/CBA-ig tartó szakasz,

- valamint a CBA/Postától a Széchenyi utcáig terjedő rész.

Első esetben kétoldali egyirányú kerékpársáv építése valósul meg a 3-3 méteres forgalmi sávok mellett 1-1 méter szélességben helyenként az oszlopok melletti beszűküléssel 0,60 m szélességben. Szelvények szerinti bontásban:

0+135,46 – 0+361,72 km szelvények között:

Meglévő gyalogjárda – zöldsáv – biztonsági sáv – kerékpársáv – biztonsági sáv – forgalmi sáv – forgalmi sáv – biztonsági sáv – kerékpársáv – biztonsági sáv – zöldsáv- meglévő gyalogjárda

0+390,79 – 0+508,52 km szelvények között:

Padka – biztonsági sáv- kerékpársáv – biztonsági sáv – forgalmi sáv – forgalmi sáv- biztonsági sáv – kerékpársáv – biztonsági sáv – zöldsáv – meglévő gyalogjárda

A kerékpársávokat süllyesztett szegéllyel kell elválasztani. Gyalogjárda építés itt is megvalósul színes kivitelű burkolattal.

A tervezett kerékpársáv kopórétege vörös színnel kerül megépítésre.

Jelzőtáblák (kör, háromszög, nyolcszög alakú) kerülnek kihelyezésre, valamint burkolati jelek kerékpársáv esetén sárga kivitelben. A vízelvezetés itt is biztosítva lesz új csapadékcsatorna építéssel, csatlakozva a meglevő csapadékcsatorna hálózatra.

Tervezettek közműkiváltások, valamint a kerékpársáv kiépítése után itt is indokolt a jelenlegi közvilágítás átépítése.

A tervezett létesítmények természetvédelmi területeket nem érintenek.

Az egyes létesítményhosszak:

- Kossuth utca (kerékpársáv): 508 m

- Vörösmarty utca: 1195 m

- Móricz Zsigmond: 1321 m

- Zrínyi Miklós: 1628 m

- Attila: 1258 m

- Sugár: 303 m

- Park: 442 m

- Honvéd: 304 m.

Betervezésre került 7 db Edge típusú modern, acél tartószerkezetű, edzett üvegtetős és oldalfalú fedett kerékpártároló is az alábbi helyszínekre:

- gimnázium, Sugár utcai óvoda, Aquamarin Hotel, Kossuth utcai sportpálya, orvosi rendelő, általános iskola, polgármesteri hivatal és az egregyi óvoda.

A pályázati dokumentáció részeként komplex projektterv készült, melyet a tervező a pályázati referenssel közösen készített el.

Megkeresésre került az előkészítés fázisában a Kerékpáros Magyarország Szövetség, valamint a Kerékpáros Klub is támogató nyilatkozat iránt. Mindkét civil szervezet támogatásával – többletpontokért – erősítette pályázatunk szakmai pontozását, fejlesztési elképzeléseinket és terveinket pozitívan értékelték.

Segítette munkánkat a helyi Rendőrőrs a kerékpáros személyi sérülésekre vonatkozó adatszolgáltatásokkal, valamint nem utolsó sorban a helyi szállodák, vendéglátó-egységek, vállalkozók, kereskedők munkáltatói nyilatkozatuk csatolásával a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszámát illetően többletpontokért.

2.A projekt számokban:

A pályázat költségvetése az alábbi tételekből tevődik össze:

- engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek

- kiviteli tervkészítés

- közbeszerzési szakértő díja

- közbeszerzési hirdetési költségek

- hatósági díjak költségei

- kerékpártárolók költsége

- építési költségek

- járdaépítés (korlátolt!)

- zöldterület-építési, átalakítási munkák

- közműkiváltások költségei

- zárt csapadékvíz csatornaépítés

- nyilvánosság biztosítása

- műszaki ellenőr díja

- szemléletformálás

- forgalomtechnikai eszközök

- könyvvizsgálat.

A pályázat szigorú belső korlátokat állított az előkészítés, építési munkák és szolgáltatások költségtípusban, így a tervezői költségvetést ezen korlátokhoz kellett igazítani, csökkenteni.

A projekt összköltségvetése: bruttó 272.448.115 Ft.

Elszámolható projekt költség: 263.092.115 Ft

A pályázott támogatási összeg: 236.782.904 Ft

Támogatási intenzitás: 86,90%

Szükséges önerő: 26.309.211 Ft (támogatható részről) + nem támogatott rész (járda): 9.356.000 Ft, azaz összesen: 35.665.211 Ft

A kötelező fenntartási idő: 10 év

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után a pályázat benyújtását elrendelni szíveskedjék a projekt költségvetés és az elkészült tervek jóváhagyásával!

Hévíz, 2011. július 28.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, a pályázat részeként elkészült terveket jóváhagyja, azzal egyetért, a 10 éves fenntartási időt vállalja.

- Hévíz Város Önkormányzata elrendeli a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú NYDOP-4.3.1/B-11 kódszámú pályázat benyújtását a Fejlesztési Ügynökséghez.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat összköltségvetését bruttó 272.448.115 Ft projekt összköltségvetéssel, bruttó 263.092.115 Ft elszámolható költséggel, bruttó 35.665.211 Ft önerővel elfogadja, egyúttal elrendeli a szükséges önrész pályázati alap terhére történő biztosítását.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

MELLÉKLET

- sz. melléklet: kerékpártárolókról képek

- sz. melléklet: átnézeti helyszínrajz