Iktatószám: PMK/248-1/2011

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2011. november 7-i, rendkívüli ülésére

Tárgy: Tájékoztatás Hévíz város közvilágítás korszerűsítésének lehetőségéről

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Molnár Andrea, pályázati munkacsoport-vezető

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor s.k.

polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

2012 januárjában a Környezet és Energia Operatív Program 4. és 5. prioritású pályázati felhívások megjelenései várhatók, melyek keretében lehetőség lenne Hévíz város közvilágításának korszerűsítésére (a város közigazgatási területén üzemelő lámpatestek cseréje).

A pályázat előkészítése hosszadalmasabb folyamat, hiszen a település teljes területén szükséges a közvilágítási célú berendezések felmérése és annak energiahatékonysági korszerűsítéséhez szükséges műszaki tanulmányterv elkészítése.

A közvilágítási berendezések felmérése az alábbiakat tartalmazza:

Világítótest jellemzői:

- lámpatestek típusa és darabszáma

- alkalmazott fényforrás típusa, fényárama és teljesítménye

- világítótest átlagos teljesítményfelvétele

- jellemző fénypontmagassága

Hálózat jellemzői:

- hálózat típusa (földkábel, légvezeték, légkábel)

- a hálózatot ellátó transzformátor azonosítója/jelzőszáma

- áramköri szám

- úttól való távolsága

- tartószerkezetek jellemző távolsága

Közterület jellemzői:

- a megvilágítandó út, közterület tervezéséhez szükséges adatai

A pályázat előkészítő munkái között szerepel a korszerűsítési javaslat elkészítése is, mely tartalmazza a fénytechnikai számításokat, az optimális megvilágítást a leggazdaságosabban alkalmazható fényforrások és lámpatestek figyelembe vételével, fő szempontként tartva, az energia megtakarítást oly módon, hogy a szabvány szerinti megvilágítási értékek teljesüljenek. Szükséges továbbá fogyasztás- és díj-megtakarítási számítások végzése és műszaki dokumentáció elkészítése.

A műszaki felmérés elvégzése, illetve a műszaki dokumentáció teljes körű elkészítését követően a pályázathoz megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2011. (III.30.) önkormányzati rendelet 71. § (4) bekezdése alapján- az ülés rendkívüli jellege miatt- az előterjesztést bizottsági tárgyalás nélkül terjesztem a Képviselő-testület elé.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a KEOP 4. és 5. prioritású pályázati felhívások keretében Hévíz város közvilágítás korszerűsítésének megvalósítási előkészítését, a pályázat előkészítő tevékenységeihez szükséges 4 000 000 Ft forrást a 2011. évi költségvetés pályázati alapja terhére történő biztosítását.

- Felelős: Papp Gábor polgármester

- Határidő: 2011. december 31.

- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészíttetésére. A pályázatot benyújtás előtt a jóváhagyásra a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

- Felelős: Papp Gábor polgármester

- Határidő: folyamatos

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.