HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Tel: 83/500-812 Fax: 500-814

e-mail: kabinet@hevizph.hu

Iktatószám:  /2011.

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2011. november 29-ei, nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Átfogó Tóvédelmi Program folytatásának állásáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Rábai József környezetvédelemért felelős alpolgármester

Megtárgyalta: Városfejlesztési, Természet-és Környezetvédelmi Bizottság

Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

- I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

T Á J É K O Z T A T Ó

az „Átfogó tóvédelmi program” folytatásának állásáról

A tájékoztatón belüli információk –az alpolgármesteri tevékenység nyomon követhetősége érdekében- alapfeladat, kapcsolódó feladatok, valamint az egyéb tevékenység csoportosításában kerülnek ismertetésre.

1., ALAPFELADAT

Alpolgármesteri tevékenység legfontosabb részét az „Átfogó tóvédelmi program” (ÁTP) folytatásának és megvalósításának koordinálása képezi.

Képviselő-testület legutóbb 2010. november 30-i ülésén tekintette át az ÁTP folytatásának állását. A 2011/2010 (XI. 30.) KT sz. határozatában a program tervezett feladatait aktualizálta, másrészt kedvező pályázati kiírás esetére lehetővé tette, annak azonnali indítását.

Az ÁTP egyeztetési folyamata 2010. decemberében, a Nyugat-Dúnántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel történt egyeztetéssel zárult. Az egyeztetésről készült igazgatóhelyettesi írásbeli visszaigazolás kimondja, hogy az ÁTP „…komplex módon, -szinte minden környezeti elemre vonatkozóan, beleértve a természetvédelemmel és vízgazdálkodással való összefüggéseket is- igyekszik feltárni és javaslatot adni a Hévízi-tó közvetlen és közvetett környezetén, hatásterületén a tó állapotát befolyásoló tényezőkre, meghatározva a jövőbeni feladatokat.”Az Igazgatóság Hévízi gyógytó védelemét szolgáló hatótényezőkkel kapcsolatos feladatokra és azok prioritásaira vonatkozó javaslatai is összességében összecsengnek, az ÁTP-ben foglaltakkal.

A pályázat feltáró-, egyeztető tevékenységének elősegítése céljából került összeállításra és alkalmazásra, az „Átfogó tóvédelmi program feladatcsoport tervezete” című kimutatás (L.: 1 sz. melléklet).

Az ÁTP folytatását lehetővé tevő pályázati kiírás, 2011. január közepére volt várható. Sikeres pályázat reményében beindult a többsíkú pályázat figyelési és „lobbizási” tevékenység.

Az ÁTP folytatását és megvalósíthatóságát leginkább a KEOP (Környezet és Energia Operatív Program) néhány  alprogramjának a pályázati lehetőségétől vártuk. Sajnálatos módon pontosan ezen pályázati kiírások kerültek „befagyasztásra”. Információink szerint a korábban rendelkezésre álló 13 milliárd Ft pályázati alap, állami és önkormányzati árvízvédelemre került átcsoportosításra.

Európai Uniós tagságunkból eredően vízgazdálkodásunk is folyamatosan új alapokra helyeződik. Az EU „Víz keretirányelv” vízügyi- és környezeti célkitűzéseivel összhangot képező Magyarország első „Vízgyűjtő-gazdálkodási terve” 2010. május 5-én került a kormány által elfogadásra, 2011. január végén pedig véglegesítésre. Az új szabályozók legfőbb célként a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotba hozását írják elő, 2012-től indított intézkedési programokon keresztül. A Hévízi tó „Belső” és „A” zónájában 2011. tavaszán lefolytatott vízhasználati felülvizsgálatokat, a „Zöldhatóság” már az új szabályozók figyelembevételével végezte. A Hévízi gyógytó mielőbbi „jó állapotba” hozását, fenntartható használatának biztosítását, tehát a természet- és környezetvédelmi követelmények mellett, már a vízgyűjtő-gazdálkodási szempontok és előírások is alátámasztják.

Ezen összefüggésekre hivatkozva levélben is kértük Dr Illés Zoltán Államtitkár Urat, hogy a megkülönböztetett fontosságú feladatunkat képező ÁTP folytatására és teljes körű megvalósítására vonatkozó pályázati kiírási lehetőséget szíveskedjék elősegíteni számunkra.

A válaszlevélben foglaltak megerősítették korábbi információinkat. A válasz lényege, hogy jelenleg nincsenek meg a feltételei az ÁTP pályázati lehetőségének, de szem előtt fogják tartani a téma mielőbbi-, pályázati úton történő megvalósíthatóságának elősegítését.

A jelenlegi kedvezőtlen pályázati lehetőségek felvetik, az ÁTP komplex-, egy pályázaton belüli megvalósítási szándékának átgondolását. Megvalósítás szakaszolása esetén, a következők javasolhatók:

- Az ÁTP egyik nagyon fontos alprogramját, a 3. sz. „Monitoring rendszer rekonstrukciója” feladatcsoport képezi (L.: 2 sz. melléklet). A feladat fontosságára és ütemezésére tekintettel ezen alprogramot kiemelten, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. tervezendő fejlesztésével   párhuzamosan kellene realizálni.

- Az 1. sz. melléklet 1., 2.- és 4. sz. feladatcsoportjai további fontos tóvédelmet megalapozó, egymással szervesen összefüggő feladat együttest képeznek. Ezen feladatok megvalósítását, további pályázati lehetőségek keretében kellene tervezni.

- Ezt követően kerülhetne sor a legnagyobb pénzügyi forrást igénylő 5-12 feladatcsoportok pályázati úton történő megvalósítására, az ÁTP zárására.

Az ÁTP szakaszolt megvalósítása esetén, annak futamideje jelentősen megnőne.

2., KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

Az alapfeladat jellegéből következik, hogy ahhoz további feladatok kapcsolódnak. Legfontosabbnak tartott kapcsolódó feladatok –felsorolás szerű- ismertetése a következő:

-Az ÁTP folytatásához kapcsolódó pályázati és szakmai ismeretek lehetőség szerinti „naprakész” figyelemmel kisérése.

-Rendszeres feladategyeztetések a polgármesterrel, alpolgármesterrel és a Kabinet Irodával.

-Részvétel a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórházzal szervezett pályázati, tóvédelmi, erdőgazdálkodási, területhasználati célzatú aktuális egyeztetéseken.

-Kapcsolattartás a Hévízi tó és Felszín Alatti Vízeinek Környezetvédelmi Alapítvány kuratóriumának elnökével.

-Folyamatos kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatal környezet- és természetvédelmi igazgatást koordináló osztályvezetőjével.

-Részvétel a Nyugat-Dúnántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel történő együttműködési javaslat előkészítésében.

-A Hévízi tó szádfalépítés indulásával kapcsolatos egyeztetők kezdeményezése-, elősegítése, építési munkáinak helyszíni figyelemmel kisérése, lezárult feladatot képez…

3., EGYÉB TEVÉKEKENYSÉG

Alpolgármesteri feladat végzéséhez egyéb tevékenységek is kapcsolódnak:

-A bizottsági és a testületi előterjesztések részletes áttekintése, az önkormányzati/közéleti tevékenység folyamatának nyomon követése, részvétel az önkormányzat rendezvényein.

-„Alpolgármesteri jogosítványok” figyelembevételével részvétel a Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Képviselő-testület munkájában.

- Polgármester –zömében város képviseleti- megbízásainak teljesítése.

- Lakossági javaslatok és panaszok továbbítása, rendezésük elősegítése…

Hévíz, 2011. november 14.

Rábai József

környezet-és természetvédelemért felelős

alpolgármester

Bizottsági vélemények

Hévíz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Turisztikai Bizottsága a „Tájékoztató az Átfogó Tóvédelmi Program folytatásának állásáról” című előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottsága a Tájékoztató az Átfogó Tóvédelmi Program folytatásának állásáról tárgyú előterjesztésben és a határozati javaslatban vonatkozó javaslat elfogadását támogatja.

Szavazati arányok: 2 igen, 1 nem, 0 tartózkodás

1. számú melléklet

| s. sz. | ÁTFOGÓ TÓVÉDELMI PROGRAM FELADATCSOPORT TERVEZETE |  | Előkész. tan. (I.ütem) | Várható költség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | feladat száma | (eFt) |
|  | PROGRAM | TÉTELES |  |  |
| 1. | Hidrogeológiai védőidom létrehozása | Hévízi-tó hidrogeológiai védőövezetének aktualizálása, jogszabályi létrejöttének biztosítása | 1 | 4.650 |
| 2. | Távolhatások tóvédelmi érvényesítése | A Hévízi-tó teljes körű védelmét megalapozó modellvizsgálatok végzése, távol-hatások meghatározása, kapcsolódó engedélyezési, ellenőrzési feladatok biztosítása | 2; 3; 4. | 20.300 |
| 3. | Monitoring rendszer rekonstrukciója | Monitoring rendszer rekonstrukciója (EU 2008/105.EK), üzemeltetési rendjének kidolgozása, adatainak feldolgozása-, értékelése és nyilvánosságának biztosítása a Hévízi-tó üzemelési engedélyének felülvizsgálata, vízmérlegének elkészítése | 6; 7; 8; 9; 10; 11. | 51.100 |
| 4. | Hévízi-tóvíz védelme | A tó és a tómenti talajvíz kapcsolatának feltárása, a Hévízi-tó áramlástani és vízminőségi vizsgálatainak elvégzése, vízhőmérsékletének nyomon követése, kiértékelése, a biomonitorozás kiterjesztése, kapcsolódó tájékoztatás biztosítása | 5; 12; 14; 15; 16;17; 18; 19. | 23.080 |
| 5. | Tókörnyéki vízrendezés és rekultiváció | Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek bővítése-, karbantartása, tókörnyéki vízrendezés – szabályozható vízszintű befogadók biztosításával, lápterületek védelmének figyelembevételével. A tó védőövezetén belüli tájsebek rekultivációja | 20; 22; 24; 28; 29. | 327.020 |
| 6. | Tókörnyéki terület-hasznosítási javaslat | Környezeti hatásokra érzékeny területek védelmének kidolgozása, Keszthely – Hévíz belvíz-öblözetben az egyeztetett területhasználati javaslatok elkészítése. | 21; 23. | 8.800 |
| 7. | Elfolyó víz hasznosíthatósága | A Hévízi-tó elfolyó vízének hasznosítására vonatkozó vizsgálatok elvégzése, javaslatok kidolgozása | 25. | 2.700 |
| 8. | Közlekedés környezetvédelem | Hévíz természeti és épített környezetének védelme érdekében az autóbusz-pályaudvar kitelepítése, központi parkolók kialakítása, elektromos kisbuszok üzemebehelyezési feltételeinek bizto-sítása, az alsópáhoki út átmenő forgalom előli lezárása | 26; 27. | 552.857 |
|  | EREDMÉNYES PÁLYÁZATOT KÖVETŐEN/VÉGÉN |  |  |  |
| 9. | Világörökség | A Hévízi-tó és környezetének Világörökségi listára történő felvételének elősegítése | 31. | 20.000 |
| 10 | Tóvédelmi jogszabály | Tóvédelmi jogszabály kidolgozása a tó víz-mennyiségi, vízminőségi és közvetlen környezetét érintő feladatok, intézkedések beépítésével | 32. | 1.000 |
|  |  |  | M.összesen: 1.011.507 |  |

Hévíz, 2010. november 14.

Rábai József									                    alpolgármester									               ÁTP. koordinátora

2. számú melléklet

ÁTFOGÓ TÓVÉDELMI PROGRAM

MONITORING RENDSZER REKONSTRUKCIÓJA ALPROGRAM

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓJA

| Sor- |  | ELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY (I. ütem) FELADAT | Várható költség |
| --- | --- | --- | --- |
| szám | száma | Megnevezése | (e Ft) |

- 6.         Új monitoring üzemeltetési rend kidolgozása a monitoring

szakmai szempontjai alapján. Külön üzemeltetési engedély

a monitoring rendszerre, egyben az üzemeltetés folyamatos-

ságának biztosítása.	600

2.	7.	A Hévízi-tó üzemelési engedélyének felülvizsgálata és össz-

hangba hozása a monitoring üzemelési engedélyével	600

3.	8.	Javasolt monitoring rendszer kiépítése:

- Meteorológiai állomás kialakítása, országos törzsállomási

szinten	7.000

- A vízhozam-mérő műtárgyak és műszerek felújítása, illetve

cseréje, kalibrálása	15.000

- Barlangi mérőműszerek cseréje és felújítása	2.000

- Víztermelő kutak hozamméréseinek átalakítása távjelzős

műszerekre	3.000

- Monitoring-kutak átalakítása távjelzős műszerekre	3.000

- Adatfeldolgozási egységek (számítógépek, szoftverek)	1.500

- Talajvíz kutak létesítési és felműszerezési költsége

12 kút esetében	10.000

- Négy sekély kút létesítése a szennyeződés-érzékenységi

területen, ptc. szondákkal	5.000

4. 	9.	A monitoring rendszer adatainak havi rendszerességű

feldolgozása, vízmérleg előállítása a Hévízi-tó teljes

vízháztartására	2.400

5.	10.	Évente elemzés, értékelés készítése és annak nyilvánossá

tétele a Hévízi-tó állapotáról	1.000

6.	11.	Az értékelés eredményeinek nyilvános megvitatása	-

Mindösszesen: 51.100

A költségkalkuláció a Hévízi-tó Felszín Alatti Vizeinek Környezetvédelmi Alapítvány kuratóriuma adatainak felhasználásával készült.

Hévíz, 2010. november 14.

Rábai József

alpolgármester

ÁTP koordinátora