Iktatószám:.

Napirend sorszáma:

- Előterjesztés

- Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 2013. július 18-ai, rendkívüli nyilvános ülésére

- Tárgy: Korok és Borok - Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében projekt döntései

- Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: 	Sallai Gábor pályázati referens és

Balázs Jusztina beruházási referens

- Megtárgyalta: Városfejlesztési, Természet-és Környezetvédelmi Bizottság

- Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

- Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

- I.

- TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

I. A támogatási szerződés jóváhagyása:

Hévíz Város Önkormányzata 2012. év végén pályázatot nyert az egregyi városrész turisztikai fejlesztéseinek megvalósítására, a Nyugat-Dunántúli Operatív Programban megjelent: „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében „Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” címmel. A Közreműködő Szervezet döntésének értelmében a 448 664 541 Ft elszámolható összköltségű projekt, 100%-os támogatási intenzitás mellett valósítható meg.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött Támogatási Szerződés március hó 6. napján került aláírásra és testületi megerősítésére jelen ülés keretében kerülne sor.

A projekt közvetlen céljai

- A Hévízre látogatók számának ésszerű növelése (stabil, fenntartható látogatói létszám elérése és megtartása);

- Új szolgáltatások bevezetése a célcsoport és a helyiek igényeinek figyelembevételével;

- Korábbi fejlesztés keretében megvalósult turisztikai attrakcióhoz (Római kori romkert) kapcsolódó új szolgáltatás, tematikus sétaút kialakítása;

- A városban tapasztalható területi koncentráció csökkentése (a tó közvetlen környezetében tapasztalható frekventáltság kiterjesztése Egregy városrészre);

Műszaki tartalom és a kialakítandó attrakció, szolgáltatás leírása

Jelen projekt célja a Hévíz – Egregy városrészben fellelhető műemléki és történelmi látványosságokat és gasztro-kulturális attrakciókat felfűzni egy korokon átívelő tematikus sétaútvonal keretében, alábbi attraktív és infrastrukturális elemek összekapcsolásával.

- Római kori romkert (A romkert rekonstrukciója korábbi turisztikai pályázatból valósult meg. Jelen pályázat a romot és közvetlen környezetét minimálisan érinti, két apró beavatkozás történik a területen: a játszótér kibővül, a romfal vonalvezetéséhez Kneipp-taposó csatlakozik. Kialakításra kerül ugyanakkor a dísztér, rendezvénytér, fűszerkert és a múzeumi épület.)

- Egregyi utcai parkolók, pihenő

- Egregyi szőlőhegyi borozósor, érintve a római katona sírját

- Árpád-kori műemléki templom

A tematikus séta kiindulópontja a részben feltárt rom, végpontja pedig egy Árpád-kori templom, kronologikusan a római kortól a kereszténység, magyarság megjelenéséig.

A beruházás és a projekt a tervek és a szerződés szerint 2014. november 1-ig megvalósul.

A projektfejlesztés során elvégzett, folyamatban lévő feladatok ismertetése:

Az előkészítési tevékenység során a projekt sikeres megvalósításához szükséges ingatlanokat az önkormányzat megvásárolta. A projekt megvalósításához szükséges engedélyek megszerzése még a pályázat benyújtását megelőzően megtörtént, a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos projektelemek időarányosan megvalósultak. Az építéssel kapcsolatos közbeszerzéseket lebonyolító vállalkozás, a műszaki ellenőr – mindkettő Veszprémber Zrt. – és a projekt sikeres megvalósítását segítő beruházás lebonyolító – Kollár-Ber Kft. – kiválasztásra került.

A pályázat benyújtásához elegendőek voltak az engedélyes tervek, a megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek a közelmúltban készültek el, több egyeztetést, pontosítást, javítást követően.

A projekt kiviteli tervdokumentációjának bemutatása

Tervezési folyamat ismertetése

A Korok és Borok – Tematikus Sétaút Hévíz Egregy Városrészében” című projekt pályázati előkészítési fázisában – 2012. június 5-től 2012. október1-ig -  az engedélyezési tervdokumentációkat és a pályázati tervezési dokumentációt a Céh Tervező, Beruházó és Fővállalkozó Kft. (székhely: 8360 Keszthely, Hanczok u. 16 képv: Kruppa Nándor építész) készítette el.

Az egregyi római katolikus temetőkápolna állagmegóvás kiviteli terveinek elkészítésére az Önkormányzat a Makay Építészeti Vállalkozás Kft-t szerződtette, aki a feladatot időre elvégezte, a terveket leszállította.

A Tematikus Sétaút további kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére és a tervezői művezetésre a 2012. novemberében közbeszerzési eljárást indított az önkormányzat. Az eljárás nyertesével, a Zala Art Építész Iroda Kft-vel (8900 Zalaegerszeg Kosztolányi D. u. 12-14., képviseli: Czigány István ügyvezető) 2013. január 2-án került aláírásra a vállalkozási szerződés.  A vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidő a kiviteli tervdokumentáció tekintetében az aláírástól számított 60 nap, a kivitelezési munkák folyamán szükséges tervezői művezetésre 50 mérnökóra került meghatározásra. A Zala Art Építész Iroda Kft- t a kivitelezési tervdokumentációért 11.300.000 Ft, + ÁFA, a tervezői művezetésért 200.000 Ft + ÁFA illeti meg.

A Zala Art Építész Iroda Kft a  kiviteli tervdokumentációt  szerződés szerinti határidővel, 2013. március 4-én elkészítette, amelyet a vállalkozási szerződés 3.3 pontja szerint, a Megrendelő képviselete leellenőrzött és javításra, korrekcióra visszaküldte, melyet az építész iroda elvégzett.

A kivitelei tervdokumentációk megtekinthetőek a műszaki osztályon a 301-es irodában.

A kiviteli tervdokumentáció az engedélyezési tervdokumentációnak megfelelően készül. A költségek mérséklése érdekében, műszaki változást jelentett, hogy az engedélyezési tervben – a több projektelemnél megjelenő - vasbeton oszlop tartószerkezetek helyett rétegelt ragasztott vörösfenyő oszlopok kerültek betervezésre.

| Eredeti elem és összeg | Új elem és összeg |
| --- | --- |
| 30x30 cm vasbeton oszlop tartószerkezet, szilikát kéreggel, változó magassággal, összesen: 87 db (WC épület: 12 db Lugasok 17 db Dísztér 14 db Bemutató épület 44 db) | egyedi 22x22cm rétegragasztott vörösfenyő oszlopok, felületkezeléssel, változó magassággal (WC épület: 12 db Lugasok 17 db Dísztér 14 db Bemutató épület 44 db) - Zrínyi u-i gyalogátkelő – Dísz tér és a járda között - Egregy utca – Locsolóhálózat – 37 méter hosszan |

A kiviteli tervdokumentáció főbb tartalmi részei:

„A” munkarész :

Hévíz, Dombföldi u. út, közmű rekonstrukció, állomások (lugasok) és Római katona sírjának felújítása

Hévíz 37/1., 39., 40/2., 2062., 2081/2., 2077/2., 2068. hrsz-ú telek

„B” munkarész:

Hévíz, Egregyi utcai buszváró sziget, parkolók és járdaépítés

Hévíz-Egregy, Egregy u. 14, 304 hrsz.

„C” munkarész:

C/I. munkarész:

Hévíz, Egregy, Bontás, Bemutató épület

8380 Hévíz, Attila u. 123. (67/4., 67/11., 67/13., 67/15., 67/16. hrsz.)

C/II. munkarész:

Hévíz, Egregy, Dísz tér, Rendezvény tér, park és járulékos munkák

8380 Hévíz, Attila u. 123. (67/4., 67/11., 67/13., 67/15., 67/16. hrsz.)

C/III. munkarész:

Hévíz, Egregy, megújuló energia

8380 Hévíz, Attila u. 123. (67/4., 67/11., 67/13., 67/15., 67/16. hrsz.)

Az egyes projekt-elemek részletes bemutatása

| „A” mukarész Hévíz, Dombföldi út, közmű felújítás, állomások ( lugasok) , Római katona sírja |  |
| --- | --- |
| Tevékenység célja | Dombföldi út felújítása |
| Tevékenység helyszíne | Hévíz, Dombföldi utca |
| Megvalósulást mérő indikátor | Felújítással (burkolatcsere) érintett terület: 2172,1 m2 Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel SEMMELROCK Behaton 16,5x20x8 cm, szürke 2096,1 m2 Térburkolat készítése 8 cm-es vastagsággal, 15x20x8 SEMMELROCK Appia antica lávavörös 75,6 m2 Dombföldi utcai parkoló 140,7 m2 Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kővel SEMMELROCK Behaton 16,5x20x8 cm, szürke Burkolat tervnek megfelelő kivitelben B01 137,72 m2 Térburkolat készítése 8 cm-es vastagsággal, 15x20x8 SEMMELROCK Appia antica lávavörös Burkolat tervnek megfelelő kivitelben B02 3,5 |
| Tevékenység szakmai bemutatása | Dombföldi út felújítás A tematikus útszakaszon az Egergyi utcai bekötéstől az Árpád-kori templom temető bejáratáig új térkő burkolat készül, magas kopásállóságú felülettel (Semmelrock Behaton 8cm vtg. elemekből), 3m-ként haránt irányú 20cm széles díszítő sávokkal (Semmelrock Appia Antica kombi 15x20cm-es, 8cm vtg. elemekből). Az út menti négy „öblösödésben” szőlővel befuttatott lugas építmény készül, amelyekben pihenő illetve információs bemutató hely alakítható ki. Az érintett útszakaszon új csapadékvíz elvezető rendszer tervezett. A Dombföldi úton a keskeny közterületi szélesség miatt a zöldfelületi képet elsősorban a kapcsolódó telkek előkertjének növényzete határozza meg, közterületi zöldfelület egy-egy gyepsávon kívül szinte teljesen hiányzik. Az adottságok figyelembe vételével kis felületre korlátozódik a zöldfelület fejlesztés. Leginkább az évelő- és talajtakaró növények jöhetnek szóba, mivel a gyep sem marad meg, nem tartható fenn a keskeny nyomtávon. A négy lugas építmény környezetében gyep, évelőágy és szoliter fa telepítése tervezett. A Dombföli út végén (a 4. lugasnál) térburkolatba helyezhető QR-kód tábla kerül elhelyezésre. Kialakítása L120.60.3 méretű egymáshoz hegesztett koracél kerettel, 2 sor Ø6/15 vashálóval, kibetonozva, felületére 2x2 cm kőmozaik ragasztva MAPEI Granirapid kétkomponensű ragasztóval. A kód készítése ISO/IEC 18000:2000 szabvány szerint készül, mérete 50x50 cm, a kőmozaik vastagsága 1,5 cm. A kód grafikus megjelenítése a tartalom szolgáltató által magadott webcímmel egy időben kerül megadásra. Dombföldi utcai parkoló A pályázat során megvalósuló fejlesztés eredményeként a Dombföldi utcán a gépkocsi forgalom jelentősen csökkeni fog, behajtás csak az ott lakóknak és az áruszállítóknak lesz megengedett. A mozgásukban korlátozottak számára az út kétirányú részének végén négy férőhelyes akadálymentes parkoló létesül, mellette három TAXI számára biztosítanak várakozóhelyet. |
| Támogatás aránya (%) | 100 % |
| Projekt-előkészítés helyzete | Jogerős építési engedély rendelkezésre áll, kiviteli tervek rendelkezésre állnak |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Közbeszerzési dokumentáció előkészítése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása. |
| Tevékenység célja | Dombföldi úti pihenő állomások ( lugasok ) |
| Tevékenység helyszíne | Hévíz, Dombföldi utca |
| Megvalósulást mérő indikátor | Lugasok száma :4 db |
| Tevékenység szakmai bemutatása | A Dombföldi út menti négy „öblösödésben” szőlővel befuttatott lugas építmény készül, felmenő szerkezete egyedi 22x22cm rétegragasztott vörösfenyő oszlopokból áll, melyre faszerkezetű pergola kerül elhelyezésre. Fa tetőszerkezet készítése I. osztályú gyalult, vörös fenyő fűrészáruból. Az oszlopokra 15/20 cm keresztmetszeti méretű talpszelemenek kerülnek, melyre merőlegesen 7,5/15 cm méretű szarufák kerülnek, szelemenbe átlósan beszögelve. Összes faanyag REMMERS Aidol Multi GS rovar és gombaölő szerrel min. 300 ml/m2, előkezelt. Fa felületek felületképzése Remmers GW-310 vízbázisú vékonylazúr bevonat, két rétegben, világos cseresznye színben. A lugasok hátsó oldalára rögzített faszerkezetre illetve a római katona támfalának felületére kerülnek elhelyezésre az információs felületek. Kialakításuk 2 réteg 5mm vastag edzett (Esg.), élcsiszolt, víztiszta üveggel történik. Nyomat (infofelület) a két üveglap közé kerül elhelyezésre. Az üvegtáblák rögzítése rozsdamentes távtartókkal, gumi alátétekkel történik. Felületen 10x10 cm QR-kód matrica helyezhető el, víz és UV-álló kivitelben. |
| Támogatás aránya (%) | 100 % |
| Projekt-előkészítés helyzete | A tevékenyég nem engedély köteles, kiviteli tervek rendelkezésre állnak |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Közbeszerzési dokumentáció előkészítése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása. |
| Tevékenység célja | Római katona sírja |
| Tevékenység helyszíne | Hévíz, 40/2 hrsz |
| Megvalósulást mérő indikátor | Felújítással érintett terület: 80 m2 |
| Tevékenység szakmai bemutatása | A római katona sírjához a Dombföldi útról leágazó kis úton jutunk el. Az út mentén, valamint a sír környezetében nyugati tájolású tujákból álló növénysáv húzódik. A felvezető út kezdeti szakaszán kiöblösödő tér kialakítása tervezett. Az itt található – közadakozásból épült – meglévő pihenő építmény áthelyezésre kerül a felvezető út déli oldalára (nem része a pályázatnak), a Domböldi utcával párhuzamosan. Az út egyik oldalán lévő tujasor túlnyomórészt megtartható. A másik oldalán dárdasoron római légiók jelvényei mutathatók be. A sír maga a földtakarás alatt szigetelendő, előtte terméskő felületű támfal készül, üvegezett betekintő nyílással. A sír belsejét belső, rejtett világítással kell láthatóvá tenni. Dárdaoszlopok megfogása, rögzítése egyedi acél szerelvénnyel készül. Oszloponként 4db egyedi horganyzott acélláb kerül elhelyezésre, 40 cm magassággal, 4mm anyagvastagsággal, matt szinterezett bronz felülettel, pontos kialakítása részletrajz szerint. Oszlopok rögzítése Ø10mm méretű átmenő, rozsdamentes menetes szárral történik. Zászlótartó konzol fentiekkel megegyező anyaghasználattal 55 cm hosszú, 20mm vastag acél pálcából készül. A dárdák csúcsán római szimbólumokat bemutató kovácsolt bronz iparművészeti alkotás kerül elhelyezésre, alatta római jelképeket hordozó zászló kerül függesztésre. A pergolák kialakításánál az oszlopok felső síkjára horganyzott, festett fogadó acél szerelvények kerülnek beépítésre (SZ1) statikus terv szerint. A szarufák rögzítésére kadmiumozott szegeket kell használni, az oszlopok felett horganyzott, festett lapos acél szerelvény kerül a szarufa megfogására (SZ2) - 50/150/6 és 150/470/6 laposacél elemekkel, Ø14mm méretű rozsdamentes menetes szárral rögzítve. A lugasok oszlopainak hátsó felületére 2db 10/15 cm keresztmetszetű fagerenda kerül elhelyezésre az információs felületek fogadására. Megfogásuk oszloponként 2-2db, vegyi dübellel rögzített, Ø12 rozsdamentes menetes szárral történik, távtartó alkalmazásával. Távtartó kialakítása 2db 50/100/4 lemez között ½” acélcsővel. Felső fagerendához Ø10 átmérőjű koracél sodrony kerül rögzítésre, anyagminőség KO33. A római katona sírkamrájára 2x8mm vastag ragasztott biztonsági üvegajtó kerül elhelyezésre, aljzatbetonba rögzített 40.30.4 zártszelvény vakküszöbbel, megfogása horganyzott L40.40.4, L50.40.4 és L90.60.4 acél profilokkal történik, Ø8 átmenő díszfejű csavarral. Acélszelvények matt szinterezett bronz felülettel készülnek, az üveg befogásánál gumi tömítő szalagot kell használni, ajtó felső síkjánál szellőzőrés kialakításával. |
| Támogatás aránya (%) | 100 % |
| Projekt-előkészítés helyzete | A tevékenység bejelentés köteles, a hatósági engedély rendelkezésre áll, kiviteli tervek rendelkezésre állnak |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Közbeszerzési dokumentáció előkészítése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása. |

| „B” mukarész Hévíz, Egregyi utcai buszváró sziget (buszváró, kerékpáros pihenő és nyilvános wc épület) 30 férőhelyes parkoló és járdaépítés |  |
| --- | --- |
| Tevékenység célja | Egregyi utcai buszváró sziget |
| Tevékenység helyszíne | Hévíz, Egregyi utca 304., 305. hrsz. |
| Megvalósulást mérő indikátor | Átalakítandó buszváró, kerékpáros pihenő és nyilvános wc épület alapterülete: 82,55 m2 Épület körüli térkövezett felület: 418,7 m2 SEMMELROCK Appia antica kombi térkő lávavörös és szürke színben, vegyes méretben Kert és parképítési munkák: 43,7 m2 |
| Tevékenység szakmai bemutatása | Meglévő konténeres wc és buszváró elbontásra kerül. A meglévő gazdasági épület műszaki állapota ill. a nagymérvű átalakítások miatt alapozásig elbontásra kerül. A megmaradó alapozási kontúron új épület készül, amely különnemű nyilvános wc egységeket, akadálymentes egységet és üzemeltetési helyiséget (takarítószer ill. eszköz raktár) tartalmaz. Az építmény délnyugati és északkeleti oldalán nyitott fedett busz- dottóváró ill. kerékpár-tároló terek készülnek. A buszváró sziget északnyugati részén kerékpár dokkoló kerül kialakításra külön terv szerint. Egregyi utca forgalmi rend módosítása: A tervezett megoldásban az Egregyi utcát a 2-4-8-10 számú ingatlanok előtt egyirányúsításra javasoljuk Ny-i irányból. Az egyirányúsított szakaszon kialakítható 1 db autóbusz parkoló és 4db családi parkolóállás, a jelenlegi burkolat felfestésével. Az Ergegyi utca 2-4-8-10számú ingatlanok előtt lévő részben aszfalrburkolatú járda elbontásra kerül, mivel a járófelülete megsüllyedt, balesetveszélyes, új térkövezett járda épül. |
| Támogatás aránya (%) | 100 % |
| Projekt-előkészítés helyzete | Jogerős építési engedély rendelkezésre áll, kiviteli tervek rendelkezésre állnak |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Közbeszerzési dokumentáció előkészítése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása. |
| Tevékenység célja | Egregyi utcai parkoló |
| Tevékenység helyszíne | Hévíz, Egregyi utca 305 hrsz. |
| Megvalósulást mérő indikátor | Parkoló összterülete: 550m2 |
| Tevékenység szakmai bemutatása | Az Egregyi utca 15-27 számú ingatlanok előtt 30 db merőleges beállású parkoló létesül. A merőleges parkolók szélessége 2.50m hosszúsága 5.0m, kiemelt szegéllyel határoltan. Az Egregyi utca burkolatszélében lévő kiemelt szegélyt elbontásra kerül, helyette „K” szegély épül. Pályaszerkezet: 􀂙 8 cm vtg térkő (Balaton hullámkő) 􀂙 4 cm vtg NZ2/5 bazalt zúzalék 􀂙 20cm vtg Ckt4 alapréteg ( 􀂙 20cm vtg. HK védőrtg (Trg 93%, E2=50MPa) visszamart 50cm szélességű sávban bontott szegély mellett: 􀂙 4 cm vtg AC 11 kopóréteg |
| Támogatás aránya (%) | 100 % |
| Projekt-előkészítés helyzete | Jogerős építési engedély rendelkezésre áll, kiviteli tervek rendelkezésre állnak |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Közbeszerzési dokumentáció előkészítése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása. |
| „C” mukarész Épület bontások (67/11, 67/15,67/16 hrsz.) Romkert bővítés, Dísz tér, Rendezvény tér, park, játszótér és járulékos munkák, Bemutató épület |  |
| Tevékenység célja | Épület bontások, Romkert bővítés, Dísz tér, Rendezvény tér, park, játszótér és járulékos munkák |
| Tevékenység helyszíne | Hévíz, Egregyi utca 67/11, 67/15,67/16 hrsz |
| Megvalósulást mérő indikátor | Bontás összterület: 650m2 Romkert bővítés (rendezvénytér) ,Dísztér , játszótér összterület: 5244 m2 Térburkolat készítése 8 cm-es vastagsággal, 15x20x8 SEMMELROCK Appia antica |
| Tevékenység szakmai bemutatása | Római kori romkert a projekt egyik fő turisztikai eleme, a megvalósítani kívánt fejlesztés legnagyobb központi célterülete. A terület turisztikai irányú fejlesztése a romterület közvetlen környezetében a közelmúltban már más pályázati forrásból megkezdődött. A projekt folytatásaként a tér kibővítésére, a terület rehabilitációjára, valamint további fejlesztések realizálására kerülhet sor. A projekt megvalósíthatósága érdekében az Önkormányzat a leendő „bemutató épület” melletti két idegen területet megvásárolta. A megvásárolt ingatlanokon jelenleg három funkció nélküli, rossz műszaki állapotban lévő épület áll, melyeket a rendezvénytér kialakíthatósága és a terület Zrínyi utca felé történő megnyitása érdekében elbontásra kerülnek. Az így kialakuló akcióterületet a Zrínyi utcáról a római romokig a következő részekre tagolható: dísztér, rendezvénytér, bemutató (múzeum) épület, fűszerkert, száraz kneipp és játszótér bővítése. Játszótér bővítés: A rómaiaknál nagy jelentősége volt a sportnak, a játékoknak, amelyeknek fő elemei természetesen sokat változtak az évszázadok folyamán. Az atlétika, az ügyességi játékok mellett a császárság korában a gladiátorok váltak főszereplőivé a cirkuszi játékoknak, de a kocsihajtás, a kocsiversenyek továbbra is óriási tömegeket vonzottak birodalom szerte. A játszótér központi eleme az „őrtorony”. A toronyba eljutni, azt „elfoglalni” több irányból, különböző felépítésű, és nehézségi fokozatú mászóeszközök segítségével lehet. Ez a mászó--kapaszkodó kombinációs ügyességi játék galdiátoriskolaként is felfogható, amelyek általánosan elterjedtek voltak az ókori Rómában. A játék lehetőséget ad ügyességi-gyorsasági versenyekre is. Anyaga impregnált fenyőszerkezet, műanyag és fém játékelemekkel kiegészítve, előregyártott pontalapban stabilizálva. Ütécsillapító burkolata 50 cm vastagságú homok.A két mókuskerék az ókori kocsiversenyek imitációja, a római versenykocsik megjelenését, formavilágát idézik, a kerék hajtása a verseny dinamizmusának, féktelenségének élményét adja. A játék anyaga felületkezelt akácfa, beton pontalapban stabilizálva. Egyedi fafaragás, illetve kialakítás jellemzi az egyensúlyozó gerendát. Ez is a gladiátoriskola elemeiként szerepelhet. A gerendák a római jelképként ábrázolt sast formázzák. A játék anyaga felületkezelt akácfa, beton pontalapban stabilizálva. Fontos eleme a játszótérnek az ún. régészeti lelőhely. A homokban elrejtésre kerülnek ókori cserépedényekhez hasonló edények darabjai, régi római pénzek utánzatai, vagy más, az ókori római élethez köthető tárgyak, amelyet a gyerekek „régészkedés” folyamán megtalálnak. Kialakítása 2x2 méteres négyzetben, 8-10 cm átmérőjű, 80 cm-re a talajba süllyesztett, beton sávalapban stabilizált akácrönkökből történik. Az ütéscsillapító burkolat a torony alatt 50 cm vastagságú homok, a többi játszóeszköz alatt a gyep is elegendő, de a kitaposás elkerülése és az egységes megjelenés érdekében azok alatt is homokterítés javasolt, de csak 10 cm vastagságban. A déli (és részben a keleti) oldalon a homok szegélyezése felületkezelt akácdeszkával tervezett. |
| Támogatás aránya (%) | 100 % |
| Projekt-előkészítés helyzete | Jogerős építési engedély rendelkezésre áll, kiviteli tervek rendelkezésre állnak |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Közbeszerzési dokumentáció előkészítése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása. |
| Tevékenység célja | Bemutató épület |
| Tevékenység helyszíne | Hévíz, Egregyi utca 67/11hrsz. |
| Megvalósulást mérő indikátor | Épület összterülete: 595 m2 |
| Tevékenység szakmai bemutatása | A jelenlegi Gamesz „Szálka” épülete bemutató épületté alakul át. Az épülettel kapcsolatban a következő elvárások fogalmazódtak meg: Az épületben minél nagyobb egybefüggő kiállító tér alakuljon ki, melynek berendezése a múzeulógusok, kiállítás-szervezők feladata, számukra a lehetőség szerint a lehető legkevesebb kötöttséget jelentő tér álljon rendelkezésre. A csoportos foglalkozások céljából egy foglalkoztató helyiség kialakítása szükséges, melyhez elérhető közelségben raktár is tartozzon. A WC-csoportot úgy kell kialakítani, hogy rendezvények esetén a Múzeumtól leválasztva, külső bejáraton keresztül is lehessen használni. Nagyon fontos szempont, hogy az épület külső megjelenése, megközelítése, a külső térrel, a kerttel való kapcsolata hangsúlyos legyen, a külső kialakítás átmenetet képezzen a külső és a belső tér között. A terület műemléki- és régészeti védettség alatt áll, ezért a talajszint alatt legföljebb 50 cm-es mélységig történhet bármilyen beavatkozás. Az épület földszintes, eredetileg mezőgazdasági csarnoknak épült, acélvázas tartószerkezetű, rácsostartós fedélszékkel. A keleti oldalon utólag épült hozzá két traktus, mely elbontásra kerül. Az egység fő megközelítése a nyugati oldal felől történik. A turisztikai attrakciós pályázatban megfogalmazott elképzelés szerint a Zrínyi utcai Templom mellett egy tér alakul ki, ahonnan egy díszburkolatú sétány vezet a bemutató épülethez. Itt monolit tömbökből kialakított kapuépítmény fogadja az érkezőt, rajta átlépve egy féltetővel fedett tornácra jutunk. Az épület bejáratát hasonló módon monolit tömbök között alakítottuk ki, ahonnan az előcsarnokba érünk. Szemben a recepciós pult mögött alakítottuk ki a személyzeti kiszolgáló helyiségeket és az irodát. A pult mögött balra indul az az előtér, melyről a WC-k nyílnak, s amelyet kívülről is meg lehet közelíteni. A WC-ken kívül még egy raktárhelyiség is nyílik innen, ahol bútorzatot, eszközöket lehet tárolni a kiállító- és a foglalkoztató térhez. Az előcsarnoktól balra alakítottuk ki a többfunkciós foglalkoztató teret, mely az előtérrel összenyitható, vele szemközt nyílik a kiállító tér. Az épületet pergolák övezik, melyre szőlő és egyéb futónövények lesznek felfuttatva, a bejárattal szemben egy dísznövényekkel telepített, csobogóval ellátott előudvar (perystil) létesül. Az épület fűtése-hűtése levegős hőszivattyúval fog történni, melynek kültéri egységét a nyugati pergola folytatásában kialakított, falakkal s rácsos ajtóval körülzárt, de fölülről szabad térben került elhelyezésre. Az épület befoglaló tömege megmarad, ezért építészeti eszközökkel adtak új arculatot a Tervezők. A hosszú déli homlokzatot hol féltető, hol pergola töri meg, csak a délnyugati sarka marad szabadon. A tető a meglévő acélszerkezet gyenge volta miatt fémlemezfedést kap, attikacsatornával. A falazott oromfalak elbontása után az oromzatok is lécbetétes függőleges fémlemez-burkolattal lesznek ellátva. A falakat hőszigetelő vakolatrendszerrel, kvarcvakolattal kell ellátni eltérő színű lábazati sávval. |
| Támogatás aránya (%) | 100 % |
| Projekt-előkészítés helyzete | Jogerős építési engedély rendelkezésre áll, kiviteli tervek rendelkezésre állnak |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Közbeszerzési dokumentáció előkészítése, közbeszerzési eljárás lebonyolítása. |

Költségvetést érintő jelentősebb változások:

Az engedélyes tervekkel leadott költségbecsléshez képest megnövekedett a kiviteli tervek költségvetése. Ennek oka, hogy az engedélyes tervek kevésbé pontosak, így ez alapján kevésbé reális a kivitelezés költségbecslése és az elmúlt közel egy év alatt a piaci árak is emelkedtek.

A Narmer Bt által elvégzett igényes belsőépítészeti tervezés szintén pontosabb, egyben bruttó 7 millió forinttal magasabb költségvetést adott a magasabb színvonal mellé a pályázatban benyújtott költségbecsléshez képest.

Fontosnak tartottuk egy beruházás lebonyolító közreműködését is, amellyel előre nem kalkuláltunk a pályázati költségvetésben. A feladatot a Kollár-Ber Kft-t képviselő Kollár István látja el a projekt során.

Hévíz Város Önkormányzata azon Dombföldi úti ingatlanokra, amelyek még nem rendelkeznek ivóvíz és/vagy szennyvíz bekötéssel engedélyezési tervdokumentációt készíttetett. Az egyedi tervdokumentációk ingyenesen átadásra kerülnek azoknak a Tulajdonosoknak, akik vállalják, hogy a hiányzó közmű bekötéseket a Dombföldi út felújítási munkáival egy időben elvégeztetik. A tervdokumentáció elkészíttetésének díján kívül – az igényelt bekötés(ektől) függően - minden egyéb költség a Tulajdonosokat terheli.

Az építési költségvetés változása

|  | Engedélyes terv | Kiviteli terv |
| --- | --- | --- |
| A munkarész - Dombföldi u. út, közmű, állomások és Római katona sírjának felújítása | 63 056 800 | 104 686 803 |
| B munkarész - Hévíz, Egregyi utcai buszváró sziget, parkolók és járdaépítés | 28 244 150 | 44 010 809 |
| A és B munkarész együtt | 91 300 950 | 148 697 611 |
| C munkarész - Egregy, Bontás, Dísz tér, Rendezvény tér, Bemutató épület, játszótér építése | 128 439 200 | 144 801 838 |
| C munkarész - Megújuló energia | 6 790 300 | 4 475 188 |
| Összesen Nettó | 226 530 450 | 297 974 637 |
| ÁFA | 61 163 222 | 80 453 152 |
| Összesen Bruttó | 287 693 672 | 378 427 790 |

A projekt költségvetésében bekövetkezett változások:

|  | Nettó | Bruttó |
| --- | --- | --- |
| Projekt eredeti, támogatási szerződés szerinti költségvetése | 363 027 442 | 448 664 541 |
| Költségvetésben bekövetkezett jelentős változások |  |  |
| Építés | 71 444 187 | 90 734 118 |
| Belsőépítészet (eszközökkel) | 5 602 978 | 7 115 782 |
| Új projektelem |  |  |
| Beruházás lebonyolító | 3 140 000 | 3 140 000 |
| Ivóvíz, szennyvíz bekötésének koncepcióterve | 470 000 | 596 900 |
| Mindösszesen: | 443 684 607 | 550 251 341 |

Feladatok ütemezése:

| Feladat | Megvalósítás ideje |
| --- | --- |
| I. Előkészítés |  |
| Projekt előkészítés |  |
| 1. Közbeszerzés | folyamatban |
| 2. Tervek, engedélyezési eljárások | 2012. június - 2013. január |
| 3. Kiviteli tervek | 2013. január - március |
| 4. Megvalósíthatósági tanulmány | 2012. június - szeptember |
| 5. Előzetes útfeltárás | 2012. június |
| Terület és ingatlanvásárlás | 2012. június |
| II. Megvalósítás |  |
| Projekt menedzsment | folyamatosan |
| A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások |  |
| 1. Műszaki ellenőr | 2013. június 6-tól 2014. november 1-ig |
| 2. Könyvvizsgáló | projekt zárást megelőzően |
| 3. Tervezői művezetés | építéssel párhuzamosan |
| 4. Marketing |  |
| 4.1 Nyilvánosság biztosításának | folyamatosan |
| 4.2 Üzleti marketingtevékenység | folyamatban |
| Építés, infrastruktúra fejlesztés |  |
| 1. Egregy utca | 2013. 09 – 2014. 05. |
| 2. Dombföldi utca | 2013. 09 – 2014. 05. |
| 3. Római kori rom | 2013. 09 – 2014. 05. |
| 4. Árpád kori templom | 2014. 01 – 2014. 05. |
| 5. Belsőépítészet, kiállítótér kialakítása | 2014. 04 – 06. |
| Eszközök beszerzése |  |
| 1. Római kori rom speciális gépészet, megújuló energia hasznosítása | 2013. 09 – 2014. 05. |
| 2. Eszközök, multimédia berendezések | 2014.01 – 2014.06 |
| 3. Érintőképernyők | 2014.01 – 2014.06 |
| 4. Átnézeti térkép és tájékoztató táblák | 2014.04 – 2014.06 |
| 5. Érmék | 2014.04 – 2014.06 |

A beadott pályázathoz képest kisebb változások ez idáig is történtek. Változtak a projektben beállított üzleti marketing tevékenység elemei, változott a közbeszerzési terv (pótlásra került egy hiányosság), a közbeszerzések időpontjai aktualizálásra kerültek, illetve bejelentésre került a projekt hivatalos megkezdése január 2-ai dátummal. Az itt elmondott módosulások a közreműködő szervezetnél már jóváhagyásra kerültek.

A kiviteli tervek benyújtására azonban még ezt követően fog sor kerülni, mellyel lényegében műszaki tartalomváltozást fogunk a közreműködő szervezet elé tárni és kérni ahhoz jóváhagyását.

A műszaki tartalom változása mellett bejelentési kötelezettségünk áll fenn a Veszprémber Zrt. által készített közbeszerzési átcsoportosítás (indoklással) és az új közbeszerzési ütemterv tekintetében is.

Mellékletek:

- Támogatási szerződés

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel. A határozat egyedi határozat.

II.

- HATÁROZATI JAVASLAT

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú Korok és Borok- Tematikus sétaút Hévíz Egregy városrészében c. projekt támogatási szerződését 448.664.541,- Ft projekt tervezett összköltséggel (amely egyben a projekt elszámolható költsége is) továbbá 448.664.541,- Ft támogatási összeggel (támogatás mértéke 100 %) jóváhagyja, egyben elrendeli a projekt megvalósítását.

- A Képviselő-testület kijelenti, hogy az engedélyes tervekhez képest bekövetkezett módosításokat, a kiviteli terveket és az annak alapján összeállított költségeket megismerte és tudomásul veszi.

- A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az NYDOP-2.1.1./F-12-2012-0018 azonosító számú Korok és Borok- Tematikus sétaút Hévíz Egregy városrészében a beruházás teljes költsége a kiviteli tervek alapján 550.251.341,- Ft. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati támogatáson, azaz a 448.664.541,- Ft-on felüli összeget saját költségvetéséből biztosítja.

- Hévíz Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az 1. pontban vállalt kötelezettség teljesítéséhez a rendelkezésre álló forrás összege 311.297.000,- Ft. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy további 180.954.341,- Ft-ot a 2014. évi költségvetésében a beruházás befejezéséhez biztosítja.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Korok és Borok - Tematikus sétaút Hévíz Egregy városrészében című projekt tekintetében az előterjesztésben és utalt mellékleteiben megfogalmazott változások tekintetében felhatalmazza a polgármestert, hogy a változás-bejelentési iratanyag összeállításáról és annak a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-hez, mint közreműködő szervezethez történő benyújtásáról gondoskodjon.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnali 1. és 2. pont

2015. január 31. 3. és 4. pont

2013. július 31. 5. pont