Iktatószám: PMK/6-64/2013

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. augusztus 27-i nyilvános ülésére

Tárgy: Döntéshozatal az NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú, „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat költségvetésének módosításához

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Molnár Andrea pályázati munkacsoport vezető

Megtárgyalta: 	Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor s.k.

polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

A Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyban, NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámmal megjelent pályázati felhívásra Hévíz Város Önkormányzata, Alsópáhok Község Önkormányzata, Cserszegtomaj Község Önkormányzata, Nemesbük Község Önkormányzata és Sármellék Község Önkormányzata konzorciumi együttműködésben benyújtott nyertes pályázat Támogatási Szerződése 2013. június 14-én hatályba lépett.

A pályázat benyújtásakor a tervezett összköltség 268 314 000,- Ft, melyből a támogatási igény 200 000 000,- Ft volt. Az Irányító Hatóság csökkentett költségvetéssel fogadta el a pályázatot, ezért a csökkentés mértéke az projekten felüli önerőt terheli, így a következők szerint került átdolgozásra a projekt, illetve a projekten felüli költségvetés:

|  | Összesen | Önerő | Támogatás összesen | Hévíz támogatás | Alsópáhok támogatás | Cserszegtomaj támogatás | Nemesbük támogatás | Sármellék támogatás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engedélyes tervek készítése | 5 670 550 | 1 655 028 | 4 015 522 | 4 015 522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiviteli tervek készítése | 9 969 500 | 2 960 431 | 7 009 069 | 6 714 353 | 42 214 | 138 112 | 31 988 | 82 402 |
| Közbeszerzés | 880 925 | 122 716 | 758 209 | 726 328 | 4 567 | 14 940 | 3 460 | 8 914 |
| ELŐKÉSZÍTÉS ÖSSZESEN | 16 520 975 | 4 738 175 | 11 782 800 | 11 456 203 | 46 781 | 153 052 | 35 448 | 91 316 |
| Autóbuszöblök (Hévíz 16 db meglévő, 5 db új; Alsópáhok 1 db, Cserszegtomaj 2 db; Nemesbük 1 db; Sármellék 2 db) | 73 390 825 | 0 | 73 390 825 | 65 981 950 | 1 061 225 | 3 472 000 | 804 150 | 2 071 500 |
| Fogadóépület | 31 470 364 | 0 | 31 470 364 | 31 470 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előtető | 17 301 210 | 17 301 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-1. j. út | 45 593 400 | 45 593 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-2. j. út | 14 074 980 | 0 | 14 074 980 | 14 074 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-3. j. út | 57 264 820 | 0 | 57 264 820 | 57 264 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Térfigyelő rendszer + wifi | 1 644 757 | 0 | 1 644 757 | 1 644 757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kültéri utastájékoztató | 1 923 408 | 0 | 1 923 408 | 1 923 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beltéri utastájékoztató | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÉPÍTÉS, BESZERZÉSEK ÖSSZESEN | 243 663 764 | 63 894 610 | 179 769 154 | 172 360 279 | 1 061 225 | 3 472 000 | 804 150 | 2 071 500 |
| Nyilvánosság biztosításának költségei (Hévíz 1-1 db "B"; "C", "D" táblák, településeken 1-1 db "C") | 731 037 | 0 | 731 037 | 716 117 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 |
| Könyvvizsgálat | 508 000 | 0 | 508 000 | 508 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műszaki ellenőr | 4 840 380 | 1 277 892 | 3 562 488 | 3 412 693 | 21 456 | 70 198 | 16 259 | 41 882 |
| SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN | 6 079 417 | 1 277 892 | 4 801 525 | 4 636 810 | 25 186 | 73 928 | 19 989 | 45 612 |
| ÖSSZESEN | 266 264 156 | 69 910 677 | 196 353 479 | 188 453 292 | 1 133 192 | 3 698 980 | 859 587 | 2 208 428 |

A Támogatási Szerződésben szereplő költségek módosítása szükséges az alábbiak miatt:

- A kiviteli tervek elkészítésére hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, melynek eredményeképpen a települések közötti költségelosztás, valamint a Hévízt érintő önerő mértéke változik.

- A közbeszerzés költségét is szükséges módosítani a települések közötti megosztás vonatkozásában.

- A műszaki ellenőr beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került, az árajánlat alapján a települések közötti költségelosztás, valamint a Hévízt érintő önerő módosul.

A fentiek alapján szükséges a Konzorciumi megállapodás 3.3. és 3.4. pontjainak a módosítása. A Konzorciumi megállapodás 1. sz. módosítása az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

A módosítások eredményeképpen a projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul:

|  | Összesen | Önerő | Támogatás összesen | Hévíz támogatás | Alsópáhok támogatás | Cserszegtomaj támogatás | Nemesbük támogatás | Sármellék támogatás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engedélyes tervek készítése | 5 670 550 | 1 655 028 | 4 015 522 | 4 015 522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiviteli tervek készítése | 11 747 500 | 4 738 431 | 7 009 069 | 6 145 469 | 143 933 | 287 867 | 143 933 | 287 867 |
| Közbeszerzés | 880 925 | 122 716 | 758 209 | 758 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELŐKÉSZÍTÉS ÖSSZESEN | 18 298 975 | 6 516 175 | 11 782 800 | 10 919 200 | 143 933 | 287 867 | 143 933 | 287 867 |
| Autóbuszöblök (Hévíz 16 db meglévő, 5 db új; Alsópáhok 1 db, Cserszegtomaj 2 db; Nemesbük 1 db; Sármellék 2 db) | 73 390 825 | 0 | 73 390 825 | 65 981 950 | 1 061 225 | 3 472 000 | 804 150 | 2 071 500 |
| Fogadóépület | 31 470 364 | 0 | 31 470 364 | 31 470 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előtető | 17 301 210 | 17 301 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-1. j. út | 45 593 400 | 45 593 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-2. j. út | 14 074 980 | 0 | 14 074 980 | 14 074 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-3. j. út | 57 264 820 | 0 | 57 264 820 | 57 264 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Térfigyelő rendszer + wifi | 1 644 757 | 0 | 1 644 757 | 1 644 757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kültéri utastájékoztató | 1 923 408 | 0 | 1 923 408 | 1 923 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beltéri utastájékoztató | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÉPÍTÉS, BESZERZÉSEK ÖSSZESEN | 243 663 764 | 63 894 610 | 179 769 154 | 172 360 279 | 1 061 225 | 3 472 000 | 804 150 | 2 071 500 |
| Nyilvánosság biztosításának költségei (Hévíz 1-1 db "B"; "C", "D" táblák, településeken 1-1 db "C") | 731 037 | 0 | 731 037 | 716 117 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 |
| Könyvvizsgálat | 508 000 | 0 | 508 000 | 508 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műszaki ellenőr | 4 762 500 | 1 200 012 | 3 562 488 | 3 181 488 | 63 500 | 127 000 | 63 500 | 127 000 |
| SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN | 6 001 537 | 1 200 012 | 4 801 525 | 4 405 605 | 67 230 | 130 730 | 67 230 | 130 730 |
| ÖSSZESEN | 267 964 276 | 71 610 797 | 196 353 479 | 187 685 084 | 1 272 388 | 3 890 597 | 1 015 313 | 2 490 097 |

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

- sz. melléklet

- KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

- Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Egységes szerkezetben foglalt 1. sz. módosítás

- 1. Preambulum

A Hévíz Város Önkormányzata, Alsópáhok Község Önkormányzata, Cserszegtomaj Község Önkormányzata, Nemesbük Község Önkormányzata és Sármellék Község Önkormányzata Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programjának Közösségi Közlekedés fejlesztése tárgyú pályázati felhívására NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Nyugat-dunántúli Operatív Program Irányító Hatósága a 2013. május 2-án kelt, K-2013-NYDOP-3.2.1/B-12-0056590/169 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

- 2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:

Hévíz Város Önkormányzata

Postacím: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 734378

Adószám: 15734374-2-20

Aláírásra jogosult képviselője: Papp Gábor polgármester, Bediné Makra Anikó Terézia közgazdasági osztályvezető

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11749039-15432429-10180000

Alsópáhok Község Önkormányzata

Postacím: 8394 Alsópáhok, Fő út 65.

Székhely: 8394 Alsópáhok, Fő út 65.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 734400

Adószám: 15734408-1-20

Aláírásra jogosult képviselője: Czigány Sándor polgármester, Ferenczi Gáborné pénzügyi vezető

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11749039-15432450-00000000

Cserszegtomaj Község Önkormányzata

Postacím: 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.

Székhely: 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 734411

Adószám: 15734415-2-20

Aláírásra jogosult képviselője: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11749039-15432467-00000000

Nemesbük Község Önkormányzata

Postacím: 8371 Nemesbük, Petőfi Sándor u. 1.

Székhely: 8371 Nemesbük, Petőfi Sándor u. 1.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 435833

Adószám: 15435831-2-20

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Simotics Barnabás polgármester, dr. Bognár András jegyző

Számlavezető pénzintézet neve: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Számlaszám: 74500114-11032838-00000000

Sármellék Község Önkormányzata

Postacím: 8391 Sármellék, Dózsa György u. 324.

Székhely: 8391 Sármellék, Dózsa György u. 324.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 432524

Adószám: 15432522-2-20

Aláírásra jogosult képviselője: Horváth Tibor polgármester

Számlavezető pénzintézet neve: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Sármelléki Kirendeltsége

Számlaszám: 74500262-11027418-00000000

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2013. február 25-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtására” dokumentum alapján a Hévíz Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjéve (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

- 3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a projekt előrehaladási jelentéseket, és a kifizetési kérelmeket nevükben és helyettük aláírja.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény – ideértve a változás-bejelentési kötelezettség körébe tartozó eseteket is – merül fel, a tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják.

A Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentési dokumentációját a Tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el és továbbítja a Vezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és elküldi a Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Tag által elkészített dokumentumokat.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott hatáidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

|  | Tag neve | Feladat | A feladatra jutó elszámolható költség összege | A feladatra jutó támogatás összege |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hévíz Város Önkormányzata | A projekt megvalósítása, gesztori feladatainak megvalósítása: a Tagok nevében eljárva Támogatási szerződést, annak módosításainak előkészítése, projekt előrehaladási jelentéseket, kifizetési kérelmek elkészítése, beszerzési, közbeszerzési eljárások lefolytatása | 187 685 084,- Ft | 187 685 084,- Ft |
| 2. | Alsópáhok Község Önkormányzata | A projekt megvalósítása, partner feladatainak megvalósítása | 1 272 388,- Ft | 1 272 388,- Ft |
| 3. | Cserszegtomaj Község Önkormányzata | A projekt megvalósítása, partner feladatainak megvalósítása | 3 890 597,- Ft | 3 890 597,- Ft |
| 4. | Nemesbük Község Önkormányzata | A projekt megvalósítása, partner feladatainak megvalósítása | 1 015 313,- Ft | 1 015 313,- Ft |
| 5. | Sármellék Község Önkormányzata | A projekt megvalósítása, partner feladatainak megvalósítása | 2 490 097,- Ft | 2 490 097,- Ft |

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza.

|  | Tag neve | Elszámolható költség | Támogatási összeg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hévíz Város Önkormányzata | 187 685 084,- Ft | 187 685 084,- Ft |
| 2. | Alsópáhok Község Önkormányzata | 1 272 388,- Ft | 1 272 388,- Ft |
| 3. | Cserszegtomaj Község Önkormányzata | 3 890 597,- Ft | 3 890 597,- Ft |
| 4. | Nemesbük Község Önkormányzata | 1 015 313,- Ft | 1 015 313,- Ft |
| 5. | Sármellék Község Önkormányzata | 2 490 097,- Ft | 2 490 097,- Ft |

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-akát képezik, az alábbi megoszlásban:

|  | Tag neve | önrész formája | önrész összege | részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hévíz Város Önkormányzata | nem releváns | 0,- Ft | 0,- Ft |
| 2. | Alsópáhok Község Önkormányzata | nem releváns | 0,- Ft | 0,- Ft |
| 3. | Cserszegtomaj Község Önkormányzata | nem releváns | 0,- Ft | 0,- Ft |
| 4. | Nemesbük Község Önkormányzata | nem releváns | 0,- Ft | 0,- Ft |
| 5. | Sármellék Község Önkormányzata | nem releváns | 0,- Ft | 0,- Ft |

3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló időszaki beszámolókat, záró beszámolót és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Konzorciumvezető részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

3.7. A Közreműködő Szervezet a kifizetési igényléshez tartozó számlákra eső, Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást egy összegben a Konzorciumvezető 2. pontban megjelölt bankszámlájára utalja.

A Konzorciumvezető köteles a Tagokra jutó támogatást a 5 napon belül továbbutalni, illetve erről a következő kifizetési igénylés keretében köteles benyújtani az igazoló dokumentumokat.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, emiatt a Közreműködő Szervezet az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása esetén a teljes támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet részére visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A Tagok a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a következő biztosítékot nyújtják:

|  | Tag neve | Biztosíték formája | Biztosíték értéke |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hévíz Város Önkormányzata | Biztosíték nyújtására nem kötelezett. | Nem releváns |
| 2. | Alsópáhok Község Önkormányzata | Biztosíték nyújtására nem kötelezett. | Nem releváns |
| 3. | Cserszegtomaj Község Önkormányzata | Biztosíték nyújtására nem kötelezett. | Nem releváns |
| 4. | Nemesbük Község Önkormányzata | Biztosíték nyújtására nem kötelezett. | Nem releváns |
| 5. | Sármellék Község Önkormányzata | Biztosíték nyújtására nem kötelezett. | Nem releváns |

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadni, aki azt a Közreműködő Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató.

3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a Közreműködő Szervezet irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

- 4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti.

- 5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

- 6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik.

- 7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

- a projekt során megvalósuló épületek, építmények, dolgok a megvalósítás helye szerint illetékes Tag tulajdonába kerülnek át a beruházás aktiválásakor,

- a Tag tulajdonába kerülő dolog fenntartása, a projekt fenntartási időben a Tag kötelezettsége,

- a Tagok a projekt során közös tulajdont nem hoznak létre,

- a Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt során megvalósított elemek szükséges köre, a személyszállítási közszolgáltatást végző számára a személyszállítási közszolgáltatás ellátásának céljára, külön megállapodás szerinti feltételekkel átadásra kerülhet,

- a Tagok kijelentik, hogy a tulajdonukban levő ingatlanokon felépített műtárgyak és létesítmények fenntartási költségeit vállalják. Kijelentik továbbá, hogy a támogatással érintett beruházás fenntartási időszaka alatt a működtetési és fenntartási költségeit költségvetésükben elkülönítik.

- 8. A tagság megszűnése

8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

8.2. A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni.  A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el, melyet követően a korábbi Konzorciumvezető is jogosulttá válik a kilépésre.

8.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek.

8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.

8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig.

Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől.

- 9. A Megállapodás megszűnése és módosítása

9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a pályázati kiírásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

9.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet.

9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják.

- 10. A Tagok egyéb megállapodásai

- 10.1. A Tagok a projekt során szükséges döntéseket a következőképpen hozzák meg:

- - azon döntések, amelyek nem érintik a projekt pályázatban lefektetett elmeit és nem vonnak maguk után többlet fizetési kötelezettséget a Konzorciumvezetőn kívüli Tagokra, a döntéseket a Konzorciumvezető hozza meg, a Tagok utólagos  - 3 napon belüli - tájékoztatási kötelezettségével,

- - azon döntések, amelyek érintik a projekt pályázatban lefektetett elmeit és vonnak maguk után többlet fizetési kötelezettséget a Konzorciumvezetőn kívüli Tagokra, a döntéseket a Konzorciumvezető és az érintett tag hozza meg,

- - a Tagok vállalják, hogy a projekt során szükséges döntéseket annak jelzését követően soron kívül, legfeljebb 3 munkanapon belül meghozzák, ezen kötelezettségét felszólításra ismételten megszegő tag a projektből kizárható,

- - a projekt során szükséges döntéseket a Konzorciumvezető hozza meg.

- 10.2. A Tagok megadják a Konzorciumvezető számára a projekt kapcsolattartási célját szolgáló elektronikus címüket. A Tagok a kapcsolatot egymással a megadott elektronikus úton tartják.

- 10.3. A Tagok a projekt során szükséges közbeszerzések, továbbá beszerzések lebonyolításával kapcsolatos feladatokra Konzorciumvezetőt hatalmazzák fel.

- A Tagok a Konzorciumvezető Közbeszerzési, beszerzési szabályzatát megismerték, és tudomásul veszik, hogy a projekt során a beszerzési, közbeszerzési eljárásokat ezen szabályzat alapján folytatja le és hozza meg döntését.

- A Konzorciumvezető a közbeszerzési, beszerzési ajánlattételi kiírás tervezetét és a választott eljárás rendet köteles egyeztetésre megküldeni a Tagoknak, akik arra 3 munkanapon belül tehetnek észrevételt.

- A Konzorciumvezető a közbeszerzési, vagy beszerzési döntés meghozatal előtt köteles tájékoztatni a tagokat, akik arra 1 munkanapon belül tehetnek észrevételt.

- Az észrevétel a Konzorciumvezetőt nem köti, kivéve, ha az jogszabálysértést jelez.

- A közbeszerzési, vagy beszerzési eljárás alapján a vonatkozó szerződést a Konzorciumvezető köti meg, módosítja, mondja fel, szűnteti meg.

10.4. A Tagok meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a projekt megvalósítása érdekében a közlekedési rendeltetési területek vonatkozásában eljárjon a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő előtt a szükséges vagyonkezelői nyilatkozatok, hozzájárulások megszerzése tárgyában.

10.5. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben a projekt megvalósítása során a projekt kivitelezési költsége meghaladja a projekt pályázati költségvetését, annak többlet költségét a Konzorciumvezető viseli.

11. Záró rendelkezések

11.1 Jelen Megállapodás 12 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére.

11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Keszthelyi Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

| Konzorcium vezetője ....................... Papp Gábor polgármester Bediné Makra Anikó Terézia közgazdasági osztályvezető Hévíz Város Önkormányzata P.H. Aláírás dátuma: …………………………… |  | konzorciumi tag ....................... Czigány Sándor polgármester Ferenczi Gáborné pénzügyi vezető Alsópáhok Község Önkormányzata P.H. Aláírás dátuma: …………………………… |  | konzorciumi tag ....................... Bartha Gábor polgármester Berta Sándorné jegyző Cserszegtomaj Község Önkormányzata P.H. Aláírás dátuma: …………………………… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | konzorciumi tag ............................................. Dr. Simotics Barnabás polgármester dr. Bognár András jegyző Nemesbük Község Önkormányzata P.H. Aláírás dátuma: …………………………… |  | konzorciumi tag .............................................. Horváth Tibor polgármester Sármellék Község Önkormányzata P.H. Aláírás dátuma: …………………………… |  |  |

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számú pályázat, Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztésére konzorciumi együttműködési megállapodását – az előterjesztés melléklete szerint – a támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. számú módosítását megismerte, jóváhagyta és annak aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő:	azonnali

- A Képviselő-testület elfogadja a pályázat költségvetésének módosítását, továbbá elrendeli a Közreműködő Szervezet felé történő felterjesztését.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő:	azonnali

- III.

- Bizottsági vélemények

| Bizottságok |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Előterjesztés tárgya: Döntéshozatal az NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú, „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat költségvetésének módosításához |  |  |  |  |
|  | ülés időpontja | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Városfejlesztési Természet és Környezetvédelmi Bizottság | 2013.08.21. | 64/2013.(VIII.21) | 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás | A bizottság az előterjesztésben foglaltak képviselő-testületi elfogadását támogatja. |

III.

Bizottsági vélemények

| Előterjesztés tárgya: Döntéshozatal az NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú, „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat költségvetésének módosításához |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ülés időpontja |  | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi és Turisztikai Bizottság | 2013. augusztus 22. | 177/2013. (VIII.22.) PTB határozat |  | 6 igen szavazat | A bizottság egyhangúan támogatta a határozati javaslatot. |

IV.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Molnár Andrea | ügyintéző |  |  |
| Őry Rózsa | osztályvezető |  |  |
| Bediné Makra Anikó | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |

Törlendő, ha a konzorcium tagi szintű költségvetéssel rendelkezik

Tagi szintű költségvetés esetén a támogatási szerződés releváns mellékletei tagi szinten is elkészítendőek, az abban foglaltaknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

Projektszintű költségvetés esetén.

Projektszintű költségvetés esetén.

A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.

A bekezdésből a 10. pontban foglalt rendelkezések alapján a nem vonatkozó szövegrészlet törlendő.

Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a közbeszerzési eljárások menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a határozathozatal szabályai, a tagság megszűnése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, rendszeres kapcsolattartás módja, stb. illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak.