|  | HÉVÍZ VÁROS JEGYZŐJE 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ügyintéző: Nagymihály Csaba Telefon: +36 83 500 -828 Ügyszám: PMK/80-/2013 | Tárgy: A Hévízi Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének korszerűsítése Elektronikus postacím: nagymihaly.csaba@hevizph.hu |

Felelősségi rend és ütemterv

| Tárgy: | A Hévízi Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének korszerűsítése Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 60/2013. (III. 27.) számú határozatával jóváhagyott közbeszerzési és beszerzési szabályzat szerinti központosított közbeszerzésének előkészítése, felelősségi rend |
| --- | --- |
| Kelt: | 2013. október 17. |
| Jelen vannak: |  |
| Ajánlatkérő: | Hévízi Polgármesteri Hivatal |
| Kezdeményező: | Hévíz Város Jegyzője |
| Bírálóbizottság | 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Nagymihály Csaba informatikus, 5. Babics Tamás városfejlesztési osztályvezető |
| Előkészítés | Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésében fedezetett biztosított a Hévízi Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének korszerűsítésére. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 80/2013. (III.26) számú határozatával jóváhagyta a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság központosított közbeszerzési rendszeréhez történő csatlakozást. A Hévízi Polgármesteri Hivatal 2005. évben fejlesztette informatikai eszközparkját. Az eltelt közel 8 évben a Képviselő-testületi munka digitális átállásához szükséges eszközök és néhány további, a működéshez feltétlenül szükséges berendezés vásárlásán túl ezen a téren fejlesztésre nem került sor. Az informatika világában a 8 év roppant hosszú időnek mondható, jelentős fejlesztések, változások zajlottak le ezen a téren. Napjainkban egy hasonló feladatokra optimalizált informatikai rendszer javasolt üzemeltetési ideje 5 év. Tekintettel arra, hogy a 2005-2013 közötti időszakban az eszközök (számítógép, monitor, nyomtató, szerver számítógép, licencek, stb) heti 7/5 ill. napi 8/24 rendszerben üzemeltek, elmondható, hogy kiemelt igénybevételnek voltak/vannak kitéve ezért nemcsak adatvédelmi, adatbiztonsági, üzembiztonsági szempontból indokolt az eszközök cseréje, hanem a cserével jelentős többletszolgáltatások igénybevétele felé nyílhat meg a digitális út, mint pl. az elektronikus közigazgatás felsőbb szintjei, elektronikus aláírások, időbélyegzők használata, digitális ügymenet, stb. A hivatal jelenlegi eszközparkjára szóló garancia futamideje 2008. évben lejárt, ezzel az alkatrészmegoldás nem megoldott. Ezzel az egyes felmerülő javítási munkálatok időben elhúzódnak, anyagilag nem gazdaságosak. A fentiek alapján 2013. év során a Hévízi Polgármesteri Hivatal géppark cseréje a tervek szerint megvalósulna. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 14. –én elfogadott 2013. évi költségvetésben az informatikai eszközök cseréjére elkülönítésre került nettó 35 779 ezer forint összeg. Tervezett eljárás mintegy 50 munkaállomás jellegű számítógép, 5 hordozható számítógép, 15 nyomtató és 4 szerver számítógép ill licenceik cseréjét célozza meg a hozzá kapcsolodó szolgáltatásokkal. A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. §-ában foglaltak alapján a fejlesztést közbeszerzési eljárással kell megvalósítani. A gyorsabb és olcsóbb lebonyolítás érdekében szükséges a központosított közbeszerzéshez történő csatlakozás. Azon túl, hogy jelentősen felgyorsítja az eljárást, kevésbé erőforrás igényes és költséghatékony. A központosított eljárásban csak a központi beszerző szervezet által minősített szállítók vannak, akiknek szigorú követelményrendszernek kell megfelelni. Mindezen túl az eljáráshoz való csatlakozás a csatlakozó fél részéről nem jár kötelezettséggel, bármikor visszaléphet az ajánlattételi határidő előtt. A fenti eljárási típus nagy előnye, hogy a már minősített szállítókat megversenyeztetve a legteljesebb mértékben tudja kielégíteni az ajánlatkérő szakmai igényeit és itt a legnagyobb a garancia arra, hogy ajánlatkérő azokat az eszközöket és szolgáltatásokat fogja az eljárás során megkapni, amire számít |
| Becsült érték | Az előzetes becslések szerint piaci áron nettó 35 779 e Ft, azaz bruttó 45 439,33 e Ft 220 Ft/USD és 300Ft/EURO árfolyamig, mely tartalmazza a beszerezni kíván eszközök, licencek és szolgáltatások összességét. Ez az összeg nem tartalmazza a közbeszerzési illetéket, ami jelenleg a nettó érték 1,5 %-a. |
| Döntési jogkör gyakorlója: | Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete |
| Piackutatás | Az elvégzett piackutatás során felmérésre került a hazai és nemzetközi informatikai piac. A Hévízi Polgármesteri Hivatal kizár minden hátráltató körülményt azzal, hogy csatlakozott a központosított közbeszerzéshez, ezzel garantálja az elvárt beszállítói kör kiválasztását és a minőséget. A központosított közbeszerzésben csak olyan megoldások kaphatók, melyek a jelen kor elvárásai szerint kerültek összeállításra. |
| Fedezet | A bruttó költségre biztosított a fedezet, az idei költségvetésben biztosított. |
| Fizetési feltételek | Központosított közbeszerzés eljárásrendje szerint |
| Beszerzési stratégia | A minőségi szempontokat kell előtérbe helyeznünk, az ár mellett. |
| Ajánlati dokumentáció | Központosított közbeszerzés eljárásrendje szerint meghatározott dokumentáció. |

Az eljárás felelősségi rendje:

|  | Eljárási cselekmények | Felelős személy/szervezet |
| --- | --- | --- |
| 1. | közbeszerzési terv és igény 2013.10.01-2013.12.31 időszakra megküldésére jóváhagyásra a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak (KEF) 2013. október 30. | 1. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 2. Nagymihály Csaba informatikus, PH rendszergazda |
| 2. | Várható KEF visszaigazolás a beszerzes@hevizph.hu -ra 2013. november 5-8. | 1. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens |
| 3. | KEF-ben rendszeresített ajánlattételi felhívás összeállítása, kitöltése, megjelentetése 2013. november 11-15. | 1. Csongrádiné Olasz Sára közbesz. referens 2. Nagymihály Csaba informatikus, PH rendszergazda külső tanácsadó: Bischof Zoltán |
| 4. | Ajánlattételi határidő: 2013. november 22. | 1. Csongrádiné Olasz Sára közbesz. referens |
| 5. | Ajánlatok értékelése, eredményhirdetés 2013. november 25-29. | Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete külső tanácsadó: Bischof Zoltán 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 6. Nagymihály Csaba informatikus, PH rendszergazda 5. Babics Tamás városfejlesztési osztályvezető |
| 6. | Moratórium az eredményhirdetést követően 10 nap |  |
| 7. | Szerződéskötés előkészítése, szerződéskötés: A moratórium lejáratát követően | külső tanácsadó: Bischof Zoltán 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Nagymihály Csaba informatikus, 5. Babics Tamás városfejlesztési osztályvezető |
| 8. | A megrendelés tárgyának szállítási határideje: a megrendelést követő 4-6 hét | Vállalkozó Nagymihály Csaba informatikus, PH rendszergazda |
| 9. | Helyszíni üzembe helyezés: a szállítást követő 1-3 hét | Vállalkozó Nagymihály Csaba informatikus, PH rendszergazda |
| 10. | Testreszabás, egyéb hely specifikus telepítések, beállítások elvégzése: várhatóan osztályonként 4-5 nap | Nagymihály Csaba informatikus, PH rendszergazda TC Informatika szerződött partner |
| 11. | Az eljárást lezáró döntés meghozatala: Az előírt tesztidőszak lezárását követő pénzügyi teljesítéssel | Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete külső tanácsadó: Bischof Zoltán 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Nagymihály Csaba informatikus, PH rendszergazda 5. Babics Tamás városfejlesztési osztályvezető |

Jelen levők a fentiek szerint egyhangúlag elfogadják a előkészített felelősségi rendet és forgatókönyvet.

k. m. f.

.

| …………………….. |  |  | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| Nagymihály Csaba informatikus, PH rendszergazda |  |  | Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens |
|  |  | Ellenjegyzi: |  |
| ……………….. |  |  |  |
| Bischof Zoltán külső tanácsadó |  |  |  |
| Jóváhagyom: |  |  |  |
| …………………….. |  | ………………………. |  |
| Bediné Makra Anikó Közgazdasági Osztályvezető a pénzügyi feltételekre vonatkozóan |  | Dr. Márkus Mirtill Szervezési és jogi osztályvezető a szerződéses és jogi feltételekre vonatkozóan |  |

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………., mint az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személy a Hévízi Polgármesteri Hivatal (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) ajánlatkérő által ajánlatkérő által

A Hévízi Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének korszerűsítése

beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 24. §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Egyúttal kijelentem, hogy a tárgybani közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a Kbt. 80. §-ában és a Ptk. 81. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm.

Amennyiben a nyilatkozatom szerinti bármilyen körülmény, összeférhetetlenségi ok személyemmel kapcsolatban az eljárás ideje alatt merül fel, arról az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy kizáró körülmény, összeférhetetlenségi ok esetén az eljárásban a továbbiakban nem vehetek részt.

Amennyiben tudomásomra jut, hogy a Bírálóbizottság bármely más tagjával kapcsolatban kizáró ok áll fenn, üzleti vagy egyéb titoksértés, továbbá a bizalmas információ nem megfelelő kezelése, illetve azok lehetősége felmerül, erről az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatni vagyok köteles.

Hévíz, 2013.

…………………………………………….

aláírás