HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

2013. augusztus 27-ei rendes nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

226/2013. (VIII. 27.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018 azonosító számú Korok és Borok- Tematikus sétaút Hévíz Egregy városrészében c. projektben bemutató épület, rendezvénytér fejlesztési munkák kivitelezése megnevezésű közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményének megállapítását elhalasztja - felfüggeszti legkésőbb 2013. október 15. napjáig.

- A képviselő-testület felkéri a polgármestert a többletforrások lehetőségének feltárására és a 15 %-os költségnövekmény támogatási szerződés módosításával járó kérelem kidolgozására és benyújtására.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	1. pont: 2013. október 15.

2. pont:  2013. szeptember 10.

Hévíz, 2013. augusztus 27.

(dr. Tüske Róbert) sk.			         (Papp Gábor) sk.

jegyző					            polgármester

Hévíz, 2013. augusztus 28.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet