|  | HÉVÍZ VÁROS JEGYZŐJE 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ügyintéző: Nagymihály Csaba Telefon: +36 83 500 -828 Ügyszám: PMK/80-/2013 | Tárgy: A Hévízi Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének korszerűsítése Elektronikus postacím: nagymihaly.csaba@hevizph.hu |

1. számú melléklet

Felelősségi rend és ütemterv

| Tárgy: | A Hévízi Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének korszerűsítése Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 60/2012. (III. 27.) számú határozatával jóváhagyott közbeszerzési és beszerzési szabályzat szerinti központosított közbeszerzésének előkészítése, felelősségi rend |
| --- | --- |
| Kelt: | 2013. december 2. a 2013. október 17. napján kelt felelősségi rend alapján határidők módosítása miatt |
| Jelen vannak: | Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens Nagymihály Csaba informatikus, |
| Ajánlatkérő: | Hévízi Polgármesteri Hivatal |
| Kezdeményező: | Hévíz Város Jegyzője |
| Bírálóbizottság | 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára közbeszerzési referens 4. Nagymihály Csaba informatikus, 5. Babics Tamás városfejlesztési osztályvezető |
| Előkészítés | Hévízi Polgármesteri Hivatal - Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 3/2013. (III. 14.) számú rendeletében elfogadott - 2013. évi költségvetésében fedezetett biztosított a Hévízi Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének korszerűsítésére. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 80/2013. (III.26) számú határozatával jóváhagyta a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság központosított közbeszerzési rendszeréhez történő csatlakozást. A Hévízi Polgármesteri Hivatal 2005. évben fejlesztette informatikai eszközparkját. Az eltelt közel 8 évben a Képviselő-testületi munka digitális átállásához szükséges eszközök és néhány további, a működéshez feltétlenül szükséges berendezés vásárlásán túl ezen a téren fejlesztésre nem került sor. Az informatika világában a 8 év roppant hosszú időnek mondható, jelentős fejlesztések, változások zajlottak le ezen a téren. Napjainkban egy hasonló feladatokra optimalizált informatikai rendszer javasolt üzemeltetési ideje 5 év. Tekintettel arra, hogy a 2005-2013 közötti időszakban az eszközök (számítógép, monitor, nyomtató, szerver számítógép, licencek, stb) heti 7/5 ill. napi 8/24 rendszerben üzemeltek, elmondható, hogy kiemelt igénybevételnek voltak/vannak kitéve, ezért nemcsak adatvédelmi, adatbiztonsági, üzembiztonsági szempontból indokolt az eszközök cseréje, hanem a cserével jelentős többletszolgáltatások igénybevétele felé nyílhat meg a digitális út, mint pl. az elektronikus közigazgatás felsőbb szintjei, elektronikus aláírások, időbélyegzők használata, digitális ügymenet, stb. A hivatal jelenlegi eszközparkjára szóló garancia futamideje 2008. évben lejárt, ezzel az alkatrészmegoldás nem megoldott. Ezért az egyes felmerülő javítási munkálatok időben elhúzódnak, anyagilag nem gazdaságosak. A fentiek alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - 2014. év során a Hévízi Polgármesteri Hivatal géppark cseréje a tervek szerint megvalósul. A 2013. évi költségvetésben az informatikai eszközök cseréjére elkülönítésre került nettó 35 779 ezer forint összeg. Tervezett eljárás mintegy 50 munkaállomás jellegű számítógép, 5 hordozható számítógép, 15 nyomtató és 4 szerver számítógép ill licenceik cseréjét célozza meg a hozzá kapcsolodó szolgáltatásokkal. A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. §-ában foglaltak alapján a fejlesztést közbeszerzési eljárással kell megvalósítani. A gyorsabb és olcsóbb lebonyolítás érdekében szükséges a központosított közbeszerzéshez történő csatlakozás. Azon túl, hogy jelentősen felgyorsítja az eljárást, kevésbé erőforrás igényes és költséghatékony. A központosított eljárásban csak a központi beszerző szervezet által minősített szállítók vannak, akiknek szigorú követelményrendszernek kell megfelelni. Mindezen túl az eljáráshoz való csatlakozás a csatlakozó fél részéről nem jár kötelezettséggel, bármikor visszaléphet az ajánlattételi határidő előtt. A fenti eljárási típus nagy előnye, hogy a már minősített szállítókat megversenyeztetve a legteljesebb mértékben tudja kielégíteni az ajánlatkérő szakmai igényeit és itt a legnagyobb a garancia arra, hogy ajánlatkérő azokat az eszközöket és szolgáltatásokat fogja az eljárás során megkapni, amire számít |
| Becsült érték | Az előzetes becslések szerint piaci áron nettó 35 779 e Ft, azaz bruttó 45 439,33 e Ft 220 Ft/USD és 300Ft/EURO árfolyamig, mely tartalmazza a beszerezni kívánt eszközök, licencek és szolgáltatások összességét. Ez az összeg nem tartalmazza a közbeszerzési illetéket, ami jelenleg a nettó érték 1,5 %-a. |
| Döntési jogkör gyakorlója: | Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete |
| Piackutatás | Az elvégzett piackutatás során felmérésre került a hazai és nemzetközi informatikai piac. A Hévízi Polgármesteri Hivatal kizár minden hátráltató körülményt azzal, hogy csatlakozott a központosított közbeszerzéshez, ezzel garantálja az elvárt beszállítói kör kiválasztását és a minőséget. A központosított közbeszerzésben csak olyan megoldások kaphatók, melyek a jelen kor elvárásai szerint kerültek összeállításra. A központosított közbeszerzés rendszerében eszközcsoportokra bontva lehet az ajánlatokat kérni. A közbeszerzést 3 ajánlati felhívás és dokumentáció összeállításával külön-külön eljárásban kell lefolytatni. Az eszköz csoportok: - Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások - Homogén szerverek és tárolók - Homogén kliensek |
| Fedezet | A bruttó költségre a Hévíz Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által elfogadott 3/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet szerint a Hévízi Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosított a fedezet, a 2013 évi költségvetésben. A fedezet a 2014. évi költségvetésben áthúzódó előirányzatként biztosított. |
| Fizetési feltételek | Központosított közbeszerzés eljárásrendje szerint |
| Beszerzési stratégia | A minőségi szempontokat kell előtérbe helyeznünk, az ár mellett. |
| Ajánlati dokumentáció | Központosított közbeszerzés eljárásrendje szerint meghatározott dokumentáció. |

Az eljárás felelősségi rendje:

|  | Eljárási cselekmények | Felelős személy/szervezet |
| --- | --- | --- |
| 1. | közbeszerzési terv és igény 2013.10.01-2013.12.31 időszakra megküldésére jóváhagyásra a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak (KEF) 2013. október 30. | Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens Nagymihály Csaba informatikus, PH rendszergazda |
| 2. | KEF visszaigazolás a beszerzes@hevizph.hu -ra 2013. november 15. | Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens Nagymihály Csaba informatikus, PH rendszergazda |
| 3. | KEF-ben rendszeresített ajánlattételi felhívás összeállítása, kitöltése, 2013. december 2. | Csongrádiné Olasz Sára közbesz. referens Nagymihály Csaba informatikus, PH rendszergazda |
| 4. | A közbeszerzési eljárás dokumentumainak jóváhagyása 2013. december 6 | Képviselőtestület |
| 5. | Ajánlattételi felhívás megküldése ajánlattevőknek 2013. december 7. | Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens |
| 6. | Ajánlattételi határidő: 2013. december.16. | Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens |
| 7. | Ajánlatok értékelése, 2013. december 17. | Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. Dr. Márkus Mirtill aljegyző 2. Bediné Makra Anikó közgazdasági osztályvezető 3. Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens 6. Nagymihály Csaba informatikus, PH rendszergazda 5. Babics Tamás városfejlesztési osztályvezető |
| 8. | Eredmény megállapítása A bíráló bizottság értékelése alapján 2013. december 19 | Képviselőtestület |
| 9. | Összegzés elkészítése, megküldése 2013. december 19 | Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens |
| 10. | Szerződéskötés előkészítése, szerződéskötés: 2013. december 30. Az összegzés megküldését követő 10 nap moratórium lejáratát követően | Dr. Márkus Mirtill aljegyző Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens Nagymihály Csaba informatikus, |
| 11. | A megrendelés tárgyának szállítási határideje: a megrendelést követő 90 napon belül | Vállalkozó Nagymihály Csaba informatikus, PH rendszergazda |

Jelen levők a fentiek szerint egyhangúlag elfogadják az előkészített felelősségi rendet és forgatókönyvet.

k. m. f.

.

| …………………….. |  |  | ……………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| Nagymihály Csaba informatikus, PH rendszergazda |  |  | Csongrádiné Olasz Sára beszerzési referens |
| Jóváhagyom: |  |  |  |
| …………………….. |  | ………………………. |  |
| Bediné Makra Anikó Közgazdasági Osztályvezető a pénzügyi feltételekre vonatkozóan |  | Dr. Márkus Mirtill aljegyző a szerződéses és jogi feltételekre vonatkozóan |  |

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………., mint az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személy a Hévízi Polgármesteri Hivatal (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) ajánlatkérő által ajánlatkérő által

A Hévízi Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének korszerűsítése

beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 24. §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Egyúttal kijelentem, hogy a tárgybani közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a Kbt. 80. §-ában és a Ptk. 81. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm.

Amennyiben a nyilatkozatom szerinti bármilyen körülmény, összeférhetetlenségi ok személyemmel kapcsolatban az eljárás ideje alatt merül fel, arról az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy kizáró körülmény, összeférhetetlenségi ok esetén az eljárásban a továbbiakban nem vehetek részt.

Amennyiben tudomásomra jut, hogy a Bírálóbizottság bármely más tagjával kapcsolatban kizáró ok áll fenn, üzleti vagy egyéb titoksértés, továbbá a bizalmas információ nem megfelelő kezelése, illetve azok lehetősége felmerül, erről az eljárás kezdeményezőjét haladéktalanul tájékoztatni vagyok köteles.

Hévíz, 2013. december

…………………………………………….

aláírás