Iktatószám: PMK/5-8/2014

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. február 4-i nyilvános ülésére

Tárgy: Döntéshozatal az NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú, „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat támogatási összegének utólagos emelése végetti költségvetés módosításához

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Molnár Andrea pályázati munkacsoport vezető

Megtárgyalta: 	Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyban, NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámmal megjelent pályázati felhívásra Hévíz Város Önkormányzata, Alsópáhok Község Önkormányzata, Cserszegtomaj Község Önkormányzata, Nemesbük Község Önkormányzata és Sármellék Község Önkormányzata konzorciumi együttműködésben benyújtott nyertes pályázat Támogatási Szerződése 2013. június 14-én hatályba lépett.

Hévíz Város Önkormányzat, mint konzorciumvezető a 4/2011. (I. 28.) Korm. rend. 61/A § (1) bekezdésére hivatkozásul 15 %-os többlettámogatási igény kérelmet nyújtott be az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez, melyet az Irányító Hatóság 2013. december 13-án jóváhagyta, így a projekt elszámolható költsége 29 453 022,- Ft-tal emelkedett, melynek értelmében:

| elszámolható költségek: | 225 806 501,- |
| --- | --- |
| támogatás: | 225 806 501,- |

A támogatási összeg utólagos emelése miatt a Támogatási Szerződés mellékletét képező Konzorciumi megállapodás 3.3. és 3.4. pontjainak módosítása szükséges:

Hévíz költségvetése esetén 187 685 084,- Ft helyett 217 138 106,- Ft

A Konzorciumi megállapodás 2. sz. módosítása az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

A módosítások eredményeképpen a projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul:

|  | Összesen | Önerő | Támogatás összesen | Hévíz támogatás | Alsópáhok támogatás | Cserszegtomaj támogatás | Nemesbük támogatás | Sármellék támogatás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engedélyes tervek készítése | 5 670 550 | 1 655 028 | 4 015 522 | 4 015 522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiviteli tervek készítése | 11 747 500 | 4 738 431 | 7 009 069 | 6 145 469 | 143 933 | 287 867 | 143 933 | 287 867 |
| Közbeszerzés | 880 925 | 122 716 | 758 209 | 758 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELŐKÉSZÍTÉS ÖSSZESEN | 18 298 975 | 6 516 175 | 11 782 800 | 10 919 200 | 143 933 | 287 867 | 143 933 | 287 867 |
| Autóbuszöblök (Hévíz 16 db meglévő, 5 db új; Alsópáhok 1 db, Cserszegtomaj 2 db; Nemesbük 1 db; Sármellék 2 db) | 102 843 847 | 0 | 102 843 847 | 95 434 972 | 1 061 225 | 3 472 000 | 804 150 | 2 071 500 |
| Fogadóépület | 31 470 364 | 0 | 31 470 364 | 31 470 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előtető | 17 301 210 | 17 301 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-1. j. út | 45 593 400 | 45 593 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-2. j. út | 14 074 980 | 0 | 14 074 980 | 14 074 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-3. j. út | 57 264 820 | 0 | 57 264 820 | 57 264 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Térfigyelő rendszer + wifi | 1 644 757 | 0 | 1 644 757 | 1 644 757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kültéri utastájékoztató | 1 923 408 | 0 | 1 923 408 | 1 923 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beltéri utastájékoztató | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÉPÍTÉS, BESZERZÉSEK ÖSSZESEN | 273 116 786 | 63 894 610 | 209 222 176 | 201 813 301 | 1 061 225 | 3 472 000 | 804 150 | 2 071 500 |
| Nyilvánosság biztosításának költségei (Hévíz 1-1 db "B"; "C", "D" táblák, településeken 1-1 db "C") | 731 037 | 0 | 731 037 | 716 117 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 |
| Könyvvizsgálat | 508 000 | 0 | 508 000 | 508 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műszaki ellenőr | 4 762 500 | 1 200 012 | 3 562 488 | 3 181 488 | 63 500 | 127 000 | 63 500 | 127 000 |
| SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN | 6 001 537 | 1 200 012 | 4 801 525 | 4 405 605 | 67 230 | 130 730 | 67 230 | 130 730 |
| ÖSSZESEN | 297 417 298 | 71 610 797 | 225 806 501 | 217 138 106 | 1 272 388 | 3 890 597 | 1 015 313 | 2 490 097 |

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt elfogadja.

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számú pályázat, Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztésére konzorciumi együttműködési megállapodását – az előterjesztés melléklete szerint – a támogatásban részesített projekt megvalósítására 2. számú módosítását megismerte, jóváhagyta és annak aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő:	azonnali

- A Képviselő-testület elfogadja a pályázat költségvetésének módosítását, továbbá elrendeli a Közreműködő Szervezet felé történő felterjesztését.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő:	azonnali

III.

Bizottsági vélemények

| Előterjesztés tárgya: Döntéshozatal az NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú, „Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú nyertes pályázat támogatási összegének utólagos emelése végetti költségvetés módosításához |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ülés időpontja |  | határozat-szám | szavazati arány | bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése) |
| Pénzügyi és Turisztikai Bizottság | 2014. január 29. | 24/2014. (I.29.) PTB határozat |  | 6 igen szavazat | A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára. |

IV.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Molnár Andrea | ügyintéző |  |  |
| Őry Rózsa | osztályvezető |  |  |
| Bediné Makra Anikó | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
| dr. Tüske Róbert | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |