Iktatószám:SZO/492-2/2014.

Napirend sorszáma:

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. szeptember 24-ei rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: 	Hotel Aquamarin külső medencéjének rekonstrukciója (befedése)

Az előterjesztő:	 Papp Gábor polgármester

Készítette: 		Czurda Gábor ügyvezető

Dr. Márkus Mirtill aljegyző

Megtárgyalta: 	Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

Városfejlesztési, Természet- és Környezetvédelmi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

I.

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Aquamarin Szállodaipari Kft az elmúlt években a Tulajdonos hozzájárását rendre ahhoz kérte, hogy a számlavezető OTP Banknál vállaljon kezességet 30 millió forint folyószámla-, továbbá 10 millió forint forgóeszköz hitel használatához. 2014. év végére a cég minden előzetes várakozást felülmúló eredményt fog elérni, így – miután az Alapító Okirat az Alapító hatáskörébe vonja a 10 millió Ft feletti kötelezettségvállalást – jelen esetben ahhoz kéri a hozzájárulást, hogy a külső medence rekonstrukciója idén megkezdődhessen.

Előzmények:

A Geo-Log Kft ez év március 27-én elvégezte a kút kamerás vizsgálatát. A vizsgálati eredmény jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A vizsgálati megállapítások – röviden – az alábbiak.

A kamerás vizsgálat alapján megállapítható, hogy a cső belső felülete erősen rozsdás, korrodált. Ez azonban, tekintettel a kút életkorára, egyáltalán nem meglepő és közvetlenül nem is okoz problémát. 23,7 m-nél a csőfalat kidörzsölte a szivattyú termelőcsövének egyik peremes csőkötése a kút indítás - leállításakor bekövetkező kis mozgásával. A kútban kb. 57 m-től összegubancolódott, behullott kábelt talált a vizsgálat, a kút pedig csak 59,7 m-ig járható. Az itt felülepedett szemcséket megbolygatva további kábelrészek és épp csak látható, nem azonosítható egyéb tárgyak bukkantak elő. Ezek alapján elég valószínű, hogy a kútba beesett egy szivattyú, de ez az öreg kutaknál egyáltalán nem szokatlan. A behullott szivattyú miatt az alsó szűrőzött szakasz nem vizsgálható. Amíg azonban a termelt víz minősége nem változik meg, addig ennek nagy gyakorlati jelentősége nincs.

A kút kapacitását illetően a vizsgálat megállapította, hogy a kút visszatöltődése valójában túl gyors az érdemi kiértékeléshez, ez pedig azt jelenti, hogy a rétegek kiváló vízadók. A kapacitásmérés eredménye szerint a kút igen jó vízadónak mondható, 580 l/min hozamnál is csak 2,36 m a vízszintesés.

A vizsgálat eredménye – tehát – röviden összefoglalva: „A kút megfelelő mennyiségű vizet ad, az üzemeltetése nem okoz gondot. Az észlelt problémák (erősen rozsdás cső, kidörzsölés, behullott tárgy) nem jelentenek közvetlen veszélyt a vízellátás szempontjából. Az állapota stabil, a feladatát ellátja.”

A vázolt vizsgálatok figyelembe vételével benyújtott vízjogi üzemeltetési engedély kérelem alapján a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Hatóság 2014. augusztus 08-i dátummal az évi összes gyógyvízigényt 53.431 m3-ben maximalizálta. E vízjogi üzemeltetési engedély 2015. december 31. napjáig hatályos. (2. számú melléklet) Az engedélyben rögzítettek alapján a jövőben a szálloda kültéri medencéjének vízigényét hálózati hidegvízzel kellene kielégíteni. A szálloda ügyvezetője azonban azt szeretné és ebbe az irányba tett lépéseket, hogy a kültéri medence vízigénye a beltéri-, illetve súlyfürdő medencék elfolyó termálvizével legyen biztosítva.

A jelen helyzet:

A Társaság a külső medence fent vázolt terv szerinti rekonstrukcióját a 2015. év első hónapjaira tervezte. Az előterjesztés készítésével egyidejűleg az erre vonatkozó tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetése már folyamatban van. A rekonstrukció keretében értelemszerűen sor fog kerülni a csőrendszer átépítésére, a csempézet pótlására, javítására, de emellett a világítás korszerűsítésére és élményelemek beépítésére is. A hónapok óta zajló előkészítési folyamat során azonban felmerült egy további fejlesztési lehetőség, mégpedig a külső medence befedése, melynek megvalósítása esetén az – megújuló és élményelemekkel gazdagított formájában – már nem csak szezonális, hanem folyamatos szolgáltatást nyújtana.

A 4. számú mellékletként csatolt árajánlatban látható, hogy ezen beruházás költségvonzata a 10 millió forintot meghaladja, így az ebben való döntés az Alapító hozzájárulása nélkül nem lehetséges.

Felvetődhet azonban a kérdés, hogy miért sürgős e kérdésben most döntést hozni, miért ne 2015-ben, a medence rekonstrukciót követően kerüljön erre sor.

Tisztelt Képviselő-testület! A szálloda ügyvezetője természetesen arra törekszik, hogy a 2015. év elején megkezdődő rekonstrukciós munkálatok minél előbb befejeződjenek, azaz a kültéri medencét minél előbb igénybe tudják venni a vendégek, hiszen ez az átépítés alatt nem lesz lehetséges. Mivel a munkálatok – így a „leállás” - értelemszerűen a téli hónapokra vannak ütemezve, fennáll annak a lehetősége, hogy az időjárási viszonyokra hivatkozással a kivitelezés csúszik. Amennyiben a medence befedése a folyamat elejére kerülne, úgy a kivitelező folyamatos munkavégzése teljes körűen biztosított lenne és a szálloda vendégei 2015. tavaszán biztosan újra birtoka vehetnék a medencét. Az ügyvezető tájékozódása alapján az is rögzíthető, hogy a medence rekonstrukció kivitelezése nem jelent majd veszélyt a fedésre, mert azon belül védősátor létesíthető e célból. A medence fedésének legyártása a megrendeléstől számítottan kb. másfél-két hónapig tart, illetőleg további 2-3 nap a szerkezet összeállítása. Amennyiben a kérdést illetően pozitív döntés születik, úgy december hónapra tervezhető a befejezés.

A Társaság jelen pénzügyi-gazdasági helyzetét figyelembe véve, a beruházás forrása biztosított. Az erre vonatkozó adatok az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt 2014. év 1-8. havi beszámolójából megismerhetőek.

A beruházás megvalósítása a 2014. év üzleti tervének módosítását nem teszi szükségessé, mert annak számait minimális mértékben érinti, nem utolsó sorban arra is tekintettel, hogy a Társaság bevételei napjainkig sokkal kedvezőbben alakultak, mint ahogy prognosztizálva lettek az üzleti terv összeállításakor.

A Társaság 2015. évre vonatkozó részletes terveit értelemszerűen a 2015. évi üzleti terv fogja tartalmazni.

Az előterjesztés 5. számú mellékletében fotók láthatóak a medence jelenlegi állapotáról, míg a 6. számú melléklet képes illusztrációt tartalmaz a végeredményről. Az előterjesztés 7. számú mellékleteként megismerhető a Társaság ügyvezetője, Czurda Gábor által megfogalmazott kérelem, mely a fent írtakat további részletességgel, magyarázatokkal tartalmazza.

A Társaság Felügyelő Bizottságának véleménye a Képviselő-testület ülésén kerül ismertetésre. A Társaság tudomással van a beruházás esetleges műszaki engedélyezési érintettségéről, így ezzel kapcsolatban a szükséges lépéseket megtette.

Kérem képviselőtársaimat, hogy a határozati javaslatot megismerni és elfogadni szíveskedjenek.

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel és egyedi döntés.

Hévíz, 2014. szeptember 18.

II.

Határozati javaslat

(az Aquamarin Szállodaipari Kft ……/2014. (………) számú alapítói határozata)

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat támogatja és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Aquamarin Szállodaipari Kft megvalósítsa a szálloda kültéri medencéjének befedését, ehhez kötelezettséget vállaljon 14 millió forint összeghatárig.

- A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Társaság ügyvezetőjét értesítse.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: azonnal

III.

Bizottsági vélemények

- IV.

- Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
| Dr. Márkus Mírtill | Aljegyző előterjesztés készítője |  |  |
| Bediné Makra Anikó | Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
| Dr. Tüske Róbert | Jegyző/törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |